| MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí odd. 4501 Příprava realizace ekologických závazků Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové schránky: xzeaauv E-mail: podatelna@mfcr.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V Praze dne 13. 12. 2017 |
|  |  |  | PID: MFCR7XSTNJ |
|  |  |  | Č. j.: MF-23341/2017/4501-36 |
|  |  |  | Počet listů: 3 Přílohy: Příloha č. 3 ZD - Odběrná místa |
| Věc: | Vysvětlení zadávací dokumentace – 8 + změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek |  |  |
| Zpracovatel: | Chadimová Anna |  |  |

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon Systems Autopal s.r.o. – lokality v Novém Jičíně“ (ES č. 34/93/01 ze dne 25.6.1993), zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 10. 2017 s evidenčním číslem zakázky Z2017-030113.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 7. a 8. 12. 2017 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 29:

Domníváme se, že v rámci součinnosti nabyvatele by měla být poskytnuta odběrná místa pro elektrickou energii a vodu, která zhotovitel opatří podružným měřením a bude za odebraná média platit nabyvateli podle jeho sazeb. Nepředpokládáme, že by dodavatel energie nebo vody uvnitř jeho areálu (tedy za přípojnými místy nabyvatele) zřídil samostatné a navíc dočasné připojení pro dodavatele sanačních prací, jak bylo uvedeno v odpovědích na dotazy č. 1 a 2. Z tohoto důvodu žádáme nabyvatele o sdělení aktuálních sazeb za elektrickou energii a vodu, včetně určení možných připojovacích bodů.

Odpověď:

Právnická osoba   určila  a vyznačila odběrná místa pro odběr vody a energie. Jejich zákres je uveřejněn současně s tímto vysvětlením na Profilu zadavatele ve složce „Zadávací dokumentace“.

Ohnisko 1 – přímé připojení do 80A, rozvaděč v budově č. 146, ohnisko 3 – přímé připojení do 32A budova č. 160, v případě potřeby většího příkonu – řešení dohodou z jiných budov.

Sazba  za odběr el. energie a za odběr vody bude účtována v cenách dle platného sazebníku pro příslušné médium (cca 1,9Kč/MWh za odběr elektrické energie a cca 100 Kč/m3 za odběr vody)  – obojí bude účtováno  právnickou osobou pololetně.

Dotaz č. 30:

Na základě prohlídky lokality (Visteon 01) žádáme nabyvatele o určení dopravních tras, po kterých se budou moci pohybovat nákladní vozidla při odvozu nekontaminovaných zemin na mezideponii 
a především při odvozu odpadů z areálu, aby bylo možno určit, jaká vozidla bude možno použít, případně i stanovit, maximální hmotnost vozidel, aby nedošlo k poškození závodních komunikací.

Odpověď:

Vzhledem k stále probíhajícím stavebním úpravám areálu, bude dopravní trasa, typ vozidel a jejich maximální hmotnost určena právnickou osobou při předání lokality zhotoviteli sanačních prací. Trasy jsou pouze omezeny 2 energo-mosty – omezená výška 4,1 metry.

Dotaz č. 31:

Součástí projektu realizace sanace je odtěžba kontaminovaných zemin v ohnisku 1 a ohnisku 2. Z projektové ani jiné zadávací dokumentace nám není zřejmý sanační limit pro zeminy, který má být odtěžbou kontaminovaných zemin dosažen. Jaké jsou cílové limity sanace zemin?

Dotaz č. 32:

Jakým způsobem bude prokázáno dosažení cílových limitů sanace zemin? Součástí projektové dokumentace je pouze popis prokázání dosažení cílových limitů sanace podzemních vod.

Dotaz č. 33:

Žádáme o sdělení, jaké jsou cílové limity sanace pro zeminy, kterými se má prokázat dosažení cílových limitů sanace při odtěžbě zemin na ohnisku 1 a na ohnisku 3.

V projektové dokumentaci se v kapitole „4.4. Sanace ohniska 1“ a v kapitole „4.5. Sanace ohniska 3“ opakovaně píše, že se rozsah odtěžby zemin má řídit tím, zda je kontaminace zemin nadlimitní nebo podlimitní. V kapitole „4.4.1. Odtěžení zemin“ je na str. 15 v posledním odstavci uvedeno: „Předpokládá se objem cca 930 m3 zeminy s nadlimitní kontaminací (deluviální hlinité štěrky). K odstranění je projektováno 1 953 t zeminy kontaminované chlorovanými uhlovodíky. Pro zásyp bude využita odtěžená zemina s podlimitní kontaminací a dále inertní materiál, který nebude jevit známky kontaminace, bude ověřeno analýzami“.

Na str. 16 je v druhém odstavci v první větě uvedeno: „Odběry vzorků budou prováděny cíleně v místech horizontálního přechodu kontaminované zeminy na méně kontaminovanou (tedy blízkou cílovému limitu).“

V kapitole „4.5. Sanace ohniska 3“ je v posledním odstavci na str. 19 uvedeno: „Ověření dosažení cílových limitů sanace bude provedeno odběrem vzorků zeminy ze stěn a dna výkopu v úrovni 2,0 - 4 m a srovnání výsledků se stanoveným cílovým limitem.“

V projektové dokumentaci sanační části jsou uvedeny v tabulce č. 2 na str. 8 cílové parametry sanace pouze pro podzemní vodu. Také v kapitole 6. na str. 38 projektové dokumentace jsou uvedeny limitní koncentrace kontaminantů jen v podzemní vodě.

V „Závěrečné zprávě doprůzkumu“ z roku 2014, která je součástí zadávací dokumentace, je v kapitole „4.5. Bilance znečištění“ ve třetím odstavci v předposlední větě uvedeno, že „Sanační limity nebyly pro zeminy přijaty“.

Odpověď – kumulovaná pro dotazy č. 31 – 33:

Pro těžbu zemin z výkopových jam byly navrženy pracovní limity na úrovni 1000 mg/kg suma ClU v sušině. Podle stanoveného pracovního limitu bude posuzována konečná kontaminace zemin na dně a stěnách odtěžené polohy. V realizačním projektu sanace budou podrobně rozpracována místa vzorkování a analýz, která jsou definována prostorovým tvarem obou těžených těles vymezených ve výkopových jamách SO01 a SO02.

Dotaz č. 34:

Žádáme o sdělení, zda je předmětem plnění veřejné zakázky také doplňkový průzkum v jižní části provozovny Palackého (ohniska 4) za účelem ověření kontaminace chlorovanými ethany.

V zadávací dokumentaci je na str. 4 uvedeno: „Cílem prací je dokončení sanace lokalit, tak, aby byla věcně a termínově splněna opatření k nápravě, daná výše uvedeným Rozhodnutím ČIŽP OI Ostrava.“

Po prostudování rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č. j. ČIŽP/49/OOV/SR02/0606844.004/10/VDG ze dne 8.1.2010, které je součástí zadávací dokumentace, bylo zjištěno, že v bodě 6. rozhodnutí je uloženo „V areálu provozovny Palackého provést doplňkový průzkum v jižní části provozovny za účelem ověření kontaminace chlorovanými ethany, jeho vyhodnocení a v případě nutnosti navrhnout další postup. Lhůta zahájení prací: do 1 roku od podepsání smlouvy s dodavatelem sanačních prací.“

Doplňkový průzkum v jižní části provozovny Palackého (ohniska 4) za účelem ověření kontaminace chlorovanými ethany není v rámci projektové dokumentace sanace a výběrového řízení veřejné zakázky vůbec zohledněn. V projektové dokumentaci je řešena pouze kontaminace chlorovanými ethyleny (VCE, 1,2-cis-DCE, TCE a PCE).

Odpověď:

Doplňkový průzkum v provozovně Palackého dle bodu 6 rozhodnutí není součástí zakázky. Doplňkový průzkum je v projektu zaměřen výhradně na chlorované ethyleny, které jsou stěžejním kontaminantem.

II.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V návaznosti na poskytnutí přílohy s vyznačením míst pro odběr vody a energie a s ohledem na skutečnost, že zadavatel neposkytl vysvětlení v zákonné lhůtě z důvodu nezbytné spolupráce s projektantem, pro kterou byl zapotřebí větší časový prostor, zadavatel v souladu s § 99 zákona ZVZ, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 5. 1. 2018 včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 21. 12. 2017.

Zadavatel odešle dnes, tj. 13. 12. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.