| ### Smlouva o dílo ### Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), Smlouva níže uvedeného znění na akci ### „Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě" ### Smluvní strany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Česká republika - Generální ředitelství cel |  |  |  |  |  |
| ### Se sídlem: Budějovická 7, 140 96, Praha 4 |  |  |  |  |  |
| ### IČ: 71214011 |  |  |  |  |  |
| ### DIČ: CZ71214011 |  |  |  |  |  |
| ### Zastoupená: Ing. Miroslavem Nováčkem, ředitelem sekce 01 Ekonomiky a informatiky |  |  |  |  |  |
| ### Spojení: |  | ### tel.: +420 261332017 |  |  |  |
|  |  | ### e-mail: m.novacek@cs.mfcr.cz |  |  |  |
| ### Bankovní spojení: ČNB Praha 1 |  |  |  |  |  |
| ### Číslo účtu: 1020011/0710 |  |  |  |  |  |
| ### Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96, Praha 4 |  |  |  |  |  |
| ### (dále jen „Objednatel“) |  |  |  |  |  |
| ### a |  |  |  |  |  |
| ### DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  |  |  |
| Se sídlem: DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  |  |  |
| ### IČ: DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  |  |  |
| ### DIČ: DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  |  |  |
| ### Zastoupená: DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  |  |  |
| ### Spojení: DOPLNÍ DODAVATEL | ### tel.: DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  |  |
|  | ### e-mail: DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  |  |
| ### Bankovní spojení: DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  |  |  |
| ### Číslo účtu: DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  |  |  |
| ### Adresa pro doručování korespondence: DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  |  |  |
| ### (dále jen „Zhotovitel“) |  |  |  |  |  |
| Společnost je zapsána v rejstříku DOPLNÍ DODAVATEL vedeném u DOPLNÍ DODAVATEL soudu v DOPLNÍ DODAVATEL, oddíl DOPLNÍ DODAVATEL, vložka DOPLNÍ DODAVATEL. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla. |  |  |  |  |  |

Objednatel a Zhotovitel též společně jako „Smluvní strany“.

uzavírají tuto Smlouvu o dílo s názvem „Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě“  (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí OZ s použitím příslušných ustanovení zákona č.121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”autorský zákon”) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkek, ve znění pozdějších předpisů.

PREAMBULE

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. veřejné zakázky: DOPLNÍ ZADAVATAEL (dále též „Veřejná zakázka“).

Účelem této Smlouvy je zajištění, dodání a instalace souboru speciálního hardware a software určeného pro implementaci analýzy rizik a realizaci hraničního filtru formou automatizace sběru a zpracování dat ze strojově čitelných zón dokladů cestujících na mezinárodních letištích s vnější hranicí a realizace příslušného technologického zázemí. Naplněním účelu této Smlouvy dojde ke zvýšení účinnosti a efektivnosti hraničního filtru Celní správy ČR při výkonu kontrolních a dohledových činností v oblasti působnosti Celní správy ČR v rámci vykonávaných kompetencí.

Vznikne-li mezi Smluvními stranami rozpor ve výkladu kteréhokoli ustanovení této Smlouvy, považuje se za platný ten, který nejvíce směřuje k naplnění účelu této Smlouvy. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ na tuto Smlouvu.

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami, dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Zhotovitel na základě této Smlouvy dodá následující plnění:

- Aplikační SW server a integrace – specifikováno v Příloze č. 1 Smlouvy

- dodání autorského aplikačního SW na klíč, transformačních pump a dalšího autorského SW na míru nezbytného k splnění cíle projektu, jež vyplynul z analýz dle metodiky výstavby informačního systému a získávání informací od kompetentních uživatelů

- Hardwarové prostředky výpočetní techniky – specifikováno v Příloze č. 2 Smlouvy

- dodání požadovaných prostředků výpočetní techniky, tzn. serverů, diskových polí, pracovních stanic analytiků a správců, pracovních stanic obsluhy, mobilních čteček cestovních dokladů včetně příslušného SW, detekční techniky, resp. HW, jež vyplynul z analýz dle metodiky výstavby informačního systému a získávání informací od kompetentních uživatelů

- Dodání dokumentace k dodanému plnění

- zhotovitel je povinen při předání předmětu plnění Objednateli předat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění, a to zejména technickou dokumentaci, včetně detailního popisu dodaného řešení a popisu adaptérů pro komunikaci, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský manuál, a to v českém jazyce.

- Školení - specifikováno v příloze č. 4 Smlouvy

- Záruka a servisní podpora - specifikováno v přílohách č. 5 a 10 Smlouvy a článku VII. Záruka na dílo, této Smlouvy

(dále jen „Předmět plnění“ nebo Dílo“).

  - Podrobná specifikace Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1, 2, 3, 4, 5 a 10 této Smlouvy.

  - Objednatel za řádně poskytnuté plnění Zhotoviteli zaplatí cenu sjednanou v této Smlouvě dle článku IV.

- Povinnosti smluvních stran

  - Povinnosti Zhotovitele:

  - Zhotovitel je povinen dodat řádně a včas dílo dle této Smlouvy bez faktických a právních vad. Zhotovitel je povinen zajistit, že při plnění předmětu díla budou dodány a implementovány pouze Objednatelem schválené produkty a služby.

  - Zhotovitel je povinen zajistit ochranu dokumentů a dokumentace, v datové anebo listinné podobě, které od Objednatele obdržel pro potřebu plnění předmětu díla nebo které vytvořil v rámci plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen takové dokumenty a dokumentaci po předání díla objednateli prokazatelně předat, nebo je prokazatelně zlikvidovat či je vést a prokazatelně evidovat. Zhotovitel je povinen zajistit, že takové dokumenty a dokumentace nebudou poskytnuty třetí straně nebo užity ve prospěch třetí strany.

  - Veškeré podklady, které byly Objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednavateli po splnění svého závazku (předání díla), pokud není ujednáno jinak.

  - Zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností ze zákona o kybernetické bezpečnosti uvedené v Příloze č. 6 této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen zajistit, že:

  - před instalací prostředků pro zpracování informací, které jsou předmětem díla, bude jeho zaměstnanci provedena kontrola, že tyto prostředky neobsahují viry nebo jiné škodlivé programy,

  - při likvidaci prostředků pro zpracování informací, které jsou nahrazeny v rámci díla, budou v likvidovaných prostředcích obsažená data a licencované programy odstraněny,

  - při změně programového vybavení v rámci vývoje či servisu jím bude vytvořena záloha původního programového vybavení včetně jeho konfigurace, kterou předá určenému zaměstnanci Objednatele uvedenému ve čl. IX této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen provádět vývoj privátních programů a jejich testování mimo provozní prostředí ISCS. Jsou-li k testování užita provozní data, je Zhotovitel povinen zajistit jejich modifikaci tak, aby nemohla být zneužita.

  - Zhotovitel je povinen poskytnout seznam zaměstnanců, kteří budou vstupovat do objektu Objednatele, tento seznam bude v případě potřeby aktualizován v rámci kontrolních dnů.

  - Zaměstnanci Zhotovitele podílející se na plnění předmětu díla jsou povinni:

  - zachovávat mlčenlivost ve vztahu k informacím, se kterými jakýmkoliv způsobem přijdou do styku při plnění předmětu díla,

  - zdržet se pokusů o neoprávněný fyzický přístup do objektů anebo prostor objektů Objednatele, které nesouvisejí s plněním předmětu díla,

  - zdržet se pokusů o neoprávněný logický přístup k objektům ISCS, které nesouvisejí s plněním předmětu díla,

  - zdržet se jakýchkoliv aktivit v objektech CS, které nesouvisejí s plněním předmětu díla,

  - seznámit se se zásadami BOZP a PO v objektu Objednatele dle přílohy č. 7 „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, podpisem stvrdit tento úkon na předloženém seznamu  zaměstnanců Objednatelem.

  - Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu (subdodavatele). V tomto případě má Zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel má povinnost neprodleně informovat Objednatele o tom, že pověřil provedením díla nebo jeho části dalšího subdodavatele.

  - Pracovníci Zhotovitele nebudou kromě odpovědné osoby Objednatele navazovat žádné další pracovní kontakty s jinými pracovníky Objednatele pro řešení předmětu této Smlouvy ani tyto jiné pracovníky seznamovat se stavem řešení projektu bez předchozího rozhodnutí oprávněné osoby na straně Objednatele.

  - Povinnosti Objednatele:

  - Umožnit přístup pracovníků Zhotovitele do prostor Objednatele v rozsahu, který je nezbytný pro provedení potřebných činností, které vyplývají z plnění díla a umožnit přístup k dalším souvisejícím prostředkům.

  - Poskytovat v dohodnutých termínech Zhotoviteli informace a podklady, které potřebuje k řádné realizaci díla podle této Smlouvy, zejména pak poskytnout Zhotoviteli technologickou infrastrukturu a součinnost v míře, kvalitě a termínech, které budou stanoveny a odsouhlaseny oběma Stranami pro příslušná plnění díla na základě „Akceptačního protokolu“(Příloha č. 8 Smlouvy). Podpisu akceptačního protokolu předchází akceptační řízení, tak jak je definováno v Příloze č. 8 Smlouvy.

  - Zajistit pro plnění díla Zhotovitele vývojové a testovací prostředí.

  - Zajistit přístup a připojení k vývojovému, testovacímu a provoznímu prostředí.

  - Převzít dílo ve smyslu této Smlouvy a podepsat příslušné dokumenty v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

  - Dodržovat provozní podmínky užívání dodané Zhotovitelem a písemná doporučení Zhotovitele.

  - Realizovat příslušnou součinnost v rozsahu této Smlouvy.

  - Realizovat případnou další součinnost odsouhlasenou zástupci Smluvních stran.

  - Pokud Objednatel neposkytne Zhotoviteli řádně a včas veškerou součinnost vyplývající z této Smlouvy, má Zhotovitel v takovém případě právo posunout termín předání dílčích prací a dodávek, ke kterým se neposkytnutí součinnosti vztahuje o dobu trvající nejméně počet dní, po které Zhotovitel nemohl řádně Smlouvu plnit, to za předpokladu, že bude zachována kvalita díla v minimální úrovni sjednané touto Smlouvou. Tím není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu přiměřených nákladů a případné škody.

  - Objednatel je oprávněn provést po ukončení realizace díla, ale před jeho přejímkou operativní rizikovou analýzu za účelem zjištění, zda dílo negativně neovlivnilo bezpečnost ISCS.

  - Objednatel je oprávněn neprodleně po přejímce díla odebrat fyzická a logická přístupová práva, která byla poskytnuta zaměstnancům Zhotovitele podílejícím se na díle, včetně práv privilegovaných a práv vzdáleného přístupu do ISCS.

  - Objednatel je oprávněn při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 1 až 5  tohoto článku uplatnit vůči Zhotoviteli sankce podle čl. VI – Smluvní sankce podle této Smlouvy.

  - Zaměstnancem Zhotovitele odpovědným za plnění bezpečnostních podmínek specifikovaných Objednatelem je DOPLNÍ DODAVATEL, tel. DOPLNÍ DODAVATEL.

  - Zaměstnancem Objednatele odpovědným za dohled plnění bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 1 až 5 tohoto článku specifikovaných objednatelem a plněných zhotovitelem je ing. Petr Gavlas a plk. Ing. Pavel Navrátil.

- Místo, termín a podmínky plnění díla

  - Místem plnění dle této Smlouvy je sídlo Objednatele a další určená pracoviště Objednatele,  která jsou specifikována v příloze č. 2 smlouvy.

  - Ralizace předmětu plnění bude Zhotovitelem provedena zcela v souladu s předloženým Návrhem řešení, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - Zhotovitel bude Předmět plnění této Smlouvy realizovat a předávat Objednateli prostřednictvím jednotlivých etap , a to etap s poř. č. II až V specifikovaných v  v odst. 3.14 této Smlouvy.

  - Postup plnění Předmětu plnění dle jednotlivých etap s poř. č. II až V uvedených v odst. 3.14 této Smlouvy bude sledován a vyhodnocován na kontrolních dnech. Kontrolní dny budou probíhat alespoň jednou za měsíc v sídle Objednatele, nebude-li po vzájemné dohodě smluvních stran stanoveno jinak. Termíny kontrolních dnů budou určeny dohodou smluvních stran, nedojde-li k takové dohodě stran do 15. dne příslušného měsíce, Objednatel určí termín kontrolního dne do 5 následujích dnů.

  - Při kontrolním dnu se za účasti oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele provádí:

- předání předávacího protokolu s výčtem dodávek, prací a hmotných i nehmotných výstupů dodaných Zhotovitelem, s odkazy na příslušné požadavky na plnění stanovené touto Smlouvou;

- předání předávaného plnění a všech jeho součástí (např. uživatelské a technické dokumentace, zdrojový kód, návrh akceptačních scénářů dle odst. 1.1 d) Smlouvy atd.);

- celkové vyhodnocení dosavadních výsledků a postupu na plnění Předmětu plnění;

- aktualizace seznamu zaměstnanců, kteří vstupují do objektů Objednatele;

- upřesnění dalšího postupu prací na Předmětu plnění;

- projednání akceptačního procedury včetně případných připomínek k plnění nebo důvodů neakceptace takového plnění;

- projednání a podpis akceptačního protokolu.

Body a) až g) budou zpracovány formou zápisu s přílohami, podepsány oprávněnými osobami a archivovány v dokumentaci k Předmětu plnění.

  - O předání Předmětu plnění (jednotlivých etap s poř. č. II až V dle odst. 3.14 této Smlouvy), se vyhotoví předávací protokol,  jehož vzor tvoří Přílohu č. 12 této Smlouvy, který bude podepsán oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen při předání Předmětu plnění (jednotlivých etap s poř. č. II až V dle odst. 3.14 této Smlouvy) Objednateli předat veškerou dokumentaci související s Předmětem plnění, a to zejména technickou dokumentaci, včetně detailního popisu dodaného řešení a popisu adaptérů pro komunikaci, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský manuál, a návrh testovacích scénářů pro plnění dle odst. 1.1 písm. c), to vše v českém jazyce.

  - Objednatel ve lhůtě 3 kalendářních dnů od data předání Předmětu plnění (etapy s poř. č. II až V dle odst. 3.14 této Smlouvy) Zhotovitelem Objednateli (dále také „akceptační lhůta“) zahájí akceptační proceduru v souladu s Přílohou č. 8 Smlouvy. Akceptační lhůta pro akceptační proceduru činí 14 kalendářních dnů, nedohodou-lise smluvní strany jinak. Smluvní strany jsou povinny spolupracovat a poskytnout si nezbytnou součinnost v rámci akceptační procedury.

  - Objednatel v průběhu akceptační lhůty přezkoumá soulad předaného Předmětu plnění (etapy s poř. č. II až V dle odst. 3.14 této Smlouvy) včetně všech součástí s požadavky na plnění stanovené touto Smlouvou v souladu s akceptační procedurou uvedenou v Příloze č. 8. Je-li předáno plnění spadající svým obsahem do plnění dle odst. 1.1 písm. c), je Objednatel v oprávněn, nikoliv povinen, v rámci ověřování souladu předaného plnění užít Zhotovitelem navržené a předané akceptační scénáře.

  - Pokud Objednatel v akceptační proceduře zjistí, že předané plnění neodpovídá požadavkům na plnění uvedeným v této Smlouvě, klasifikuje vady a nedodělky a dále postupuje v souladu s akceptační procedurou uvedenou v Příloze č. 8. Zhotovitel je povinen indetifikované vady a nedodělky odstranit či jiným vhodným způsobem vypořádat.

  - V případě, že se Objednatel v akceptační lhůtě nevyjádří, považuje se předané plnění za akceptované a Smluvní strany neprodleně podepíší akceptační protokol (příloha č. 8 Smlouvy), zpracovaný Objednatelem. To neplatí pro závěrečnou akceptaci Předmětu plnění.

  - Po akceptaci posledního dílčího plnění (etapy s poř. č. II až V dle odst. 3.14 této Smlouvy) Zhotovitel připraví závěrečný předávací protokol k Předmětu plnění a předá jej Objednateli. Objednatel zahájí závěrečnou akceptační proceduru v souladu s Přílohou č. 8 Smlouvy. Akceptační lhůta pro závěrečnou akceptační proceduru činí kalendářních 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  V rámci závěrečné akceptační procedury mohou být identifikovány a odstraňovány i vady, které v rámci akceptační procedury u dílčích plnění (etap) nebyly identifikovány, a které se projevily při ověřování Předmětu plnění jako funkčního celku. Celý předmět plnění je dokončen a předán okamžikem závěrečné akceptace tj. podpisem závěrečného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami.

  - Zhotovitel je povinen předat Objednateli Předmět plnění k závěrečné akceptacní proceduře (předat závěrečný předávací protokol) nejpozději do 31. 1. 2019.

  - Zhotovitel je povinen realizovat Předmět plnění v  následujících etapách:

| Pořadové číslo etapy | Název etapy | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| I | Zahájení projektu |  |
| II | Příprava řešení | Příprava infrastruktury pro testovací a provozní prostředí, akceptace detailního návrhu řešení, příprava testovacích scénářů Předchází Realizaci |
| III | Realizace | Navazuje na Přípravu řešení Realizace komunikační brány vč. integrace datových zdrojů, rozhraní pro vstupní a výstupní data, automatizované zpracování a příprava dat, realizace úprav aplikace Letecká přeprava, realizace rozhraní pro Data mining a Reporting, realizace úprav Expertní analýzy,realizace prostředí pro Statistickou analýzu, Realizace napojení na datový sklad CS Předchází Akcepatčnímu testování |
| IV | Dodání prostředků dle přílohy č. 2 smlouvy | Navazuje na Přípravu řešení Předchází Akceptačímu testování |
| V | Nasazení, dokumentace, zaškolení | Navazuje na Přípravu řešení Předchází Akceptačnímu testování |
| VI | Akceptační testování | Navazuje na Realizaci, Dodání prostředků dle přílohy č. 2 smlouvy a Nasazení, dokumnetaci a testování Realizace profilů (součinnost objednatele) Tvorba reportů v prostředí DS CS ČR (součinnost objednatele) Předchází akceptaci |
| VII | Akceptace | Navazuje na akceptační testování Předchází Zkušebnímu provozu |
| VIII | Zkušební provoz | Navazuje na akceptaci Předchází uzavření projektu |
| IX | Uzavření projektu | Navazuje na zkušební provoz |

- Cena díla

  - Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Zhotovitelem dodané a Objednatelem převzaté dílo na základě této Smlouvy, bude činit částku bez DPH:

DOPLNÍ DODAVATEL Kč

(slovy: DOPLNÍ DODAVATEL korun českých)

to je  s DOPLNÍ DODAVATEL % DPH ve výši

DOPLNÍ DODAVATEL Kč

(slovy:  DOPLNÍ DODAVATEL korun českých).

  - Podrobné určení ceny díla, včetně rozpisu cen jednotlivých položek, je uvedeno v příloze č. 9 Smlouvy – Krycí list nabídky. Cena servisní podpory je započítána v ceně jednotlivých dílčích plnění.

  - Celková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. Cena za plnění díla zahrnuje veškeré související náklady Zhotovitele, např. náklady na  dopravu, pojištění, předání a záruční servis.

  - Celková cena byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení č. DOPLNÍ ZADAVATEL.

  - Smluvní strany si výslovně ujednaly, že na předmět plnění nebudou Zhotoviteli poskytovány finanční zálohy. Smluvní strany si taktéž ujednaly vyloučení ust. § 2611 OZ.

- Platební podmínky

  - Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) za předmět plnění do 15 dnů ode dne podpisu závěrečného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami.

  - Zhotovitel je povinen vystavit samostatné faktury na jednotlivé položky ve struktuře dle přílohy č. 9 smlouvy - Krycí list nabídky.

  - Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle     § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 21 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu, příslušné předávací protokoly a identifikaci zástupce Zhotovitele. Faktura včetně příslušných předávacích protokolů musí být zaslána elektronicky - cestou datové schránky s následujícím parametrem: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c.

  - Faktura musí obsahovat také evidenční čísla této Smlouvy a jako přílohu předávací a akceptační protokol. Faktura musí dále obsahovat text „Tento projekt Analýza rizik u cestujících je financován z finančních prostředků v rámci Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost a státního rozpočtu; Projekt je registrován pod číslem ISF/1/01“. Faktura musí obsahovat dílčí ceny předmětu plnění ve struktuře Přílohy č. 9 smlouvy - Krycí list nabídky. Pokud faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této Smlouvy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od jejího obdržení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě bude faktura Zhotovitelem opravena a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět Objednateli. V případě, že Objednatel fakturu vrátí, přestože faktura je správná a předepsané náležitosti obsahuje, zůstává v platnosti původní lhůta splatnosti faktury a pokud Objednatel fakturu nezaplatí v původním termínu splatnosti, je v prodlení.

  - Doba splatnosti faktury je sjednána na 30 (slovy: třicet ) kalendářních dnů od data doručení faktury na adresu Objednatele. Takto sjednaná doba splatnosti, není-li průkazně dohodnuto jinak, nahrazuje den splatnosti uvedený na faktuře. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu, resp. volna, bude se za den splatnosti považovat nejblíže následující pracovní den. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. pracovním dnem po jejím odeslání.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu, a proto financování předmětu plnění bude možné až po vydání rozhodnutí „Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb. (o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 – 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování) a s touto skutečností zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude Objednatel informovat ;Zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny předmětu plnění v důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení kupujícího.

  - Peněžní závazek Objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Zhotovitele. Platba faktury bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele, jenž je uvedený na faktuře.

  - Smluvní strany si dojednaly, že Objednatel  je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se Zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní sankce

  - V případě prodlení Zhotovitele s poskytnutím plnění dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15% z celkové ceny plnění s DPH dle této Smlouvy za každý den prodlení. To neplatí v případě, že prodlení Zhotovitele je způsobeno porušením povinností Objednatele dle článku č. 2.6. této smlouvy.

  - V případě nedodržení stanovených parametrů SLA, dle přílohy č. 10 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši:

| Překročení doby nedostupnosti | Smluvní pokuta |
| --- | --- |
| Větší než 44 hodin za rok, ale menší než nebo rovnající se 88 hodin za rok | 40.000 Kč |
| Větší než 88 hodin za rok, ale menší než nebo rovnající se 132 hodin za rok | 200.000 Kč |
| Větší než 132 hodin za rok a za každých dalších 132 hodin za rok | 400.000 Kč |

  - Objednatel vyhodnotí vznik nároku na smluvní pokutu vždy do 15 dnů od konce každého čtvrtletního období. Výše smluvní pokuty se vyčísluje vždy s ohledem na Dobu nedostupnosti ve sledovaném období (1 rok).

  - V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednané pojištění dle čl. XIII. odst. 1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý započatý měsíc, v němž Zhotovitel nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu s požadovanými parametry.

  - V případě prodlení Zhotovitele s dodržením doby odezvy a doby řešení dle Přílohy č. 10 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli následující smluvní pokuty:

a)  	Kategorie A (Havárie)

Smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každou započatou 1 hodinu překročení Doby odezvy. Smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každých započatých 24 hodin překročení Doby řešení.

b)   	kategorie B (Chyba)

Smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každou započatou 1 hodinu překročení Doby odezvy. Smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin překročení Doby řešení.

c)  	Kategorie C (Nedostatek)

Smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 8 hodin překročení Doby odezvy. Smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin překročení Doby řešení

  - V případě, že Objednatel bude v prodlení s jakoukoli platbou dle článku V. Platební podmínky o více než 30 (slovy: třicet) dnů a nedoloží prokazatelně, že zpoždění spočívá v systémových překážkách Objednatelem neovlivnitelných, je Zhotovitel oprávněn žádat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

  - V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 1 písm. b) až c) této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 3.000,- Kč za každý prokázaný případ.

  - V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 2 písm. a) až e) této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 3.000,- Kč za každý prokázaný případ.

  - V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 4 a 5 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 3.000,- Kč Kč za každý prokázaný případ.

  - Vznikne-li Objednateli neplněním povinností ze strany zhotovitele uvedených v čl. II. odst. 1 až 5 této Smlouvy škoda, uhradí ji zhotovitel v prokázané výši.

  - V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku XII – Utajení informací je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody.

  - V případě porušení povinnosti dle čl. XIV. odst. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní sankci ve výši 18 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

  - Ujednáním o smluvní sankci není dotčeno právo té které Smluvní strany na náhradu škody.

  - Smluvní sankce je splatná do 10 dnů ode dne doručení jejího vyúčtovánípříslušné smluvní straně, není-li ve vyúčtování uvedena lhůta delší.

  - Smluvní sankci je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

  - Výslovně se touto Smlouvou sjednávají smluvní sankce stanovené v tomto článku. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.

  - Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 1806 OZ.

- Záruka na dílo

  - Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že předané dílo:

a) odpovídá sjednané specifikaci,

b) je bez faktických vad,

c) je bez právních vad.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli na předmět plnění záruku v délce vymezené v Příloze č. 5 této Smlouvy - Záruka a servisní podpora, a to ode dne převzetí předmětu plnění Objednatelem. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílčí plnění - „aplikační SW server“ záruku v délce DOPLNÍ DODAVATEL (min. 24 měsíců). Zárukou přejímá Zhotovitel závazek, že dodané plnění bude po tuto dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky.

  - Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí neshoda s touto Smlouvou, včetně všech jejích příloh. Za vady se pro účely této Smlouvy považují rovněž vady v návodech k použití, dokladech a dokumentech.

  - Zhotovitel odpovídá rovněž za to, že plněním této Smlouvy nebude zasaženo do práv třetích osob, a to včetně práv k předmětům duševního vlastnictví.

- Vlastnické právo, licence a zásahy do díla

  - Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení příslušné ceny podle této Smlouvy do vlastnictví licenci k užívání předaných autorských děl včetně dokumentace bez dalších poplatků. Právo k autorským dílům (licence) je časově, teritoriálně a z pohledu počtu uživatelů neomezená.

  - Právo k užití díla (SW) a odpovídající dokumentace dle této Smlouvy vznikne Objednateli podle podmínek stanovených touto smlouvou okamžikem akceptace daného díla dle této Smlouvy, přičemž v případě, že objednatel nezaplatí řádně a včas cenu za plnění dle této Smlouvy, a to ani do 14 (slovy: čtrnácti) dní po výzvě Zhotovitele, výše uvedené právo bude pozastaveno a bude obnoveno úplným zaplacením veškerých splatných faktur dle této Smlouvy.

  - Okamžikem nabytí práva na užití díla nabývá Objednatel také právo do díla zasahovat, a to například upravovat jej, rozmnožovat jej, překládat jej a zpracovávat jeho zdrojové kódy, a to jak ze strany Objednatele, tak ze strany jiného subjektu vybraného Objednatelem, a to za účelem dalšího rozvoje díla (vytvoření nových funkcionalit anebo rozvoje či změny stávajících funkcionalit) anebo jeho napojení na jiné aplikace (SW), užívané, provozované  nebo vytvářené objednatelem nebo jím vybraným subjektem, případně funkční propojení s jinými aplikacemi užívanými, provozovanými či vytvářenými Objednatelem nebo jím vybraným subjektem. S tímto Zhotovitel výslovně souhlasí.

  - Je-li součástí plnění tzv. standardní či proprietální software, u kterého Zhotovitel nemůže Objednateli udělit nebo zajistit licenci dle předchozích ustanovení, řídí se poskytovaná licence licenčními podmínkami dodaného softwarového produktu s tím, že Objednatel má vždy nevýhradní, přenosné, časově a územně neomezené právo užít tento software v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Objednatel je oprávněn licenci převést na třetí osobu.

  - Objednatel nemá povinnost licenci využít.

  - Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 2370 OZ.

- Součinnost a komunikace smluvních stran

  - Při plnění této Smlouvy jsou na straně Objednatele pověřeni rolí oprávněné osoby /nebo vedoucího projektu/:

Bc. Kamil Roško, tel. 261333333, mail: rosko@cs.mfcr.cz,

Ing. Pavel Navrátil, tel. 261331333, mail: p.navratil@cs.mfcr.cz.

Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost se Zhotovitelem při plnění předmětu smlouvy, a to:

- oprávněný zástupce ve věcech smluvních (s právem předávat zhotoviteli všechny informace potřebné pro plnění smluvního závazku Zhotovitele, o které ke splnění závazků v souladu s touto Smlouvou požádá, a přebírat od něho všechna plnění uskutečněná dle této Smlouvy),

- oprávněný zástupce ve věcech technických (s právem přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této Smlouvy od druhé smluvní strany, o které druhá smluvní strana ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá)

- pracovníci Objednatele, kteří mají právo vyžadovat dodávky a služby dle předmětu této Smlouvy, tyto dodávky a služby po jejich realizaci od Zhotovitele převzít a následně akceptovat jejich řádné dodání.

  - Při plnění této Smlouvy jsou na straně Zhotovitele pověřeni rolí oprávněné osoby:

DOPLNÍ DODAVATEL, tel. DOPLNÍ DODAVATEL, mail: DOPLNÍ DODAVATEL

DOPLNÍ DODAVATEL, tel. DOPLNÍ DODAVATEL, mail: DOPLNÍ DODAVATEL.

Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost s Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, a to:

- oprávněný zástupce ve věcech smluvních (s právem přebírat všechny informace potřebné pro plnění tohoto smluvního závazku od objednatele, o které ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá a předávat mu všechna plnění uskutečněná dle této smlouvy),

- oprávněný zástupce ve věcech technických (s právem přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které druhá smluvní strana ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá),

- pracovníci zhotovitele, kteří mají právo přebírat požadavky na dodávky a služby dle předmětu této smlouvy, tyto dodávky a služby po jejich realizaci objednateli předat a následně akceptovat jejich řádné dodání.

- Platnost a účinnost smlouvy

  - Tato smlouva nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou obou Smluvních stran.

  - Shledá-li Objednatel nebo Zhotovitel podstatné porušení plnění předmětu Smlouvy druhou stranou, má právo na okamžité odstoupení od Smlouvy, jehož písemné vyhotovení musí být druhé straně prokazatelně doručeno. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje prodlení při plnění termínů stanovených v této Smlouvě a jejích přílohách delší než 30 (slovy: třicet) dnů a porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu ve smyslu čl. 13.4 této smlouvy. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele se rozumí zejména prodlení při hrazení smluvní ceny Zhotoviteli delším než 30 (slovy: třicet) dnů a porušení kterékoliv licenční podmínky vztahující se k nakládání s produkty a dokumentací ze strany Objednatele.

  - Odstoupení od Smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení. Strana, kvůli jejímuž porušení smlouvy došlo k odstoupení od Smlouvy, je povinna zaplatit odstupující straně na základě faktury vystavené odstupující stranou do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení takové faktury veškeré náklady odstupující strany jakožto přímý důsledek odstoupení od Smlouvy.

  - Ustanovení článků této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi Smluvními stranami po ukončení účinnosti této Smlouvy, zůstanou platná i po ukončení této Smlouvy.

- Okolnosti vylučující odpovědnost

  - Pro účely této Smlouvy „okolnosti vylučující odpovědnost“ znamenají událost, vymezenou v § 2913 odst. 2 OZ.

  - Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost. V případě porušení smluvních povinností některou ze Smluvních stran vzniká druhé straně nárok na smluvní sankci. Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.

  - Zhotovitel neodpovídá, v případě prokázaného porušení pracovních postupů, návodů a technických omezení uvedených ve Zhotovitelem vytvořené technické a uživatelské dokumentaci, nebo v  technických a bezpečnostních standardech Objednatele, za škody ani za vady plynoucí z užití produktů, ztráty nebo chybné interpretace dat.

  - Žádná ze Smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kteréhokoliv ze svých smluvních závazků dle této smlouvy či jejich dodatků v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Platební závazky vzniklé před okolností vylučující odpovědnost nebudou okolností vylučující odpovědnost prominuty. Žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat zaplacení smluvní sankce druhou smluvní stranou za porušení povinností z této smlouvy okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

  - Jestliže vznikne situace zaviněná okolnostmi vylučujícími odpovědnost, dotčená strana okamžitě uvědomí druhou Smluvní stranu písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně ze strany dotčené, bude druhá Smluvní strana pokračovat v realizaci svých závazků podle smlouvy tak, jak je to možné a bude hledat veškeré rozumné alternativní prostředky pro realizaci části, kde nebrání okolnosti vylučující odpovědnost.

  - Trvají-li okolnosti vylučující odpovědnost déle než 3 (slovy: tři) měsíce, Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy písemně s účinností ke dni doručení odstoupení druhé Smluvní straně.

  - Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 2914 OZ.

- Utajení informací

  - Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o osobních údajích osob činných v rámci Objednatele, o technickém vybavení Objednatele, jakož i o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy dověděl.

  - Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti týkající se údajů, které se dozví v souvislosti s plněním povinností z této Smlouvy vyplývajících.

  - Zhotovitel i všichni subdodavatelé Zhotovitele se zavazují dodržovat  ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Za účelem závazku mlčenlivosti uzavře Zhotovitel se všemi svými zaměstnanci, kteří budou na předmětu plnění smlouvy spolupracovat Dohodu o mlčenlivosti.

  - Objednatel se zavazuje k mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, o kterých se dověděl na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, a které byly Zhotovitelem prokazatelně označeny za obchodní tajemství dle § 504 OZ.

  - Obě Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost až do doby, kdy se předmětné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Smluvní strana povinna předmětnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy.

- Pojištění

  - Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti s obdobným předmětem plnění, jako je předmět této Smlouvy, a to na minimální pojistnou částku ve výši minimálně 19 000 000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých) se spoluúčastí maximálně 10% s tím, že pojistná smlouva musí zahrnovat odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou Objednateli nebo třetí osobě až do výše sjednané pojistné částky.

  - Kopie pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát je Přílohou č. 11 této smlouvy.

  - Veškeré náklady související s pojištěním odpovědnosti Zhotovitele za újmu dle výše uvedeného jsou nákladem Zhotovitele.

  - Nesplnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

- Závěrečná ujednání

  - Veškeré právní jednání směřující ke změně i části této Smlouvy, jakož i k jejímu zrušení, musí mít formu vzestupně číslovaných písemných dodatků, schválených statutárními zástupci Smluvních stran. Dodatek se po schválení stává nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Stanou-li se některá ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatná nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.

  - Tato Smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Každá ze Smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.

  - Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, určují Smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.

  - Pokud se jedna ze Smluvních stran vzdá určitého nároku na nápravu v případě porušení nebo nedodržení ustanovení této Smlouvy ze strany druhé Smluvní strany nebo se zdrží či opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva nebo výsady, jež jí podle této Smlouvy náleží nebo náležet může, nesmí být takový úkon, a to bez výjimky, považován nebo uplatňován jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ, ani nelze považovat takové jednání za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou pro vždy.

  - Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel má právo zmiňovat tuto Smlouvu jako referenci vůči třetím stranám.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel jako příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014, o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí a Fondu pro vnitřní bezpečnost. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady k této smlouvě archivovat po dobu 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla objednateli vyplacena závěrečná platba, příp. kdy Objednatel poukázal přeplatek dotace stanovený na základě schváleného vyúčtování výdajů v závěrečné žádosti o platbu zpět poskytovateli. Zhotovitel se dále zavazuje na písemné vyžádání Objednatele je zpřístupnit Objednateli nebo orgánům uvedeným výše.

  - Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy Smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.

  - V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto Smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze Smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání. Autentičnost této Smlouvy potvrzují svým podpisem.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

  - Přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a jejími přílohami platí Smlouva. V případě rozporu mezi Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 platí Příloha č. 2.

  - Tato Smlouva obsahuje následující přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (koresponduje s přílohou č. 1 ZD)

Příloha č. 2 - Technická specifikace (koresponduje s přílohou č. 2 ZD)

Příloha č. 3 - Návrh řešení

Příloha č. 4 - Školení

Příloha č. 5 - Záruka a servisní podpora

Příloha č. 6 - Plnění povinností ze zákona o kybernetické bezpečnosti

Příloha č. 7 - Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany

Příloha č. 8 - Akceptační řízení (Včetně vzoru Akceptačního protokolu)

Příloha č. 9 - Krycí list nabídky

Příloha č. 10 - SLA

Příloha č. 11 - Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu Zhotovitele.

Příloha č. 12 - Předávací protokol

Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

| za Zhotovitele V Praze dne: _______________________ | za Objednatele V Praze dne: _______________________ |
| --- | --- |
| Podpis: ___________________________ | Podpis: ___________________________ |
| Jméno : | Jméno : Ing. Miroslav Nováček |
| Funkce : | Funkce : ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky |