REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

smlouva na zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí: Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I. etapa“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

# ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese:	Letenská 15,118 10 Praha 1

IČ: 			00006947

DIČ: 			CZ00006947

číslo účtu: 		10006-2629881/0710

jednající:               	Mgr. Monika Zbořilová, ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

bude doplněno:

# (doplnit firmu zhotovitele)

se sídlem/místem podnikání na adrese:

# IČ:

# DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl…….., vložka……./ fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tuto smlouvu na zpracování projektové dokumentace (dále jen „smlouva“).

Preambule

- S ohledem na usnesení vlády ČR č. 295/2002 ze dne 25.3.2002, č. 592/2002 ze dne 12.6.02, č. 18/2004 ze dne 7.1.2004 a č. 119/2009 ze dne 26.1.2009, týkající se realizace veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje, mj. vzniklé i Obci Těrlicko, se sídlem Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko, IČ: 00297666 (dále jen „právnická osoba“);

- s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), s přihlédnutím k zákonu č.178/2005 Sb., o zrušení FNM ČR a o působnosti MF ČR při privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, byl objednatelem vybrán zhotovitel k provedení prací dle čl. I této smlouvy,

- s vědomím o obsahu Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „Směrnice“), která je k dispozici u objednatele;

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu:

I.

Předmět plnění

l. l	Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek stanovených výzvou k podání nabídky a touto smlouvou zpracovat projektovou dokumentaci k ohlášení stavby či ke stavebnímu řízení, dále jen „DSP“ a dokumentaci pro zadání stavby  (dále jen „DZS“) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) na akci „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí: Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I. etapa“ dle nabídky zhotovitele bude doplněno: z [datum] (dále jen „nabídka zhotovitele“) včetně zajištění nezbytných geodetických prací a průzkumů a obstarání inženýrské činnosti.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude použita (kromě účelu podle stavebního zákona) též jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Musí být zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby, tj. minimálně do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na zhotovení stavby, a to v rozsahu zákona o zadávání veřejných zakázek a souvisejících prováděcích předpisů.

Projektová dokumentace bude rozdělena na část hrazenou Ministerstvem financí a část hrazenou právnickou osobou dle aktuálních Pravidel meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje (v případě potřeby bude projednáno na kontrolním dni za účasti MPO).

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“ resp. „provedení díla“ zhotovitelem.

1.2	Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky zhotovitele, která bude popř. automaticky doplněna o další podmínky vyplývající z relevantních zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů. K doplnění prací dojde vždy s účinností dané skutečnosti, a nedisponuje-li účinností, pak s jejím vydáním.

1.3	Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.

1.4	Zhotovitel na své nebezpečí poskytne obstarání inženýrské činnosti, zajistí bezvadné zpracování a dokončení projektové dokumentace a veškerých souvisejících prací a služeb v souladu s nabídkou zhotovitele.

1.5	Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.

1.6	Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici. V případě rozporů mezi zněním této smlouvy a zněním Směrnice je rozhodující znění této smlouvy.

II.

Cena

2.1	Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný.

bude doplněno:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  …………….,- Kč (slovy: ………………………………. korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. nebo Zhotovitel není plátcem DPH.

Tato celková cena je nejvýše přípustnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou nejvýše přípustné a závazné. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

2.2	Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

2.3	Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí a zákonem o veřejných zakázkách.

2.4	Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání služeb a činností v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě a dále veškeré činnosti a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení díla dle předmětu této smlouvy.

2.5	Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

III.

Doba plnění

  - DSP bude zpracována a objednateli odevzdána do 12 týdnů od protokolárního předání veškerých potřebných podkladů právnickou osobou zhotoviteli.

  - DZS bude zpracována a objednateli odevzdána do 7 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

  - Zhotovitel doručí originály pravomocných stavebních povolení do pěti kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci stavebních povolení.

  - Zhotovitel zajistí provedení geodetických prací a inženýrsko-geologického průzkumu tak, aby splnil doby plnění uvedené v bodech 3.1, 3.2  čl. III. této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu jednotlivých stupňů projektové dokumentace (ve smyslu Směrnice a platné legislativy) a předat upravenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději do 4 týdnů od převzetí připomínek zainteresovaných stran.

##### IV.

###### Platební podmínky

4.1 	Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za provedené práce bude zhotovitelem předkládáno objednateli po ukončení dále specifikovaných etap, a to formou tzv. souhrnné faktury s přílohou zahrnující specifikaci provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem podle této smlouvy příp. prací požadovaných objednatelem ve výzvě k podání nabídky.

4.2 	Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za geodetické práce a inženýrsko-geologický průzkum ve výši bude doplněno,- Kč bez DPH včetně příslušné části DPH po řádném provedení a odevzdání výstupů z předmětných prací objednateli.

4.3	Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za DSP včetně obstarání inženýrské činnosti ve výši bude doplněno,- Kč bez DPH včetně příslušné části DPH po řádném zpracování a odevzdání DSP akce „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí: Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I. etapa“ objednateli.

4.4	Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za DZS včetně obstarání inženýrské činnosti ve výši bude doplněno,- Kč bez DPH včetně příslušné části DPH po řádném zpracování a odevzdání DZS akce „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí: Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I. etapa“ objednateli.

4.7	Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení právnickou osobou a objednatelem. Právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou „Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“.

4.8	Splatnost faktur se řídí tímto ujednáním:

- 	zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení, v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku prodlení prodlužuje splatnost faktury;

- 	pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle odst. 4.10 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury;

- bude-li mít objednatel námitky, vyzve neprodleně zhotovitele k jednání o vypořádání námitek na úrovni zástupců smluvních stran;

- nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti zaplacení podle ustanovení o řešení sporů z této smlouvy. Předloženou fakturu na nespornou část se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího předložení.

- Objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení opravené faktury.

4.9	DPH bude vypořádána vždy v každé platbě.

4.10	Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto právo na zádržné uplatňuje až do odstranění veškerých vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky po zániku svého práva na zádržné ve lhůtě 15 dní od doručení písemné výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro výpočet DPH.

4.11	Jednotlivé faktury musí obsahovat:

-	číslo smlouvy;

-	název a sídlo zhotovitele a objednatele;

-	IČ/DIČ zhotovitele;

-	zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence;

-	IČ objednatele;

-	předmět faktury;

-	fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH;

-	splatnost faktury 30 dní od data vystavení;

-	razítko a podpis zhotovitele;

-	v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období;

-	v příloze originál prohlášení právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů.

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojím vyhotovení, přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále.

V.

###### Sankce

5. l	V případě prodlení zhotovitele s plněním některého termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody v plné výši vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty.

5.2	Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým budou naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele od této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši.

5.3	V případě prodlení objednatele s úhradou faktur může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.10 této smlouvy o možnosti výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. IV. této smlouvy.

VI.

Způsob provádění díla

6.1	Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.

6.2	Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, MŽP, MPO, příslušných orgánů státní správy a právnické osoby.

6.3	Podkladem pro případnou úpravu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) bude zejména dokumentace předaná právnickou osobou, obecně závazné předpisy ČR a platné ČSN a písemné pokyny objednatele, popř. právnické osoby. Nemá-li právnická osoba k dotčeným pozemkům vlastnické či jiné právo, které jí opravňuje zřídit na pozemku projektovanou akci, předá zhotoviteli při začátku prací souhlas vlastníka (vlastníků) dotčených pozemků.

6.4	Podkladem pro zpracování DSP bude zejména čistopis DUR, pravomocné územní rozhodnutí, obecně závazné předpisy ČR a platné ČSN a písemné pokyny objednatele popř. právnické osoby. Nemá-li právnická osoba k dotčeným pozemkům vlastnické právo, předá zhotoviteli při začátku prací na DSP doklad o jiném právu, které ji opravňuje zřídit na pozemku projektovanou akci.

6.5	Podkladem pro zpracování DZS bude zejména čistopis DSP, pravomocné stavební povolení, obecně závazné předpisy ČR a platné ČSN a písemné pokyny objednatele popř. právnické osoby.

6.6	DUR bude zpracována v rozsahu a podrobnostech dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, a to s ohledem na podmínky v území a charakter stavby.

DUR bude obsahovat seznam druhů a parcelních čísel akcí dotčených i sousedních pozemků, výpis z listu vlastnictví u dotčených pozemků a informaci o parcelách u sousedních pozemků.

DUR bude předána objednateli v šesti vyhotoveních a 1x na CD-ROM nebo DVD ve struktuře:

- Úvodní údaje

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Výkresová dokumentace

- Dokladová část

DUR bude v průběhu případných úprav konzultována s právnickou osobou, a to minimálně při začátku prací a jeden týden před odevzdáním objednateli. Z jednání bude vždy pořízen zápis, který bude doložen do dokladové části, případné oprávněné požadavky budou zapracovány do DUR.

6.7	DSP bude zpracována v rozsahu a podrobnostech dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to s ohledem na druh a význam akce, její umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu trvání stavby.

DSP bude předána objednateli v šesti vyhotoveních a 1x na CD-ROM nebo DVD ve struktuře:

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situace stavby

- Dokladová část

- Zásady organizace výstavby

- Dokumentace stavby (objektů)

Do DSP budou zapracovány podmínky pravomocného územního rozhodnutí zajišťovaného zhotovitelem. DSP bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s právnickou osobou a to minimálně při začátku prací a jeden týden před odevzdáním objednateli. Z jednání bude vždy pořízen zápis, který bude doložen do dokladové části, případné oprávněné požadavky budou zapracovány do DSP.

6.8	V rámci DZS podle této smlouvy zhotovitel zpracuje a předá objednateli v šesti vyhotoveních a 1x na CD-ROM nebo DVD:

- projektovou dokumentaci stavby, zpracovanou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky ve smyslu § 44 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách;

- technické podmínky ve smyslu § 45 odst. 2) zákona o veřejných zakázkách;

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) ve smyslu § 44 odst. 4) písm. b) zákona o veřejných zakázkách.

Projektová dokumentace stavby podle bodu 6.8 a) této smlouvy bude zpracována a předána objednateli v šesti vyhotoveních a 1x na CD-ROM nebo DVD (texty ve formátu MS WORD a výkaz výměr EXCEL) ve struktuře:

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situace stavby

- Dokladová část

- Zásady organizace výstavby

- Dokumentace stavby (objektů)

- Celkové náklady stavby (pouze ve vyhotovení č. 1 DZS)

Technické podmínky podle bodu 7.8 b) této smlouvy budou zpracovány v souladu s § 45 a § 46 zákona o veřejných zakázkách.

Výkaz výměr podle bodu 6.8 písm. c) této smlouvy bude zhotovitelem zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Závazným podkladem budou projektová dokumentace stavby, technické podmínky podle bodů 6.8 písm. a) a b) této smlouvy. Každá položka výkazu výměr bude obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit podle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací“ vydaných ÚRS Praha a dále popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrnou jednotku a počet měrných jednotek. Vyhotovení č. 1 bude obsahovat i jednotkové ceny položek a cenu položky celkem v Kč bez DPH a dále cenu příslušného stavebního objektu v Kč bez DPH. DPH v Kč a cenu příslušného stavebního objektu celkem v Kč včetně DPH. Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněny s využitím aktualizovaného „Seznamu směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací“ vydaného ÚRS Praha a aktuálního v době zpracování DZS.

Součástí obsahu a rozsahu dokumentace pro provádění stavby budou dále následující náležitosti:

- vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách;

- specifikace předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství, a to v členění: kód CPV, textový popis, měrná jednotka, rozsah (množství);

- vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách; každá položka bude obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit podle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací“ vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno a dále popis položky jednoznačně vymezující druh, technické vlastnosti a kvalitu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k provedení stavby, měrnou jednotku a počet měrných jednotek a bude k ní přiřazen CPV kód, bude – li to možné; soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude kromě tištěné formy zpracován v elektronické formě tak, aby v rámci zpracování nabídky mohli do nich uchazeči přímo doplňovat jednotkové ceny a výsledné nabídkové ceny příslušných položek – závazná část soupisu (výkazu) bude uzamčena před neoprávněnými zásahy uchazečů tak, aby nebylo možné měnit rozsah položek, jejich popis, výměry resp. množství nebo jejich klasifikaci;

- vypracování (jako samostatného elaborátu) podrobného oceněného položkového rozpočtu (odpovídajícího rozsahem a členěním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), a to k účelu stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce; bude obsahovat jednotkové ceny položek a cenu položky celkem v Kč bez DPH, cenu příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru v Kč bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH a souhrnnou rekapitulaci ceny stavby v obdobném členění; ceny budou odpovídat směrným cenám stavebních prací vydaným ÚRS Praha nebo RTS Brno aktuálním v době zpracování tohoto rozpočtu, resp. budou stanoveny ve smyslu § 13 odst. 2) zákona o veřejných zakázkách;

- Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a podrobný oceněný položkový rozpočet bude respektovat pravidla pro možnost úhrady uznatelných nákladů na provedení stavby v rámci veřejné zakázky zadávané k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností.

DZS bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s právnickou osobou, a to minimálně při začátku prací a jeden týden před odevzdáním. Z jednání bude pořízen zápis, který bude doložen do dokladové části, případné požadavky budou zapracovány do DZS. Do DZS budou rovněž zapracovány podmínky pravomocných stavebních povolení zajišťovaných zhotovitelem.

VII.

Odpovědnost za škody a náhrada škody

7.1   	Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, subdodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.

7.2	Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli, právnické osobě nebo třetí osobě z důvodu nedostatků a chyb projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá především za škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními projektové dokumentace na pozemcích či budovách právnické osoby nebo třetí osoby, a to včetně škody takto vzniklé objednateli nebo třetí osobě podle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. Pokud informace a materiály předložené zhotoviteli jako podklady pro zpracování projektové dokumentace obsahují nepravdivé, neúplné či zavádějící informace, má zhotovitel povinnost na tuto skutečnost objednatele (a případně také právnickou osobu nebo třetí osobu) upozornit a navrhnout opatření k jejich odstranění. V případě, že zhotovitel na tyto chyby neupozorní, odpovídá za škodu způsobenou použitím nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v plném rozsahu – povinnosti nahradit škodu se zhotovitel zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že nepravdivost či neúplnost předložených informací nemohl odhalit ani s vynaložení odborné péče. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

8.1	Objednatel má právo odstoupit od smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže uvedených případů:

a)	jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho zaměstnanců, subdodavatelů nebo jiných osob, které zhotovitel při své činnosti použil nebo

b)	pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele;

c)	v případě porušení jakéhokoli jiného podstatného závazku dle této smlouvy ze strany zhotovitele.

8.2	Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této smlouvy. O dobu prodlení objednatele s úhradou faktur se prodlužuje termín předání díla, nedostal-li se zhotovitel v daném případě do prodlení dříve než objednatel. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. IV této smlouvy.

8.3	Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku.

8.4	Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně ukončit.

IX.

Ochrana důvěrných informací

9.1	Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.

X.

Subdodavatelé

10.1	Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „subdodavatel“). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

10.2	Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

XI.

Ostatní ujednání

11.1	Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně.

11.2	Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží.

11.3	Případné spory smluvních stran vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného řešení sporu dosáhnout, jsou k řešení příslušné soudy.

11.4	Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje učinit na své náklady veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SESEZ resp. SEKM. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby.

11.5	Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Na konkrétních podmínkách spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy.

11.6	Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

11.7    Kontaktní osobou na straně objednatele je:

Ing. Jan Pravňanský, Ph.D.     	tel: 257043915 nebo 737 207 417

e-mail: jan.pravnansky.mfcr.cz

bude doplněno:

Kontaktní osobou na straně zhotovitele je:

Jméno                                     	tel:

e-mail:

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1	Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím základě ustanoveními občanského zákoníku.

12.2	Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.

12.3	Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

12.4	Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

12.5.	V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

12.6	Ministerstvo si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není dotčena.

12.7	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

bude doplněno:

| V Praze dne [bude doplněno] | V [bude doplněno] dne [bude doplněno] |
| --- | --- |
| Za Českou republiku – Ministerstvo financí | Za [bude doplněn název zhotovitele] |
| _____________________________ Mgr. Monika Zbořilová ředitel odboru 45 | ________________________________ [bude doplněno jméno] [bude doplněna funkce] |

Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: Ing. Jan Pravňanský, Ph.D.

Za právní správnost smlouvy odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová