SPECIFIKACE MIGRACE

Migrace dat ze starých na nová disková pole bude probíhat na pozadí (např. za použití virtualizace na úrovni diskových polí – potřebný HW zajistí Poskytovatel). Přípustný výpadek jednotlivých informačních systémů jsou maximálně 2 hodiny (doba, kdy není služba dostupná) mimo pracovní dobu, která je v pracovních dnech stanovena od 6 do 18 hodin. Celková délka migrace může být maximálně dle smlouvy 90 kalendářních dní. Všechny servery mají plně funkční multipathing, který umožní bezvýpadkové přepojení stávajících diskových polí a serverů do nové SAN při současném provozu ve stávajícím SAN prostředí. Objednatel neplánuje ani dočasné zapojení nových diskových polí do stávající SAN, ani vzájemné propojení stávající a nové SAN.

Poskytovatel před podpisem smlouvy připraví popis řešení včetně harmonogramu postupu implementace a akceptačních testů, odhadované pracnosti a potřebné součinnosti Objednatele. Dané řešení musí být použitelné v prostředí Objednatele a před podpisem smlouvy odsouhlasené Objednatelem.

Migrovaná data nesmí opustit prostředí Objednatele.

Migrace bude probíhat v lokalitě Letenská a bude znamenat přenesení dat o celkovém objemu 200TB.

Přibližná struktura dat:

- VMware	120TB

- Solaris/Oracle	30TB

- Samostatné Windows servery	5TB

- Media záznamy (kamery)	45TB

SPECIFIKACE ŠKOLENÍ

Školení v rozsahu 5 MD zaměřených na SAN technologie a školení v rozsahu 5 MD zaměřených na disková pole s lektorem v českém jazyce v prostředí Zadavatele.