SMLOUVA O IMPLEMENTACI SW NÁSTROJE, PODMÍNKY JEHO UŽÍVÁNÍ A SERVISNÍ PODPORY

**evidovaná u Objednatele pod č.: /OS/2020**

**a evidovaná u Dodavatele pod č.**

**uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „zákon“)**

**a**

**dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

**(dále jen „tato smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl ALX, vložka 296

zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**

generálním ředitelem

IČO: 00001279

DIČ:CZ00001279

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č. účtu: 200210002/2700

(dále jen „Objednatel“ nebo „STC“)

**Dodavatel: [dodavatel doplní svůj obchodní název a další identifikaci]**

se sídlem **[dodavatel doplní adresu svého sídla]**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **[dodavatel doplní soud, u kterého je zapsán v obchodním rejstříku]** soudem v **[dodavatel doplní město, kde soud sídlí],** oddíl **[•]**, vložka **[•]**

zastoupen: **[dodavatel doplní jméno osoby oprávněné podepsat tuto smlouvu, včetně její funkce]**

IČO: **[dodavatel doplní své IČO]**

DIČ: **[dodavatel doplní své DIČ]**

bankovní spojení: **[****dodavatel doplní své bankovní spojení, resp. název své banky]**

číslo účtu: **[****dodavatel doplní své číslo účtu]**

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

**I**

PREAMBULE A ÚČEL SMLOUVY

1. STC jako výrobce osobních dokladů mimo jiné ve formě polykarbonátových karet má zájem o zvyšování kvality vyráběných dokladů a efektivní zvyšování kvality jednotlivých fází výrobního procesu, včetně včasného detekování případných vad vzniklých během výroby. Za uvedeným účelem zavádí průběžně nové technologické postupy a využívá nové softwarové nástroje.
2. Dodavatel dodá Objednateli softwarový nástroj pro účely detekce anomálií v rámci výrobního procesu se zaměřením zejména na tyto případy:

2.1 defekty povrchu karet (např. černé tečky, bílé fleky, bílá vlákna) a

2.2 anomálie kontrastu (špatně nalaminovaná uhlíková vrstva)

(dále specifikováno v této smlouvě a zaveden a používán pod pojmem „SW nástroj“ nebo také „SW řešení“).

1. Za účelem zvýšení kvality výroby osobních dokladů se smluvní strany dohodly na spolupráci za dále uvedených podmínek.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Projekt podpora výstupní kontroly kvality“ (dále jen „VZMR“), a to s Dodavatelem, který splňuje všechny zadávací podmínky. Podkladem pro tuto smlouvu je rovněž nabídka Dodavatele, jejíž obsah je smluvním stranám znám (dále jen „Nabídka“).
3. Při výkladu obsahu smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám a účelu VZMR. Ustanovení právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena. Objednatel prohlašuje, že předmětná veřejná zakázka byla zadávána v režimu zakázek malého rozsahu a že plnění poskytované v rámci této zakázky VZMR nepřesáhne finanční limit stanovený platnými právními předpisy pro veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „Finanční limit“).
4. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu VZMR, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.

**II**

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Dodavatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky, v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Dodavatel dále prohlašuje, že:

2.1 dodrží termíny pro dodání SW nástroje uvedené v této smlouvě a bude poskytovat služby dle rozsahu sjednaného v této smlouvě;

2.2 dodrží své povinnosti vyplývající z této smlouvy a upozorní Objednatele na případné porušení těchto povinností, pokud by toto porušení mělo mít dopad na lhůty nebo rozsah plnění předmětu této smlouvy, a bez zbytečného odkladu navrhne Objednateli účinné řešení nastalého problému;

1. Objednatel prohlašuje, že:

3.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

3.2 dodrží termíny pro poskytnutí požadované součinnosti uvedené v této smlouvě.

1. Smluvní strany, za účelem ochrany neveřejných informací, které budou vzájemně zpřístupněny v rámci plnění této smlouvy, uzavírají Smlouvu o zachování mlčenlivosti, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

**III**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje k dodání následujícího plnění a poskytování dále specifikovaných služeb takto:
   1. Dodání technického zařízení pro provoz SW nástroje a implementace SW nástroje, přičemž popis technického zařízení a funkce SW nástroje jsou specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen souhrnně označováno jako „Implementace“);
   2. Předání implementovaného SW nástroje do zkušebního provozu po provedení testování SW nástroje minimálně v rozsahu 200 ks dokladů;
   3. Předání plně funkčního SW nástroje

(dále souhrnně označováno jako „Dílo“).

* 1. Servisní služby a podpora SW nástroje po předání plně funkčního SW nástroje (dále jen „Servisní služby“), poskytované výhradně na základě písemného požadavku Objednatele.

1. Specifikace, rozsah a popis Servisních služeb je blíže uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
2. Součástí plnění Dodavatele je i zajištění a postoupení práva k užití SW nástroje ve formě časově omezené licence na dva roky (dále také jen souhrnně jako „Licence“).
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za plnění Dodavatele dodané řádně, včas a v rozsahu sjednaném touto smlouvou, zaplatit Dodavateli ceny podle článku V této smlouvy.

IV

MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

1. Místem dodání technického zařízení pro provoz SW nástroje, Implementace, poskytování Servisních služeb a místem předávání dalších výstupů plnění Dodavatele je provozovna Objednatele na adrese Výrobního závodu II, Za Viaduktem 8, Praha 7 a u vybraných služeb dle požadavku Objednatele může být místem dodání jiné místo na území hl. m. Prahy dle požadavku Objednatele.
2. Doba plnění předmětu smlouvy Dodavatelem je stanovena v Harmonogramu **[lhůty plnění a lhůty poskytnutí součinnosti doplní Dodavatel v rámci nabídky do vzorového formuláře Harmonogramu - příloha č. 4 této smlouvy]**, přičemž Dodavatel je povinen předat implementovaný SW nástroj Objednateli do Zkušebního provozu ve smyslu čl. III odst. 1.2. této smlouvy do 4 měsíců od předání trénovacích datasetů (nutných k zahájení trénování SW nástroje před Implementací) Dodavateli, a zároveň je Dodavatel povinen dodržet lhůtu k předání plně funkčního Díla dle čl. III odst. 1.3 této smlouvy do 7 měsíců od předání trénovacích datasetů (datasetů nutných k zahájení trénování SW nástroje před Implementací).
3. Servisní služby poskytované Dodavatelem ve smyslu čl. III. odst. 1.4 této smlouvy bude poskytovat Dodavatel na vyžádání Objednatele, resp. na základě písemného požadavku Objednatele – Zadávacího listu - Objednávky (dále jen „Objednávka“). V Objednávce Objednatel uvede zejména specifikaci požadované služby, rozsah služeb (počet hodin) a požadovanou dobu plnění, která nesmí být kratší než 5 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. K vystavení Objednávky je oprávněn za Objednatele zmocněnec pro jednání věcná a technická, který ji předá osobně Dodavateli, popř. zašle na emailovou adresu **[Dodavatel doplní svoji emailovou adresu]** Vzor Objednávky je přílohou č. 5 této smlouvy.
4. Dodavatel je povinen dodat Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. Zmocněnci Objednatele, uvedení v čl. XIII této smlouvy, jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla v průběhu celé realizace Díla.
5. Dodavatel dodá technické zařízení a provede Implementaci dle čl. III. odst. 1.1 této smlouvy dle Harmonogramu (příloha č. 4 smlouvy) a předá Objednateli SW nástroj do Zkušebního provozu až po řádném provedení testování SW nástroje na minimálně 200 ks dokladů (z toho 100 ks bez vad, 100 ks s vadami na jednom testovacím setu, který obsahuje 200 ks dokladů) s výsledkem úspěšného nalezení dokladů s vadami v min. 98 % případů (na jednom testovacím setu): Objednatel převezme plnění Dodavatele ve smyslu čl. III. odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy na základě podpisu Předávacího protokolu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 této smlouvy. Přičemž v případě potřeby opakování testování předá Objednatel Dodavateli vždy nový testovací set 200 ks dokladů.
6. Po řádném testování SW nástroje dle předchozího odstavce a jeho předání Objednateli, převezme Objednatel SW nástroj do Zkušebního provozu pro testování SW nástroje u Objednatele (dále také jen „Zkušební provoz“). Objednatel otestuje v rámci Zkušebního provozu minimálně 1000 ks dokladů, a Zkušební provoz může být ukončen, za předpokladu, že nástroj byl vyzkoušen na minimálně 1000 ks dokladů (z toho 800 ks bez vad, 200 ks s vadami) s výsledkem úspěšného nalezení dokladů s vadami v min. 98 % případů.
7. Oznámí-li v rámci Zkušebního provozu Objednatel Dodavateli, že SW nástroj má vady, je Dodavatel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě maximálně 14 kalendářních dnů v souladu s pokyny Objednatele.
8. Dodavatel bude provádět úpravy nebo odstraňovat nahlášené vady SW nástroje během Zkušebního provozu dle požadavků Objednatele průběžně, v nejkratším možném termínu, tak, aby byla dodržena lhůta v této smlouvě stanovená pro dokončení Díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
9. Dodavatel uvede do provozu a předá Objednateli kompletní Dílo, tj. předá SW nástroj do plně funkčního provozu po řádném testování ve Zkušebním provozu. Pokud nebyly shledány žádné vady Díla a Zkušební provoz proběhl řádně dle odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy Objednatel potvrdí řádné a kompletní plnění Dodavatele podpisem Akceptačního protokolu bez výhrad. Vzor Akceptačního protokolu je uveden v příloze č. 7 této smlouvy. V případě, že nebyly vady odstraněny, prodlužuje se Zkušební provoz a akceptační procedura až do doby akceptace Díla Objednatelem bez výhrad.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo do doby odstranění všech vad a nedostatků plné funkčnosti Díla ve smyslu předchozího odstavce.
11. Oprávnění k užívání SW nástroje, resp. Licenci v rozsahu dle čl. VII této smlouvy postoupí Dodavatel Objednateli okamžikem předání SW nástroje do Zkušebního provozu, resp. podpisem Předávacího protokolu.

V

CENY

1. Cena Díla, vychází z nabídkové ceny Dodavatele, která je součástí Nabídky ze **dne [Dodavatel doplní datum podání své Nabídky]** je oběma smluvním stranám známa a mají ji obě smluvní strany shodně k dispozici
2. Cena za kompletní a řádné dodání Díla dle čl. III odst. 1.1 až 1.3 činí **[Dodavatel doplní částku číslem]** ,- Kč bez DPH. Dodavatel zahrnul do ceny Díla i veškeré případné poplatky a náklady vztahující se k předání plně funkčního SW nástroje pro naplnění účelu této smlouvy. Uvedená cena je cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou, a je stanovena za řádně dodané Dílo.
3. Objednatel se zavazuje od předání SW nástroje do plně funkčního provozu ve smyslu čl. III odst. 1.3 této smlouvy, resp. od podpisu Akceptačního protokolu bez výhrad, hradit Dodavateli licenční poplatek za užívání SW nástroje ve výši **[Dodavatel doplní částku číslem]**Kč bez DPH/jeden ks zkontrolovaného dokladu (dále jen „licenční poplatek“). Odměna za užívání SW nástroje během Zkušebního provozu do doby podpisu Akceptačního protokolu bez výhrad je zahrnuta v ceně dle odst. 2 tohoto článku.
4. Dodavatel výslovně prohlašuje, že výši odměny za Licenci – licenční poplatek dle odst. 3 tohoto článku smlouvy považuje za dostatečnou a odpovídající poskytnuté Licenci v rozsahu touto smlouvou sjednaném. Dodavatel potvrzuje, že odměnu za Licenci považuje za plné vypořádání jeho nároků ve vztahu k využití Licence, a tedy nemá právo vznést nárok na jiné peněžité plnění jako zejména nárok na dodatečnou odměnu. Dodavatel dále při stanovení ceny přihlédl k účelu poskytnutí práv a způsobu a okolnostem užití Díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu postupovaných práv ve smyslu autorského zákona a výslovně prohlašuje, že součástí ceny je odměna autora včetně všech případných jiných, výslovně neuvedených, licenčních poplatků za poskytnutou Licenci.
5. Cenu za Servisní služby ve smyslu ve smyslu čl. III odst. 1.4 této smlouvy bude Dodavatel Objednateli účtovat dle sjednané sazby/manday a sjednaného, resp. odsouhlaseného počtu hodin. Cena těchto služeb bude odpovídat násobku, skutečně Dodavatelem, při provádění plnění poskytnutých a Objednatelem akceptovaných, hodin a stanovené sazby, přičemž sazba je sjednána ve výši: **[Dodavatel doplní částku číslem]**,- Kč bez DPH /manday (manday odpovídá 8 hodinám).
6. Všechny ceny v této smlouvě jsou uvedeny jako ceny bez DPH. K fakturované ceně bude připočtena DPH ve výši účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Ceny uvedené v tomto článku jsou cenami maximálními a pevnými pro sjednané plnění v rozsahu ke dni uzavření této smlouvy po celou dobu sjednané doby platnosti této smlouvy.

VI

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky pro úhradu ceny za plnění Dodavatele dle této smlouvy jsou stanoveny dle jednotlivých druhů plnění takto:
   1. Dodavatel vystaví zálohovou fakturu na 70 % ceny za dodání Díla dle odstavce 2 předchozího článku, resp. na částku **[Dodavatel doplní částku číslem]**Kč,- navýšenou o DPH po podpisu Předávacího protokolu. Po úhradě této faktury vystaví Dodavatel daňový doklad na přijatou úplatu a zašle ho Objednateli.
   2. Cena za kompletně dodané Dílo dle čl. III odst. 1.1 až 1.3 této smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury). Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na cenu za předmět smlouvy uvedený v čl. III. odst. 1.1 až 1.3 této smlouvy po podpisu Akceptačního protokolu bez výhrad. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je stanoveno na den podpisu Akceptačního protokolu bez výhrad. Součástí vystaveného daňového dokladu (faktury) bude Objednatelem potvrzený Akceptační protokol bez výhrad dle čl. VIII této smlouvy.

Úhrada zálohové platby dle předchozího odstavce bude započtena na úhradu daňového dokladu (faktury) ceny za kompletní dodání Díla.

* 1. Licenční poplatek

Úhrada ve smyslu čl. V. odst. 3 této smlouvy bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem, přičemž Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) do desátého dne následujícího kalendářního čtvrtletí po čtvrtletí, v němž byl SW nástroj Objednatelem použit. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného čtvrtletí, ve kterém bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Výše odměny v příslušném měsíci bude odpovídat součinu počtu zkontrolovaných ks dokladů a sjednanému licenčnímu poplatku dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Podkladem pro vyčíslení odměny dle čl. V. odst. 3 této smlouvy v příslušném měsíci bude statistický výstup o počtu zkontrolovaných dokladů, generovaný SW nástrojem za příslušné období.

* 1. Servisní služby

Úhrada za služby ve smyslu čl. III. odst. 1.4 této smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je stanoveno na den podpisu Akceptačního protokolu ze strany Objednatele bez výhrad dle čl. VIII odst. 3 této smlouvy. Právo vystavit daňový doklad (fakturu) dle předchozího odstavce vzniká Dodavateli následující den po uskutečnění zdanitelného plnění.

1. Lhůta splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) podle odst. 1.1 až 1.3, popř. 1.4 činí 30 dnů od jeho vystavení Dodavatelem. Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného na daňovém dokladu (faktuře).
2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH “), ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona.
3. Objednatel může ve lhůtě 10 dní od doručení daňového dokladu tento vrátit, obsahuje-li:
   1. nesprávné nebo neúplné cenové údaje,
   2. nesprávné nebo neúplné náležitosti podle odstavce 3 tohoto článku,
   3. Dodavatel nemá bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře) řádně registrovaný v databázi „Registrů plátců DPH“, ve smyslu ZDPH nebo
   4. Dodavatel je registrován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a ZDPH.

V tomto případě je Objednatel povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu vrácení. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením daňového dokladu (faktury) nového nebo opraveného.

1. V případě, že Objednatel daňový doklad (fakturu) vrátí, přestože daňový doklad (faktura) byl vystaven řádně a předepsané náležitosti obsahuje, lhůta splatnosti se nepřerušuje a pokud Objednatel daňový doklad (fakturu) nezaplatí v původní lhůtě splatnosti, je v prodlení.
2. Dodavatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Dodavatel nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli, příjemci zdanitelného plnění.
3. Dodavatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je Dodavatel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH.
4. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Dodavatele, má Objednatel právo bez souhlasu Dodavatele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle faktury-daňového dokladu vystavené Dodavatelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH.
5. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Dodavatele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je Objednatel povinen Dodavatele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.

VII

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. Dodavatel poskytne Objednateli jako součást plnění dle této smlouvy také Licenci, resp. právo k výkonu práva užít SW nástroj v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v této smlouvě.
2. Objednatel nabývá právo k výkonu práva užít SW nástroj, přičemž okamžikem poskytnutí Licence k předanému Dílu je podpis Předávacího protokolu ve smyslu čl. III odst. 1.3 této smlouvy.
3. Objednatel nabývá způsobem odpovídajícím naplnění účelu této smlouvy podle ustanovení § 2358 zákona, nevýhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít, souhrnně označené jako Licence:

* územní rozsah Licence – z hlediska území omezená na Českou republiku,
* časový rozsah Licence - po dobu trvání smlouvy tj. v max. délce 2 let,
* v neomezeném množstevním rozsahu zkontrolovaných dokladů prostřednictvím SW nástroje při zachování Finančního limitu této smlouvy, resp. v souladu se sjednanou dobou platnosti této smlouvy dle čl. XV odst. 1 této smlouvy,
* k účelu a způsobem daným pro řádné a úplné naplnění účelu této smlouvy dle čl. I.

Objednatel není oprávněn postoupit Licenci třetím osobám.

1. V případě, že Objednatel použije Licenci pro jiný účel, než účel vymezený v této smlouvě v čl. I; nebo Objednatel nebo postoupí Licenci třetím osobám bez souhlasu Dodavatele; nebo provede na dodaném SW jakoukoliv úpravu či změnu, je takové jednání Objednatele považováno za podstatné porušení smlouvy a Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
2. Dodavatel prohlašuje, že vykonává veškerá majetková práva k dodávanému plnění, resp. že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci v rozsahu výše uvedeném. Dodavatel odpovídá Objednateli za to, že dodané Dílo, ani jeho části, včetně poskytnutých plnění dle této smlouvy, nezasahují a neoprávněně nenarušují práva třetích osob, zejména práva autorská, práva k ochranné známce, patentu a k ostatním předmětům duševního vlastnictví, spojená s dodaným plněním a tato plnění nebyla poskytnuta bez vědomí a svolení takových subjektů či autorů. Dodavatel je obeznámen s tím, že nese plnou právní odpovědnost za důsledky vzniklé porušením tohoto prohlášení.
3. Dodavatel bude na své náklady hájit Objednatele před jakýmkoliv nárokem třetí osoby z důvodu porušení autorského práva, v důsledku plnění Dodavatele dle této smlouvy. Dodavatel uhradí Objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady, škody a pravomocné poplatky uložené soudem na základě takového nároku či náklady zahrnuté v dohodě o narovnání.

VIII

PŘEDÁNÍ, PŘEVZETÍ PLNĚNÍ A JEHO AKCEPTACE

1. Dodavatel se zavazuje dodat Dílo ve lhůtách stanovených v příloze č. 4 této smlouvy. Servisní služby ve smyslu čl. III. odst. 1.4 této smlouvy, které bude Dodavatel poskytovat výhradně jen na základě požadavku Objednatele ve lhůtách uvedených v příslušné Objednávce.
2. Dodavatel se zavazuje předat Objednateli zhotovené Dílo bez vad, plně funkční k naplnění účelu sjednaného touto smlouvou, přičemž platí, že dodané Dílo trpí vadami, neodpovídá-li účelu určenému touto smlouvou ve smyslu čl. I této smlouvy, zejména pokud nebude naplněna podmínka řádně provedeného testu ve Zkušebním provozu ve smyslu čl. IV. odst. 6 a násl. této smlouvy. Akceptace - uvedení SW nástroje do plně funkčního provozu, ve smyslu čl. III. odst. 1.3 této smlouvy, bude probíhat na základě Akceptačního protokolu bez výhrad.
3. Poskytnutí služeb ve smyslu čl. III. odst. 1.4 této smlouvy bude Objednatel potvrzovat, resp. odsouhlasí kvalitu a rozsah poskytnutých služeb, popř. sdělí své výhrady do 5 pracovních dnů od předání zprávy o ukončení požadované služby, resp. od jejího převzetí formou Akceptačního protokolu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 této smlouvy. V případě, že Objednatel má výhrady ke kvalitě či rozsahu poskytnutého plnění a dohodne se s Dodavatelem na nápravě vad, je Dodavatel povinen sjednat nápravu cestou odstranění výhrad uvedených v Akceptačním protokolu ve lhůtě 7 dnů od oznámení, pokud v Akceptačním protokolu nebude sjednána lhůta jiná. Po uplynutí této lhůty zahajuje Dodavatel novou akceptační proceduru opětovným předáním Akceptačního protokolu.
4. Při Akceptaci poskytnutých služeb bez výhrad schválí oprávněná osoba Objednatele (Zmocněnec pro obchodní a technické věci, nebo pro věci výrobní) Akceptační protokol a Dodavateli vzniká právo vystavit daňový doklad (fakturu).

IX

práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel dodá SW nástroj a bude poskytovat sjednané služby s náležitou odbornou péčí a prostřednictvím osob, které mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti s plněním svých úkolů.
2. Dodavatel zaručuje realizovatelnost účelu smlouvy ve lhůtách uvedených v Harmonogramu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
3. Dodavatel vyvine maximální úsilí pro to, aby veškerá plnění dle této smlouvy byla za předpokladu poskytnutí řádné součinnosti Objednatele poskytnuta vždy řádně a včas.
4. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele realizovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím třetí osoby.
5. Dodavatel je oprávněn uvádět referencev rozsahu loga Objednatele a účelu smlouvy definovaného čl. I odst. 2 této smlouvy. Jakýkoliv jiný druh nebo text reference podléhá udělení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
6. Dodavatel má právo provést kontrolu datové integrity SW, a to jednou za dva měsíce, veškeré náklady s tím spojené hradí Dodavatel, přičemž Objednatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do datové integrity SW nástroje a zavazuje se neodmítnout provedení kontroly ze strany Dodavatele.
7. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost pro dodržení lhůt uvedených v Harmonogramu, a dále nutnou součinnost, umožňující provádět plnění ze strany Dodavatele, zejména zajistit přístup do objektu, kde bude prováděna Implementace SW nástroje, popř. Servisní služby nebo kontrola datové integrity SW nástroje, stejně tak je Objednatel povinen zajistit vhodné místo pro umístění zařízení dodávaného Dodavatelem.
8. Dodavatel je oprávněn zkontrolovat počet dokladů zkontrolovaných za pomocí SW nástroje, resp. prověřit, že statistický výstup ve smyslu čl. VI odst.1.3 této smlouvy, který je podkladem pro fakturaci licenčního poplatku, odpovídá faktickému stavu, resp. rozsahu používání SW nástroje Objednatelem.

X

POVINNOST NAHRADIT ŠKODU

1. Každá ze smluvních stran je povinna nahradit škodu způsobenou v souvislosti s porušením obecně závazných právních předpisů a porušením této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení vzniku škody a k minimalizaci její případné výše.
2. Smluvní strany činí nesporným, že náhrada škod, za kterou smluvní strany nesou odpovědnost v souvislosti s touto smlouvou, bude omezena na přímé škody (tedy škody vzniknuvší jako bezprostřední a běžně očekávatelný důsledek škodné události) s tím, že maximální výše takové náhrady po dobu účinnosti smlouvy je sjednána do výše Finančního limitu smlouvy uvedené v odst. čl. I odst. 5 této smlouvy.
3. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany, pokud druhou stranu na nesprávnost takového zadání předem písemně upozornila.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku, vyplývajícího z této smlouvy, prokáže-li, že jí ve splnění tohoto závazku dočasně nebo trvale bránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (§ 2913 odst. 2 zákona).
5. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu na překážky vzniklé podle § 2913 odst. 2 zákona bránící řádnému plnění této smlouvy.
6. Dodavatel prohlašuje, že je v dostatečné míře pojištěn pojištěním, kryjícím škodu, kterou by mohl způsobit při plnění této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, nejpozději při podpisu této smlouvy, předložit Objednateli doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při podnikatelské činnosti vystavený na jméno Dodavatele na pojistnou částku nejméně ve výši Finančního limitu této smlouvy.
7. Dodavatel je povinen udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy pojištění v uvedeném rozsahu. Případné změny v rozsahu pojistného krytí pod uvedenou částku je Dodavatel povinen neprodleně sdělit Objednateli.
8. Smluvní strany mají vzájemný nárok na náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
9. Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na náhradu škody, písemně vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se smluvní strana prokazatelně dozvěděla o vzniku škodní události.

XI

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1. V případě prodlení se splněním lhůty pro předání SW nástroje do Zkušebního provozu Objednateli (Harmonogram, příloha č. 4 smlouvy), prokazatelně zaviněného Dodavatelem, vzniká Dodavateli závazek uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení se splněním lhůty pro odstranění vad, resp. výhrad uvedených v Akceptačním protokolu, prokazatelně zaviněného Dodavatelem, vzniká Dodavateli závazek uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nesplnění dohodnuté úrovně poskytovaných Servisních služeb zajišťované Dodavatelem dle Přílohy č. 3 této smlouvy vzniká Dodavateli závazek uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý den, ve kterém úroveň služeb neodpovídala dohodnuté úrovni služeb stanovené přílohou č. 3 této smlouvy.
4. V případě prodlení Objednatele s placením daňového dokladu (faktury) vzniká Dodavateli právo na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
5. Smluvní pokuty za porušení smluvního závazku dle odst. 1, 2 nebo 3 tohoto článku smlouvy budou dodavatelem uhrazeny do 30 dnů od doručení řádně vystavené a oprávněné faktury.
6. Úrok z prodlení dle odst. 4 tohoto článku smlouvy bude Objednatelem uhrazen do 30 dnů od doručení řádně vystavené a oprávněné faktury.

XII

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Smluvní strany se při ochraně osobních údajů řídí požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a požadavky zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
2. Smluvní strany se dohodly, že mohou zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců nebo zaměstnanců svých dodavatelů (osobní údaje zaměstnanců), a to pro účely plnění této nebo Smlouvy o zachování mlčenlivosti po dobu účinnosti předmětných smluv. Další zpracování těchto osobních údajů může být pouze ve smyslu oprávněných zájmů smluvních stran.
3. Objednavatel dále stanovuje, že Dodavatel nesmí v průběhu poskytování plnění podle této smlouvy zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou uvedeny na sledovaných dokladech či jiných nosičích osobních údajů, či jiné osobní údaje, ke kterým by získal přístup u Objednatele (dále také „osobní údaje fyzických osob“), není-li Objednavatelem stanoveno jinak. K naplnění této povinnosti jsou smluvními stranami realizovány před zahájením plnění, v jeho průběhu a po jeho ukončení patřičná bezpečnostní opatření, a to jak organizační, tak technická.
4. Objednatel dále prohlašuje, že učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu Dodavatele k osobním údajům fyzických osob, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití, a to zejména prostřednictvím následujících opatření:
   1. Objednatel realizuje předávání informací souvisejících s plněním smlouvy pouze v jejich anonymizované nebo pseudoanonymizované podobě, přičemž k těmto operacím jsou určeni konkrétní zaměstnanci Objednatele.
   2. Objednatel prokazatelně zabezpečí poučení či proškolení určených zaměstnanců Dodavatele ohledně opatření zavedených u Objednatele a týkajících se bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů.
   3. Objednatel se zavazuje poskytnout dodatečné poučení ohledně opatření zavedených u Objednatele a týkajících se bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů, a to v případech, kdy zaměstnanci Dodavatele vyjádří nejistotu ohledně těchto pravidel nebo souvisejících postupů.
5. Dodavatel se zavazuje, že pokud v rámci realizace této smlouvy přijdou jeho zaměstnanci do styku s osobními údaji fyzických osob, je Dodavatel povinen nahlásit bezodkladně písemně Objednateli tuto skutečnost a okamžitě ukončit a nezahájit zpracování osobních údajů a vyčkat dalších příkazů Objednatele. V uvedeném případě písemně kontaktuje kontaktní osobu Objednatele ve věcech Ochrany osobních údaj a uvede veškeré informace, které Objednatel pro posouzení případu bude požadovat.
6. Dodavatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci bezodkladně nahlašují určeným zaměstnancům Objednatele případnou bezpečnostní událost nebo incident, případně porušení zabezpečení osobních údajů fyzických osob.
7. Dodavatel se zavazuje, že po ukončení smlouvy přistoupí případně k dodatečným opatřením tak, aby žádnými prostředky Dodavatele nemohly být dodatečně zpracovány nebo dosaženy jakékoli osobní údaje fyzických osob podle této smlouvy.

XIII

SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace, jakož i jakoukoliv jinou součinnost nezbytnou pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat bezodkladně druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy
2. Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem, či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní straně této smlouvy, není-li touto smlouvou stanoveno, nebo mezi smluvními stranami pro konkrétní případy písemně dohodnuto, jinak. Smluvní strany tímto uznávají i elektronickou formu komunikace prostřednictvím datových schránek.
3. Smluvní strany se zavazují vytvořit pro poskytování součinnosti v rámci svých organizačních struktur optimální komunikační, řídící a odborné (personální) podmínky. Komunikace mezi smluvními stranami, související s řízením a realizací smlouvy, bude probíhat prostřednictvím pověřených osob smluvních stran:

Za Objednatele:

Zmocněnci a kontaktní osoby Objednatele:

Ve věcech obchodních a technických: Ing. Lukáš Kulovaný, vedoucí útvaru interních projektů

Ve věcech výrobních: Ing. Ondřej Hyršl, výrobní ředitel

Ve věcech ochrany neveřejných informací: Ing. Marián Sudimák, manažer řízení bezpečnosti informací a odborný referent ISO

Ve věcech nastavení ochrany Osobních údajů – Ing. Luděk Gulazsi, pověřenec GDPR

Za Dodavatele:

Zmocněnci a kontaktní osoby Dodavatele: **[Dodavatel doplní]**

Ve věcech obchodních a technických: **[Dodavatel doplní]**

Ve věcech výrobních: **[Dodavatel doplní]**

Ve věcech bezpečnostní ochrany výroby a ochrany neveřejných informací: **[Dodavatel doplní]**

Ve věcech nastavení ochrany Osobních údajů: **[Dodavatel doplní]**

1. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit pověřené osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé smluvní straně písemně oznámit, jinak tato změna nemá vůči druhé smluvní straně právní účinky. Takováto změna bude při nejbližší vhodné příležitosti ošetřena dodatkem k této smlouvě.

XIV

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastní instalace a implementace SW nástroje v rámci plnění této smlouvy se uskuteční na adrese uvedené v čl. IV odst.1 této smlouvy zpravidla v pracovních dnech v době od 06.00 hodin do 18.00 hodin, výjimečně i mimo uvedenou dobu a ve dnech pracovního klidu, jestliže se tak smluvní strany předem dohodnou.
2. K řádnému splnění předmětu smlouvy Objednatel zajistí pro Dodavatele zejména:
   * 1. vstup zaměstnancům Dodavatele do objektu Objednatele v době potřebné k realizaci předmětu smlouvy;
     2. poučení zaměstnanců Dodavatele o dodržování ochranných a bezpečnostních opatření v objektu Objednatele;
     3. místo k bezpečnému uložení technického zařízení a dokumentace a nezbytného příslušenství k realizaci předmětu smlouvy.
3. Dodavatel je povinen dbát, aby jeho zaměstnanci realizující předmět smlouvy byli při vstupu do prostor Objednatele vybaveni platným průkazem totožnosti, který předkládají k nahlédnutí Objednateli.
4. Zaměstnanci Dodavatele jsou zejména:
   * 1. oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů v objektu Objednatele, které budou dohodnuty mezi kontaktními osobami obou smluvních stran;
     2. povinni mít u sebe, popř. nosit viditelně, průkazy pro vstup do objektů Objednatele;
     3. povinni být vybaveni vlastními osobními ochrannými pomůckami potřebnými pro vykonávané práce;
     4. povinni dodržovat veškeré platné obecně závazné právní předpisy a závazné normy týkající se plnění, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, likvidace odpadů a norem ISO.

XV

UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva včetně platnosti licence se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 roky od předání plně funkčního SW nástroje nebo vyčerpání Finančního limitu dle čl. I odst. 5 této smlouvy dle toho, která skutečnost nastane dříve.
2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě.
3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona pokládají za podstatné porušení smlouvy:
   1. prodlení Dodavatele s Implementací nebo uvedením do Zkušebního provozu podle Harmonogramu (příloha č. 4) déle než 10 kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani do 7 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
   2. nedodržení některé z lhůt uvedených v čl. IV odst. 2 této smlouvy ze strany Dodavatele;
   3. opakované (tzn. alespoň dvakrát) porušení některé z dohodnutých úrovní poskytovaných Servisních služeb, uvedených v příloze č. 3 této smlouvy;
   4. nesplnění podmínky 98% úspěšnosti testování ze strany Dodavatele ve smyslu čl. IV odst. 5 této smlouvy po použití 3 a více testovacích sad dokladů;
   5. opakované (tzn. alespoň dvakrát) nesplnění dohodnuté minimální úrovně detekce vad (98%) dle přílohy č. 2 této smlouvy;
   6. nedodržení požadované funkcionality SW nástroje, aby používáním SW nástroje nedocházelo ke zpracování, zejména k ukládání osobních údajů fyzických osob na vlastním uložiště SW nástroje (osobní údaje uvedené na kontrolovaných dokladech či jiných nosičích osobních údajů ve smyslu čl. XII odst. 3 této smlouvy);
   7. nedodržení ujednání Smlouvy o zachování mlčenlivosti mající přímý, prokazatelný vliv na plnění smlouvy;
   8. nedodržení čl. VI odst. 6 této smlouvy;
   9. Dodavatel nemá bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře) řádně registrovaný v databázi „Registrů plátců DPH“, ve smyslu ZDPH nebo Dodavatel je registrován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a ZDPH;
   10. pokud právní nástupce Dodavatele nebude odborně způsobilý (včetně personálního a finančního zajištění) zajistit plnění této smlouvy v plném rozsahu a za podmínek touto smlouvou stanovených;
   11. neoprávněný zásah do datové integrity SW nástroje ze strany Objednatele;
   12. neodůvodněné opakované odmítnutí kontroly datové integrity SW nástroje ze strany Objednatele;
   13. v případě nepravdivosti prohlášení uvedeného v čl. VII odst. 5 této smlouvy
   14. opakované (alespoň dvakrát) nedodržení splatnosti daňového dokladu (faktury) o více než 30 dnů.

V ostatních případech a pochybnostech se má za to, že porušení není podstatné.

1. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením tedy nedochází ke zrušení smluvního vztahu od samého počátku, vzájemná plnění, která si smluvní strany do ukončení smlouvy odstoupením od smlouvy poskytly, si obě smluvní strany ponechají. Právo na náhradu újmy, případně nárok na smluvní pokuty či úrok z prodlení strany odstupující tím není dotčeno.
2. Smluvní strany v případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu zpracují vyúčtování vzájemných plnění a vzájemných pohledávek a provedou řádné finanční vypořádání ve lhůtě dvou (2) měsíců od ukončení smlouvy, jehož součástí bude také přesný plán ukončení poskytování služeb a způsob vyúčtování vzájemných plnění, sankcí a vzájemných pohledávek.

XVI

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto smlouvu je, s výjimkou případů uvedených v ustanovení čl. XIII odst. 4 této smlouvy, možné měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na právní nástupce smluvních stran.
3. V případě, že se stanou v průběhu plnění této smlouvy některá její ustanovení neplatnými, neúčinnými či nevykonatelnými, smluvní strany se zavazují nahradit je jinými ustanoveními, která budou platná, účinná a vykonatelná a svým obsahem se budou maximálně blížit obsahu nahrazovaných ustanovení.
4. Tato smlouva není smlouvou na řad. Dodavatel je oprávněn ji převést stejně jako práva a povinnosti z ní vyplývající pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
5. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanovením zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
6. Všeobecné obchodní podmínky Objednatele nebo Dodavatele se pro smluvní vztah založený touto smlouvou nepoužijí.
7. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání zmocněnců. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo předložit spor k rozhodnutí příslušnému soudu.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jeden (1) výtisk.
9. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu a za podmínek stanovených v tomto zákoně je Objednatel tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající, poskytnout na výzvu třetí osoby, pokud se nejedná o informace, které smluvní strany považují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. Dodavatel dále bere na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv podle uvedeného zákona zajistí Objednatel.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Smlouva o zachování mlčenlivosti

Příloha č. 2 Popis technického zařízení a funkce SW nástroje

Příloha č. 3 Rozsah Servisních služeb

Příloha č. 4 Harmonogram **[Dodavatel dodá vyplněný jako součást své nabídky]**

Příloha č. 5 Zadávací list - Objednávka VZOR

Příloha č. 6 Předávací protokol – VZOR

Příloha č. 7 Akceptační protokol - VZOR

**Za Objednatele: Za Dodavatele:**

V Praze dne V **[.]** dne

…………………………………………… ……………………………………………

**Tomáš Hebelka, MSc [Dodavatel uvede danou osobu]**

**generální ředitel [Dodavatel uvede danou pozici]**

**STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [Dodavatel uvede danou identifikaci]**