Příloha č. 5

NÁVRH

SMLOUVA O DÍLO č. X/2015

na technologickou úpravu závodní kuchyně

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“),

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 525/15, 118 10, Praha 1

jejímž jménem jedná Mgr. Jakub Vašíček, ředitel odboru 13 - Hospodářská správa

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: Česká národní banka, účet č. 3328001/0710

ID datové schránky: xzeaauv

(dále jen „Objednatel“)

a

[název právnické osoby (včetně označení právní formy)/ jméno člověka]

sídlo:

zapsaný/á v obchodním rejstříku pod spisovou značkou [•] vedenou u [•] soudu v [•]

zastoupená:[jméno], [funkce]

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: [Banka], [číslo účtu]

ID datové schránky:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavřely na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“) vedeného k veřejné zakázce pod názvem „Dodávka technologie do závodní kuchyně“ (dále jen „Zakázka“) tuto Smlouvu a projevují vůli řídit se jejími ustanoveními.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas technologickou úpravu závodní kuchyně v objektu Objednatele, Letenská 15, k. ú. Malá Strana, Praha 1 (dále jen „Kuchyně“) postupem podle Analýzy rozmístění stávající technologie z období 12/2014 vypracované společností VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. a projektové dokumentace z období 5/2015 vypracované společností Quadra project, s.r.o. (obojí společně dále jen „Projektová dokumentace“), a podle dalších podkladů předaných v rámci zadání Zakázky a  podle nabídky Zhotovitele došlé dne DD. MM. 2015, jejíž součástí je položkový rozpočet, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 1 (vše vyjmenované dále jen jako „Smluvní dokumentace“) (dále jen „Dílo“), a dále závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané Dílo Cenu dle čl. III této Smlouvy.

Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí.

Vlastníkem zhotoveného a předaného Díla je Objednatel.

Zhotovitel bere na vědomí důležitost včasného předání řádně provedeného Díla, způsobenou provozními důvody na straně Objednatele. Jiné než řádné plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele představuje pro Objednatele závažné potíže z hlediska včasného fungování Kuchyně a může s sebou nést vysoké škody.

Zhotovitele bere na vědomí, že jeho plnění dle této Smlouvy bezprostředně navazuje na stavební práce (dále jen „Stavební dodávka“) prováděné vybraným dodavatelem (dále jen „Dodavatel stavebních prací“), a zavazuje se úzce spolupracovat s Dodavatelem stavebních prací tak, aby bylo ze strany Zhotovitele zajištěno, že Stavební dodávka bude provedena způsobem, který nebude představovat překážku pro řádné plnění Zhotovitele.

Místo plnění a prohlášení Zhotovitele

Místem plnění (dále jen „Místo plnění“) je prostor Kuchyně.

Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající předmětu plnění dle této Smlouvy, podrobně se seznámil se Smluvní dokumentací a podklady předanými Objednatelem a provedl jejich kontrolu.

Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.

Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s Místem plnění a důsledně prověřit stav Kuchyně před provedením Stavební dodávky.

Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu Smluvní dokumentace dle skutečností, které bylo možné zjistit při prohlídce Místa plnění, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatně vícepráce nutné z důvodu těchto skutečností. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce zjistit, tím zůstávají nedotčeny.

Cena a platební podmínky

Cena za provedení Díla (dále jen „Cena“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tato Cena je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla, jak je zakotveno v Příloze č. 1 (např. náklady na pořízení dodávané technologie, náklady na dopravu, náklady na odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v Místě plnění atd.). Podkladem pro stanovení Ceny je nabídka Zhotovitele ze dne DD. MM. 2015.

Smluvní strany si ujednaly, že Cena činí částku [•] Kč. V Ceně je zahrnuta případná daň z přidané hodnoty.

Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy na provedení Díla. Cena bude Objednatelem uhrazena po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků. Možnost aplikace ustanovení § 2611 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují.

Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla a odstranění případných vad fakturu, kterou doručí Objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací protokol“) a bylo-li Dílo předáno s vadami, také protokolu o odstranění vad a nedodělků (dále jen „Protokol o odstranění vad“), podepsaných oběma Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:

Označení Díla a označení této Smlouvy,

uvedení Ceny,

úplné bankovní spojení Zhotovitele spolu s uvedením identifikátoru pro platbu (variabilní symbol či jiné),

veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud bude Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH,

informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 Občanského zákoníku.

Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

Objednatel má právo fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li kopie řádného Předávacího protokolu (popř. též Protokolu o odstranění vad). Ode dne doručení opravené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti v délce 21 kalendářních dnů.

Spolupráce s Dodavatelem stavebních prací

Dodavatel stavebních prací je povinen poskytnout Stavební dodávku v období od 1. 8. do 18. 8. 2015 v denních hodinách od 8:00 hod do 16:00 hod, a to včetně dnů pracovního klidu a pracovního volna. Stavební dodávku je povinen předat Objednateli nejpozději dne 18. 8. 2015 do 16:00 hod.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou včas vyžádanou součinnost v období od 1. 8. do 18. 8. 2015, pokud její potřeba souvisí se zajištěním podmínek pro řádné zhotovení Díla.

Zhotovitel se zavazuje, že bude v době uvedené v odst. 1 na výzvu Objednatele, jakož i průběžně, v Místě plnění kontrolovat, zda Dodavatel stavebních prací nepostupuje v rozporu se Smluvní dokumentací takovým způsobem, který by Zhotoviteli následně bránil v řádném zhotovení Díla.

Zhotovitel je povinen dostavit se v dobu uvedenou v odst. 1 do Místa plnění, vyzve-li jej k tomu Objednatel alespoň 3 hodiny předem ústně, telefonicky, případně e-mailem, není-li telefonické spojení možné.

Zhotovitel je oprávněn pokládat Dodavateli stavebních prací odborné dotazy vztahující se k jeho povinnostem dle odst. 3 tohoto článku.

Vznikne-li mezi Zhotovitelem a Dodavatelem stavebních prací sporná otázka vztahující se k povinnostem Zhotovitele dle odst. 3 tohoto článku, bude ji Zhotovitel řešit dohodou s Dodavatelem stavebních prací.

Nemůže-li být sporná otázka dle předchozího odstavce vyřešena dohodou Zhotovitele a Dodavatele stavebních prací, je Zhotovitel povinen upozornit na spornou otázku Objednatele.

Zjistí-li Zhotovitel rozpor prováděné Stavební dodávky se Smluvní dokumentaci, je povinen jej bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 hodin, oznámit Objednateli a spolupracovat s Objednatelem i Dodavatelem stavebních prací při řešení oznámených rozporů tak, aby byly všechny rozpory do okamžiku převzetí Místa plnění Zhotovitelem vypořádány.

Zhotovitel se zavazuje dostavit se na včasnou výzvu Objednatele dle tohoto článku k předání Stavební dodávky Dodavatelem stavebních prací, jakož i k protokolárnímu potvrzení odstranění vad Dodavatelem stavebních prací. Při předání Stavební dodávky je Zhotovitel povinen zkontrolovat, zda byla Stavební dodávka provedena v souladu s jemu dostupnou dokumentací Stavební dodávky, jakož i se Smluvní dokumentací, a zda provedení nebrání zhotovení Díla a je povinen upozornit Objednatele na případné nalezené rozpory.

Neupozorní-li v rozporu s tímto článkem Zhotovitel Objednatele na rozpory Stavební dodávky se Smluvní dokumentaci, které objevil nebo objevit mohl a měl, není Objednatel v prodlení, brání-li rozpor v provedení Díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto vady Stavební dodávky nebudou považovány za překážku zhotovení Díla a Zhotovitel se tak může sám dostat do prodlení s plněním svých povinností z této Smlouvy.

Povinnosti dle tohoto článku se prodlužují o dobu případného prodlení Dodavatele stavebních prací s předáním Stavební dodávky a předá-li Dodavatel stavebních prací Stavební dodávku s vadami, pak o dobu do protokolárního potvrzení odstranění vad Dodavatelem stavebních prací. O předání Stavební dodávky, jakož i o protokolárním potvrzení odstranění vad dle předchozí věty bude Zhotovitel Objednatelem vyrozuměn. Objednatel sdělí Zhotoviteli, kdo je Dodavatelem stavebních prací, včetně jeho kontaktních údajů, bez zbytečného odkladu poté, co se jeho identitu dozví.

Dodavatel stavebních prací je smluvně zavázán se Zhotovitelem spolupracovat, zejména umožnit mu přístup na Místo plnění, poskytovat odpovědi na jeho odborné dotazy apod.

Nestanoví-li Smlouva jinak, koordinuje Spolupráci Zhotovitele s Dodavatelem stavebních prací Objednatel.

Lhůta a způsob plnění

Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele, v období od 31. 7. 2015 do 1. 8. 2015, před započetím činnosti Dodavatele stavebních prací, provést odpojení a přesun stávající technologie do určených prostor Objednatele ve vzdálenosti cca 50 m.

Objednatel umožní následně Zhotoviteli přístup k Místu plnění za účelem provedení Díla v období od 19. 8. 2015 do 23. 8. 2015 nebo do předání Díla, podle toho, co nastane dříve, v denních hodinách od 8:00 hod do 16:00 hod, a to včetně dnů pracovního klidu a pracovního volna. Místo plnění bude Zhotoviteli předáno dne 18. 8. 2015 poté, co Dodavatel stavebních prací předá Objednateli Stavební dodávku, a to na základě oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že Místo plnění za podmínek v zápise uvedených přejímá.

Dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději dne 23. 8. 2015 do 16:00 hod.

Objednatel umožní Zhotoviteli přístup dle druhého odstavce tohoto článku i před prvním tam stanoveným dnem za předpokladu, že Dodavatel stavebních prací předá Objednateli Stavební dodávku dříve než v nejzazším termínu.

Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla Objednatele, a to nejméně 1 pracovní den předem. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, platí, že Dílo bude předáno poslední den lhůty dle odst. 2 tohoto článku v 16:00 hod.

Dílo je Zhotovitel povinen provést osobně nebo pod svým osobním vedením.

Dokladem o předání a převzetí Díla je Předávací protokol.

Předávací protokol obsahuje především označení Smluvních stran, této Smlouvy, předávaného Díla a informaci o tom, zda Zhotovitel předal Dílo řádně a včas. V případě předání Díla s nedodělky nebo jinými vadami budou v Předávacím protokolu vady označeny, bude stanoven termín pro jejich odstranění, bližší podmínky jejich odstranění, včetně vymezení věcí, které nepodléhají ustanovení odst. 13 tohoto článku. Obsah předávacího protokolu bude potvrzen vlastnoručními podpisy obou Smluvních stran na Předávacím protokolu.

Po odstranění vad a nedodělků, označených v Předávacím protokolu, dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, který podepíšou obě Smluvní strany. Na obsah Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení předchozího odstavce.

Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, kdy je Dílo způsobilé sloužit svému účelu.

Nejzazší termín pro předání Díla může být změněn výlučně v případě, kdy dojde během provádění Díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku Objednatele. K prodloužení termínu dle předchozí věty může dojít pouze s výslovným písemným souhlasem Objednatele. Ustanovení dalšího odstavce tím není dotčeno.

Ujednaný termín předání Díla se posouvá o tolik dní, o kolik celých dní bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení Objednatele v příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním Díla Zhotovitelem. Pokud je prodlení Objednatele v příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele dle čl. IV, ustanovení tohoto odstavce se neuplatní.

Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku předání Díla Objednateli vyklidit (tj. odstranit veškeré své věci, odpad vzniklý při zhotovení Díla atd.) Místo plnění a ostatní prostory, k nimž mu byl Objednatelem umožněn přístup a předat je Objednateli ve smluveném stavu. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělky nebo jiné vady vytčené v Předávacím protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem vzájemně odsouhlaseným v Předávacím protokolu, určeným k odstranění vad a nedodělků Díla, a to do doby sepsání  Protokolu o odstranění vad.

Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Ustanovení čl. II. odst. 5 Smlouvy není dotčeno.

Práva a povinnosti Smluvních stran

Povinnosti Objednatele:

Objednatel dohodne se Zhotovitelem rozsah oprávnění Zhotovitele ke vstupu a vjezdu k Místu plnění v souladu s čl. IV. a čl. V. a umožní Zhotoviteli přístup k Místu plnění.

Objednatel dále umožní Zhotoviteli v období od 19. 8. 2015 do protokolárního předání Díla Objednateli přístup do uzamykatelných prostor v objektu Objednatele, v nichž Zhotovitel může na vlastní riziko a odpovědnost uskladnit věci potřebné pro provádění Díla. Do těchto prostor bude Zhotoviteli, popř. Pracovníkům Zhotovitele umožněn přístup na základě předchozí domluvy s Kontaktními osobami Objednatele, uvedenými v článku XII. odst. 3 písm. a), v době dle čl. V odst. 2 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že nebude skladovat v objektu Objednatele žádné nebezpečné látky a předměty, které by mohly ohrozit majetek Objednatele a zdraví osob pohybujících se v objektu Objednatele.

Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními předpisy platnými pro objekt Objednatele, do kterého Zhotovitel bude vstupovat v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech svých zaměstnanců a případných jiných osob podílejících se na provádění Díla prostřednictvím Zhotovitele (dále jen „Pracovníci Zhotovitele“) a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele.

Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s prováděním a předáním Díla.

Objednatel se zavazuje zkontrolovat soulad Předávacího protokolu se skutečně provedeným Dílem a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí uvést všechny výhrady ohledně předávaného Díla do Předávacího protokolu. Objednatel je dále povinen Předávací protokol podepsat. Nejsou-li na Předávacím protokolu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že Objednatel Dílo přejímá bez výhrad. Přiměřeně se ustanovení použije i na Protokol o odstranění vad.

Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu za řádně provedené a předané Dílo.

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla (prací) prostřednictvím Kontaktních osob Objednatele. V případě zjištění závad učiní Objednatel písemně požadavek na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

Práva a povinnosti Zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo Objednateli.

Zhotovitel při předání Díla předloží Objednateli Předávací protokol. Po doplnění všech nesrovnalostí a výhrad k předávanému Dílu Objednatelem, po doplnění všech dalších náležitostí Předávacího protokolu (čl. V. odst. 8) a po podpisu Objednatele je Zhotovitel povinen Předávací protokol podepsat. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výhradami Objednatele, je povinen je v Předávacím protokolu rozporovat. Jedno vyhotovení předávacího protokolu obdrží Objednatel. Přiměřeně podle tohoto ustanovení postupují Smluvní strany i v případě Protokolu o odstranění vad.

Zhotovitel se zavazuje nezměnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu a kvalitě stanovenými touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i závaznými a doporučujícími technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice. Zhotovitel je povinen dodržovat mimo jiné obecně závaznou vyhlášku Hlavního města Prahy č. 8/2008 ze dne 29. 5. 2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.

Odpadní hmoty vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen průběžně likvidovat na své náklady a v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel je povinen dbát při plnění této Smlouvy na čistotu a pořádek v celém objektu Objednatele a jeho bezprostředním okolí.

Zhotovitel a Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni vstupovat pouze do těch prostor a objektů Objednatele, které jsou dohodnuty podle této Smlouvy. Ke vstupu do těchto prostor a objektů je Zhotovitel či Pracovníci Zhotovitele oprávněni jen za přítomnosti Kontaktních osob Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

Zhotovitel je povinen provést kalibraci dodané technologie, zaškolení obsluhy oprávněnou osobou a uložení 20 nejpoužívanějších programů pro úpravy potravin dle požadavku Objednatele.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo nebude mít při předání žádné vady.

Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku v délce 24 měsíců od předání Díla. Zhotovitel bere na vědomí, že záruční oprava může zasáhnout do záruky za jakost Dodavatele stavebních prací. Nastane-li tento případ, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli cenu opravy Stavební dodávky, která by jinak byla kryta zárukou.

Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podepsání Předávacího protokolu. V případě, že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla, počne záruční lhůta běžet až oboustranným podpisem Protokolu o odstranění vad.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční dobu v souladu s právními předpisy a technickými normami nebo nemůže-li v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem plně sloužit svému účelu.

Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad Díla plynoucích z obsahu Předávacího protokolu okamžitě, ostatních vad do 24 hodin od jejich prvního (byť ústního) oznámení Objednatelem. Objednatel oznámí vadu telefonicky Kontaktní osobě Zhotovitele a do 6 hodin písemně potvrdí datovou schránkou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby telefonické oznámení vady bylo možné provést kterýkoliv den vždy od 8:00 hod do 17:00 hodin. Nelze-li telefonické oznámení v uvedené době provést, považuje se povinnost Objednatele telefonicky oznámit vadu za splněnou odeslání e-mailové zprávy Kontaktní osobě Zhotovitele. Odstranění vad provede Zhotovitel na své náklady. Zhotovitel a Objednatel si zároveň písemně sjednají termín dokončení odstranění jednotlivých vad, tento termín nesmí přesáhnout dobu 5 kalendářních dnů od doručení oznámení Objednatele Zhotoviteli. Není-li termín ujednán, platí lhůta 3 kalendářních dnů k dokončení odstraňování vad, a to ode dne oznámení vady podle věty první.

Zhotovitel musí být schopen v záruční době zajistit odstranění závady dodané technologie nejpozději do 24 hodin od nahlášení. V případě nemožnosti odstranění závady do 24 hodin Zhotovitel zajistí po dobu opravy bezplatné zapůjčení náhradního zařízení stejné kvality.

Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezahájí jejich odstraňování včas a řádně, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady Zhotovitele. Tím nejsou dotčena jiná práva plynoucí Objednateli ze záruky.

Brání-li vada v provozu Kuchyně, odstraní ji Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 1 dne od jejího prvního (byť ústního) oznámení, ledaže to vylučuje správný technologický postup.

Nebrání-li vada v provozu Kuchyně a

spočívá-li odstranění vady v činnosti, která brání provozu Kuchyně, odstraní ji Zhotovitel v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a mimo pracovní dny bez časového omezení nebo v době dohodnuté s Objednatelem. Mimo tuto dobu nesmí stav odstraňování vad bránit provozu Kuchyně (např. ponecháním materiálů na nevhodném místě apod.);

spočívá-li odstranění vady v činnosti, která nebrání provozu Kuchyně, odstraní ji Zhotovitel v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hod.

Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad s Objednatelem (zejména způsob a konkrétní čas provádění opravy).

O odstranění vad postupem podle tohoto článku je Zhotovitel povinen sepsat Protokol o odstranění vad. V Protokolu o odstranění vad bude uveden den oznámení vady, den zahájení odstraňování vady, postup při odstraňování vady Díla a den předání Díla bez vad. Další náležitosti Protokolu o odstranění vad jsou stanoveny v čl. V. odst. 9.

Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. Občanského zákoníku.

Zhotovitel bere na vědomí, že při vzniku vady bránící provozu Kuchyně, jakož i při odstraňování jakýchkoliv vad, mohou Objednateli vzniknout škody spojené především se zvýšenou pracovní zátěží Kontaktních osob, povinností zajistit náhradní způsob stravování zaměstnancům Objednatele apod. Zhotovitel dále bere na vědomí, že odstraněním vad v souladu se Smlouvou není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

Náhrada škody

Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.

Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti.

Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vady Díla nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele.

Za škodu se přitom s ohledem na odst. 3 tohoto článku považuje i škoda vzniklá Objednateli porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce vyplacené smluvním partnerům Objednatele, a jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená na Objednatele, pokud Objednatel porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele zabránit. Škodou vzniklou porušením právní povinnosti Zhotovitele je i taková škoda, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od Smlouvy nebo v jeho důsledku. Takovou škodou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.

Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.

Náhrada škody je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.

Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění Díla dle této Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč. Úřední opis smlouvy týkající se předmětného pojištění je Přílohou č. 2 této Smlouvy.

Sankce

V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla řádně a včas dle čl. VI. odst. 2 písm. a) Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý, byť započatý, den prodlení. Výše smluvní pokuty vyplývá ze závažnosti tohoto porušení Smlouvy, jak je popsána v čl. I. odst. 4 Smlouvy.

V případě porušení povinností spjatých s Předávacím protokolem a Protokolem o odstranění vad (povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. b) a čl. VII odst. 10 Smlouvy) má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny za každé porušení.

V případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý, byť započatý, den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 5 nebo odst. 7 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý, byť započatý, pracovní den prodlení. Výše smluvní pokuty vyplývá ze závažnosti tohoto porušení Smlouvy, jak je popsána v čl. I. odst. 4 Smlouvy.

V případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 8 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny za každý, byť započatý, den prodlení.

V případě porušení povinností spolupráce s Dodavatelem stavebních prací, tedy povinností dle čl. IV. odst. 2, odst. 3, odst. 4, odst. 8 nebo odst. 9 Smlouvy, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny za každé porušení.

V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle čl. X. Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 70.000,-Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.

Dojde-li k podstatnému porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z Ceny za každý, byť započatý, den, kdy porušení Smlouvy trvá. To neplatí, pokud má Objednatel právo uplatnit smluvní pokutu dle ustanovení odst. 1 až odst. 7 tohoto článku.

Při prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, a to v plné výši.

Mlčenlivost

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen „Diskrétní informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. Za Diskrétní informace se považují veškeré následující informace:

veškeré informace poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle odst. 6 Závěrečných ustanovení);

informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;

veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako diskrétní ve smyslu ustanovení § 152 Zákona o veřejných zakázkách.

Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na informace:

které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;

jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis.

které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran;

u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;

které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána;

Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele, a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Objednatele.

Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto smluvním vztahu zavázán sám.

Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po dobu 5 let od skončení záruční doby bez ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy.

Ukončení smlouvy

Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.

Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.

Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:

prodlení Zhotovitele s předáním Díla o více než 2 kalendářní dny;

porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady nebo zahájit odstraňování vad Díla dle čl. VII. odst. 5 a čl. VII. odst. 7;

opakované porušení smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním Smlouvy;

jakékoliv jiné porušení povinností Zhotovitelem, které nebude odstraněno či napraveno ani do 10 kalendářních ode dne výzvy Objednatele k nápravě, je-li náprava možná.

Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní.

Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc).  Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.

Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, práv z odpovědnosti za vady a délky záruční doby ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy.

Odstoupil-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla, vyjadřuje Zhotovitel souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo upravit či odstranit vady Díla za pomoci třetí osoby. Práva Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto postupem dotčena.

Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

Závěrečná ustanovení

Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně.

Objednatel:

Jméno: Ministerstvo financí

Adresa: Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10

E-mail: podatelna@mfcr.cz

Datová schránka: xzeaauv

Zhotovitel:

Jméno: [•]

Adresa: [•]

E-mail: [•]

Datová schránka: [•]

Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně.

Smluvní strany se dohodly na určení kontaktní osoby za každou Smluvní stranu (dále jen „Kontaktní osoba“). Kontaktní osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této Smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení Smlouvy.

Kontaktními osobami Objednatele jsou Lukáš Beneš, +420 727 902 561, e-mail: lukas.benes@mfcr.cz a další zaměstnanci Objednatele jím písemně pověření.

Kontaktní osobou Zhotovitele je: [•], [funkce], [tel. číslo], [e-mail], a další osoby jím písemně pověření.

Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je za Objednatele oprávněn ředitel odboru 13, a dále osoby pověřené ministrem financí. Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám (je-li fyzickou osobou podnikající), statutární orgán nebo prokurista Zhotovitele, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Kontaktních osob.

Jakékoliv změny kontaktních údajů a Kontaktních osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.

Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva, jakož i její text, může být v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí ČR, na profilu Objednatele ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, a to bez časového omezení.

Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí subsidiárně ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.

Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.

Přílohy

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenový rozpočet Zhotovitele ze dne xx. xx. 2015

Příloha č. 2: Pojištění odpovědnosti za škodu

| V Praze dne_____________ Za Objednatele: | V ______________ dne _____ Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| ______________________ | ______________________ |
| Mgr. Jakub Vašíček Ředitel odboru Hospodářská správa Ministerstva financí ČR | [Jméno jednající osoby] [funkce] |