- SMLOUVA

NA DODÁVKU, IMPLEMENTACI A PODPORU SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ PRIVILEGOVANÝCH ÚČTŮ (PAM)

evidovaná u objednatele pod č. ……….

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

a

v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

(dále jen „tato smlouva“)

mezi:

Státní tiskárna cenin, s. p.

se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296

IČO: 			00001279

DIČ:			CZ00001279

zastoupený: 		Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem

bankovní spojení: 	Česká národní banka

číslo účtu: 		1602011/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „STC“)

a

[zadavatel doplní identifikační údaje vybraného dodavatele dle nabídky]

se sídlem [zadavatel doplní údaje vybraného dodavatele dle nabídky]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [zadavatel doplní údaje vybraného dodavatele dle nabídky]

zastoupený:	[zadavatel doplní jméno osoby oprávněné za vybraného dodavatele jednat; dle nabídky]

IČO:	[zadavatel doplní údaje vybraného dodavatele dle nabídky]

DIČ:     [zadavatel doplní údaje vybraného dodavatele dle nabídky]

bank. spojení: [zadavatel doplní údaje vybraného dodavatele dle nabídky]

číslo účtu:	[zadavatel doplní údaje vybraného dodavatele dle nabídky]

(dále jen „poskytovatel")

(„objednatel“ a „poskytovatel“ dále společně jen jako „smluvní strany“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele:	Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

za poskytovatele:	[zadavatel doplní údaje vybraného dodavatele dle nabídky]

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele:	Ing. Roman Šafránek, vedoucí útvaru IT

e-mail: safranek.roman@stc.cz, tel.: +420 739542841

Jan Olexa, vedoucí oddělení IT provozu

e-mail: olexa.jan@stc.cz, tel.: +420 732176752

za poskytovatele:	[zadavatel doplní údaje vybraného dodavatele dle nabídky]

Úvodní ustanovení

- Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku otevřeného řízení dle ZZVZ na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Pořízení, implementace a provoz systému pro řízení privilegovaných účtů (PAM)“ (dále jen „Zadávací řízení“), a to s poskytovatelem, který splnil všechny zadávací podmínky, a jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

- Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Zadávacího řízení, a které stanovují předmět této smlouvy, a že je odborně způsobilý ke splnění jeho závazků podle této smlouvy a v souladu se svou nabídkou na plnění veřejné zakázky ze dne [zadavatel doplní datum podání nabídky účastníka], jejíž obsah je oběma smluvním stranám znám (dále jen jako „Nabídka“).

- Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Opatření proti kybernetickým hrozbám STC II, reg. číslo: CZ.06.01.01/00/22_005/0002382, spolufinancovaného z 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Kybernetická bezpečnost – SC1.1 (ČR) (dále jen „Program“).

- Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Poskytovatel se proto zavazuje:

- poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Programu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, NKÚ, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy);

- poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu Programu;

- uchovávat dokumentaci související s realizací veřejné zakázky a účetních a daňových záznamů a umožnit přístup k ní nejméně minimálně do 31. 12. 2035.

Účel a předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je transparentní řízení privilegovaných účtů, které jsou využívány pro správu aplikací nebo systémových služeb v rámci STC. Cílem je provozovat centrální nástroj pro řízení a správu privilegovaných účtů PIM/PAM, který zajistí jednotný proces pro přístup k privilegovaným účtům a monitorování operací prováděných pod těmito účty s vazbou na konkrétního administrátora, který v danou chvíli účet používá, včetně zajištění vysoké dostupnosti celého řešení a poskytnutí služeb technické podpory.

- Předmětem této smlouvy je dodávka a implementace systému pro řízení a správu privilegovaných účtů – PIM/PAM, který zajistí jednotný proces při přístupu k privilegovaným účtům a monitorování operací prováděných pod těmito účty s vazbou na konkrétního administrátora, který v danou chvíli účet používá a který bude splňovat:

- požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Technická specifikace);

- specifikaci uvedenou poskytovatelem v příloze č. 2 této smlouvy (Návrh technického řešení dodavatele), kterou poskytovatel předložil v rámci své Nabídky

(výše a dále jen „systém“ nebo „plnění“ nebo „dílo“)

- Plnění je rozděleno do následujících částí, jejichž bližší specifikace je součástí příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy:

- Analýza připojování koncových aplikací a návrh technického řešení

Dodavatel v rámci dodávky provede nejprve analýzu nezbytnou pro instalaci a konfiguraci komponent PAM řešení, integraci všech typů koncových systémů (viz. Error: Reference source not found) a připraví návrh obsahující technický popis řešení, instalační postup, detailní časový harmonogram, etapizaci připojování konkrétních koncových systémů a definuje nároky na součinnost. Na základě požadavků na řešení dodavatele připraví návrh testovacích scénářů, pokrývajících testování všech funkčních rysů implementovaného řešení, včetně testování vybraných výkonových parametrů a výpadků jednotlivých komponent. Dále dodavatel připraví návrh integrace PAM řešení do provozního a bezpečnostního monitorovacího systému objednatele.

Výstupy z této části plnění podléhají akceptační proceduře obdobně dle čl. VI odst. 5 této smlouvy.

- Dodávka PIM/PAM nástroje, instalace a implementace do prostředí objednatele a uživatelů

Dodávka softwarového vybavení (dále jen „SW“) vč. poskytnutí užívacích práv k SW – licence, implementace systému (SW řešení), provedení integrací, nastavení souvisejících procesů, poskytnutí souvisejících služeb, a veškerého technického a programového vybavení v rozsahu určeném touto smlouvou.

- Dokumentace

Dodání administrátorské, uživatelské, provozní, školící a další nezbytné dokumentace vztahující se k plnění.

- Školení

Zaškolení určených zaměstnanců objednatele v počtu maximálně 5 osob v rozsahu minimálně 2 pracovních dní (dále jen „zaškolení obsluhy“).

- Zkušební provoz/Akceptační řízení– funkční, zátěžové, penetrační a akceptační testy

Ověření správnosti dodávky a implementace systému ve zkušebním provozu.

Jednotlivými testy v rámci akceptační procedury bude ověřeno, že dodávané plnění naplňuje v jednotlivých oblastech rozsah plnění stanovený touto smlouvou.

Provedení akceptační procedury je nezbytné k předání a převzetí celého systému a souvisejícího plnění.

- Součástí předmětu této smlouvy je poskytování

- technické podpory spočívající v poskytování služeb:

  - Monitoringu (servisní podpora v režimu 24/7 včetně garance SLA),

  - Možnosti neomezeného Řešení incidentů (Incident Management),

  - Provádění servisních zásahů a požadavků na změny (Change Management),

  - Konzultace,

a to vše dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a v rámci měsíční paušální ceny uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy.

(body i. až iii. dále souhrnně jako „Služby podpory“)

- SW podpory spočívající v poskytování objednateli ze strany dodavatele všech upgradů a updatů dodaného SW, vydaných výrobcem a v zajištění oprav bezpečnostních chyb.

- Objednatel je oprávněn nad rámec Služeb podpory specifikovaný v odst. 4 písm. a) tohoto článku a v příloze č. 3 této smlouvy požadovat ad hoc služby v maximálním celkovém rozsahu 240 člověkohodin dohromady za služby Change Managementu a služby Konzultace za kalendářní čtvrtletí. V případě, že tato smlouva nabude účinnosti nebo zanikne v průběhu kalendářního čtvrtletí, bude celkový rozsah ad hoc služeb za dané kalendářní čtvrtletí poměrně snížen. Případný požadavek na poskytování ad hoc služeb závisí pouze na uvážení a potřebách objednatele, poskytovateli nevzniká na poskytování ad hoc služeb právní nárok.

- Ad hoc služby budou činěny na základě samostatných požadavků objednatele zadávaných poskytovateli přes sw aplikaci Helpdesk a odsouhlasené objednatelem na základě čtvrtletního výkazu vyúčtovaných hodin, který bude zaslán objednateli 
na e-mailovou adresu jeho zmocněnce pro jednání věcná a technická. U každé z ad hoc služeb bude ještě před samotnou realizací proveden poskytovatelem odhad pracnosti těchto služeb v člověkohodinách. K realizaci může dojít až na základě potvrzení odhadu pracnosti objednatelem. Výkaz vyúčtovaných hodin za každé kalendářní čtvrtletí bude přílohou faktury za ad hoc služby za každé uplynulé kalendářní čtvrtletí. Objednatel je povinen odsouhlasit poskytovateli čtvrtletní výkaz vyúčtovaných hodin nebo požadovat jeho opravu do 3 pracovních dní od jeho obdržení na e-mailovou adresu poskytovatele [zadavatel doplní údaje vybraného dodavatele dle Nabídky].

- Součástí předmětu plnění dodávaného poskytovatelem je též poskytnutí licencí k SW specifikovanému v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy, včetně všech dokladů a návodů v českém jazyce, které se k software vztahují. Poskytovatel uděluje objednateli nevýhradní, co do rozsahu a způsobu neomezenou licenci, případně podlicenci, vztahující se k autorskému dílu v původní i zpracované podobě, s právem dílo užít samostatně i ve spojení s jinými autorskými díly. Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně dodavatel. Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, aktualizace, řešení skrytých vad a úpravy autorských děl.

- Poskytovatel se zavazuje provést dílo v souladu se všemi platnými právními předpisy, jakož i se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění souladu plnění s požadavky objednatele a podmínkami a požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení.

- Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele převzít řádně a včas dodané plnění a zaplatit celkovou cenu za podmínek stanovených dále v této smlouvě a závazek objednatele hradit za Služby podpory, SW podpory a za ad hoc služby poskytovateli cenu specifikovanou v čl. IV odst. 2, 3 a 4 této smlouvy.

Doba a místo plnění

- Dodavatel se zavazuje kompletní plnění dle této smlouvy (s výjimkou poskytování Služeb podpory a SW podpory) provést a odevzdat objednateli nejpozději do čtrnácti měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.

- Jednotlivé části plnění budou provedeny v těchto dílčích dobách plnění postupně v následujících termínech:

  - Analýza připojování koncových aplikací a návrh technického řešení (čl. II odst. 3 písm. a) této smlouvy) do 4 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy,

  - Dodávka PIM/PAM nástroje, instalace a implementace (čl. II odst. 3 písm. b) této smlouvy), včetně poskytnutí užívacích práv k SW – licence a dokumentace dle čl. II odst. 3 písm. c) této smlouvy do 12 měsíců ode dne ukončení plnění dle písm. a) tohoto článku. Po provedení instalace a implementace díla do prostředí objednatele a předání dokumentace bude podepsán Předávací protokol dle čl. VI odst. 2 této smlouvy.

  - Školení administrátorů (čl. II odst. 3 písm. d) této smlouvy). Termín školení podle dle čl. II odst. 2 písm. d) této smlouvy bude určen po vzájemné dohodě smluvních stran, nejpozději však před podpisem Akceptačního protokolu dle čl. VI odst. 3 této smlouvy.

  - Zkušební provoz/Akceptační řízení (čl. II odst. 3 písm. e) této smlouvy) v rozsahu 2 měsíců ode podpisu Předávacího protokolu dle čl. VI odst. 2 této smlouvy. Po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude podepsán Akceptační protokol dle čl. VI odst. 3 Smlouvy.

- Služby podpory dle čl. II odst. 4 písm. a) této smlouvy bude poskytovatel poskytovat po dobu 5 let od podpisu Akceptačního protokolu dle čl. VI odst. 3 této smlouvy. Poskytování Služeb podpory zahájí poskytovatel následující den po podpisu Akceptačního protokolu dle čl. VI odst. 3 této smlouvy. Poskytování SW podpory dle čl. II odst. 4 písm. b) této smlouvy zahájí poskytovatel následující den po podpisu Předávacího protokolu dle čl. VI odst. 2 této smlouvy s tím, že poskytování SW podpory neskončí dříve než poskytování Služeb podpory dle čl. II odst. 4 písm. a) této smlouvy.

- Místem plnění je sídlo objednatele a výrobní závody objednatele:

- Výrobní závod I – Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1;

- Výrobní závod II – Za Viaduktem 8, 170 00 Praha 7;

- pokud z povahy konkrétní činnosti nutné k plnění této smlouvy nevyplývá něco jiného (např. vzdálený přístup k systému prostřednictvím VPN).

- (případně dále jako „místo plnění“)

Cena

- Cena díla dle čl. II odst. 2, 3 a 7 této smlouvy (výše a dále jen „celková cena“) je stanovena dohodou smluvních stran, podle Nabídky poskytovatele, a činí:

[zadavatel doplní cenu dle Nabídky] Kč

(slovy: [zadavatel doplní cenu dle Nabídky slovy]) bez DPH,

s tím, že podrobný rozpad celkové ceny je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.

- Cena Služeb podpory dle čl. II odst. 4 písm. a) této smlouvy činí měsíční paušální částku [zadavatel doplní měsíční paušální cenu dle Nabídky] Kč (slovy: [zadavatel doplní měsíční paušální cenu slovy] korun českých). V případě, že Služby podpory nebyly poskytovány v plném rozsahu, bude výše ceny za daný měsíc snížena poměrně dle počtu dnů, po které nebyly Služby podpory poskytovány.

- Cena SW podpory dle čl. II odst. 4 písm. b) této smlouvy činí roční paušální částku [zadavatel doplní roční paušální cenu dle Nabídky] Kč (slovy: [zadavatel doplní roční paušální cenu slovy] korun českých). Pokud SW podpora bude poskytována pouze po určitou část kalendářního roku, bude tato částka přiměřeně krácena tak, že za každý započatý kalendářní měsíc náleží poskytovateli odměna (cena) ve výši [zadavatel doplní cenu ve výši 1/12 ceny dle Nabídky] Kč bez DPH.

- Sazba za jednu člověkohodinu poskytování ad hoc služeb dle čl. II odst. 5 této smlouvy je stanovena v souladu s Nabídkou a činí částku bez DPH ve výši:

[zadavatel doplní cenu dle Nabídky] Kč

(slovy: [zadavatel doplní cenu dle Nabídky slovy])

- DPH bude účtována podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- Celková cena stanovená v odstavci 1 tohoto článku, cena za Služby podpory dle odst. 2 tohoto článku, SW podpory dle odst. 3 tohoto článku a sazba za člověkohodinu dle odst. 4 tohoto článku jsou cenami konečnými, které není přípustné změnit a které obsahují veškeré náklady na plnění předmětu této smlouvy poskytovatelem dle čl. II této smlouvy.

Platební podmínky

- Celkovou cenu podle čl. IV odst. 1 této smlouvy objednatel uhradí poskytovateli jednorázově po ukončení akceptačního řízení bez vad a nedodělků, tj. po podpisu Akceptačního protokolu dle čl. VI odst. 3 bez vad a nedodělků v Kč přímým bankovním převodem. Zálohové platby objednatel neposkytuje.

- Právo vystavit daňový doklad (fakturu) na celkovou cenu podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, vzniká poskytovateli následující den po podpisu Akceptačního protokolu bez vad a nedodělků zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran dle čl. VI odst. 3 této smlouvy. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude kopie podepsaného Akceptačního protokolu. Splatnost celkové ceny je 30 dní ode dne vystavení daňového dokladu (faktury). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Akceptačního protokol bez vad a nedodělků zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran.

- Sjednaná cena dle čl. IV odst. 2 této smlouvy bude hrazena měsíčně zpětně za předpokladu, že byly Služby podpory poskytovány v tomto období v plném rozsahu dle této smlouvy, o čemž bude smluvními stranami za každý kalendářní měsíc vyhotoven Protokol o poskytnutých službách. Tento Protokol o poskytnutých službách bude přílohou daňového dokladu (faktury) za Služby podpory poskytnuté za uplynulý kalendářní měsíc. V případě, že Služby podpory nebyly poskytovány v plném rozsahu, bude výše ceny za daný měsíc snížena poměrně dle počtu dnů, po které byly Služby podpory poskytovány. Datum uskutečnění zdanitelného plnění za Služby podpory je poslední den daného kalendářního měsíce, ve kterém byly Služby podpory poskytovány. Poskytovateli vzniká právo vystavit daňový doklad (fakturu) do 15. kalendářního dne ode dne konce daného kalendářního měsíce, ve kterém byly Služby podpory poskytovány.

- Právo vystavit daňový doklad (fakturu) na roční paušální částku SW podpory uvedenou v čl. IV odst. 3 této smlouvy, vzniká poskytovateli do 5 (slovy: pěti) pracovních dní po podpisu Předávacího protokolu zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran dle č. VI odst. 2. této smlouvy na období uvedené v čl. IV odst. 3 této smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran.

- Cena za ad hoc služby je stanovena jako součin skutečně poskytnutých ad hoc služeb a hodinové sazby dle čl. IV odst. 4 této smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění za ad hoc služby je poslední den kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly ad hoc služby poskytnuty. Poskytovateli vzniká právo vystavit daňový doklad (fakturu) do 15. kalendářního dne od posledního dne daného kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly ad hoc služby poskytnuty. Přílohou faktury za ad hoc služby za uplynulé kalendářní čtvrtletí bude Výkaz vyúčtovaných hodin odsouhlasený objednatelem.

- Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, OZ a podle této smlouvy. Současně bude daňový doklad (faktura) obsahovat číslo evidenční objednávky objednatele, které objednatel poskytovateli sdělí po podpisu této smlouvy a dále údaj o spolufinancování Dodaného řešení z Programu (vč. jeho registračního čísla).

- Poskytovatel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) objednateli na e-mailovou adresu podatelna@stc.cz. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí den připsání příslušné částky na účet poskytovatele uvedený na titulní straně této smlouvy.

- V případě, že daňový doklad (faktura) vystavený poskytovatelem nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit poskytovateli s uvedením důvodu vrácení, aniž se dostane do prodlení s placením. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury) objednateli.

- Poskytovatel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele vůči poskytovateli.

- Poskytovatel není oprávněn postoupit pohledávky za objednatelem z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

- Poskytovatel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za objednatelem z této smlouvy nebo v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetí osoby.

- V případě, že je poskytovatel plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se a jsou pro něj závazná ujednání následujících odstavců tohoto článku (odst. 12 až 15 tohoto článku).

- Poskytovatel jako poskytovatel zdanitelného plnění je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je poskytovatel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"), oznámit takovou skutečnost prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plnění.

- Poskytovatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je poskytovatel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH. Pokud bude poskytovatel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.

- Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od poskytovatele, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu poskytovatele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je poskytovatel oprávněn odvést částku DPH podle faktury-daňového dokladu vystavené poskytovateli přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.

- Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka poskytovatele vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Zároveň je objednatel povinen poskytovatele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.

Akceptace plnění

- Poskytovatel umožní objednateli kontrolovat průběh provádění plnění a za tím účelem poskytne objednateli potřebnou součinnost.

- O dodávce PIM/PAM nástroje, instalaci a implementaci dle čl. II odst. 3 písm. b) této smlouvy, včetně poskytnutí užívacích práv k SW – licence a předání dokumentace dle čl. II odst. 3 písm. c) této smlouvy poskytnutí ve lhůtě podle čl. III odst. 3 písm. b) této smlouvy, bude sepsán Předávací protokol, který podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran a jehož vzor je uveden v příloze č. 5 této smlouvy (dále jen „Předávací protokol“). Podpisem Předávacího protokolu začíná běžet Zkušební provoz/Akceptační procedura dle čl. III odst. 2 písm. d) této smlouvy.

- Po úspěšném ukončení Zkušebního provozu/Akceptační procedury dle čl. II odst. 3 písm. e) této smlouvy bude plnění jako celek objednatelem převzato na základě akceptačního protokolu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy (dále jen „Akceptační protokol“).

- Před zahájením produkčního provozu poskytovatel vyzve objednatele k akceptaci plnění, a to nejméně 2 (slovy: dva) pracovní dny před plánovaným zahájením produkčního provozu. V případě akceptace bez výhrad nebo s výhradou ze strany objednatele bude smluvními stranami vyhotoven Akceptační protokol, který bude podepsán zmocněnci obou smluvních stran pro jednání věcná a technická a vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Objednatel je oprávněn plnění v rámci akceptačního řízení:

  - akceptovat bez výhrad: Objednatel plnění akceptuje bez výhrad za předpokladu, že plnění je připraveno k zahájení produkčního provozu, že odpovídá této smlouvě, a je prosté jakýchkoliv vad a nedodělků, a to nejpozději ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dní od výzvy poskytovatele.

  - akceptovat s výhradami: Objednatel je oprávněn akceptovat plnění s výhradami v případě výskytu vad a nedodělků, které však nebrání zahájení produkčního provozu plnění a rovněž nebrání užívání plnění obvyklým způsobem. Takto zjištěné vady nebo nedodělky budou v Akceptačním protokolu popsány a uvedeny lhůty jejich odstranění poskytovatelem. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad nebo nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne vyhotovení Akceptačního protokolu. Poskytovatel bere na vědomí, že posouzení a rozhodnutí, zda se v konkrétním případě jedná o vadu spadající pod bod 5.2 nebo pod bod 5.3 tohoto článku smlouvy závisí zcela vůli na objednatele a poskytovatel nemá na akceptaci s výhradou právní nárok. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že v případě akceptace s výhradou nebo akceptace bez výhrad není poskytovatel v prodlení s akceptací plnění.

  - neakceptovat: Vady nebo nedodělky bránící nebo ztěžující zahájení produkčního provozu plnění nebo užívání plnění obvyklým způsobem jsou důvodem k neakceptování plnění. V Zápise o neakceptaci plnění bude uveden soupis vad a nedodělků, včetně lhůt jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne vyhotovení zápisu o neakceptaci plnění. Poskytovatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu poskytovatel.

- Poskytovatel garantuje, že:

- dodané, instalované a zavedené plnění neobsahuje škodlivý software nebo známé zranitelnosti (dle seznamu OWASP TOP10 a CWE/SANS TOP 25) a je vyvíjen v souladu se standardy SSDLC (Secure Software Development LifeCycle);

- dodané, instalované a zavedené plnění je funkční dle předané dokumentace;

- v případě negativního dopadu do stávajících provozovaných systémů objednatele upraví řešení takovým způsobem, aby tyto dopady vyloučil;

- plnění je vytvořeno v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.

- Poskytovatel se zavazuje, že v případě, že v rámci plnění předmětu této smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen "Dílo"), vytvoří-li poskytovatel nějaké v rámci plnění předmětu této smlouvy, které zcela nebo zčásti podléhají ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména se jedná o SW vytvořený pro potřeby  napojení na IS objednatele (dále jako „SW pro napojení“), získává objednatel k Dílu a k jejich dalším výstupům dle této smlouvy dnem protokolárního předání a převzetí těchto výhradní licenci, a to na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu, na území České republiky a pro všechny způsoby užití. Odměna za tuto licenci bude obsažena v ceně za poskytnuté ad hoc služby dle čl. II odst. 5 této smlouvy. Objednatel je oprávněn Dílo užít všemi způsoby uvedenými v ust. § 12 autorského zákona, v původní nebo jím zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a toto dílo provozovat jako součást systému i prostřednictvím třetí osoby (dále jen "Licence").

- Licence bude poskytnuta jako licence množstevně neomezená. Poskytovatel není oprávněn Licenci vypovědět; objednatel není povinen Licenci využít.

- V souvislosti s poskytnutou Licencí a oprávněními objednatele je poskytovatel povinen každou změnu Zdrojových kódů Díla, resp. SW pro napojení poskytnout objednateli na vyžádání (nejvýše však jednou za jeden kalendářní měsíc) do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti objednatele. Povinnost poskytovatele uvedená v tomto odstavci se použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu každé jednotlivé části Díla, resp. SW pro napojení, která je počítačovým programem, k nimž dojde při poskytování plnění poskytovatele nebo v rámci záručních oprav (dále jen „změny Zdrojového kódu“).

- Předané zdrojové kódy dle předchozího odstavce musí být spustitelné v prostředí objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné poslední verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality. Změny Zdrojového kódu předá poskytovatel objednateli vždy na technickém nosiči dat (hardwarově šifrovaná USB flash paměť) s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód IS + datum“ a označením počítačového programu či jeho části a jeho verze a dne předání zdrojového kódu, a to včetně instalačních souborů, struktury a základního programátorského textového popisu databáze. Současně s předáním nosiče dat předá poskytovatel objednateli dešifrovací klíče.

- S každou novou vydanou verzí Díla, resp. SW pro napojení musí poskytovatel dodat objednateli i tzv. „Release notes“, tedy soupis veškerých změn, včetně zapracování změn do uživatelské dokumentace a předání aktualizované verze uživatelské dokumentace.

- Současně se poskytovatel zavazuje ve stejném rozsahu jako v předchozích odstavcích tohoto článku předat objednateli nejpozději poslední den před ukončením platnosti a účinnosti této smlouvy poslední aktuální verzi zdrojových kódů Díla, resp. SW pro napojení, resp. poslední verzi změny Zdrojového kódu, včetně příslušných dešifrovacích klíčů.

- Poskytovatel výslovně prohlašuje, že odměna za předávání změn Zdrojových kódů a oprávnění k nim v rozsahu Licence poskytnutá objednateli dle tohoto článku je již zahrnuta v ceně Služeb podpory dle této smlouvy.

- Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při plnění předmětu této smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím objednatele a objednatel nabývá vlastnické právo okamžikem jejich převzetí. Veškeré podklady, které byly objednatelem poskytovateli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a poskytovatel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednali po splnění svého závazku.

- Poskytovatel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu objednatelem dle této smlouvy pro jiné účely, než je poskytování plnění předmětu této smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele nebo od ukončení této smlouvy je poskytovatel povinen tato data a jejich nosiče objednateli předat.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Poskytovatel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem třetí osobě, a to ve výši 
nejméně 25 000 000 Kč. Poskytovatel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je poskytovatel povinen toto objednateli prokázat, a to ve formě prosté kopie pojistné smlouvy. Rovnocenným dokladem pro prokázání tohoto požadavku je také prostá kopie pojistného certifikátu nebo prostá kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vystaveného pojistitelem.

- Poskytovatel se zavazuje, že práva a závazky vyplývající z této smlouvy nepřevede na třetí osoby bez souhlasu objednatele.

- Smluvní strany se zavazují úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy. Poskytovatel se zavazuje objednateli na základě jeho výzvy jej bez zbytečného odkladu informovat o aktuálním stavu provádění plnění.

- Smluvní strany se dále zavazují poskytnout druhé smluvní straně dohodnutou součinnost umožňující řádné plnění závazků ze smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují plnit své závazky v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany jsou zároveň povinny plnit své závazky tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžitých závazků.

- Poskytovatel se zavazuje plnění dle této smlouvy poskytovat řádně a tak, aby byl v co nejmenší míře omezen provoz objednatele.

- K řádnému splnění předmětu této smlouvy objednatel zajistí pro poskytovatele zejména:

  - technickou pomoc,

  - vzdálený přístup k systému prostřednictvím VPN pro případnou možnost konfigurace systému mimo interní síť objednatele či další činnosti předpokládané touto smlouvou,

  - vstup zaměstnancům poskytovatele do objektu objednatele k plnění předmětu této smlouvy,

  - poučení zaměstnanců poskytovatele o dodržování ochranných a bezpečnostních opatření v objektu objednatele,

  - hygienické a bezpečné pracovní podmínky, odpovídající normám EU.

- Zaměstnanci poskytovatele jsou zejména:

- oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů v objektu objednatele, které budou písemně dohodnuty mezi zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran,

- oprávněni využívat vzdálený přístup k systému prostřednictvím VPN za účelem řádného splnění předmětu této smlouvy,

- povinni nosit viditelně průkazy pro vstup do objektu objednatele a mít u sebe platný průkaz totožnosti,

- povinni zdržet se vynášení jakýchkoli dat souvisejících s výrobou, jak na datových nosičích, tak v písemné podobě,

- povinni dodržovat veškeré platné právní předpisy (zejména zákoník práce a bezpečnostní předpisy) a interní směrnice a předpisy objednatele, se kterými byli objednatelem seznámeni.

- Veškeré podklady, které byly objednatelem poskytovateli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a poskytovatel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednali po splnění svého závazku.

- Poskytovatel je oprávněn plnit tuto smlouvu nebo její část prostřednictvím svého (svých) poddodavatele(ů). V případě, že poskytovatel použije poddodavatele ve smyslu předchozí věty,

  - není jakkoli dotčena odpovědnost poskytovatele za případné nesplnění či vadné plnění příslušných závazků, a poskytovatel má i nadále odpovědnost za plnění předmětu této smlouvy jako by ho plnil sám;

  - byl povinen objednatel předložit seznam poddodavatelů dle zadávací dokumentace Zadávacího řízení za podmínek tam uvedených;

  - v případě změny v seznamu uvedených poddodavatelů (např. jiný rozsah plnění, změna poddodavatele, nový poddodavatel) je poskytovatel povinen oznámit takovou změnu bez zbytečného odkladu objednateli, nejpozději však 3 pracovní dny před takovou změnou. Poskytovatel je oprávněn změnit kvalifikačního poddodavatele pouze v případě, že poskytovatel doloží důkazy, které prokážou, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci alespoň ve stejném rozsahu jako původní kvalifikační poddodavatel;

d) poskytovatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům po celou dobu trvání této smlouvy, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje úplná úhrada faktur vystavených poddodavatelem za plnění poskytovaná pro účely plnění závazků poskytovatele dle této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí platby objednatele dle této smlouvy. V případě, že se objednatel hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že ze strany poskytovatele došlo nebo dochází k nesplnění povinností poskytovatele dle věty první tohoto písm. d), a poskytovatel i přes předchozí písemné upozornění objednatele pokračuje v neplnění těchto svých povinností nebo nezjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XII této smlouvy.

Tato smlouva nebude měněna z důvodu použití poddodavatelů nebo jejich změny dle tohoto odstavce.

- Poskytovatel prohlašuje v souladu s čl. 5 k Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 
8. dubna 2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, že není:

        - ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;

        - právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a) tohoto odstavce;

        - fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenech a) nebo b) tohoto odstavce.

- Poskytovatel současně prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů, který bude poskytovatelem využit pro plnění této smlouvy, a jehož rozsah činnosti a/nebo odměny překročí 10 % hodnoty plnění této smlouvy, není subjektem uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo c) odstavce 15 tohoto článku.

- Poskytovatel dále prohlašuje, že ve smyslu:

  - čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17.  března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 269/2014), a

  - čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 208/2014“), a

  - čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 765/2006“),

není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006.

- Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se, že žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nebudou pro účely plnění této smlouvy, přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

- Pokud by v průběhu platnosti a účinnosti této smlouvy mělo dojít k nedodržení podmínek uvedených v odst. 11, 12, 13 nebo 14 tohoto článku, zavazuje se poskytovatel bezodkladně, od momentu, kdy se o dané změně okolností dozví, o této skutečnosti písemně objednatele informovat.

- Porušení povinnosti poskytovatele v odst. 11 nebo 12 nebo 13 nebo 14 nebo 15 tohoto článku je považováno za podstatné porušení této smlouvy, na jehož základě má objednatel právo od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v čl. XII této smlouvy.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady, záruka, záruční servis

- Poskytovatel přebírá závazek a odpovědnost za vady díla, jež bude mít dílo v době jeho předání objednateli, a dále za vady, které se na díle vyskytnout v průběhu záruční doby.

- Poskytovatel poskytuje objednateli ve smyslu § 2619 OZ záruku za jakost na to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, bude plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, budou odpovídat sjednaným funkčním požadavkům a parametrům uvedeným ve smlouvě a bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Záruční doba na dílo činí 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců a počíná běžet dnem následujícím po podpisu Akceptačního protokolu (dále jen „záruční doba“).

- Objednatel je povinen oznámit vady díla vzniklé v záruční době poskytovateli písemně na e-mailové adrese: [zadavatel doplní údaje vybraného dodavatele dle nabídky]. Objednatel je povinen reklamované vady popsat, uvést, jak se projevují a též doložit potřebnými doklady (např. printscreeny obrazovky aj.), pokud to bude vhodné a možné. Objednatel je oprávněn oznámit vadu poskytovateli také telefonicky na telefonním čísle [zadavatel doplní údaje vybraného dodavatele dle nabídky], nicméně rozhodným okamžikem pro běh reakčních lhůt je písemné oznámení na e-mailové adrese uvedené v tomto odstavci.

- V rámci podpory na SW se poskytovatel zavazuje, že po dobu záruční doby bude tato podpora dostupná objednateli 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, přičemž řešení vady bude zahájeno s reakční lhůtou do 4 hodin od doručení oznámení o vadě poskytovateli ve smyslu odstavce 3 tohoto článku. Poskytoval vadu opraví do 5 (slovy: pěti) kalendářních dní od okamžiku jejího oznámení, pokud se v jednotlivém případě nedohodne s objednatelem jinak na základě oboustranného písemného odsouhlasení přiměřené dodatečné lhůty, která bude stanovena v kalendářních dnech,

- Pokud bude součástí plnění dodávka hardware (dále jen „HW“), zavazuje se poskytovatel po dobu záruční doby poskytovat podporu na tento HW (dále jen „podpora na HW“), a to v následujícím rozsahu. Servisní technik poskytovatele zahájí řešení vady týkající se HW, nejpozději do 1 (slovy: jednoho) pracovního dne („NBD“) po oznámení vady v pracovní době, která je pro účely této smlouvy určena jako doba v pracovních dnech (v zemi objednatele) od 8 hodin do 16 hodin (dále jen „Pracovní doba“) na e-mailovou adresu poskytovatele [zadavatel doplní údaje vybraného dodavatele dle Nabídky]. Servisní technik vadnou část HW opraví či vymění za bezvadnou nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od okamžiku oznámení vady, pokud se v jednotlivém případě nedohodne s objednatelem jinak na základě oboustranného písemného odsouhlasení přiměřené dodatečné lhůty, která bude stanovena v pracovních dnech. Vada nahlášená po Pracovní době se považuje za nahlášenou následující pracovní den v 8 hodin ráno.

- Pokud poskytovatel neodstraní záruční vady ve sjednané době od jejich oznámení objednatelem poskytovateli, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit, nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu, v obou případech na náklady poskytovatele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenarušují žádná práva plynoucí objednateli ze záruky.

- Poskytovatel zaručuje objednateli, že veškeré náhradní díly, které použije při odstranění vady, budou původní a nové. V případě, že o to Objednatel požádá, může poskytovatel nabídnout i díly repasované nebo použité.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo k účelu, ke kterému ho objednatel objednal.

- Jakékoli vady díla je poskytovatel povinen odstranit na své náklady.

# Článek IX.

Ochrana bezpečnosti informací

- Smluvní strany nejsou oprávněny zpřístupnit třetí osobě neveřejné informace, které získaly či získají při vzájemné spolupráci, jakož i informace spojené s vytvořením a obsahem této smlouvy. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům smluvních stran nebo dalším osobám (zpracovatelům informací), kteří se podílejí na plnění dle této smlouvy, a to za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a vždy jen v rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné plnění této smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z tohoto článku budou dodržovány všemi osobami, které se s neveřejnými informacemi seznámily dle předchozího odstavce. Porušení závazku mlčenlivosti ze strany těchto osob je považováno za porušení způsobené smluvní stranou, která jim neveřejné informace poskytla.

- Za neveřejné informace jsou považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné formě, jakož i know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a dále informace, které jsou písemně označeny jako diskrétní (zkratka "DIS") nebo u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné.

- Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s osobními údaji či zvláštní kategorií osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDRP“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.

- V této souvislosti se smluvní strany zejména zavazují:

- nesdělit neveřejné informace třetím osobám;

- zajistit, aby neveřejné informace nebyly zpřístupněny třetím osobám;

- zabezpečit data či údaje v jakékoli formě, včetně jejich kopií, obsahující neveřejné informace, před zneužitím třetími osobami a zajistit proti ztrátě.

- Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy:

- smluvní strana prokáže, že je daná informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost sama způsobila;

- smluvní strana prokáže, že měla danou informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou stranou a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;

- smluvní strana obdrží od druhé strany písemný souhlas zpřístupňovat dále danou informaci;

- je zpřístupnění dané informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy či samosprávy;

- auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího z příslušných právních předpisů.

- Smluvní strany se zavazují na žádost druhé smluvní strany:

- vrátit všechny neveřejné informace, které byly předány „hmotnou formou“ (zejména písemně či elektronicky), a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující neveřejné informace;

- vrátit či zničit kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy neveřejných informací;

- zničit bez zbytečného odkladu všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené na základě neveřejných informací;

- zničit materiály, uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních, obsahující neveřejné informace ve smyslu této smlouvy.

Smluvní strany se rovněž zavazují zajistit, že totéž učiní všechny další osoby, které se s neveřejnými informacemi seznámily prostřednictvím jedné ze smluvních stran.

- Zaměstnanec povinné smluvní strany, který byl zničením dokumentů ve smyslu předchozího odstavce pověřen, na výzvu druhé smluvní strany písemně potvrdí zničení příslušných dokumentů.

- V případě, že se některá ze smluvních stran, resp. její zaměstnanci nebo další osoby (zpracovatelé informací) hodnověrným způsobem dozví, popřípadě budou mít odůvodněné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací neoprávněnému subjektu, jsou povinni o tom bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu.

- Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá i po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Závazek mlčenlivosti přechází i na případné právní nástupce smluvních stran.

Článek X.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení poskytovatele s předáním plnění dle čl. II odst. 3 písm. a) této smlouvy v termínu dle čl. Ill odst. 2 písm. a) této smlouvy spočívajících na jeho straně, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení poskytovatele s předáním plnění dle čl. II odst. 3 písm. b) až d) této smlouvy v termínech dle čl. Ill odst. 2 písm. b) až d) této smlouvy spočívajících na jeho straně, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení poskytovatele s odstraněním vad ve lhůtě dle čl. VI odst. 5 bod 5.2. nebo 5.3. této smlouvy je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000, - Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení poskytovatele se zahájením řešení vady či samotným odstraněním vady ve lhůtě dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč, a to za každou i započatý den prodlení.

- V případě prodlení poskytovatele s vyřízením reklamace a odstraněním vad ve lhůtě dle čl. VIII odst. 5 této smlouvy je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč, a to za každý i započatý pracovní den prodlení. Znění první věty tohoto odstavce platí pouze v případě, že součástí plnění dle této smlouvy bude dodávka HW, resp. poskytovatel bude zajišťovat podporu na HW dle čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

- V případě nedodržení parametrů SLA dle přílohy č. 3 této smlouvy, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle následujícího rozpisu:

Řešení incidentů

| Kategorie incidentů | Priority incidentů | výše smluvní pokuty za prodlení s Reakční dobou za každých započatých 30 min | výše smluvní pokuty za prodlení s Dobou vyřešení za každých započatých 60 min |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Vysoká | 4.000, - Kč | 4.000, - Kč |
| B | Střední | 2.000, - Kč | 2.000, - Kč |
| C | Nízká | 1.000, - Kč | 1.000, - Kč |

Provádění servisních zásahů

| Kategorie incidentů | Kategorie změny | výše smluvní pokuty za prodlení s Reakční dobou za každých započatých 30 min | výše smluvní pokuty za prodlení s Dobou vyřešení za každý započatý den |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Změny s malým rozsahem | 500,- Kč | 2.000, - Kč |
| B | Změny se středním rozsahem | 500,- Kč | 2.000, - Kč |
| C | Změny s velkým rozsahem | 500,- Kč | 2.000, - Kč |

Konzultace

výše smluvní pokuty za prodlení s Termínem konzultace za každý započatý den

2.000, - Kč

- Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádí, že smluvní pokuty se za jednotlivá prodlení se splněním příslušných reakčních lhůt i v rámci stejné oznámené vady sčítají.

- Poskytovatel není v prodlení s plněním předmětu plnění této smlouvy po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s poskytováním nezbytné součinnosti nebo jsou-li nefunkční systémy třetích stran (přípojky internetu, apod.).

- V případech porušení povinností vyplývajících z čl. IX této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 200.000, - Kč za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

- V případě porušení některé z povinností nebo prohlášení uvedených v čl. VII odst. 11, 12, 13, 14 nebo 15 této smlouvy ze strany poskytovatele nebo ukáže-li se prohlášení dle čl. VII odst. 13 až 14 této smlouvy nepravdivým, má objednatel právo uplatnit vůči poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

- Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká poskytovateli do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury objednateli poskytovatelem k zaplacení smluvní pokuty.

- Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje poskytovatele povinnosti splnit závazky přijaté Smlouvou.

- Ujednáním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v celém jejím rozsahu.

- Při prodlení s úhradou jakékoliv ceny dle této smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XI.

Rozhodné právo, řešení sporů

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ, ZZVZ a rovněž příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu v České republice; pravomoc soudu jiného státu je vyloučena. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem pro řešení sporů vzniklých mezi smluvními stranami z této smlouvy je obecný soud dle sídla objednatele.

Článek XII.

Trvání smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění závazků smluvních stran podle této smlouvy.

- Před uvedenou dobou je možné tuto smlouvu ukončit:

  - písemnou dohodou na základě shodné vůle obou smluvních stran;

  - odstoupením od smlouvy ve smyslu § 2001 a násl. OZ za podmínek níže uvedených v případě porušení této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem anebo v dalších případech uvedených v této smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že kromě důvodů vymezených OZ považují za podstatné porušení smlouvy zejména tyto případy:

  - poskytovatel je v prodlení ve kterékoliv lhůtě dle čl. III odst. 2 této smlouvy delším než 30 dnů;

  - plnění nebo jednotlivé části bylo/y dodáno/y s vadami, které jsou neopravitelné/neodstranitelné nebo s jejichž opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady nebo jejichž oprava by trvala nepřiměřeně dlouho;

  - poskytovatel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu s touto smlouvou;

  - ohledně poskytovatele byl podán insolvenční návrh, bylo rozhodnuto o úpadku poskytovatele nebo bude ve vztahu k poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;

  - bylo-li rozhodnuto o likvidaci poskytovatele, popř. bylo-li rozhodnuto o zrušení poskytovatele bez likvidace;

  - poskytovatel neoznámil objednateli skutečnosti dle poslední věty čl. V odst. 13 této smlouvy;

  - poskytovatel poruší povinnosti vyplývající z čl. IX této smlouvy;

  - porušení povinnosti poskytovatele dle čl. VII odst. 1 této smlouvy;

  - pokud poskytovatel opakovaně nedodrží reakční doby dle čl. VIII odst. 4 a 5 této smlouvy, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která byla poskytovateli objednatelem v písemném upozornění poskytnuta. Opakovaným nedodržením se rozumíní nejméně druhé nedodržení reakční doby nebo doby vyřešení o více než 24 hodin oproti parametrům stanoveným v čl. VIII odst. 4 a 5 této smlouvy. Možnost odstoupení z důvodů nedodržení reakčních dob dle čl. VIII odst. 5 této smlouvy platí pouze v případě, že součástí plnění dle této smlouvy bude dodávka HW, resp. poskytovatel bude zajišťovat podporu na HW dle čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

  - pokud poskytovatel opakovaně nedodrží parametry SLA dle přílohy č. 3 této smlouvy, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která byla poskytovateli objednatelem v písemném upozornění poskytnuta. Opakovaným nedodržením parametrů SLA se rozumíní nejméně druhé nedodržení Reakční doby nebo Doby vyřešení o více než 24 hodin oproti stanoveným parametrům SLA.

  - ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury (daňového dokladu) o více než 30 dní oproti termínu její splatnosti.

- Právo na náhradu škody, případně nárok na smluvní pokutu či úrok z prodlení odstupující smluvní strany není dotčeno.

- Oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být odesláno doporučeně prostřednictvím poskytovatel poštovních služeb nebo prostřednictvím datové zprávy. V případě pochybností o dni doručení se za den doručení považuje 3. pracovní den po podání oznámení o odstoupení k odeslání provozovateli poštovních služeb. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- V případě odstoupení jsou si smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky, a to nejpozději ve lhůtě 30 dní od ukončení této smlouvy

- V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy je poskytovatel povinen poskytnout objednateli nebo objednatelem určené osobě maximální nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného ukončení činností dle této smlouvy či jejich příslušné části tak, aby objednateli nevznikla škoda, přičemž poskytovatel se zavazuje tuto součinnost poskytnout na vyžádání objednatele, v rozsahu minimálně 2 člověkodnů, s odbornou péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je možné po něm spravedlivě požadovat. Poskytovatel se současně zavazuje předat objednateli relevantní dokumentaci včetně dokumentace dle čl. VI odst. 12 této smlouvy.

Článek XIII.

Společná a závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou a po dohodě obou smluvních stran, to neplatí v případě změny zmocněnců pro jednání smluvní a ekonomická, či zmocněnců pro jednání věcná a technická, uvedených v záhlaví této smlouvy, pro jejichž změnu se smluvní strany shodly, že postačí jednostranně písemně oznámit druhé smluvní straně a dále v případě změny poddodavatelů dle čl. VII odst. 10 této smlouvy.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Poskytovatel zaručuje, že předmět plnění není zatížen právy třetích osob.

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí stranu.

- Tato smlouva je za podmínek v této smlouvě uvedených závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

- Poskytovatel tímto prohlašuje, že dodržuje základní lidská práva a všeobecně uznávané etické a morální standardy v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv (dále jen „Práva“). V případě, že se objednatel hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že ze strany poskytovatele došlo nebo dochází k porušení Práv, a poskytovatel i přes předchozí písemné upozornění objednatele pokračuje v porušování Práv nebo nezjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XII této smlouvy.

- Poskytovatel dále prohlašuje, že při plnění této smlouvy bude dodržovat spravedlivé pracovní podmínky a uznávat a zajišťovat práva zaměstnanců v souladu s pracovněprávními předpisy a předpisy o bezpečnosti práce platnými v zemi, ve které je předmět této smlouvy plněn. Poskytovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že dodržuje povinnosti uvedené v tomto odstavci a zavazuje se je dodržovat po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že se objednatel hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že ze strany poskytovatele došlo nebo dochází k nesplnění povinností dle věty první tohoto odstavce, a poskytovatel i přes předchozí písemné upozornění objednatele pokračuje v neplnění těchto svých povinností nebo nezjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XII této smlouvy

- Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1: Technická specifikace, jež se skládá z následujících částí:

- část 1a: Technické požadavky (zadavatel doplní podobu přílohy dle nabídky vybraného dodavatele v souladu s čl. 15.5.1 této ZD)

- část 1b: Obecné požadavky na dodávku

- část 1c: Koncové systémy a počet uživatelů

- Příloha č. 2: Návrh technického řešení dodavatele včetně položkových seznamů komponent (účastník předloží v rámci Nabídky v souladu s čl.15.5.2, 15.5.3 a 15.5.4 této ZD)

- Příloha č. 3: Služby podpory

- Příloha č. 4: Rozpad ceny (účastník je povinen v souladu s čl. 9.1 této ZD vyplnit v rámci své Nabídky přílohu č. 3 této ZD, konkrétně její první list, následně bude z jejího druhého listu vytvořena příloha č. 4 Návrhu smlouvy, která bude zde doplněna)

- Příloha č. 5: Předávací protokol (vzor) (k budoucí úpravě dle faktického stavu)

- Příloha č. 6: Akceptační protokol (vzor) (k budoucí úpravě dle faktického stavu), jež se skládá z následujících částí:

- část 6a: Akceptační protokol bez výhrad (vzor) (k budoucí úpravě dle faktického stavu)

- část 6b: Akceptační protokol s výhradami (vzor) (k budoucí úpravě dle faktického stavu)

- část 6c: Zápis o neakceptaci (vzor) (k budoucí úpravě dle faktického stavu)

Za objednatele:		Za poskytovatele:

V Praze dne _______		V ______________ dne _______

___________________________ 		___________________________

Tomáš Hebelka, MSc		[zadavatel doplní údaje vybraného

generální ředitel		dodavatele dle nabídky

Státní tiskárna cenin, s. p.