SMLOUVA NA DODÁNÍ A IMPLEMENTACI DDI ŘEŠENÍ VČETNĚ TECHNICKÉ PODPORY

evidovaná u Objednatele pod č. [DOPLNÍ ZADAVATEL], č. j. [DOPLNÍ ZADAVATEL]

evidovaná u Dodavatele pod č. [DOPLNÍ DODAVATEL]

# Objednatel:	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922

zastoupený:	Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem generálního ředitele

IČO: 	03630919

DIČ: 	CZ03630919

ID datové schránky: 	ag5uunk

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 	6303942/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

# Dodavatel:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] pod sp. zn. [DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupený/á:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

ID datové schránky: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]

bankovní spojení: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]

číslo účtu: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě dále také jen „Smluvní strana“ nebo společně také dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

Smlouvu na dodání a implementaci DDI řešení včetně technické podpory

(dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky č. VZ2025067 s názvem „Dodávka a implementace DDI řešení včetně technické podpory SPCSS“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou Objednatelem jako zadavatelem v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější.  Pokud se v této Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či nabídku Dodavatele, myslí se tím dokumenty související se Zadávacím řízením (dále jen „Dokumenty Zadávacího řízení“).

# úvodní ustanovení

## Objednatel prohlašuje, že:

### je státním podnikem existujícím podle českého právního řádu; a

### splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

## Dodavatel prohlašuje, že:

### je podnikatelem dle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku;

### splňuje veškeré podmínky a požadavky v Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a to i jako dodavatel ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/2690 ze dne 17. října 2024, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice (EU) 2022/2555, pokud jde o technické a metodické požadavky na opatření k řízení kybernetických bezpečnostních rizik a bližší upřesnění případů, v nichž se incident považuje za významný, pokud jde o provozovatele DNS, registry domén nejvyšší úrovně, poskytovatele služeb cloud computingu, poskytovatele služeb datových center, poskytovatele sítí pro doručování obsahu, poskytovatele řízených služeb, poskytovatele řízených bezpečnostních služeb, poskytovatele on-line tržišť, internetových vyhledávačů a služeb platforem sociálních sítí a poskytovatele služeb vytvářejících důvěru (dále jen „Nařízení Komise pro digitály“) a který je vázán vyhláškou č. 409/2025 Sb., o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (dále jen „VVP“) a vyhlášky č. 412/2025 Sb., o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné správy využívající služby poskytovatelů cloud computingu (dále jen „VBP OVM“), a to v souladu specifikované dále v této Smlouvě;

### se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh, tj. Dokumenty Zadávacího řízení, a které stanovují požadavky na plnění dle této Smlouvy;

### je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;

### se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle této Smlouvy, jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci plnění dle této Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění dle této Smlouvy za maximální smluvní ceny uvedené v Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky;

### mu v poskytování plnění dle této Smlouvy nebrání stav nouze či jiná opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „Opatření“);

### že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

### jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění dle této Smlouvy vztahují;

### si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí;

### v souladu s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vydaným podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 3. 2022, sp. zn. 350–401/2022, č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350 (dále jen „Varování NÚKIB“), nemá významný vztah k Ruské federaci, tj.:

#### nemá sídlo v Ruské federaci;

#### není závislý na dodávkách z území Ruské federace;

#### plnění dle Smlouvy nebude dodáváno prostřednictvím pobočky Dodavatele v Ruské federaci;

#### plnění dle Smlouvy nemá svůj vývoj či výrobu lokalizovanou v Ruské federaci;

#### jeho dodavatelé nepoužívají ICT služby či produkty závislé na dodavatelích s významným vztahem k Ruské federaci;

### na Dodavatele ani jeho poddodavatele nedopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „ZPMS“) (např. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině), na základě kterých, Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění Smlouvy;

### ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „Nařízení č. 269/2014“), není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014. Pokud v průběhu účinnosti Smlouvy dojde k nedodržení podmínky dle věty první tohoto pododstavce, zavazuje se Dodavatel bezodkladně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele;

### ve smyslu varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, vydaného podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 3. 2023, sp. zn. 350–303/2023, č. j. 2236/2023-NÚKIB-E/350 (dále jen „Varování II“) nemá nainstalován a nepoužívá aplikaci TikTok na zařízeních přistupujících k aktivům zařazeným do stanoveného rozsahu Objednatele a jiného subjektu státní správy (zákazníka Objednatele);

### ve smyslu varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, vydaného podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 7. 2025, sp. zn. 350-544/2025, č. j. 4417/2025-NÚKIB-E/350 (dále jen „Varování III“) nevyužívá produkty , aplikace, řešení, webové stránky a webové služby, včetně aplikačního programového rozhraní (tzv. API), poskytovaných společností DeepSeek na zařízeních přistupujících k aktivům zařazeným do stanoveného rozsahu Objednatele a jiného subjektu státní správy (zákazníka Objednatele);

## Pojmy s velkými počátečními písmeny definované Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejich příloh a dodatků, přikládán.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že označování dokumentů vzniklých na základě této Smlouvy bude probíhat v souladu s metodikou Traffic Light Protocol (dostupná na webových stránkách https://www.first.org/tlp/).

# účel smlouvy

## Účelem této Smlouvy je zabezpečení technologie pro správu privátního IP adresního prostoru dle RFC1918, centrálního jmenného DNS serveru a centrálního systému pro dynamické přidělování IP adres (DHCP) (dále jen „Řešení“) a následné provedení implementace Řešení u Objednatele. Objednatel je poskytovatelem regulované služby dle zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZKB“) ve specifickém režimu dle § 18 ZKB.

## Účelem této Smlouvy je zároveň realizace Veřejné zakázky dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“), to vše v souladu s požadavky Objednatele definovanými touto Smlouvou a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

## Dodavatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

### v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

### v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.

# Předmět Smlouvy

## Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele dodat Objednateli Řešení, to vše za dodržení požadavků a specifikace uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy, a následně provést implementaci Řešení u Objednatele, kdy implementací se rozumí instalace a konfigurace všech modulů, které jsou součástí Řešení (to vše dále jen „Dodání a implementace Řešení“) vč. poskytování technické podpory výrobce Řešení a technické a provozní podpory Dodavatele Řešení (dále jen „Maintenance“). Předmětem této Smlouvy je dále závazek Dodavatele poskytnout Objednateli rozvojové činnosti Řešení (dále jen „Rozvoj“) (vše v odst. 3.1 dále jen „Předmět plnění“ nebo „Plnění“).

## Předmět plnění zahrnuje závazek Dodavatele poskytnout zejména následující činnosti:

### V rámci Dodání a implementace Řešení se Dodavatel zavazuje zejména:

#### v rámci úvodní analytické a projektové fáze se detailně seznámit s prostředím Objednatele, zahájit zpracování Řešení, zpracovat detailní plán Dodání a implementace Řešení a podrobný harmonogramu realizace;

#### nasadit veškeré potřebné hardwarové a virtuální komponenty Řešení u Objednatele, včetně instalace a konfigurace VM prostředí nezbytného pro provoz podpůrných nástrojů a jejich začlenění do jednotného systému typu „GRID“;

#### provést základní konfiguraci a integraci zařízení Řešení do infrastruktury Objednatele, a to vč. uvedení systémů do provozuschopného stavu;

#### provést migraci stávajících dat Objednatele, zejm. přenos současného IPAM plánu, převod DNS zón a konfigurace DHCP služeb z existujícího prostředí Objednatele;

#### zajistit integrační vazby zahrnující mj. napojení na systém CISCO ISE, propojení na aktivní síťové prvky Objednatele;

#### provést konfiguraci uživatelských prvků systému, zejm. nastavení uživatelsky definovaných atributů a přiřazení uživatelských oprávnění v souladu s požadavky Objednatele;

#### provést integraci s centrálním autentizačním systémem Objednatele (LDAP), vč. ověření funkčnosti;

#### realizovat akceptační testy, jejichž úspěšné splnění je podmínkou převzetí plnění Objednatelem;

#### zajistit zaškolení určených uživatelů Objednatele, a to v rozsahu umožňujícím plnohodnotné využívání Řešení (dále jen „Školení“), přičemž konkrétní termín Školení a délka jednotlivých Školení bude dohodnuta Smluvními stranami;

#### implementovat do 30 integračních vazeb Řešení, kdy specifikace zdrojů pro tyto integrační vazby bude stanovena Objednatelem při zahájení Dodání a implementace Řešení;

#### vypracovat a předat Objednateli úplnou provozní, implementační a systémovou dokumentaci (dále jen „Dokumentace“) pokrývající jak technický návrh, tak popis konfigurací, postupů a provozních procesů.

### V rámci Maintenance (která je nedílnou součástí Řešení) se Dodavatel zavazuje zejména poskytovat maintenance, která je nezbytná k bezchybnému provozování Řešení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a to minimálně v rozsahu dle Přílohy č. 6 Smlouvy za následujících podmínek:

#### Dodavatel zajistí bezplatný přístup a oprávnění k používání aktuální verze Řešení, včetně jejich aktualizace, budou-li nějaké dostupné;

#### Dodavatel bude přijímat servisní hlášení od Objednatele v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu (dále jen „Režim 24x7“) prostřednictvím Service Desku Objednatele (dále jen „SD“) (to vše dále jen „Servisní hlášení“). Objednatel poskytne Dodavateli vzdálený uživatelský přístup (maximálně dva přístupy) do SD. V případě prokazatelné nefunkčnosti SD, tj. neschopnosti SD přijímat Servisní hlášení, se Dodavatel zavazuje přijímat Servisní hlášení rovněž prostřednictvím svého e-mailu na adrese: [DOPLNÍ DODAVATEL] a rovněž telefonicky na telefonním čísle: [DOPLNÍ DODAVATEL]. Dodavatel se zavazuje zajistit dostupnost těchto komunikačních kanálů v Režimu 24x7;

#### podmínky odstraňování závad a řešení problémů hlášených prostřednictvím Servisních hlášení Objednatele jsou upraveny v Příloze č. 6 Smlouvy;

#### Dodavatel bude udržovat Řešení v souladu s aktuálně platnou a účinnou legislativou v ČR;

#### Dodavatel zajistí administraci Dokumentace a její průběžnou aktualizaci v elektronické formě, tj. při každé změně nebo požadavku Objednatele s měsíční periodicitou, nejpozději k 4. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke změně Řešení, přičemž konkrétní způsob ukládání dokumentů a dalších činností v rámci aktualizace bude Objednatelem určen po uzavření Smlouvy (dále jen „Aktualizace Dokumentace“).

### V rámci Rozvoje se Dodavatel zavazuje zejména k poskytování rozvojových činností, které zahrnují rozvojové činnosti Řešení poskytované Dodavatelem s cílem implementovat nové funkční vlastnosti Řešení, provádět technický rozvoj Řešení, optimalizaci konfigurací nebo jiné úpravy požadované Objednatelem, přičemž se jedná zejména o:

#### analýzu stávajícího Řešení a návrh jeho optimalizace;

#### implementaci schváleného nového řešení, tj. uvedení nového řešení do testovacího a produkčního provozu;

#### školení zaměstnanců Objednatele k provedené implementaci nového řešení;

#### tvorbu provozní dokumentace (např. provozní příručky pro Objednatele, technické projekty k podporovaným produktům).

## Dodavatel se zavazuje poskytovat Předmět plnění dle této Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněným prodejcem produktů výrobce Řešení, tj. je vlastníkem platného certifikátu výrobce Řešení (dále jen „Certifikát“), jehož prostou kopii se zavazuje předložit Objednateli nejpozději při uzavření Smlouvy. Dodavatel je povinen splňovat podmínku vlastnictví platného Certifikátu po celou dobu účinnosti Smlouvy.

## Předmětem této Smlouvy je zároveň závazek Objednatele za řádně a včas poskytnutý Předmět plnění uhradit Dodavateli cenu dle čl. VI této Smlouvy.

## Dodavatel se zavazuje poskytnout Předmět plnění v souladu s touto Smlouvou, veškerými přílohami k této Smlouvě, jakož i Dokumenty Zadávacího řízení. V případě rozporu vyjmenovaných podkladů mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporů příloh Smlouvy a Dokumentů Zadávacího řízení, mají přednost ustanovení příloh Smlouvy.

## Dodavatel prohlašuje, že disponuje veškerými dalšími potřebnými oprávněními pro poskytnutí Předmětu plnění.

## Dodavatel je povinen zajistit veškerá užívací práva k plněním dle této Smlouvy vykazujícím znaky autorského díla, zejména k software poskytovanému nebo upravovanému na základě poskytovaného Předmětu plnění (dále jen „Software“), tak, aby mohl být naplněn předmět a účel této Smlouvy.

## Dodavatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

## Dodavatel se zavazuje Předmět plnění poskytovat sám nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy nebo o kterých Dodavatel Objednatele informoval v souladu s touto Smlouvou a za splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou pro změnu poddodavatele.

## Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Dodavatelem nezbavuje Dodavatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění vůči Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. Dodavatel se zavazuje realizovat část plnění poddodavatelem, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace v Zadávacím řízení, a to alespoň v takovém rozsahu, v jakém tento poddodavatel prokázal kvalifikaci za Dodavatele.

## Bližší specifikace rozsahu a způsobu poskytování Předmětu plnění jsou definovány v Příloze č. 1, Příloze č. 4 a Příloze č. 6 Smlouvy. Pokud dojde k úpravě či rozšíření Řešení prostřednictvím Rozvoje, vztahuje se poskytování Maintenance dle této Smlouvy též na takto upravené či rozšířené Řešení.

## Dodavatel se zavazuje, že veškerá dokumentace vytvořená Dodavatelem v rámci poskytování Předmětu plnění bude výhradně v českém jazyce, popř. v anglickém jazyce, pokud bylo předem odsouhlaseno Objednatelem, není-li ve Smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak.

## Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že vzdálený přístup Dodavatele k Řešení bude realizován ze strany Objednatele prostředky pro řízení přístupu správců k Řešení.

## Dodavatel bere na vědomí, že dílčí části Předmětu plnění budou hrazeny z projektu „Vybudování 1. etapy státní části eGovernment cloudu“, registrační číslo: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_035/0009517, který je financován z Národního plánu obnovy (dále též „Projekt“). Na realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy se proto vztahují také pravidla uvedená v dokumentu „POKYN VLASTNÍKA KOMPONENT 1.1, 1.2 a 4.4 PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY“ verze č. 7 platná od 7. 10. 2025, která jsou uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://mv.gov.cz/npo/clanek/pokyn-pro-zadatele-a-prijemce.aspx. Dodavatel se zavazuje dodržovat také pravidla uvedená v tomto dokumentu a všechna další pravidla uvedená v případných pozdějších verzích tohoto dokumentu, aniž by byl Objednatel povinen Dodavatele se změnami předmětného dokumentu seznamovat. Smluvní strany prohlašují, že k takové změně není potřeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

## Dodavatel prohlašuje, že veškeré části Plnění dodané dle této Smlouvy jsou nové včetně veškerých součástí a příslušenství, originálně zabalené, a že vyhovují všem technickým, licenčním (autorským) a zdravotním platným normám. Dodavatel se zavazuje dodat spolu s HW rovněž písemný návod   informující Objednatele o vlastnostech HW, o způsobu skladování, použití a údržbě HW a o nebezpečí, které vyplývá z jejich nesprávného použití nebo údržby, a to odkazem na internetové stránky, kde bude návod ke stažení v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže je s ohledem na povahu HW nezbytný určitý způsob jejich užívání, je Dodavatel povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy rovněž v návodu a aby byly srozumitelné.

# místo a doba plnění

## Místem plnění je sídlo Objednatele – Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Na Vápence 915/14, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, a provozovna Objednatele na adrese Čsl. armády č. p. 1060, Zeleneč, okres Praha – východ, PSČ 250 91 (dále jen „Místo plnění“).

## Předmět plnění může být poskytnut i vzdáleným přístupem, pokud to povaha plnění dle Smlouvy umožňuje, není-li nezbytné nebo vhodné výkon takového plnění zajistit on-site.

## Předmět plnění bude plněn, resp. Dodavatel se zavazuje plnit jednotlivé části Předmětu plnění postupem dle této Smlouvy dle následujícího harmonogramu Předmětu plnění:

### Dodání a implementace Řešení do 3 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy;

### započetí s poskytováním Maintenance od následujícího pracovního dne po dni podpisu Akceptačního protokolu stvrzujícím provedení Dodání a implementace Řešení bez výhrad oběma Smluvními stranami, po celou dobu účinnosti Smlouvy;

### Rozvoj vždy na základě samostatného požadavku Objednatele a následně uzavřených samostatných objednávek, tj. objednávek na Rozvoj (dále samostatně jen „Objednávka“ nebo společně jen „Objednávky“) a to v období od následujícího pracovního dne po dni podpisu Akceptačního protokolu stvrzujícím provedení Dodání a implementace Řešení bez výhrad oběma Smluvními stranami, po celou dobu účinnosti Smlouvy; Objednatel není povinen učinit, byť jedinou Objednávku;

(to vše dále jen „Harmonogram“).

# způsOb PLNĚNÍ

## Podrobný způsob poskytování Předmětu plnění, resp. jeho jednotlivých částí je uveden v Příloze č. 1 a Příloze č. 6 Smlouvy.

## Dodavatel se zavazuje poskytnout Předmět plnění řádně a včas v termínech stanovených Smlouvou.

## O Dodání a implementaci Řešení bude Oprávněnými osobami Smluvních stran sepsán akceptační protokol. Vzor akceptačního protokolu je uveden v Příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „Akceptační protokol“). Dodavatel se zavazuje předložit Oprávněné osobě Objednatele předmětný Akceptační protokol stvrzující provedení Dodání a implementace Řešení ve lhůtě dle Harmonogramu. Objednatel se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne předložení Dodání a implementace Řešení zpracovat k Dodání a implementaci Řešení písemné stanovisko, kterým ho schválí nebo k němu uvede výhrady. Převezme-li Objednatel Dodání a implementaci Řešení s výhradami, je povinen tyto výhrady uvést v daném Akceptačním protokolu. Nesouhlasí-li Dodavatel s uvedenými výhradami, je povinen je v Akceptačním protokolu rozporovat. Nerozporuje-li Dodavatel výhrady uvedené Objednatelem v Akceptačním protokolu, má se za to, že s výhradami souhlasí. V případě, že daný Akceptační protokol obsahuje výhrady Objednatele, zavazuje se Dodavatel odstranit výhrady ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu, není-li v Akceptačním protokolu Smluvními stranami sjednána delší lhůta. Po odstranění všech výhrad sepíší Smluvní strany nový Akceptační protokol bez výhrad. Akceptační protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení zůstane Objednateli, a druhé vyhotovení Dodavateli.

## Dodavatel se zavazuje započít s poskytováním Maintenance dnem uvedeným v Harmonogramu a poskytovat jej nepřetržitě do ukončení doby trvání Smlouvy v rozsahu a způsobem uvedeným ve Smlouvě.

## Dodavatel se zavazuje poskytovat Rozvoj ve vyžádaném rozsahu a kvalitě. Rozvoj bude Dodavatelem poskytován na základě písemného požadavku, zaslaného Objednatelem prostřednictvím e-mailové zprávy Dodavateli (dále jen „Požadavek“). Požadavek musí obsahovat:

### konkrétní označení a bližší specifikaci Rozvoje, který je objednáván;

### požadovaný termín poskytnutí Rozvoje;

### Objednatelem předpokládaný rozsah Rozvoje, cenu za Rozvoj stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě (zejména dle počtu objednaných člověkodnů).

## Dodavatel se zavazuje v souladu s Požadavkem zpracovat nabídku na poskytnutí Rozvoje dle vzoru uvedeného v Příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „Nabídka“) a ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení Požadavku odeslat Nabídku prostřednictvím e-mailu Objednateli, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  Dodavatel se zavazuje, že Nabídka bude reflektovat Požadavkem požadovaný rozsah Rozvoje a bude obsahovat návrh obsazení rolí pro zajištění poskytování Rozvoje. Pokud Dodavatel ve stejné lhůtě uvedené ve větě první tohoto odstavce, sdělí Objednateli vady ve vymezení Požadavku bránící Dodavateli Nabídku vypracovat, Objednatel je oprávněn Dodavatelem specifikované vady Požadavku odstranit a Požadavek opětovně předložit. Neodstraní-li Objednatel vady v Požadavku, Dodavatel opětovně bez zbytečného odkladu vyzve Objednatele k odstranění těchto vad. Pakliže Objednatel na Požadavku v původní podobě trvá a Požadavek je v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy, je Dodavatel povinen tento Požadavek přijmout do 3 dnů od oznámení této skutečnosti Objednatelem a doručit Objednateli Nabídku.

## Objednatel se zavazuje ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení Nabídky posoudit soulad Nabídky s Požadavkem a ve stejné lhůtě Nabídku buď akceptovat formou Objednávky, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 3 Smlouvy, podepsat a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Dodavateli, případně ve stejné lhůtě požádat o změnu nebo upřesnění Nabídky nebo Nabídku odmítnout. Dodavatel se zavazuje doručenou Objednávku podepsat a zaslat prostřednictvím e-mailu ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení Objednávky zpět Objednateli. Okamžikem doručení podepsané Objednávky Objednateli dochází k uzavření závazné Objednávky. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že účinnost dané Objednávky nastane nejdříve zveřejněním Objednávky v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

## V případě, že si Objednatel vyžádá úpravu Nabídky, je Dodavatel povinen tuto úpravu provést bez zbytečného odkladu za obdobného použití odst. 5.6 této Smlouvy.

## Dodavatel se zavazuje poskytovat Rozvoj vždy v souladu s danou Objednávkou, tj. způsobem a v termínech uvedených v Objednávce.

## Hodnocení, kontrola plnění a akceptace Rozvoje bude probíhat vždy za každé jednotlivé plnění, resp. za každou jednotlivou Objednávku následujícím způsobem:

### hodnocení, kontrolu plnění a akceptaci Rozvoje provádějí Oprávněné osoby Smluvních stran;

### akceptaci plnění Rozvoje na základě příslušné Objednávky bude provádět Oprávněná osoba Objednatele na základě příslušného Akceptačního protokolu;

### Oprávněná osoba Dodavatele se zavazuje předložit Oprávněné osobě Objednatele prostřednictvím e-mailu ke schválení Akceptační protokol vždy do 4. pracovního dne ode dne ukončení poskytování Rozvoje v termínu dle Objednávky (v případě Akceptačního protokolu vyhotoveného v elektronické podobě s elektronickými podpisem Oprávněné osoby Dodavatele v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů);

### Oprávněná osoba Objednatele se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení Akceptačního protokolu poskytnutý Rozvoj převzít a schválit Akceptační protokol svým podpisem (v případě Akceptačního protokolu vyhotoveného v elektronické podobě s elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů), příp. uvést v Akceptačním protokolu výhrady k Rozvoji. Dodavatel se zavazuje odstranit případné výhrady ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení výhrad, nedohodnou-li Smluvní strany. Po odstranění veškerých výhrad sepíšou Smluvní strany nový Akceptační protokol bez výhrad. Kopie Akceptačního protokolu bez výhrad bude vždy přílohou příslušné faktury za poskytnutí Rozvoje.

# Cena a platební podmínky

## Smluvní strany se dohodly, že za řádné a včasné poskytnutí Dodání a implementace Řešení dle této Smlouvy a první rok poskytování Maintenance bude Dodavateli uhrazena cena v celkové výši [DOPLNÍ ZADAVATEL dle dodavatelem vyplněné přílohy č. 8 zadávací dokumentace] bez DPH (dále jen „Cena za Dodání implementaci Řešení a první rok Maintenance“), přičemž jednotkové ceny za jednotlivé dílčí části Předmětu plnění jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy.

## Cena za poskytování Maintenance za druhý a každý další rok poskytování Maintenance bude hrazena ročně a činí [DOPLNÍ ZADAVATEL dle dodavatelem vyplněné přílohy č. 8 zadávací dokumentace] bez DPH za jeden rok poskytování Maintenance v rozsahu dle Smlouvy (dále jen „Cena za Maintenance). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nebude Maintenance poskytován po celý rok, se Cena za Maintenance poměrně krátí, a to s přesností na celé dny měsíce poskytování Maintenance.

## Cena za poskytování Rozvoje je stanovena jako součin rozsahu poskytnutého Rozvoje v rámci Objednávky Dodavatelem vyjádřeného v člověkodnech a jednotkové ceny za člověkoden, která činí [DOPLNÍ ZADAVATEL dle dodavatelem vyplněné přílohy č. 8 zadávací dokumentace] bez DPH (dále jen „Cena za Rozvoj“). V případě neposkytování Rozvoje po celý člověkoden se Cena za Rozvoj poměrně krátí s přesností na celé člověkohodiny, přičemž jeden člověkoden odpovídá 8 člověkohodinám.

## K cenám výše bude připočítána DPH dle sazby daně ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## Smluvní strany se dále dohodly, že za dobu trvání Smlouvy nepřekročí rozsah poskytování Plnění společný finanční limit ve výši 12 000 000 Kč bez DPH.

## Dodavatel prohlašuje, že je plátcem DPH.

## Výše uvedené ceny jsou sjednány dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a jsou cenami maximálními a nepřekročitelnými, které zahrnují veškeré náklady spojené s realizací Předmětu plnění, zejm. dokumentace, dopravy, cestovného, zajištění povinností dle právních předpisů apod.

## Dodavatel je oprávněn fakturovat Cenu za Dodání a implementaci Řešení a první rok Maintenance nejdříve první den po prokazatelném započetí s poskytováním Maintenance a nejpozději 5 pracovních dní po prokazatelném započetí s poskytováním Maintenance, přičemž podmínkou pro fakturaci uvedených cen je rovněž akceptace Dodávky a implementace Řešení bez výhrad, tj. přílohou faktury musí být kopie Akceptačního protokolu stvrzujícího převzetí Dodání a implementace Řešení bez výhrad; v případě nedodržení uvedené lhůty bere Prodávající na vědomí možnost uplatnění náhrady újmy v souvislosti s nesplněním termínů stanovených Projektem. Cena za Maintenance za každý další rok bude fakturována vždy na rok dopředu nejdříve první den po skončení předcházejícího roku poskytování Maintenance.

## Cena za Rozvoj bude Dodavateli hrazena vždy po akceptaci poskytnutého Rozvoje dle příslušné Objednávky, přičemž přílohou každé takové faktury musí být kopie příslušného Akceptačního protokolu k Rozvoji bez výhrad podepsaného oběma Smluvními stranami.

## Dodavatel doručí fakturu vždy elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@spcss.cz nebo prostřednictvím datové schránky Objednatele.

## Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a v případě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat:

### přesnou specifikaci Předmětu plnění, za který se fakturuje;

### Cenu za Dodání a implementaci Řešení a první rok Maintenance bez DPH a s DPH a/nebo Cenu za Maintenance bez DPH a s DPH a/nebo Cenu za Rozvoj bez DPH a s DPH (a rovněž uvedení člověkodnů, za které je fakturováno);

### číslo Smlouvy;

### registrační číslo Projektu a název Projektu dle čl. III odst. 3.14 Smlouvy;

### úplné bankovní spojení Dodavatele, přičemž číslo účtu musí odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví této Smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle této Smlouvy.

## Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury Objednateli.

## Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené požadované údaje či bude chybět některá z příloh, je Objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli před uplynutím lhůty splatnosti s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů, aniž by došlo k prodlení s její úhradou. Ode dne doručení opravené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů.

## V případě uvedení odlišných bankovních údajů na faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle této Smlouvy.

## Aniž by byly dotčeny předcházející odstavce, Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy na poskytnutí Předmětu plnění, resp. některé z částí Předmětu plnění.

## Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl o tom, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Dodavatel o tomto informovat Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Dodavatel Nespolehlivým plátcem, může uhradit Objednatel Dodavateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Dodavateli až po písemném doložení Dodavatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

## Nad rámec výše uvedeného se Dodavatel rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje Předmět plnění, resp. jeho část dle této Smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za Předmět plnění, resp. jeho část, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní Předmět plnění, resp. jeho část.

# DALŠÍ práva a povinnosti smluvních stran

## Dodavatel se zavazuje:

### poskytovat Předmět plnění řádně a včas bez faktických a právních vad;

### postupovat při realizaci Předmětu plnění s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností a sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s Předmětem plnění, které Objednatel Dodavateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;

### bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování Předmětu plnění dle Smlouvy;

### informovat bezodkladně Objednatele o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění Smlouvy;

### poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;

### dodržovat provozní řád v objektech v Místech plnění a provádět činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele;

### provést řádné seznámení všech svých zaměstnanců a případných jiných osob podílejících se na poskytování Předmětu plnění prostřednictvím Dodavatele (dále jen „Pracovníci Dodavatele“) se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními a zvláštními předpisy platnými pro objekt, do kterého Dodavatel bude vstupovat v souvislosti s poskytováním Předmětu plnění a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů pracovníky Dodavatele;

### že Pracovníci Dodavatele budou při plnění této Smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy, vztahující se k vykonávané činnosti, a budou se řídit organizačními pokyny Objednatele;

### nakládat se všemi věcmi, dokumenty a dalšími písemnostmi, které mu byly Objednatelem svěřeny za účelem plnění této Smlouvy, s péčí řádného hospodáře a chránit je před poškozením, a zneužitím. Objednatel zůstává vlastníkem takových podkladů poskytnutých Dodavateli za účelem plnění této Smlouvy. Dodavatel je oprávněn s podklady nakládat pouze v souladu s podmínkami této Smlouvy. Dodavatel není oprávněn k jinému nakládání a užití podkladů bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami. Dodavatel plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím hodnot dle tohoto odstavce. Dodavatel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely plnění Smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od ukončení této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak;

### poskytovat Předmět plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy;

### nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Dodavatel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Dodavatel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle Zadávací dokumentace;

### poskytnout Předmět plnění dle této Smlouvy na své náklady a na své nebezpečí;

### poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

## Dodavatel je povinen nejméně 2 (dva) pracovní dny před započetím s poskytováním Předmětu plnění předat Objednateli seznam Pracovníků Dodavatele, kteří budou vstupovat do Místa plnění a budou seznámeni s prostorem Místa plnění, do kterého budou moci vstupovat, přičemž vstupovat do Místa plnění jsou oprávněny pouze osoby schválené Objednatelem. V případě změny osob, které budou vstupovat do Místa plnění, je Dodavatel povinen postupovat obdobně. Dodavatel je povinen zajistit, aby do Místa plnění nevstupovaly osoby, které nebyly zapsány na výše uvedeném seznamu. Dodavatel je dále povinen zajistit viditelné označení všech pracovníků, kteří budou vstupovat do Místa plnění, a to názvem či logem Dodavatele.

## Dodavatel se zavazuje, že Pracovníci Dodavatele budou po celou dobu účinnosti Smlouvy splňovat podmínku bezúhonnosti, přičemž se za bezúhonnou osobu nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s předmětem Veřejné zakázky. Na vyžádání Objednatele je Dodavatel povinen bezodkladně tuto skutečnost Objednateli prokázat.

## Objednatel dohodne s Dodavatelem rozsah oprávnění Dodavatele ke vstupu, a případně též k vjezdu, do objektů, ve kterých se nachází Místo plnění. Objednatel se zavazuje zajistit Dodavateli doprovod Oprávněné osoby Objednatele.

## Dodavatel se zavazuje u vstupu do objektu Objednatele, ve kterém se nachází Místo plnění zajistit vyčkání Pracovníků Dodavatele na doprovod Oprávněné osoby Objednatele. Bez přítomnosti Oprávněné osoby Objednatele nejsou Pracovníci Dodavatele oprávněni pohybovat se po objektu Objednatele, ve kterém se nachází místo plnění.

## Dodavatel je povinen dodržovat veškeré obecně platné předpisy BOZP a PO, dále vnitřní předpisy Objednatele, se kterými bude Objednatelem prokazatelně seznámen, zejména pak řád DC (datového centra). Dodavatel je povinen dodržovat i jakékoliv budoucí aktualizované verze řádu DC za předpokladu, že s nimi bude prokazatelně seznámen v souladu s tímto odstavcem. Dodavatel je povinen seznámit s vnitřními předpisy Objednatele veškeré osoby, jejichž prostřednictvím bude Smlouvu plnit.

## Objednatel se zavazuje:

### poskytovat Dodavateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému poskytování Předmětu plnění;

### zabezpečit pro pracovníky Dodavatele přístup do určených objektů Objednatele za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy;

### před vstupem Dodavatele na Místo plnění jej prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními a zvláštními předpisy platnými pro objekt, do kterého Dodavatel bude vstupovat v souvislosti s poskytováním Předmětu plnění;

### poskytovat Dodavateli součinnost potřebnou pro řádné a včasné realizování Předmětu plnění, kterou je po něm Dodavatel jako osoba, která disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Předmětu plnění s odbornou péčí, oprávněna požadovat;

### zaplatit za řádně a včas poskytnutý Předmět plnění cenu v souladu s čl. VI Smlouvy.

## Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat plnění Smlouvy, tj. zda Dodavatel plní řádně a včas.

# realizační tým

## Dodavatel se zavazuje poskytovat Předmět plnění dle této Smlouvy prostřednictvím realizačního týmu, který se skládá z osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních předpokladů (dále jen „Realizační tým“). Realizační tým je složen ze specializovaných a kvalifikovaných osob splňujících minimální požadavky na složení Realizačního týmu uvedené v Příloze č. 5 Smlouvy. Jmenné složení Realizačního týmu vč. uvedení rolí je uvedeno v Příloze č. 5 Smlouvy.

## Dodavatel se zavazuje zajistit, aby část Předmětu plnění vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vždy prováděna takovými členy Realizačního týmu, kteří takovou kvalifikaci či specializaci mají.

## Dodavatel je oprávněn rozšiřovat Realizační tým či měnit členy Realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a vždy za splnění požadavků stanovených touto Smlouvou, avšak Objednatel si vyhrazuje možnost souhlas odepřít v případě, kdy by navrhovaný člen Realizačního týmu splňoval kritéria uvedená v části 7.4.2 Zadávací dokumentace na horší úrovni než vyměňovaný člen Realizačního týmu. V případě nově doplňovaného člena Realizačního týmu, tj. nikoliv v případě výměny, musí nově doplňovaný člen Realizačního týmu splňovat kritéria uvedená v části 7.4.2 Zadávací dokumentace pro danou roli minimálně v rozsahu jako stávající člen Realizačního týmu zastávající danou roli. Počet členů Realizačního týmu však nikdy nesmí být nižší, než počet uvedený v odst. 8.1 tohoto článku, a to vždy při zachování minimálního počtu jednotlivých rolí členů Realizačního týmu uvedených v Příloze č. 5 Smlouvy.

## Dodavatel souhlasí s tím, že Objednatel smí v odůvodněných případech požádat o změnu člena Realizačního týmu a Dodavatel má v takovém případě povinnost mu vyhovět.

## Pro případ jakékoliv změny těchto členů Realizačního týmu se Smluvní strany dohodly, že není potřeba uzavírat tomu odpovídající dodatek Smlouvy a taková změna je účinná dnem doručení písemného souhlasu Objednatele Dodavateli, resp. v případě odst. 8.4 tohoto článku doručením písemného souhlasu Dodavatele Objednateli.

## Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí vyloučení podjatosti a střetu zájmů u členů Realizačního týmu. Pokud by hrozil, byť i domnělý střet zájmů, neprodleně o něm bude Dodavatel informovat Objednatele, který rozhodne o dalším postupu. Dodavatel se zavazuje splnit opatření Objednatele směřující k zabránění střetů zájmů.

# vlastnické právo, nebezpečí škody a právo užití

## Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem Předmětu plnění předaným Dodavatelem Objednateli v souvislosti s Předmětem plnění přechází na Objednatele dnem jejich protokolárního předání Objednateli. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem jejich faktického předání do dispozice Objednatele, o takovémto předání musí být sepsán písemný záznam podepsaný Oprávněnými osobami Smluvních stran. Do nabytí vlastnického práva uděluje Dodavatel Objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této Smlouvy.

## Dodavatel prohlašuje, že Předmět plnění a jeho případné výstupy budou bez právních vad, zejména nebudou zatíženy žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul finanční nebo jakýkoliv jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užívání výstupů Předmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je Dodavatel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu újmy a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

## Dodavatel se zavazuje, že při plnění Smlouvy bude postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob.

## Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy, pokud nastalo po okamžiku rozhodném pro udělení předmětného práva.

# náhrada ÚJMY

## Smluvní strany sjednávají, že náhrada újmy se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.

## Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti.

## Dodavatel odpovídá mimo jiné za veškerou újmu, která vznikne v důsledku vadného poskytování Předmětu plnění nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Dodavatele.

## Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše všech nároků na náhradu újmy, vzniklých na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou jedné Smluvní straně se omezuje částkou ve výši 25 000 000 Kč. Ustanovení § 2898 OZ není tímto ujednáním dotčeno, tj. uvedené omezení se neuplatní u újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či hrubou nedbalostí.

## Za újmu se přitom s ohledem na odst. 10.3 tohoto článku považuje i újma vzniklá Objednateli porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce vyplacené smluvním partnerům Objednatele, jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená na Objednatele, pokud Objednatel porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení povinnosti Dodavatele zabránit. Škodou (újmou) vzniklou porušením právní povinnosti Objednatele je i taková újma, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od Smlouvy nebo v jeho důsledku. Takovou újmou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.

## Újmu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.

## Náhrada újmy je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady újmy.

## Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy a sjednanou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou jeho činností v souvislosti s poskytováním Předmětu plnění Objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 25 000 000 Kč. Na požádání je Dodavatel povinen Objednateli takovou aktuálně platnou pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát osvědčující uzavření takové pojistné smlouvy bezodkladně předložit.

# odpovědnost za vady a záruka

## Dodavatel poskytuje ve smyslu § 2619 Občanského zákoníku záruku za jakost na to, že Řešení a předané výstupy z Rozvoje budou plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, odpovídající sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům a podmínkám stanoveným Objednatelem ve Smlouvě, resp. Objednávce a budou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na všechny části Řešení a výstupů příslušné části Rozvoje včetně jejich příslušenství a pokrývá všechny jejich součásti, včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci Řešení a příslušné části Rozvoje. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu příslušného Akceptačního protokolu k dané části Řešení či Rozvoje bez výhrad podepsaného oběma Smluvními stranami a skončí uplynutím 60 měsíců od tohoto okamžiku.

## Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu Řešení a výstupů z plnění Rozvoje, jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele z důvodu porušení jeho povinnosti. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Řešení a výstupy z Rozvoje, za které odpovídá Dodavatel. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují.

## Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Dodavatele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím jednotlivých částí Řešení a výstupů Rozvoje není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

## Dodavatel je odpovědný za to, že Maintenance poskytne v souladu se Smlouvou, a že po dobu trvání Smlouvy budou mít dohodnuté vlastnosti, úroveň a charakteristiky.

## Dodavatel je povinen poskytovat Předmět plnění v nejvyšší dostupné kvalitě a odpovídá za to, že případné vady Předmětu plnění řádně odstraní, případně nahradí plněním bezvadným v souladu se Smlouvou.

## Jakékoliv záruční vady výstupů Rozvoje, které vzniknou v záruční době, je Dodavatel povinen odstranit na své náklady v rámci poskytované Maintenance dle Smlouvy, a to způsobem ve Smlouvě uvedeným.

## Pokud k jakékoliv části Předmětu plnění není poskytována Maintenance, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Dodavatel povinen jakoukoliv záruční vadu takové části Předmětu plnění odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení vady Objednatelem Dodavateli.

## Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů.

# mlčenlivost a Ochrana informací Smluvních stran

## Obě Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné, tj. udrží v tajnosti, podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupní třetím osobám informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou Smluvní stranu (dále jen „Neveřejné informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tím není dotčena. Za Neveřejné informace se považuji veškeré následující informace:

### veškeré informace poskytnuté Dodavateli Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle XVIII odst. 18.6 Smlouvy);

### informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;

### veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako neveřejné.

## Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v odst. 12.1 tohoto článku se nevztahuje na informace:

### které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;

### jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis;

### které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran;

### u nichž je Dodavatel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;

### které budou Dodavateli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána.

## Jako s Neveřejnými informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky uvedené v odst. 12.1 tohoto článku, i když byly získány náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele nebo plnění této Smlouvy.

## Dodavatel se zavazuje, že Neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. K jinému užití je zapotřebí písemného souhlasu Objednatele.

## Dodavatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán sám touto Smlouvou.

## Povinnost mlčenlivosti dle této Smlouvy trvá i po naplnění této Smlouvy bez ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy, a to v případě Neveřejných informací po dobu 5 let ode dne ukončení Smlouvy a v případě obchodního tajemství po dobu existence obchodního tajemství, pokud nebude povinnosti mlčenlivosti dříve Dodavatel Objednatelem písemně zproštěn.

## Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

## Dodavatel se zavazuje zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů, ke kterým má přístup. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé Smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy. Jestliže Smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců nebo dalších dotčených osob druhé Smluvní strany nad rámec specifikovaný v této Smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této Smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

## Případné části Smlouvy představující obchodní tajemství či jiné údaje chráněné dle zvláštních předpisů budou před jejich uveřejněním zajištěny proti přečtení (začerněním apod.).

# kybernetická bezpečnost

## Dodavatel bere na vědomí, že Předmět plnění dle této Smlouvy může souviset s aktivy Objednatele zařazenými ve stanoveném rozsahu regulované služby v režimu vyšších povinností. Strany potvrzují, že rozsah plnění Dodavatele, které je významné z hlediska zajištění kybernetické bezpečnosti regulované služby Objednatele, je určen rozsahem poskytovaných aktiv (vč. služeb) dle této Smlouvy, tedy práva a povinnosti dále uvedené se vztahují pouze na aktiva, kterými je plněna Smlouva a/nebo jsou jinak používaná a/nebo přímo souvisí s plněním Smlouvy. Objednatel je v jejich rámci vázán ZKB a Nařízením Komise pro digitály, jakož i vnitřními předpisy Objednatele.

## Dodavatel, jako dodavatel ve smyslu ZKB a Nařízení Komise pro digitály, je povinen při všech činnostech souvisejících s plněním Smlouvy brát na tuto skutečnost zřetel a dodržovat ustanovení ZKB, Nařízení Komise pro digitály a VVP a mezinárodně uznávané standardy řízení kybernetické a informační bezpečnosti v relevantním rozsahu a rozsahu vyplývajícím z bezpečnostních opatření ve formě organizačních a technických opatření, která jsou upravena v Příloze č. 7 (dále jen „Kybernetické požadavky“), a vyplývajícím z předaných vnitřních předpisů Objednatele (politikou bezpečnosti informací), a dalších pokynů Objednatele, které mají zajistit bezpečnost dat a informací a dostupnost regulované služby Objednatele a postupovat v souladu s nimi. Vnitřní předpisy Objednatele související s aktivy zařazenými ve stanoveném rozsahu regulované služby předá Objednatel Dodavateli v elektronické podobě na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, který obsahuje seznam předávané dokumentace.

## Pokud se ukáže, že některý z požadavků ve Smlouvě, Kybernetických požadavcích či vnitřních předpisech Objednatele je v rozporu s požadavky ZKB (je nutný rozpor, nikoliv specifická implementace na základě analýzy a hodnocení rizik), použije se požadavek Smlouvy, Kybernetických požadavků či vnitřních předpisů Objednatele v rozsahu, který neodporuje požadavkům ZKB. V rozsahu, v jakém si požadavky odporují, se použije požadavek ZKB.

## V případě vzájemného rozporu mezi Smlouvou, Kybernetickými požadavky či vnitřními předpisy Objednatele, a nejde-li o rozpor těchto dokumentů se ZKB, Smluvní strany postupují tak, aby bylo v co nejvyšší míře dosaženo bezpečnosti dat a dostupnosti regulované služby Objednatele. Není-li takový postup možný, mají v takovém případě přednost:

### zaprvé tato Smlouva,

### zadruhé Kybernetické požadavky,

### zatřetí vnitřní předpisy Objednatele.

## Dodavatel se zavazuje nad rámec povinností stanovených právními předpisy a Smlouvou aktivně sledovat, vyhodnocovat a po dohodě a v souladu s pokyny Objednatele provádět protiopatření vydaná Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) v souladu s § 20 ZKB.

## Dodavatel se zavazuje určit odpovědnou osobu ve věcech kybernetické bezpečnosti, která odpovídá za:

### plnění požadavků na kybernetickou bezpečnost a Kybernetických požadavků, které vyplývají z této Smlouvy;

### pravidelné přezkoumání stavu plnění povinností Dodavatele, které vyplývají z této Smlouvy, a podání písemné zprávy o stavu jejich plnění Objednateli;

### komunikaci s odpovědnou osobou Objednatele ve věcech spojených s kybernetickou bezpečností.

## Dodavatel se zavazuje během poskytování předmětu plnění dostatečně zabezpečit veškeré případné zpracování, přenos a uložení dat v souladu s Kybernetickými požadavky a vnitřními předpisy Objednatele.

## Dodavatel se zavazuje v pravidelných intervalech, nejméně jednou za rok, provádět analýzu rizik poskytovaného Předmětu plnění dle Smlouvy v oblasti kybernetické bezpečnosti.

## Dodavatel se dále zavazuje:

### poskytnout na vyžádání Objednatele dokumenty a obdobné vstupy, které budou prokazovat naplnění Kybernetických požadavků;

### na vyžádání s Objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu poskytování Předmětu plnění detailní nastavení bezpečnostních opatření k naplnění Kybernetických požadavků a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků;

### při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů vztahující se ke Kybernetickým požadavkům a jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se ZKB, Nařízením Komise pro digitály, VVP nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.

## Dodavatel je srozuměn s pravidelným prováděním hodnocení rizik, kontrolou a auditem zavedených bezpečnostních opatření ze strany Objednatele v souvislosti s poskytovaným předmětem plnění. Kontrola nebo audit mohou být provedeny v prostorách Dodavatele nebo jeho poddodavatele a Dodavatel má povinnost tyto kontroly a audity Objednateli či pověřené osobě Objednatele umožnit či možnost jejich provedení v prostorách poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednatelem pověřené osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Dodavateli rozumně požadovat. Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak omezeny.

## Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od obdržení výsledků provedené kontroly či auditu, předložit Objednateli návrhy opatření k nápravě zjištěných nedostatků zjištěných při kontrole nebo auditu včetně návrhu lhůty k zavedení navrhovaných opatření. Není-li lhůta stanovena, činí tato lhůta 30 dnů. Jednotlivá navržená opatření podléhají před jejich přijetím Dodavatelem předchozímu schválení ze strany Objednatele. Návrhy zřejmě nevhodných či neúčinných opatření Objednatel odmítne a Dodavatel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem navrhnout jiná vhodná opatření. Dodavatel je taktéž povinen se na výzvu Objednatele podrobit dodatečné kontrole ze strany Objednatele nebo osoby, která kontrolu či audit provedla, za účelem ověření nápravy nedostatků zjištěných při kontrole nebo auditu a kontroly přijatých opatření.

## Každá Smluvní strana hradí svoje náklady v souvislosti s provedením kontroly nebo auditu. Pokud se během kontroly nebo auditu zjistí podstatné porušení povinností Dodavatele, nezbytné účelně vynaložené náklady Objednatele na provedení příslušné kontroly nebo auditu uhradí Objednateli Dodavatel.

## Dodavatel se během poskytování Předmětu plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:

### kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s předmětem plnění, a to neprodleně, nejpozději však do 18 hodin od jeho zjištění. Hlášení musí obsahovat minimálně popis kybernetického bezpečnostního incidentu, čas a způsob jeho zjištění, předpokládaný nebo potvrzený dopad na poskytování Předmětu plnění, přijatá a/nebo navrhovaná nápravná opatření ke zmírnění či vyloučení dopadu na důvěrnost, integritu nebo dostupnost dat nebo Předmětu plnění;

### způsobu řízení rizik na straně Dodavatele, výsledcích analýzy rizik Předmětu plnění dle Smlouvy, včetně kvantitativních a kvalitativních hodnot zbytkových rizik souvisejících s předmětem plnění a bez zbytečného odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik;

### významné změně ovládání Dodavatele nebo jeho poddodavatele podle § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“), a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne, kdy se Dodavatel o plánované změně dozví nebo se měl a mohl dozvědět. Tato informace musí obsahovat alespoň identifikace nové ovládající osoby, včetně IČO, sídla a údajů o skutečném majiteli dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, datum, ke kterému došlo nebo má dojít ke změně ovládání a popis povahy ovládání nebo podílu na hlasovacích právech. Povinnost podle tohoto článku se vztahuje i na změnu osoby skutečného majitele Dodavatele ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a použije se přiměřeně i na případy přeměn obchodní korporace, které mají za následek změnu ovládající osoby;

### změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Dodavatelem k Předmětu plnění, a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne, kdy se Dodavatel o plánované změně dozví nebo se měl a mohl dozvědět, přičemž zásadními aktivy se rozumí aktiva,

#### s jejichž pomocí je možné přímo či nepřímo ovlivňovat bezpečnost Předmětu plnění, systémů Objednatele a/nebo dat v nich obsažených,

#### která obsahují data Objednatele, a/nebo

#### skrze která je možné proniknout do systémů Objednatele a která jsou zásadní pro realizaci Předmětu plnění.

### fyzických osobách přicházejících do kontaktu s neveřejnými informacemi, přičemž v rámci tohoto informování Dodavatel vytvoří a udržuje jejich aktuální seznam, který zpřístupní Objednateli, a to do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, a následně Objednatele informuje o jakýchkoli změnách v tomto seznamu bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Dodavatel o dané změně dozvěděl;

### žádosti orgánů činných v trestním řízení nebo jiných orgánů veřejné správy o poskytnutí informací, údajů nebo dokumentů Objednatele, které byly Objednatelem předány Dodavateli, nebo které Dodavatel jiným způsobem získal či vytvořil v souvislosti s poskytováním Předmětu plnění, a to neprodleně a s předstihem před poskytnutím takových informací, pokud to Dodavateli právní předpisy výslovně nezakazují;

### žádosti cizozemského orgánu o zpřístupnění nebo předání dat Objednatele zpracovávaných na území cizího státu, vyjma situace, kdy by takové informování bylo v rozporu s právním řádem, v jehož působnosti dochází ke zpracování dat nebo podle kterého byla žádost podána.

## Dodavatel se dále zavazuje zpřístupnit nebo předat data Objednatele na základě žádosti cizozemského orgánu o zpřístupnění nebo předání dat Objednatele zpracovávaných na území cizího státu:

### až po provedení přezkoumání zákonnosti takové žádosti;

### až po vynaložení veškerého úsilí, které lze na Dodavateli v takovém postavení spravedlivě požadovat, o zabránění zpřístupnění nebo předání dat Objednatele v rámci možností daných právních řádem, v jehož působnosti dochází ke zpracování dat Objednatele nebo podle kterého byla žádost podána;

### pouze v nezbytném rozsahu.

## Dodavatel se zavazuje zavést, udržovat a pravidelně aktualizovat zdokumentovaný plán kontinuity činností, který zajistí nepřetržité poskytování Předmětu plnění dle Smlouvy. Dodavatel se zavazuje do plánu kontinuity činností zahrnout poddodavatele a stanovit poddodavatelům specifické úkoly při aktivaci plánu kontinuity činností. Dodavatel je povinen provádět testování svého plánu kontinuity činností v pravidelných intervalech, minimálně však jednou ročně, a neprodleně po provedení testování Objednateli poskytnout zprávu o výsledcích tohoto testování. Dodavatel si je vědom své role v rámci plánu obnovy a kontinuity činností Objednatele, přičemž úkoly a činnost Dodavatele v rámci plánu obnovy a kontinuity činností Objednatele jsou upraveny v Příloze č. 7.

## Dodavatel se zavazuje implementovat a dodržovat principy bezpečného vývoje v celém životním cyklu dodávaného Předmětu plnění v souladu s požadavky Přílohy č. 7 s cílem minimalizovat bezpečnostní zranitelnosti, chránit data Objednatele a zajistit jeho celkovou kybernetickou odolnost. Vývoj software se musí skládat minimálně z (i) Fáze návrhu; (ii) Fáze vývoje a (iii) Fáze testování. Dodavatel je povinen vést dokumentaci o implementaci postupů bezpečného vývoje, o jejich využití v jednotlivých fázích pospaných výše a na žádost Objednatele tuto dokumentaci předložit včetně zpráv z provedených testů.

# Řízení změn informačních systémů

## Pokud bude Dodavatel provádět změny v informačních systémech, síťové infrastruktuře, procesech a souvisejících službách, které souvisí s poskytováním Předmětu plnění dle Smlouvy, postupují Smluvní strany podle pravidel v tomto článku Smlouvy. Pro vyloučení pochybností, povinnostmi stanovenými v tomto článku Smlouvy nejsou dotčeny postupy týkající se změn Předmětu plnění dle následujících článků Smlouvy.

## Dodavatel se zavazuje provádět veškeré změny v souladu s požadavky právních předpisů a Smlouvy.

## Změnou se pro účely této Smlouvy rozumí jakákoli úprava technického, provozního nebo organizačního charakteru, která může mít dopad na úroveň kybernetické nebo informační bezpečnosti, dostupnost služeb, integritu nebo důvěrnost dat Objednatele, či na plnění požadavků bezpečnostní dokumentace Objednatele.

## Dodavatel se zavazuje:

### uplatňovat při řízení změn formální proces zahrnující posouzení dopadu změny na bezpečnost, schvalovací mechanismus, záznam o provedení změny a plán návratu v případě selhání;

### před provedením změny předložit návrh změny Objednateli ke schválení, pokud se jedná o změnu s významným dopadem na bezpečnostní opatření, architekturu systému nebo integraci s prostředím Objednatele;

### uchovávat záznamy o všech provedených změnách a související dokumentaci po dobu nejméně 5 let od jejich realizace;

### provádět změny výlučně osobami s odpovídající úrovní oprávnění a prověřením dle příslušných právních předpisů;

### zajistit, aby změny byly prováděny pouze v rámci schválených údržbových oken a podle bezpečnostního plánu.

## Objednatel je oprávněn:

### účastnit se procesu schvalování změn a požadovat doplnění bezpečnostního posouzení,

### odmítnout změnu, která podle jeho odborného posouzení ohrožuje plnění požadavků Smlouvy, nebo může mít negativní dopad na provozní kontinuitu Objednatele,

### požadovat od Dodavatele přehled všech změn provedených za období poskytování Předmětu plnění dle Smlouvy, včetně jejich klasifikace a výsledku bezpečnostního hodnocení.

# Sankční ujednání

## V případě porušení některé z povinností, resp. nepravdivosti prohlášení stanovených v čl. I odst. 1.2 pododost. 1.2.10 a/nebo pododst. 1.2.11 a/nebo poododst. 1.2.12 a/nebo pododst. 1.2.13 a/nebo pododst. 1.2.14 Smlouvy ze strany Dodavatele má Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. III odst. 3.2 pododst. 3.2.2 bodě 3.2.2.1 a/nebo bodě 3.2.2.2 a/nebo bodě 3.2.2.4 a/nebo bodě 3.2.2.5 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## V případě nedodržení některého z parametrů dostupnosti nebo reakční doby dohodnuté v rámci poskytování Maintenance dle Přílohy č. 6 Smlouvy vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každou hodinu nedodržení stanovených parametrů dostupnosti nebo reakční doby v případě doby stanovené v hodinách nebo za každý den nedodržení stanovených parametrů dostupnosti nebo reakční doby v případě doby stanovené ve dnech.

## V případě nedodržení parametrů, resp. garantovaných časů pro odstranění kritických a vysokých incidentů v rámci Maintenance stanovených v Příloze č. 6 Smlouvy vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu, a to za každou, byť i započatou hodinu prodlení se lhůtou pro nápravu

### incidentu kategorie P1 – Kritický incident ve výši 5 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení;

### Incidentu kategorie P2 – Vysoký incident ve výši 2 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení;

### incidentu kategorie P3 – Střední incident ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení.

## V případě prodlení Dodavatele se lhůtou stanovenou v čl. V odst. 5.3 a/nebo čl. V odst. 5.9 (ve smyslu nedodržení termínů stanovených Objednávkou) a/nebo odst. 5.10 pododst. 5.10.4 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.

## V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. VI odst. 6.16 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení

## V případě prodlení Dodavatele se lhůtou stanovenou v čl. IV odst. 4.3 pododst. 4.3.1 a/nebo pododst. 4.3.2, a/nebo čl. VII odst. 7.1 pododst. 7.1.9, a/nebo čl. XI odst. 11.7 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.

## V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. VII odst. 7.1 pododst. 7.1.10 a/nebo pododst. 7.1.11 a/nebo pododst. 7.1.15 /nebo pododst. 7.1.18, a/nebo čl. VIII, a/nebo čl. XIII, a/nebo čl. XIV Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. X odst. 10.8, a/nebo čl. XVIII odst. 18.10 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. III odst. 3.15 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

## V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností dle čl. XII této Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to každý jednotlivý případ porušení.

## Smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo ze zákonného úroku z prodlení.

## Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Dodavateli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení Smlouvy, resp. Objednávek vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních pokut.

## Aniž by byl dotčen předcházející odstavec, Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše všech nároků na smluvní pokuty, vzniklých na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou jedné Smluvní straně se omezuje částkou odpovídající 25 000 000 Kč.

## Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady újmy se zohledněním čl. X odst. 10.8 Smlouvy.

## Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

# ZMĚNA ZÁVAZKU

## Změny předmětu plnění (změnové řízení).

### Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny specifikace předmětu plnění, včetně změny jakéhokoliv schváleného výstupu plnění dle Smlouvy. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.

### Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Smluvní stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele. Dodavatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv Strany druhé Straně, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší.

### Písemné dodatky Smlouvy budou upravovat doplnění či změnu závazku Dodavatele dle Smlouvy. V případě změny jakéhokoliv schváleného výstupu plnění dle Smlouvy je potřeba písemného schválení ve stejné formě, v jaké byl takový výstup schválen poprvé.

### Jakékoliv změny Předmětu plnění musí být sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, a to zejména v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.

## Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

### Smluvní strany berou na vědomí, že v průběhu poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy může dojít

#### ke změnám v legislativě,

#### k vydání protiopatření ze strany NÚKIB,

#### k vydání opatření obecné povahy ze strany NÚKIB, kterým mohou být stanoveny podmínky nebo kterým může být zakázáno využití plnění Dodavatele v souladu s § 29 ZKB,

#### ke změnám v oblasti best practice pro Předmět plnění, a/nebo

#### k vydání metodických materiálů a doporučení NÚKIB,

### přičemž tyto změny či nové dokumenty mohou vyvolat potřebu změny Smlouvy, Přílohy č. 7 Smlouvy nebo vnitřních předpisů Objednatele.

### V případech dle předchozího odst. 16.2.1 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že bude postupováno tak, aby byly dodrženy požadavky nové legislativy, vydaného protiopatření, opatření obecné povahy, změny best practice nebo metodických materiálů a doporučení NÚKIB, a za tímto účelem vstoupí Smluvní strany do jednání o změně Smlouvy nebo Přílohy č. 7 Smlouvy nebo Objednatel poskytne Dodavateli novou verzi vnitřních předpisů Objednatele, které budou pro Dodavatele dále závazné. V případě, že Dodavatel v souvislosti se změnou Smlouvy, Přílohy č. 7 Smlouvy nebo vnitřních předpisů Objednatele identifikuje potřebu změny ceny, je povinen tuto změnu ceny projednat s Objednatelem a náležitě její potřebu zdůvodnit, přičemž navýšení ceny bude vycházet z částky uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, a to konkrétně z Ceny za Rozvoj.

# DOBA Trvání a ukončení Smlouvy

## Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od okamžiku účinnosti Smlouvy, tj. ode dne zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“) do uplynutí 60 měsíců od data zahájení poskytování Maintenance uvedeného v oboustranně podepsaném Akceptačním protokolu stvrzujícím provedení Dodání a implementaci Řešení bez výhrad oběma Smluvními stranami.

## Tato Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.

## Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ust. § 2002 Občanského zákoníku.

## Za podstatné porušení Smlouvy Dodavatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:

### prodlení Dodavatele s plněním jakýchkoliv lhůt ze Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů;

### opakované (tj. nejméně druhé) porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním Smlouvy;

### jakékoliv jiné porušení povinnosti Dodavatelem, které nebude odstraněno či napraveno ani do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě (popř. od uplynutí lhůty ve výzvě stanovené), je-li náprava možná;

### skutečnost, že Dodavatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle čl. I odst. 1.2.9 Smlouvy, a k němuž došlo při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním;

### prohlášení Dodavatele dle čl. I odst. 1.2 pododst. 1.2.10 Smlouvy o neexistenci významného vztahu k Ruské federaci se ukáže jako nepravdivé;

### prohlášení Dodavatele dle čl. I odst. 1.2 pododst. 1.2.11 Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.

### opakované porušení (tj. nejméně dvakrát po dobu účinnosti Smlouvy) povinnosti stanovené v čl. XVIII odst. 18.23.

## Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů.

## Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

### bude rozhodnuto o likvidaci Dodavatele;

### Dodavatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Dodavatele nebo bude ve vztahu k Dodavateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;

### Dodavatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin;

### dojde ke střetu zájmů, přičemž za střet zájmů se zde rozumí skutečnost, že Dodavatel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

### dojde nebo má dojít k významné změně ovládání Dodavatele, nebo dojde nebo má dojít ke změně kontroly nad zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k Plnění dle Smlouvy;

### Dodavatel změní sídlo mimo území členských států Evropské unie a členských států Evropského sdružení volného obchodu;

### Dodavatel poruší svá prohlášení stanovená v odst. 1.2 této Smlouvy, své povinnosti v oblasti práv duševního vlastnictvím, kybernetické bezpečnosti a nezjedná nápravu ani do třiceti (30) dní od výzvy Objednatele;

### NÚKIB vydá opatření obecné povahy, kterým stanoví podmínky a/nebo zakáže využití Plnění Dodavatele dle § 29 ZKB a v plnění této Smlouvy nelze rozumně pokračovat, aniž by bylo toto opatření obecné povahy porušeno.

## Nastane-li některý z případů uvedených v předcházejícím odstavci, je Dodavatel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele, a to písemně do 2 pracovních dnů od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou z uvedených skutečností se jedná, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy.

## Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno Smluvní straně, jíž se odstoupení týká. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno pátým kalendářním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně doporučenou poštovní zásilkou nebo od jeho doručení do datové schránky příslušné Smluvní straně při odeslání datovou zprávou.

## Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (tj. ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení odstupující Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

## Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V takovém případě se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku (tj. ex tunc) a Smluvní strany jsou povinny si vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy Dodavateli.

## Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že platnost nebo účinnost Smlouvy není nijak závislá na platnosti nebo účinnosti Objednávek a zároveň platnost a účinnost Objednávek uzavřených do konce účinnosti Smlouvy není nijak závislá na platnosti a účinnosti Smlouvy.

## Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody, povinnosti mlčenlivosti a dalších povinností v čl. XII, práva vyplývající z čl. IX a čl. XI a čl. XIII Smlouvy, ani další ujednání, z jejichž povahy vyplývá, že mají zavazovat Smluvní strany i po zániku účinnosti této Smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

## Jakékoliv úkony směřující k ukončení této Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů musí být doručeny datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou učiněna písemně v českém jazyce a doručena, osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci (včetně označení jménem příslušné Oprávněné osoby) nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí adresátovi, není-li v konkrétním případě v Smlouvě stanoveno jinak:

### Objednatel:

### Název: Státní pokladna Centrum sdílených Oblastí, s. p.

### Adresa: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

### K rukám: jméno Oprávněné osoby Objednatele

### Datová schránka: ag5uunk

### Dodavatel:

### Název: [DOPLNÍ DODAVATEL]

### Adresa: [DOPLNÍ DODAVATEL]

### K rukám: jméno Oprávněné osoby Dodavatele

### Datová schránka: [DOPLNÍ DODAVATEL]

## Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně, není-li ve Smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak.

## Smluvní strany se dohodly na určení oprávněné osoby za každou Smluvní stranu (dále jen „Oprávněná osoba“). Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této Smlouvy, s výjimkou změn nebo zrušení Smlouvy a Objednávek a oznámení o změně bankovních údajů, není-li v Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že Smluvní strana má více Oprávněných osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech oprávněných osob v kopii:

### Oprávněnou osobou Objednatele je:

### Jméno: Eduard Lorenc

### E-mail: eduard.lorenc@spcss.cz

### Telefon: +420 602 580 811

### Jméno: Anton Lapoš

### E-mail: anton.lapos@spcss.cz

### Telefon: +420 602 110 878

### Oprávněnou osobou Dodavatele je:

### Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

### E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]

### Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL]

## Ke změně nebo ukončení Smlouvy a Objednávek a k oznámení o změně bankovních údajů je za Objednatele oprávněn 1. zástupce generálního ředitele, generální ředitel a dále osoby pověřené generálním ředitelem. Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy a Objednávek a k oznámení o změně bankovních údajů je za Dodavatele oprávněn Dodavatel sám (je-li fyzickou osobou podnikající) nebo statutární orgán Dodavatele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeného v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozích větách (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob.

## Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.

## Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh), jakož i její text, může být v elektronické formě zveřejněna na profilu Objednatele ve smyslu ZZVZ, a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, a to bez časového omezení. Objednatel se zavazuje, že Smlouvu, v souladu se Zákonem o registru smluv uveřejní v registru smluv.

## Tato Smlouva se řídí Občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že tato Smlouva se řídí subsidiárně ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

## Stane-li se kterékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy, nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné Smlouvě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

## Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním nebo pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy, musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání činí.

## Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou či na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu nebo přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.

## Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné písemnosti, ledaže Smlouva v konkrétním případě stanoví jinak.

## Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti Smlouvy) budou řešit především Smlouvou. Nedojde-li k Smlouvě ani do 60 dnů ode dne zahájení jednání o Smlouvě, bude předmětný spor rozhodován s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

## Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci § 557 Občanského zákoníku.

## Dodavatel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi dokumenty týkajícími se Předmětu plnění vč. Opatření, a že žádné z ustanovení tam uvedených nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně předpokládat.

## Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

## Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy, a to po celou dobu její účinnosti.

## Každá ze Smluvních stran prohlašuje:

### že se nepodílí a ani v minulosti nepodílela na páchání trestné činnosti v jakékoli formě ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „ZTOPO“);

### že zavedla potřebná opatření, aby nedošlo ke spáchání trestného činu v jakékoli formě, který by jí mohl být přičten podle ZTOPO;

### že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců, aby nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník;

### že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu;

### že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, např. přijala Etický kodex a zásady Compliance programu.

## Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že nebude tolerovat jednání, které by mohlo naplňovat skutkové podstaty korupčních trestných činů, zejména trestných činů přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

## V této souvislosti se Smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle odst. 18.17 až 18.21 tohoto článku Smlouvy a mohlo by souviset s plněním této Smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

## Smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy zásady, hodnoty a cíle druhé smluvní strany a zavazují se v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení umožňuje) tyto zásady a hodnoty dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy.

## Smluvní strany po řádném přečtení této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, při respektování principu poctivosti, spravedlnosti a rovnosti Smluvních stran. Na důkaz uvedených skutečností připojují své podpisy.

## Dodavatel se zavazuje postupovat při plnění Smlouvy v souladu s Etickým kodexem Objednatele dostupným na webových stránkách: www.spcss.cz a rovněž se všemi jeho případnými aktualizacemi zveřejněnými po dobu účinnosti Smlouvy na předmětné webové adrese a dodržovat a respektovat veškerá pravidla uvedená v Etickém kodexu.

## Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

## Příloha č. 1 – Technická specifikace

## [před podpisem Smlouvy bude převzata příloha č. 1 ZD]

## Příloha č. 2 – Seznam Poddodavatelů

## [před podpisem Smlouvy bude převzata vyplněná příloha č. 9 ZD]

## Příloha č. 3 – Vzory formulářů

## Příloha č. 4 – Specifikace ceny za Předmět plnění

## [před podpisem Smlouvy budou převzaty jednotkové ceny z přílohy č. 3 ZD]

## Příloha č. 5 – Realizační tým

## [před podpisem Smlouvy bude převzata vyplnění příloha č. 8 ZD]

## Příloha č. 6 – Maintenance

## Příloha č. 7 – Kybernetické požadavky

| Za Objednatele: |  | Za Dodavatele: |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne dle el. podpisu |  | V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne dle el. podpisu |
| Mgr. Jakub Richter 1. zástupce generálního ředitele Státní pokladna Centrum sdílených Oblastí, s. p. |  | [titl., jméno, příjmení – DOPLNÍ DODAVATEL] [funkce – DOPLNÍ DODAVATEL] [název DODAVATEL – DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Smlouva na dodání a implementaci DDI řešení včetně technické podpory |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Technická specifikace |

[před podpisem Smlouvy bude převzata příloha č. 1 ZD]

| Smlouva na dodání a implementaci DDI řešení včetně technické podpory |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |

[před podpisem Smlouvy bude převzata vyplněná příloha č. 9 ZD]

| Smlouva na dodání a implementaci DDI řešení včetně technické podpory |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 3 | Vzory formulářů |

| AKCEPTAČNÍ PROTOKOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět |  |  |  | [bude doplněno] |  |  |  |  |  |
| Smlouva |  |  |  | Smlouva na dodání a implementaci DDI řešení včetně technické podpory |  |  |  |  |  |
| Smlouva č. |  |  |  | evid. u Dodavatele | [bude doplněno] |  | evid. u Objednatele |  | [bude doplněno] |
| Vypracoval |  |  |  | [bude doplněno] |  |  | Datum | [bude doplněno] |  |
| Termín plnění/akceptace |  |  |  | [bude doplněno] |  |  |  |  |  |
| Předmět akceptace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnocení, kontrola plnění a akceptace výstupu/služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Připomínky Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Připomínky k rozsahu a kvalitě výstupu/služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Závěry akceptace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  | je akceptováno bez výhrad |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  | je akceptováno s výhradou |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  | není akceptováno |  |  |  |  |
| Seznam výhrad akceptace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Popis výhrady |  |  |  | Způsob odstranění |  |  |  | Termín odstranění |
| 1 | [bude doplněno] |  |  |  | [bude doplněno] |  |  |  | [bude doplněno] |
| Seznam příloh akceptace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo: |  | Název přílohy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | [bude doplněno] |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | [bude doplněno] |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | [bude doplněno] |  |  |  |  |  |  |  |
| Schvalovací doložka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení |  |  | Organizace |  |  | Podpis |  | Datum |  |
| [bude doplněno] |  |  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |
| [bude doplněno] |  |  | Dodavatel |  |  |  |  |  |  |

| NABÍDKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikační údaje Dodavatele |  |  |  |  | Identifikační údaje Objednatele |  |  |  |  |
| [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] za niž jedná: [BUDE DOPLNĚNO] IČO: [BUDE DOPLNĚNO] DIČ: [BUDE DOPLNĚNO] Bank. spojení: [BUDE DOPLNĚNO] číslo účtu: [BUDE DOPLNĚNO] ID DS: [BUDE DOPLNĚNO] |  |  |  |  | Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922, se sídlem: Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem generálního ředitele IČO: 036 30 919 DIČ: CZ03630919 Bank. spojení: Česká národní banka číslo účtu: 206201/0710 ID DS: ag5uunk |  |  |  |  |
| Smlouva |  | Smlouva na dodání a implementaci DDI řešení včetně technické podpory |  |  |  |  |  |  |  |
| Smlouva č. |  | evid. u Dodavatele |  | [bude doplněno] |  | evid. u Objednatele |  |  | [bude doplněno] |
| Vypracoval |  | [bude doplněno] |  |  |  | Datum |  | [bude doplněno] |  |
| Podrobná specifikace nabízeného Rozvoje včetně rozsahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podrobný popis Rozvoje |  |  |  |  | [bude doplněno] |  |  |  |  |
| Termín poskytnutí Rozvoje |  |  |  |  | [bude doplněno] |  |  |  |  |
| Rozsah Rozvoje |  |  |  |  | [bude doplněno] |  |  |  |  |
| Cena za Rozvoj |  |  |  |  | [bude doplněno] |  |  |  |  |
| Schvalovací doložka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení | Smluvní strana |  | Podpis |  |  |  | Datum |  |  |
| [bude doplněno] | Dodavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | OBJEDNÁVKA Ostatní činnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | číslo |  | OBJYYYYXXX |  |
|  |  | č. j. |  | SPCSS-xxxxx/20xx |  |
|  |  | vystavena dne |  | [BUDE DOPLNĚNO] |  |
| Objednatel |  | Dodavatel |  |  |  |
| Název | [BUDE DOPLNĚNO] | Název |  | [BUDE DOPLNĚNO] |  |
| Sídlo | [BUDE DOPLNĚNO] | Sídlo |  | [BUDE DOPLNĚNO] |  |
|  | [BUDE DOPLNĚNO] |  |  | [BUDE DOPLNĚNO] |  |
| IČO | [BUDE DOPLNĚNO] | IČO |  | [BUDE DOPLNĚNO] |  |
| DIČ | [BUDE DOPLNĚNO] | DIČ |  | [BUDE DOPLNĚNO] |  |
| Vystavil | [BUDE DOPLNĚNO] | Rámcová smlouva |  | [BUDE DOPLNĚNO] |  |
| Na základě | [BUDE DOPLNĚNO] | Nabídka |  | [BUDE DOPLNĚNO] |  |
| Kontaktní os. | [BUDE DOPLNĚNO] | Kontaktní os. |  | [BUDE DOPLNĚNO] |  |
| Telefon | [BUDE DOPLNĚNO] | Telefon |  | [BUDE DOPLNĚNO] |  |
| E-mail | [BUDE DOPLNĚNO] | E-mail |  | [BUDE DOPLNĚNO] |  |
| Název plnění | [BUDE DOPLNĚNO] |  |  |  |  |
| Objednatel objednává od Dodavatele následující Rozvoj: |  |  |  |  |  |
| P. č. | Popis | Množství | MJ | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
| [BUDE DOPLNĚNO] | [BUDE DOPLNĚNO] | [BUDE DOPLNĚNO] | ČD | [BUDE DOPLNĚNO] | 0,00 Kč |
| Celkem |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| Specifikace Rozvoje | [BUDE DOPLNĚNO] |  |  |  |  |
| Termín dodání | [BUDE DOPLNĚNO] |  |  |  |  |
| Místo plnění | [BUDE DOPLNĚNO] |  |  |  |  |
| Poznámka | [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO REGISTRAČNÍ ČÍSLO A NÁZEV PROJKETU DLE ČL. III ODST. 3.14 SMLOUVY] |  |  |  |  |
| Za Dodavatele |  | Za Objednatele |  |  |  |
| Jméno, příjmení | [BUDE DOPLNĚNO] | Jméno, příjmení |  | [BUDE DOPLNĚNO] |  |
| Datum a podpis |  | Datum a podpis |  |  |  |
| Upozorňujeme, že plnit Objednávku lze až po její řádné písemné akceptaci ze strany Dodavatele s tím, že následně bude potvrzená Objednávka Objednatelem zveřejněna v Registru smluv v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. |  |  |  |  |  |

| Smlouva na dodání a implementaci DDI řešení včetně technické podpory |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 4 | Specifikace ceny za Předmět plnění |

[před podpisem Smlouvy bude převzata vyplněná příloha č. 3 ZD]

| Smlouva na dodání a implementaci DDI řešení včetně technické podpory |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 5 | Realizační tým |

[před podpisem Smlouvy bude převzata vyplněná příloha č. 8 ZD]

| Smlouva na dodání a implementaci DDI řešení včetně technické podpory |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 6 | Maintenance |

- Popis servisních služeb

- Dodavatel je povinen zajistit poskytování servisních služeb zahrnujících standardní servisní podporu výrobce zařízení, softwaru a dodavatele systému po dobu účinnosti Smlouvy. Servisní služby musí být poskytovány v souladu s dále stanovenými smluvními podmínkami, úrovněmi služeb (SLA) a časovými parametry reakcí a nápravy.

Úrovně podpory a klasifikace incidentů

Incidenty budou dle závažnosti zařazeny do následujících kategorií:

Kritický incident (Priority 1 – P1)

Incident způsobující úplnou nedostupnost Řešení nebo jeho klíčových funkcí, které mají přímý dopad na provoz Objednatele (např. selhání DHCP, DNS, IPAM, výpadek HW appliance, kritická bezpečnostní chyba).

Vysoký incident (Priority 2 – P2)

Incident významně omezující funkčnost systému, avšak nevedoucí k úplné nedostupnosti (např. omezená funkce clusteru, degradace výkonu, výpadek jedné z redundantních komponent).

Střední incident (Priority 3 – P3)

Incident, který snižuje komfort obsluhy nebo funkcionalitu, avšak neovlivňuje dostupnost kritických služeb.

Nízký incident (Priority 4 – P4)

Incident bez dopadu na provoz, typicky požadavky na konfiguraci, minoritní úpravy nebo otázky k používání.

Reakční doby

Dodavatel se zavazuje dodržovat následující závazné reakční doby od okamžiku nahlášení incidentu:

P1 – Kritický incident

reakční doba do 1 hodiny, dostupnost podpory 24x7

P2 – Vysoký incident

reakční doba do 4 hodin, dostupnost podpory Po–Pá 8:00–18:00

P3 – Střední incident

reakční doba do 1 pracovního dne

P4 – Nízký incident

reakční doba do 3 pracovních dnů

Reakcí se rozumí převzetí incidentu Dodavatelem a zahájení činností směřujících k nápravě.

Časy nápravy (resolution time)

Dodavatel je povinen usilovat o odstranění incidentu v následujících lhůtách:

P1 – Kritický incident

náprava do 24 hodin; v případě kritického incidentu je Dodavatel povinen nasadit všechny dostupné prostředky k okamžitému obnovení provozu, včetně zapojení výrobce systému.

P2 – Vysoký incident

náprava do 3 pracovních dnů

P3 – Střední incident

náprava do 10 pracovních dnů

P4 – Nízký incident

náprava do 30 pracovních dnů

Odborná průběžná podpora

Dodavatel je povinen poskytovat objednateli průběžnou odbornou podporu v rozsahu minimálně 1 MD za kalendářní měsíc, a to na účely konzultací k provozu a rozvoji systému, doporučení k optimalizaci konfigurace, řešení úloh předcházejících incidentům a podpory při plánovaných změnách.

Tato podpora bude poskytována dle požadavků objednatele a v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného a bezpečného provozu Řešení.

Reportování a dokumentace

Dodavatel je povinen poskytovat měsíční souhrnné zprávy o všech incidentech, dokumentovat postup řešení a jeho výsledky, vést evidenci SLA a vyhodnocovat jejich plnění a archivovat veškeré servisní zásahy po dobu trvání smlouvy.

Sankce za nedodržení SLA

Nedodržení reakčních dob nebo časů nápravy zakládá nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty Dodavatelem dle Smlouvy.

| Smlouva na dodání a implementaci DDI řešení včetně technické podpory |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 7 | Kybernetické požadavky |

# Obecná ustanovení

## Tato Příloha tvoří nedílnou součást Smlouvy.

## Není-li dále stanoveno jinak nebo nevyplývá-li jinak z kontextu, mají pojmy počínající velkým písmenem v této Příloze shodný význam, jaký mají ve Smlouvě.

# Řízení aktiv a hodnocení rizik

## Před zahájením poskytování Předmětu plnění a dále průběžně po celou dobu trvání Smlouvy Dodavatel zajistí:

### identifikaci primárních a podpůrných aktiv Dodavatele využívaných k poskytování Předmětu plnění dle Smlouvy a jejich hodnocení a zařazení do bezpečnostních úrovní dle stupnic pro hodnocení důvěrnosti, integrity a dostupnosti v souladu s § 8 VVP a přílohou č. 1 VVP a čl. 12 přílohy Nařízení Komise pro digitály;

### určení vazeb mezi primárními a podpůrnými aktivy a případně určení vazeb na současná aktiva Objednatele;

### aktualizaci tohoto seznamu aktiv a jejich vazeb v pravidelných intervalech;

### identifikaci a hodnocení relevantních hrozeb a zranitelností pro identifikovaná aktiva se zohledněním kategorie hrozeb a zranitelností uvedených v příloze č. 2 VVP;

### řízení bezpečnostních rizik, která mohou ovlivnit poskytování Plnění dle Smlouvy, včetně zbytkových rizik v souladu s minimálními požadavky na řízení rizik upravenými v § 9 VVP a příloze č. 4 VVP a čl. 2.1 přílohy Nařízení Komise pro digitály;

### přepočet dopadu aktuálních kybernetických rizik v souvislosti s novými hrozbami spojenými s poskytováním poskytování Plnění dle Smlouvy a aktualizaci hodnocení rizik, která bude zohledňovat tento přepočet;

### zpracování prohlášení o aplikovatelnosti pro identifikovaná aktiva podle § 9 odst. 1 písm. f) VVP;

### zpracování plánu zvládání rizik pro identifikovaná aktiva v souladu s § 9 odst. 1 písm. g) VVP;

### informování Objednatele o způsobu řízení rizik;

### předložení zprávy o hodnocení aktiv a rizik, prohlášení o aplikovatelnosti a plánu zvládání rizik pro identifikovaná aktiva a o zbytkových rizicích souvisejících s těmito aktivy.

## Při provádění úkonů podle odst. 2.1 této Přílohy je Dodavatel povinen postupovat podle bezpečnostní best practice ve smyslu mezinárodního standardu ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a ISO/IEC 27005 a/nebo NIST Cyber Security Framework, metodik a postupů a se zohledněním relevantních právních předpisů, interních politik Objednatele a dalších relevantních podkladů jemu poskytnutých za tímto účelem.

## Provedení úkonů podle odst. 2.1 této Přílohy zajistí Dodavatel nejméně jednou ročně a dále kdykoli, pokud u Dodavatele nastanou jakékoliv významné změny, změny v rozsahu systému řízení bezpečnosti informací, změny zásadních aktiv, budou implementována protiopatření ve smyslu § 20 ZKB a/nebo se u Dodavatele projeví kybernetický bezpečnostní incident.

## Objednatel a Dodavatel se zavazují podrobit předání a převzetí dokumentace podle odst. 2.1 této Přílohy akceptačnímu řízení. Nestanoví-li Smlouva specifická pravidla akceptačního řízení pro dokumenty, pak:

### lhůta pro připomínkování dokumentů se stanoví na 5 pracovních dnů od obdržení příslušného dokumentu;

### lhůta k odstranění vad dokumentů se stanoví na 5 pracovních dnů od obdržení připomínek k tomuto dokumentu;

### Objednatel má ve lhůtě pro připomínkování dokumentů právo vytknout Dodavateli vady dokumentů. Dokument má vadu, je-li v rozporu s požadavky ZKB, VVP, Nařízením Komise pro digitály a/nebo Smlouvy (vč. této Přílohy) či Prováděcí smlouvy;

### Dodavatel je povinen ve lhůtě k odstranění vad dokumentů předat Objednateli dokumenty bez vad vytčených Objednatelem;

### Tato procedura se může opakovat, nejsou-li vady dokumentů řádně odstraněny.

## Dodavatel je povinen zavést a po celou dobu trvání Smlouvy udržovat bezpečnostní opatření dle této Přílohy a v úrovni odpovídající opatřením plánu zvládání rizik podle odst. 2.1 této Přílohy. Opatření je Dodavatel povinen zavést před zahájením poskytování Plnění dle Smlouvy. Dodavatel je povinen zavést a udržovat opatření minimálně v následujících oblastech:

### klasifikace informací a ochrana informačních aktiv,

### bezpečnost lidských zdrojů,

### řízení provozu,

### řízení přístupu,

### akvizice vývoj a údržba,

### zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů,

### fyzická bezpečnost,

### bezpečnost komunikačních sítí,

### správa a ověřování identit,

### ochrana před škodlivým kódem,

### detekce, zaznamenávání a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních incidentů,

### aplikační bezpečnost,

### kryptografické algoritmy,

### bezpečnostní dokumentace,

### řízení změn,

## a to minimálně v rozsahu požadovaném touto Přílohou.

# Klasifikace informací a ochrana informačních aktiv

## Dodavatel se zavazuje pro klasifikaci informací užívat stupně klasifikace Objednatele.

## Objednatel klasifikuje informace následujícím způsobem:

| Hodnota | Úroveň | Klasifikace | Označení | Důvěrnost, dostupnost, integrita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nízká | VEŘEJNÉ INFORMACE | TLP:CLEAR | Všechny bezpečnostní parametry v nízké úrovni |
| 2 | Střední | NEVEŘEJNÉ INFORMACE | TLP:GREEN | Nejméně jeden z bezpečnostních parametrů ve střední úrovni, ostatní v úrovni stejné či nižší |
| 3 | Vysoká |  | TLP:AMBER TLP:AMBER+STRICT | Nejméně jeden z bezpečnostních parametrů ve vysoké úrovni, ostatní v úrovni stejné či nižší |
| 4 | Kritická |  | TLP:RED | Nejméně jeden z bezpečnostních parametrů v kritické úrovni, ostatní v úrovni stejné či nižší |

## Dodavatel je povinen zavést vhodná opatření pro ochranu informací přiměřená úrovni jejich klasifikace, která budou vyžadovat minimálně stejná bezpečnostní pravidla pro zacházení s aktivy Objednatele, která jsou uvedena v následujících tabulkách.

## S výjimkou aktiv klasifikovaných jako Veřejné je při jakémkoliv předávání aktiv vně organizaci Dodavatele nutno dodržovat pravidla stanovená bezpečnostní pravidla uvedena v následujících tabulkách.

| Komunikační kanál | Klasifikace informací: Veřejné / TLP:CLEAR |
| --- | --- |
| Poskytování aktiv v rámci organizace | Žádná omezení. |
| Poskytování informací třetím stranám |  |
| Nepřenosná datová média (pevné disky, stolní počítače, servery apod.) |  |
| Přenosná datová média (CD, DVD, flash disky apod.) |  |
| Přenosná výpočetní technika (notebooky, chytré telefony apod.) |  |
| Internet – ukládání a publikace (cloudová úložiště, sociální sítě) |  |
| Přenos po internetu (mezi systémy) |  |
| Intranet |  |
| Papírové dokumenty |  |
| E-mail |  |
| FAX |  |
| Telefonní hovory (včetně VOIP) |  |
| Způsob likvidace | Informace na lidsky čitelném nosiči (tištěné dokumenty, poznámky a podobně): Odstranění: Vyhození do odpadu. Mobilní zařízení (mobilní telefony, tablety): Odstranění: Vymazání informací, reset zařízení do továrního nastavení. Síťová zařízení (router, switch, modem a podobně), Kancelářské vybavení (scanery, tiskárny, fax): Odstranění: Vymazání informací, reset do továrního nastavení. Magnetická média (magnetické pásky, disky, HDD [Hard Disk Drive]), Optická média (CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY), Elektronická média (flash paměti): Odstranění: Smazání dat na úrovni souborového systému. Outsourcing a cloud: Přípustný způsob likvidace dat by měl být stanoven smluvním ujednáním. Odstranění: Odstranění všech souborů včetně předchozích verzí. |

| Komunikační kanál | Klasifikace informací: Neveřejné / TLP:GREEN |
| --- | --- |
| Poskytování aktiv v rámci organizace | Informace mohou být poskytnuty zaměstnancům Dodavatele, pokud jsou relevantní pro výkon jejich činnosti. |
| Poskytování informací třetím stranám | Informace mohou být třetím stranám poskytovány pouze na základě dohody o mlčenlivosti. |
| Nepřenosná datová média (pevné disky, stolní počítače, servery apod.) | Žádné další požadavky. |
| Přenosná datová média (CD, DVD, flash disky apod.) | Médium musí být označeno „PRO VNITŘNÍ POTŘEBU“. |
| Přenosná výpočetní technika (notebooky, chytré telefony apod.) | Žádné další požadavky. |
| Internet – ukládání a publikace (cloudová úložiště, sociální sítě) | Data nesmí být ukládána v rámci internetových úložišť nebo veřejně přístupných webech a sociálních sítích. |
| Přenos po internetu (mezi systémy) | Žádné další požadavky. |
| Intranet | Žádné další požadavky. |
| Papírové dokumenty | Dokumenty musí být označeny jako „PRO VNITŘNÍ POTŘEBU“. |
| E-mail | Žádné další požadavky. |
| FAX | Dokumenty musí být označeny jako „PRO VNITŘNÍ POTŘEBU“. |
| Telefonní hovory (včetně VOIP) | Žádné další požadavky. |
| Způsob likvidace | Informace na lidsky čitelném nosiči (tištěné dokumenty, poznámky a podobně): Přepsání: Začernění. Fyzická likvidace: Znehodnocení nosiče informací použitím skartovacího stroje. Mobilní zařízení (mobilní telefony, tablety): Přepsání: Pro zařízení s šifrovaným úložištěm – odstranění informací a reset do továrního nastavení. Síťová zařízení (router, switch, modem a podobně), Kancelářské vybavení (scanery, tiskárny, fax): Přepsání: Odstranění a zahlcení umělými událostmi (umělý síťový provoz, testovací tiskové úlohy a podobně.). Magnetická média (magnetické pásky, disky, HDD [Hard Disk Drive]), Optická média (CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY): Přepsání: Přepsání dat. V případě šifrovaného média je alternativou bezpečná likvidace kryptografických klíčů. Elektronická média (flash paměti): Fyzická likvidace. Outsourcing a cloud: Přípustný způsob likvidace dat by měl být stanoven smluvním ujednáním. Přepsání: Použití šifrování datových úložišť na úrovni paměťového média a bezpečná likvidace kryptografických klíčů. Alternativně v případě dedikovaného paměťového média je možné data po ukončení služby přepsat. |

| Komunikační kanál | Klasifikace informací: Neveřejné / TLP:AMBER TLP:AMBER+STRICT |
| --- | --- |
| Poskytování aktiv v rámci organizace | Pouze se souhlasem garanta daného primárního aktiva. |
| Poskytování informací třetím stranám | Informace mohou být třetím stranám poskytovány pouze se souhlasem garanta daného primárního aktiva a na základě dohody o mlčenlivosti. |
| Nepřenosná datová média (pevné disky, stolní počítače, servery apod.) | Data musí být zašifrována s použitím nasazeného šifrovacího řešení. |
| Přenosná datová média (CD, DVD, flash disky apod.) | Data musí být zašifrována s použitím nasazeného šifrovacího řešení. Po použití je nutná likvidace. Médium musí být označeno „CITLIVÉ“. |
| Přenosná výpočetní technika (notebooky, chytré telefony apod.) | Data musí být zašifrována s použitím nasazeného šifrovacího řešení. Přenosná technika musí být chráněna proti ztrátě či krádeži. |
| Internet – ukládání a publikace (cloudová úložiště, sociální sítě) | Data nesmí být ukládána v rámci internetových úložišť nebo veřejně přístupných webech a sociálních sítích. |
| Přenos po internetu (mezi systémy) | Data je nutno přenášet pouze prostřednictvím šifrovaného kanálu. |
| Intranet | Přístup k datům musí být omezen pouze na určenou skupinu uživatelů. Data musí být zašifrována s použitím nasazeného šifrovacího řešení. |
| Papírové dokumenty | Interně musí být dokumenty označeny jako „CITLIVÉ“ a bezpečně uloženy. Po použití musí být skartovány. Mimo organizaci je třeba převážet v zapečetěné obálce a pouze adresátům, kteří byli schváleni garantem daného primárního aktiva. |
| E-mail | Data musí být zašifrována s použitím nasazeného šifrovacího řešení. |
| FAX | Dokumenty musí být označeny jako „CITLIVÉ“. Musí být potvrzeno akceptování příjemcem zprávy (zasláním testovací stránky a obdržením potvrzení od příjemce). |
| Telefonní hovory (včetně VOIP) | Informace by měly být sdělovány pouze po identifikaci osoby jako oprávněné pro přístup k těmto informacím. |
| Způsob likvidace | Informace na lidsky čitelném nosiči (tištěné dokumenty, poznámky a podobně): Fyzická likvidace: Znehodnocení nosiče informací použitím skartovacího stroje s podélným i příčným řezem, spálením nebo rozložením. Mobilní zařízení (mobilní telefony, tablety), Síťová zařízení (router, switch, modem a podobně), Kancelářské vybavení (scanery, tiskárny, fax), Magnetická média (magnetické pásky, disky, HDD [Hard Disk Drive]): Fyzická likvidace: Rozebrání zařízení a zničení nosiče informací. Optická média (CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY), Elektronická média (flash paměti): Fyzická likvidace: Zničení nosiče informací. Outsourcing a cloud: Přípustný způsob likvidace dat by měl být stanoven smluvním ujednáním. Přepsání: Použití šifrování datových úložišť na úrovni paměťového média a bezpečná likvidace kryptografických klíčů uložených v certifikovaném hardware security modulu (HSM) řízená zákazníkem (například podle standardu FIPS 140-2 Level 2). Při ukončení služby bude zlikvidován vrchní přístupový klíč a data jsou přepsána. |

| Komunikační kanál | Klasifikace informací: Neveřejné / TLP:RED |
| --- | --- |
| Poskytování aktiv v rámci organizace | Pouze se souhlasem garanta daného primárního aktiva. |
| Poskytování informací třetím stranám | Informace mohou být třetím stranám poskytovány pouze se souhlasem garanta daného primárního aktiva a na základě dohody o mlčenlivosti. |
| Nepřenosná datová média (pevné disky, stolní počítače, servery apod.) | Data musí být zašifrována s použitím nasazeného šifrovacího řešení. |
| Přenosná datová média (CD, DVD, flash disky apod.) | Data musí být zašifrována s použitím nasazeného šifrovacího řešení a bezpečným způsobem fyzicky uložena. Po použití je nutná likvidace. Médium musí být označeno „VELMI CITLIVÉ“. |
| Přenosná výpočetní technika (notebooky, chytré telefony apod.) | Data musí být zašifrována s použitím nasazeného šifrovacího řešení. Přenosná technika musí být chráněna proti ztrátě či krádeži. |
| Internet – ukládání a publikace (cloudová úložiště, sociální sítě) | Data nesmí být ukládána v rámci internetových úložišť nebo veřejně přístupných webech a sociálních sítích. |
| Přenos po internetu (mezi systémy) | Data je nutno přenášet pouze prostřednictvím šifrovaného kanálu. |
| Intranet | Přístup k datům musí být omezen pouze na určenou skupinu uživatelů a monitorován. Data musí být zašifrována s použitím nasazeného šifrovacího řešení. |
| Papírové dokumenty | Interně musí být dokumenty označeny jako „VELMI CITLIVÉ“ a bezpečně uloženy v trezoru. Po použití je nutná likvidace. Mimo organizaci je třeba převážet pouze osobně, v zapečetěné obálce a pouze adresátům, kteří byli schváleni garantem daného primárního aktiva. |
| E-mail | Data musí být zašifrována s použitím nasazeného šifrovacího řešení. |
| FAX | Dokumenty musí být označeny jako „VELMI CITLIVÉ“. Povoleno pouze v případě, že je použita šifrovací technologie pro přenos pomocí FAXu. |
| Telefonní hovory (včetně VOIP) | Informace by měly být sdělovány pouze po identifikaci osoby jako oprávněné pro přístup k těmto informacím a pouze pokud je telefonní hovor šifrován. |
| Způsob likvidace | Informace na lidsky čitelném nosiči (tištěné dokumenty, poznámky a podobně): Fyzická likvidace: Znehodnocení nosiče informací použitím skartovacího stroje s podélným i příčným řezem, spálením nebo rozložením. Mobilní zařízení (mobilní telefony, tablety), Síťová zařízení (router, switch, modem a podobně), Kancelářské vybavení (scanery, tiskárny, fax), Magnetická média (magnetické pásky, disky, HDD [Hard Disk Drive]): Fyzická likvidace: Rozebrání zařízení a zničení nosiče informací. Optická média (CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY), Elektronická média (flash paměti): Fyzická likvidace: Zničení nosiče informací. Outsourcing a cloud: Přípustný způsob likvidace dat by měl být stanoven smluvním ujednáním. Přepsání/fyzická likvidace: Použit způsob viz klasifikace aktiv „Citlivá“ nebo použita dedikovaná paměťová kapacita úložiště. Při ukončení služby provedena celková sanitizace všech použitých paměťových médií podle výše uvedených řádků pro úroveň kritická. |

# Bezpečnost lidských zdrojů

## Dodavatel se zavazuje prověřit každého pracovníka před umožněním přístupu k Datům nebo před jeho zapojením do činností, které by mohly ovlivnit bezpečnost poskytovaných Plnění dle Smlouvy, a to alespoň z hlediska:

### kontroly dosaženého vzdělání a odborné kvalifikace;

### ověření bezpečnostní způsobilosti dle výpisu z rejstříku trestů;

### profesních zkušeností, jde-li o pracovníky, kteří mají zastávat bezpečnostní nebo administrátorské role.

## Dodavatel zavede pravidelné školení svých pracovníků v oblasti kybernetické bezpečnosti a základní kybernetické hygieny, realizuje alespoň jednou ročně další doplňující aktivity rozvoje a ověřování povědomí v oblasti kybernetické bezpečnosti a vede o tomto školení a realizovaných aktivitách spolehlivou evidenci.

## Dodavatel poučí své pracovníky o požadavcích dle této Přílohy před umožněním jejich přístupu k Datům nebo před jejich zapojením do činností, které by mohly ovlivnit bezpečnost v souvislosti s poskytováním Plnění dle Smlouvy.

## Dodavatel zajistí, aby pracovníci před umožněním jejich přístupu k Datům nebo před zapojením do činností, které by mohly ovlivnit bezpečnost poskytovaného Plnění dle Smlouvy, měli uzavřenou dohodu o zachování mlčenlivosti (důvěrnosti) Dat s adekvátní dobou trvání povinnosti mlčenlivosti.

## Dodavatel zajistí procesy a pravidla vedení disciplinárního řízení (zejména odstupňované reakce) a v případě potřeby provádí disciplinární řízení k přijetí opatření vůči pracovníkům, kteří porušili povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

## Dodavatel zajistí dostatečnou míru zastupitelnosti pro role odpovědné za technické bezpečnostní aspekty poskytovaného Plnění dle Smlouvy.

# Řízení provozu

## Dodavatel stanoví práva, povinnosti a odpovědnosti administrátorů, uživatelů a osob zastávajících bezpečnostní role a bude je vymáhat.

## Dodavatel stanoví pravidla a postupy pro ochranu před škodlivým kódem a pravidla a postupy pro řízení technických zranitelností a zavede je do praxe.

## Dodavatel stanoví pravidla a postupy k provádění pravidelného zálohování a kontroly použitelnosti prováděných záloh a bude je dodržovat.

## Dodavatel stanoví pravidla pro zajištění oddělení vývojového, testovacího a provozního prostředí a zajistí jejich dodržování.

# Řízení přístupu

## Dodavatel se zavazuje zavést a dodržovat přiměřená bezpečnostní opatření, která budou odpovídat následujícím zásadám řízení přístupu:

### v prostředí Dodavatele mohou být provozována pouze taková aktiva, která umožňují správu rolí a uživatelů a která neumožní činnost uživatelů bez autentizace a zároveň umožňují ochranu autentizačního mechanismu před neoprávněným přístupem a prolomením autentizačních parametrů;

### Dodavatel je povinen zajistit, že součástí každé aplikace je funkce řízení přístupu odpovídající kritičnosti zpracovávaných informací;

### uživatelské účty musí být adekvátně chráněny prostřednictvím autentizačních mechanismů;

### uživatelské účty musí být vytvářeny výhradně pro fyzické osoby a výhradně fyzickými osobami využívány. Jedinou výjimkou jsou technické účty;

### sdílené uživatelské účty, tedy účty, které má používat skupina lidí, by neměly být vytvářeny, protože neumožňují přiřazení individuální odpovědnosti. Nemělo by být k dispozici anonymní používání systémů a služeb nebo používání sdílených účtů;

### uživatelé musí chránit své uživatelské účty, zejména své autentizační údaje a nástroje a nesmí poskytnout tyto údaje třetí straně;

### výchozí nebo dočasná hesla musí být změněna při prvním použití uživatelem. Individuální heslo uživatele musí být uchováno v tajnosti;

### hesla, uživatelské účty a šifrovací klíče nesmí být nijak a s nikým sdíleny, např. telefonicky, e-mailem nebo jakýmkoliv jiným způsobem;

### Dodavatel musí monitorovat užívání sítí, služeb, aplikací a Dat, aby byl schopen zjistit neoprávněný přístup a zamezit mu. Aktivity administrátorů musí být logovány a logy musí být chráněny před změnou nebo neoprávněným přístupem;

### používání nepersonifikovaných účtů (např. “root” nebo “správce”) je dovoleno pouze v případě, že není z technických důvodů jiná možnost. V tomto případě musí být přístup k takovým účtům monitorován a logován.

## Role a řízení přístupů:

### Dodavatel je povinen implementovat oddělení povinností u rolí podílejících se na řízení přístupu, a to nejméně na:

#### podávání žádostí o přístup,

#### udílení přístupů, a

#### správu přístupů;

### řízení přístupů by mělo být řešeno na základě rolí.

## Politika řízení přístupu:

### politika řízení přístupu musí být pravidelně revidována a aktualizována. Politika musí odpovídat legislativním a smluvním požadavkům;

### politika řízení přístupů musí požadovat:

#### schvalování žádostí uživatelů o přístup vlastníkem aktiva,

#### oddělení neslučitelných povinností,

#### přístup na základě principu “need to know”,

#### zachování principu “deny by default”,

#### privilegovaná přístupová oprávnění,

#### sdílené uživatelské účty,

#### revize přístupových oprávnění,

#### odebírání přístupových oprávnění,

#### vícefaktorovou autentizaci při přístupu k citlivým IT komponentám nebo vzdáleném přístupu k Datům.

## Přihlašování a pravidla přístupů:

### hesla defaultních účtů musí být změněna během úvodního nastavení systému. Přiřazená hesla musí splňovat minimální bezpečnostní požadavky tak, aby efektivně chránila důvěrnost, dostupnost a integritu informací, ke kterým má Dodavatel přístup, dle jejich kritičnosti/citlivosti;

### zamykání obrazovky a klávesnice (např. spořič obrazovky zamčený heslem) musí být používáno, umožňuje-li to operační systém používaných technických aktiv;

### musí být zavedeny postupy pro odebírání nebo blokování přístupových oprávnění uživatelů v případě potřeby, zejména pokud:

#### pracovník již nepotřebuje přístup k plnění svých pracovních povinností (např. pokud došlo ke změně pozice zaměstnance),

#### pracovník se dopustil závažného porušení povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo existují důvodné obavy, že se takového porušení dopustí,

#### pracovník nesplňuje požadavky na přístup k Datům nebo požadavky na zapojení do činností, které by mohly ovlivnit bezpečnost poskytovaného Plnění dle Smlouvy,

#### se ukáže potřeba přijmout mimořádné bezpečností opatření spočívající v odebrání přístupu (zejména pokud Dodavatel dal zaměstnanci výpověď z výpovědního důvodu podle § 52 písm. f), g) a h) zákoníku práce),

#### dojde k ukončení pracovního poměru nebo jiné formy spolupráce,

#### došlo k úniku autentizačních údajů (hesla),

### aby bylo zajištěno, že účty ve všech systémech, ke kterým měl pracovník přístup, jsou bezodkladně zablokovány, přístupová oprávnění k vybavení a službám zpracování Dat jsou bezodkladně odebírána a / nebo přihlašovací údaje (např. ID uživatele, heslo, token nebo digitální certifikát) jsou bezodkladně zablokované a/nebo komponenty, které umožňují přístup, jako jsou tokeny nebo identifikační karty pracovníků, jsou bezodkladně zablokovány nebo deaktivovány v systému;

### musí být vedena evidence o udělených a odebraných přístupových oprávněních;

### všechny IT komponenty musí být před předáním uživatelům konfigurovány tak, aby citlivé bezpečnostní operace mohly vykonávat pouze osoby s příslušným oprávněním (správci). O výjimkách musí být informována příslušná osoba Objednatele. Výjimky musí být předem schváleny a zdokumentovány;

### Dodavatel může být Objednatelem požádán, aby mu poskytnul podporu při provádění auditu uživatelských oprávnění v systémech pod kontrolou Dodavatele. Dodavatel musí poskytnut podporu, která bude pro tento účel potřebná.

# Akvizice, vývoj a údržba

## Dodavatel zajistí, aby požadavky na zajištění bezpečnosti Dat byly zahrnuty do všech vývojových, implementačních či akvizičních projektů, kde je reálné narušení informační bezpečnosti Dat a ochrany soukromí, a vyčlení pro tento účel potřebné zdroje a zajistí dodržování takových požadavků.

## Dodavatel zajistí oddělení vývojového, testovacího a provozního prostředí.

## Dodavatel je dále povinen:

### bez zbytečného odkladu odstranit veškeré zjištěné zranitelnosti klasifikované jako střední, vysoké nebo kritické dle aktuálního hodnocení;

### uchovávat a na žádost Objednatele předkládat dokumentaci o bezpečnostních opatřeních přijatých v rámci vývoje a údržby softwaru.

# Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů

## Dodavatel zajistí, aby jeho pracovníci a případní poddodavatelé oznamovali neobvyklé chování technických aktiv a podezření na jakékoliv zranitelnosti a hrozby.

## Dodavatel vede a uchovává záznamy o kybernetických bezpečnostních incidentech a o jejich zvládání. Ve vztahu ke kybernetickým bezpečnostním incidentům souvisejících s Daty je Dodavatel povinen takové záznamy poskytnout Objednateli bezodkladně po jejich pořízení.

## Dodavatel prošetří a určí příčiny kybernetického bezpečnostního incidentu. Dodavatel poskytne Objednateli aktivní součinnost a relevantní informace o příčinách, podezřelém zařízení či osobě na straně Dodavatele v případě kybernetického bezpečnostního incidentu souvisejícího s Daty.

# Fyzická bezpečnost

## Dodavatel se zavazuje zajistit:

### dodržování politiky čistého stolu;

### zabezpečení kanceláří, pracovních místností a prostor v případě jejich opuštění tak, aby nemohlo dojít k nedovolenému vstupu neoprávněných osob;

### uzamykání pracovních stolů, skříní, kontrolovat uzavření oken;

### dodržování režimových opatřeních v případě režimových pracovišť (perimetr s řízeným vstupem).

## Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel může vést evidenci osob, které vstupují do neveřejných částí objektů Objednatele, a evidenci vozidel, která vjíždějí do objektů Objednatele.

# Bezpečnost komunikačních sítí

## Dodavatel se zavazuje zajistit:

### vhodnou segmentaci komunikační sítě;

### ochranu komunikační sítě bezpečným rozhraním, přičemž bude povolena pouze nutná komunikace;

### aby na síťových zařízeních byly spuštěny pouze nutné služby;

### sledování zranitelností nasazených síťových zařízení a odstraňování zjištěných zranitelností v dostatečných intervalech; a

### šifrování přenosu informací a Dat v rámci komunikační sítě.

# Správa a ověřování identit

## Dodavatel se zavazuje:

### používat nástroj pro správu a ověření identity (autentizační mechanismus), který přenáší a ukládá autentizační parametry v šifrované podobě;

### používat autentizační mechanismus, který je založený na více faktorové autentizaci s nejméně dvěma různými typy faktorů, pokud je to možné;

### v případě ztráty, vyzrazení nebo podezření na kompromitaci autentizačních nástrojů nebo parametrů je třeba okamžitě změnit parametry autentizace;

### aktiva, která nepodporují více faktorovou autentizaci, mohou dočasně zajistit autentizaci pomocí podobně silných kryptografických klíčů nebo hesel.

### pokud je autentizace založena na heslech a nevyužívá se více faktorové autentizace, musí systém vynucovat hesla s vlastnostmi podle aktuální best practice.

# Ochrana před škodlivým kódem

## Dodavatel zajistí použití nástroje pro nepřetržitou automatickou ochranu koncových zařízení.

## Dodavatel monitoruje a řídí používání výměnných zařízení a datových nosičů a jejich automatické spouštění.

## Dodavatel provádí pravidelnou a účinnou aktualizaci nástroje pro ochranu před škodlivým kódem.

# Detekce, zaznamenávání a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí

## Detekci, zaznamenávání a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí provádí Objednatel. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost při vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí.

# Aplikační bezpečnost

## Dodavatel se zavazuje užívat při poskytování Plnění technická aktiva, která jsou podporována, sledovat dostupnost opravných balíčků nebo záplat a zajistit bezodkladnou bezpečnostní aktualizaci. Pokud není bezpečnostní aktualizace dostupná, Dodavatel zajistí jiné kompenzační řešení, aby mohla být zranitelnost akceptována.

# Kryptografické algoritmy

## Tam, kde je používána kryptografie, se Dodavatel se zavazuje používat pouze aktuálně doporučované a odolné kryptografické algoritmy a kryptografické klíče.

## Dodavatel se zavazuje zajistit, že veškeré datové nosiče, které obsahují Data, budou šifrovány pomocí kryptografických algoritmů a postupů odpovídajících minimálně aktuálně uznávaným standardům a vydaným doporučením NÚKIB. Dodavatel je povinen zajistit, že dešifrovací klíče a další prostředky využívané k přístupu k šifrovaným Datům jsou chráněny před neoprávněným přístupem a jsou uchovávány v souladu s principy bezpečného uchovávání a správy klíčů.

# Dokumentace

## Dodavatel je povinen zpracovat a do 30 pracovních dnů od uzavření Smlouvy Objednateli předat dokumentaci, která bude zahrnovat:

### postupy pro řízení provozu a komunikací;

### postupy pro řízení přístupů (konkrétní postupy pro pracovníky Dodavatele a jeho poddodavatelů podílející se na poskytování Plnění dle Smlouvy);

### postupy pro bezpečné chování uživatelů (konkrétní postupy pro pracovníky Dodavatele a jeho poddodavatelů podílející se na poskytování Plnění dle Smlouvy);

### postupy pro zálohování a obnovu a dlouhodobé ukládání;

### postupy pro řízení technických zranitelností;

### postupy pro zajištění bezpečnosti komunikační sítě;

### postupy pro ochranu před škodlivým kódem;

### postupy pro nasazení a používání nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí

### postupy pro bezpečné používání kryptografické ochrany

### postupy pro řízení změn;

### postupy pro zvládání incidentů;

### pro řízení kontinuity činnosti;

### datový model a architektonické modely v grafickém jazyce ArchiMate ve vztahu k dodávanému software;

### přehled jednotlivých zařízení pro poskytované Plnění (v rozsahu konfiguračních údajů CMDB aktualizovaných na denní bázi: obecný název, typ zařízení, označení výrobce, sériové číslo, ID/tag, typ HW včetně verze, typ SW včetně verze, typ a počet CPU, velikost RAM, výrobcem udávaný příkon, řešitelská skupina odpovědná za zařízení, emailový a telefonický kontakt na řešitelskou skupinu odpovědnou za zařízení); a

### další dokumentaci relevantní pro poskytování Plnění (přehled topologie infrastruktury pro poskytované Plnění; konfigurační standard včetně nastavení zabezpečení pro jednotlivá zařízení minimálně v takovém rozsahu, aby dle něj bylo možné nastavit nové zařízení v případě havárie).

## Nejsou-li požadavky na obsah konkrétní části dokumentace podle odst. 16.1 této Přílohy stanoveny ve VVP, ZKB, Nařízení Komise pro digitály nebo Smlouvě (vč. této Přílohy) ani výkladovém dokumentu NÚKIB, uplatní se pro zpracování dokumentace příměřně požadavky mezinárodně platných bezpečnostních technických norem.

## Dokumentaci podle odst. 16.1 této Přílohy je Dodavatel povinen revidovat a případně aktualizovat nejméně jednou ročně a dále kdykoli při změně skutečností zachycených v dokumentaci. Dodavatel je povinen výsledek provedené revize a případné aktualizace oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu od jejich provedení.

# Řízení změn

## Dodavatel se zavazuje sledovat a identifikovat změny, které mají nebo mohou mít vliv na zajištění kybernetické bezpečnosti Dat a informovat Objednatele o této skutečnosti.

## Dodavatel se zavazuje, vyjeví-li se skutečnost, že by změna mohla být významnou změnou nebo dá-li Objednatel Dodavateli takový pokyn, zejména před nasazením nové technologie (hardware a software) nebo při změně stávající technologie nebo při změně postupu správy technologie, která je předmětem Plnění, zajistit:

### identifikaci a vyhodnocení možných dopadů změny na kybernetickou bezpečnost;

### vyhodnocení, zda změna je významnou změnou dle § 12 odst. 1 písm. c) VVP, a při tomto vyhodnocení zohlednit politiku řízení změn Objednatele;

### předání dokumentace vyhodnocení změny dle předchozích písmen Objednateli k určení změny jako významné změny dle § 12 odst. 1 písm. c) VVP;

### posouzení rizik související s významnou změnou ve vztahu k poskytování Plnění dle Smlouvy a dokumentovat toto posouzení.

## Dodavatel se zavazuje při provádění významných změn zajistit:

### dokumentované řízení realizace významné změny;

### bezpečnostní testování významné změny před jejím zavedením do provozu v souladu s požadavky § 12 odst. 2 písm. e) VVP a čl. 6.4 přílohy Nařízení Komise pro digitály o posouzení možnosti případného navrácení do původního stavu; a

### zpracování dokumentace skutečného provedení významné změny (popis konfigurace a bezpečnostních nastavení, způsob řízení přístupu včetně vytvořených účtů a přidělených oprávnění, postupy zálohování a obnovy Dat, postupy pro zajištění kontinuity provozu a obnovy po havárii) a související aktualizaci dokumentace dle článku 10 této Přílohy a provedení dalších činností.

## Dodavatel se zavazuje reagovat na změny, zejména aktualizovat hodnocení rizik, bezpečnostní a provozní dokumentaci a upravit na své straně bezpečnostní opatření tak, aby odpovídala novému stavu po provedení změny.

## Dodavatel se zavazuje při poskytování Plnění dle Smlouvy přiměřeně postupovat dle systému řízení změn Objednatele vymezeným v souladu s čl. 6.4 přílohy Nařízení Komise pro digitály.

# Proces ukončení Smlouvy a řízení kontinuity

## Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak uplatní se na pravidla pro ukončení Smlouvy a řízení kontinuity čl. XVIII této Přílohy.

## Smluvní strany se dohodly, že při ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby do doby dokončení migrace Dat či převodu poskytování Plnění dle Smlouvy ke Objednateli nebo jinému provozovateli, nedošlo k narušení parametrů poskytování Plnění ve Smlouvě do té doby definovaných, a aby případný nový poskytovatel dostal veškeré informace o poskytování Plnění dle Smlouvy potřebné pro pokračování nebo nahrazení poskytovaných služeb.

## Dodavatel se zavazuje v rozsahu poskytovaného Plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v čl. 4.1 přílohy Nařízení Komise pro digitály, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu poskytování Služeb na své straně:

### ve spolupráci s Objednatelem určit aktiva potřebná k poskytování Plnění dle Smlouvy, zpracovat a poskytnout Objednateli plány kontinuity a havarijní plány v souvislosti s těmito aktivy, a případně tyto plány upravit dle požadavků Objednateli;

### zajistit adekvátní kontinuitu svých aktiv, které jsou potřebné k poskytování Plnění dle Smlouvy; a

### pravidelně kontrolovat a testovat, že je schopen kontinuitu aktiv zajistit dle sjednané úrovně služeb.

## Dodavatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při zpracování plánů obnovy a havarijních plánů a dalších povinností Objednatele.

# Ostatní ujednání

## Dodavatel se zavazuje provádět veškerá Plnění dle Smlouvy v souladu se Smlouvou, příkazy Objednatele, s předanými podklady a dále v souladu s právními předpisy, zejména ZKB, VVP a Nařízením Komise pro digitály. Dodavatel se zavazuje při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahujících se k pravidlům kybernetické bezpečnosti, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad s právními předpisy a zajistit ve spolupráci s Objednatelem náhradní způsob naplnění pravidel bezpečnosti, pokud stávající řešení přestalo být funkční nebo efektivní.

## Pokud není ve Smlouvě, Prováděcí smlouvě nebo v této Příloze výslovně uvedeno jinak, odměna za provádění povinností a opatření dle této Přílohy a Kybernetických požadavků je součástí odměny dle Smlouvy, resp. Prováděcí smlouvy.