# SMLOUVA O DÍLO

# Smluvní strany:

- Česká republika – Generální finanční ředitelství

- se sídlem:	Praha 1, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

- zastoupená: 	Ing. Jiří Grünseisen, ředitel Sekce ekonomiky

- IČO: 	72080043

- DIČ: 		CZ72080043

- Bankovní spojení:	Česká národní banka

- Číslo účtu:	19-11122011/710, vedený u České národní banky

- na straně jedné (dále jen “objednatel”)

- a

- Společnost/fyzická osoba

- se sídlem:

- zapsaná:

- zastoupená:

- IČO:

- DIČ:

- bankovní spojení:

- číslo účtu:

- na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

- uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky se zakázkovým číslem 35/2015 s názvem „Restaurování sochařské výzdoby na budově ÚzP pro Prahu 6 a 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7“ (dále jen „veřejná zakázka“) a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto

- smlouvu o dílo

- (dále jen „Smlouva“)

# Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas dílo spočívající v restaurování sochařské výzdoby na budově ÚzP pro Prahu 6 a 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, kterou tvoří 8 ks nadživotních soch. Jedná se o 4 sochy umístěné nad hlavním vstupem do budovy a 4 sochy umístěné na atikách budovy (2 na západní atice, 2 na východní atice) – dále též „umělecké dílo“. Specifikace a podmínky provedení díla jsou vymezeny v přílohách Smlouvy, kterými jsou Příloha č. 1 - „Cenová nabídka – sochy nad hlavním vstupem“, Příloha č. 2 - „Cenová nabídka – sochy na atikách“ (dále jen „Cenová nabídka“), Příloha č. 3 -  „Konsolidace soch – požadavky na provedení“, Příloha č. 4 - „Popis postupu prací včetně uvedení materiálů a technologií, které uchazeč použije při restaurování“. Požadavky na provedení díla vychází z Rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy, odboru památkové péče č.j.  S-MHMP 1 370 347/2014 ze dne 4. 12. 2014, které je Přílohou č. 5 Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro provedení díla a tyto jsou dostatečné a úplné pro jeho řádné provedení.

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a objednatel se zavazuje za takto předané dílo zaplatit sjednanou cenu.

# Cena díla a platební podmínky

  - Cena za zhotovení díla v rozsahu stanoveném v čl. I. Smlouvy (dále jen “cena díla“) je stanovena na základě dohody a výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky, vedené objednatelem pod zakázkovým číslem 35/2015.

  - Cena za dílo činí ……………….,- Kč bez DPH (slovy:……………………..korun českých). Sazba DPH .….., výše DPH ………………………Kč (slovy: ……………….. korun českých). Cena za dílo činí ……………….,- Kč včetně DPH (slovy: ………………korun českých).

  - Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným a úplným splněním předmětu díla.

  - Cena díla je pevná a konečná. V případě, že se v souvislosti se zhotovením díla vyskytnou potřeby objednatele na provedení dodatečných prací, bude cena za dodatečné práce stanovena dohodou smluvních stran v dodatku ke Smlouvě v písemné formě, přičemž cena těchto dodatečných prací musí být v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že nepřekročí 30% ceny díla.

  - Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové plnění díla.

  - Veškeré provedené práce a dodávky budou uhrazeny na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle specifikace v Cenové nabídce (jednotlivé sochy) po dokončení ucelených celků dle následujících členění:

- Sochy nad vstupem

- 1. zakrytí soch

- 2. odstranění tmelů a kramlí, čištění, výměna narušených desek soklů

- 3. vakuová konsolidace

- 4. injektáž, doplnění, tmelení, plast. a barevné retuše, hydrofobizace, restaurátorská zpráva

- Sochy na atikách

- 1. sejmutí soch z podstavce a transfer do atelieru

- 2. odstranění tmelů a kramlí, čištění

- 3. vakuová konsolidace

- 4. injektáž, doplnění, tmelení, plast. a barevné retuše, hydrofobizace, osazení, restaurátorská  zpráva

  - Přílohou každého dílčího daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis skutečně provedených prací a dodávek dle členění v Cenové nabídce. Každá dílčí faktura bude objednatelem proplacena do výše 90% z fakturované ceny. Částka ve výši 10% (dále jen „pozastávka“) bude objednatelem zaplacena po dokončení celého díla, tzn. po odstranění případných vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele, a to do 30 dnů od doručení této žádosti objednateli. Pozastávka bude zhotovitelem na každé faktuře vyčíslena.

  - Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání částky ceny z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku.

  - Pokud doklad označený jako daňový doklad (faktura) nebude obsahovat všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn takový doklad bez zaplacení vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) a doručit jej objednateli. Do doby doručení nového daňového dokladu (faktury) není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla. Okamžikem doručení nového daňového dokladu (faktury) počíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dní.

# Termín a místo plnění

  - Místem plnění je v případě soch umístěných nad vstupem místo jejich umístění, tj. budova ÚzP pro Prahu 6 a 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7. V případě soch umístěných na atikách je místem plnění i atelier zhotovitele na adrese………………………

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. I. Smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2017.

# Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel přenechá zhotoviteli dílo k realizaci do 10 dnů od podpisu Smlouvy. O přenechání díla zhotoviteli bude pořízen písemný protokol a záznam do stavebního deníku.

  - Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí pro zhotovitele v místě plnění, kterým je budova ÚzP pro Prahu 6 a 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, možnost užívání zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody.

  - V rámci součinnosti smluvních stran se objednatel zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu poskytne na písemné vyzvání zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících údajů, upřesnění podkladů, poskytnutí vyjádření apod., vznikne-li potřeba jejich poskytnutí v průběhu plnění díla.

  - Objednatel je oprávněn způsob provádění díla průběžně kontrolovat, a to formou kontrolních dnů svolávaných dle potřeby v návaznosti na postup restaurátorských prací. Účast na kontrolních dnech bude umožněna i zástupci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Praha pro výkon odborného památkového dohledu.

# Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu kvalitě a způsobem stanoveným touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i technickými normami. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti. V případě, že zhotovitel na takové pokyny písemně bezodkladně neupozorní, nese zhotovitel odpovědnost za vady a škody, které vznikly v důsledku nevhodných pokynů objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.

- Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů. Termín kontrolních dnů stanoví objednatel. K výzvě objednatele se kontrolních dnů zúčastní i zástupce subdodavatele. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry a další postupy pro realizaci díla, zaznamená zhotovitel do stavebního deníku, který je zhotovitel povinen vést dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu. V rámci kontrolních dnů budou předloženy vzorky jednotlivých restaurátorských etap (způsob čištění, plastické a barevné retuše apod.).

- Zhotovitel je na požádání objednatele povinen prokázat, že použité materiály, výrobky a zařízení použité při realizaci díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zřízením, které zhotovitel uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

- Případné změny v materiálech a technologiích během provádění díla musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele zápisem do stavebního deníku a musí splňovat předepsané parametry.

- Zhotovitel je povinen po ukončení procesu konsolidace umožnit přístup k jednotlivým sochám (na lešení, v ateliéru) za účelem provedení ultrazvukové transmise.

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla zajistit odpovídající bezpečnostní opatření, aby nedošlo k ohrožení, poškození, znehodnocení nebo ztrátě uměleckého díla.

- Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit veškeré potřebné doklady a povolení k provedení díla (zábor chodníku, dopravně inženýrské opatření apod.) a další organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení realizace díla včetně míst dotčených touto realizací.

- Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o ochraně životního prostředí.

- Zhotovitel je povinen zajišťovat úklid v místě plnění a na svoje náklady likvidovat odpady vzniklé při jeho činnosti v souladu s platnými právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály, zbytky montážních zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a nedodělků, a to do 7 dnů od předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo prováděno a tyto překážky znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateli způsob změny díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany na dalším postupu, může kterákoliv smluvní strana od Smlouvy odstoupit.

# Odpovědnost za vady, záruka za dílo, odstoupení od Smlouvy

  - O předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol.

  - Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost díla v délce 10 let od převzetí díla objednatelem.

  - Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady díla písemně u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit ve lhůtě 30 dnů, nedohodnou-li se stany jinak. Uplatněním reklamace se staví záruční doba na reklamované dílo či jeho část.

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s § 2001 a násl. občanského zákoníku z důvodů jejího podstatného porušení, za které se zejména považuje:

- nesplnění termínu plnění předmětu Smlouvy o více než 90 dnů;

- realizace předmětu Smlouvy v rozporu s ustanoveními Smlouvy nebo se závaznými právními předpisy či technickými normami.

  - Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.

  - V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci předmětu Smlouvy, má objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

# Sankční ujednání

  - V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu Smlouvy má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) zhotoviteli, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob z fakturované částky za každý den prodlení.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

# Pojištění

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to s plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč. Kopii této smlouvy je zhotovitel povinen předložit při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.

# Zveřejňování informací

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, včetně dodatků a příloh ke Smlouvě na profilu zadavatele, tj. objednatele.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen předat objednateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny. Objednatel je povinen tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky zhotovitel uhradil více než 10% z celkové ceny, uveřejnit na svém profilu zadavatele.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky (cenu díla) na profilu zadavatele, tj. objednatele.

# Závěrečná ustanovení

  - Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

  - Všechny právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

  - Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

  - Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato Smlouva byla uzavřena (podepsána) na základě vzájemné dohody a to svobodně, vážně a určitě a na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

  - Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:

- - Příloha č. 1-  Cenová nabídka – sochy nad hlavním vstupem

- - Příloha č. 2. - Cenová nabídka – sochy na atikách

- - Příloha č. 3. - Konsolidace soch – požadavky na provedení

- - Příloha č. 4. - Popis postupu prací včetně uvedení materiálů a technologií, které uchazeč použije při restaurování

- - Příloha č. 5. - Rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy, odboru památkové péče č.j. S-MHMP 1 370 347/2014 ze dne 4. 12. 2014

| - V | - dne |  | - V | - dne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ing. Jiří Grünseisen, ekeekoekonomiky |  |  | - Jméno, příjmení, funkce |  |
| - ředitel Sekce ekonomiky |  |  |  |  |
| - Česká republika – Generální finanční ředitelství |  |  | - ……………………………….. |  |
| - Objednatel |  |  | - Zhotovitel |  |