# Příloha č. 8

Akceptační řízení

předmětu veřejné zakázky

Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě

Akceptační řízení u plnění prověří, zda dodané řešení splňuje všechny funkční a nefunkční požadavky objednatele uvedené ve smlouvě a další požadavky uvedené v přílohách 1 a 2 smlouvy.

Dále akceptační řízení prověřuje, zda byly splněny i ostatní požadavky uvedené ve smlouvě a systém je možné převzít zadavatelem do ověřovacího provozu. Akceptační řízení též zahrnuje formální prověření předávané technické a provozní dokumentace, tzn. uživatelské příručky, administrátorské příručky, příručky technického správce.

Metoda

Při akceptačním řízení se bude postupovat následovně:

Testují se vlastnosti uvedené v příloze č. 1 smlouvy, zda odpovídají požadavku.

Testují se parametry uvedené v příloze č. 2 smlouvy, zda odpovídají požadavku.

Předpoklady

Akceptační testy lze provádět pouze tehdy, budou-li splněny následující předpoklady.

Na začátku akceptačního řízení bude k dispozici:

•	Testovací prostředí s kompletně dokončeným nastavením SW řešení pro akceptační testy daného dílčího plnění.

Následující dokumenty:

•	Budou doplněny DODAVATELEM

Zároveň bude provedeno školení uživatelů a administrátorů v rozsahu nutném pro akceptaci daného dílčího plnění.

Kategorizace vad

Kategorizaci vad provádí zadavatel. Pokud dodavatel nebude souhlasit se zařazením vady do určité kategorie a vznese námitku proti jejímu zařazení, rozhoduje o námitce s konečnou platností vedoucí projektu zadavatele. Proti rozhodnutí vedoucího projektu zadavatele může vedoucí projektu dodavatele podat námitku – v takovém případě o kategorizaci vady definitivně rozhodne Řídicí výbor projektu.

Pro kategorizaci vady není určující, zda se vada projevuje stále, občas nebo náhodně. Kategorie vad jsou stanoveny takto:

A – Kritická vada - velmi vážná vada, která znemožňuje práci se systémem nebo nesplňuje funkční zadání, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

a)	vada v požadovaném dokumentu:

•	chybějící textová část vyplývající z definované struktury,

•	textová část neodpovídá skutečnosti popisované entity (např. systému, procesu, chybové zprávě),

b)	vada SW:

•	způsobuje tak závažné problémy, že další vývoj ani dodržení dohodnutého časového plánu nejsou možné,

•	vyplývá z nedodržení závazných právních předpisů,

•	nedodržení či neprokázání realizace nebo jen částečná realizace požadavku uvedeného ve smlouvě a jejích přílohách,

•	znemožňuje používání dodaného řešení jako celku nebo znemožňuje používání základní funkce/funkcí dodaného řešení podle jeho dokumentace,

•	znemožňuje používání nebo ovládání dodaného řešení

•	zapříčiní ztrátu dat,

•	způsobuje, že použití dodaného řešení by nebylo bezpečné nebo by plně neodpovídalo zásadám bezpečnostní politiky objednatele,

•	ohrožuje provoz nebo dostupnost jiné aplikace nebo samotného dodaného řešení v provozním prostředí objednatele,

•	způsobuje, že dodané řešení není schopno zvládat běžnou provozní zátěž,

•	za provozních podmínek vede k omezení funkcionality systému s dopadem na významný počet uživatelů.

B – Podstatná vada - vada, kterou je možno dočasně vyřešit organizačním či jiným opatřením a která splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

a)	vada v požadovaném dokumentu:

•	nejednoznačnost textové části,

b)	vada SW:

•	je možné pro její překonání nalézt odpovídající alternativu, která je akceptovatelná objednatelem,

•	způsobuje, že dodané řešení není schopno zvládat maximální provozní zátěž.

C – Nepodstatná vada - drobná vada, která nemá vliv na provoz systému, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

a)	vada v požadovaném dokumentu:

•	je způsobena gramatickou nebo pravopisnou chybou, nevhodným formátováním, překlepy apod.,

b)	vada SW:

•	je způsobená drobnými konstrukčními nedostatky,

•	je pouze „kosmetického“ charakteru – tj. taková vada, jejíž výskyt neovlivňuje zásadním způsobem aktivity uživatelů a výstupy z těchto aktivit.

Akceptační testy

Zahájení akceptačních testů, předání a převzetí plnění je definováno v harmonogramu ve Smlouvě.

Hodnocení

Výsledky jednotlivých testů budou hodnoceny dvěma možnými kategoriemi:

•	Bez vad

•	S vadou

Kategorie „s vadou“ bude klasifikována dle kapitoly Kategorizace vad, tzn.:

•	A – Kritická

•	B – Podstatná

•	C – Nepodstatná

V případě výskytu stejné vady v různých místech SW řešení budou tyto vady posuzovány jako jedna a táž vada.

Vady způsobené neodborným zásahem uživatele objednatele nemohou být klasifikovány jako závady.

Kromě toho je možné oznámit/připomínkovat poskytovateli případné vedlejší efekty SW řešení a nedostatky zjištěné mimo akce popsané v akceptačních testech. Tyto nedostatky je objednatel oprávněn klasifikovat podle kategorie vad.

Akceptace

Akceptační řízení bude považováno za ukončené pouze tehdy, pokud nebude obsahovat žádnou vadu, nerozhodne-li se objednatel přijmout předmět akceptace s výhradami.

Akceptaci s výhradami nelze provést, pokud existuje alespoň 1 vada kategorie A nebo více jak 10 vad kategorie B nebo více jak 50 vad kategorie C. V případě akceptace s výhradami bude přílohou akceptačního protokolu seznam vad včetně lhůty k odstranění každé jednotlivé vady.

Předmět akceptace:

•	Seznam akceptačních entit:

Testují se vlastnosti uvedené v příloze č. 1 smlouvy, zda odpovídají požadavku.

Testují se parametry uvedené v příloze č. 2 smlouvy, zda odpovídají požadavku.

•	Výsledky jednotlivých testů včetně dílčích hodnocení.

•	Závěr s celkovým hodnocením.

K akceptačnímu protokolu vyhotovenému objednatelem vyjádří poskytovatel své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným závěrem souhlasí.

Vzor -  „Akceptační protokol“

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

| Objednatel: | Generální ředitelství cel | Číslo smlouvy: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: |  | Číslo objednávky: |  |

| Předmět akceptace (Specifikace rozsahu předávaného plnění včetně uvedení verzí předávaných dokumentů nebo software a včetně odkazů na příslušné požadavky na plnění stanovené Smlouvou) | Výrok o akceptaci |
| --- | --- |
| 1. | Akceptováno |
| 2. | Akceptováno s výhradami |
| 3. | Neakceptováno |
| 4. |  |
| Kontrolní den: |  |

Vady předmětu akceptace (Popis vad předmětu akceptace včetně kategorizace vad a lhůt k jejich odstranění)

1.

2.

3.

4.

Podpisem tohoto Akceptačního protokolu potvrzuje oprávněná osoba Objednatele, že uvedený předmět plnění k uvedenému dni řádně převzala a akceptovala v souladu s ustanoveními smlouvy.

| Objednatel: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprávněná osoba: |  | Telefon, E-mail: | Datum: |  |
| Garant za správnost: |  | Telefon, E-mail: | Datum: |  |
|  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Oprávněná osoba: | Telefon, E-mail: | Datum: |  |