I.

Požadavek na rozsah školení v rámci realizace díla

Rozsah školení v počtu dní (den á 8 hod.) a počet zaměstnanců pro zaškolení u každé jednotlivé profese.

Operátoři (tiskaři): celkem 6 osob

- 3 tiskaři ranní směna

- 3 tiskaři odpolední směna

rozsah školení:

- seznámení s novým PLC systémem

- seznámení s ovládáním kontrolního monitoru (řídicí konzole)

- seznámení s novou jednotkou časování

- seznámení se systémem detekce dvojitého archu

- seznámení s termoregulační jednotkou

- seznámení s úpravou stroje pro montáž fotopolymerních desek

délka školení:	1 den (ranní/odpolední směna)

Elektrikáři/mechanici: celkem 6 osob

- 3 mechanici

- 3 elektrikáři

rozsah školení:

- seznámení s provedením veškerých mechanických a elektrických úprav provedených na stroji v rozsahu smlouvy

- seznámení s novým PLC systémem

- seznámení s ovládáním kontrolního monitoru (řídicí konzole)

- seznámení s novou jednotkou časování

- seznámení se systémem detekce dvojitého archu

- seznámení s termoregulační jednotkou

- seznámení s úpravou stroje pro montáž fotopolymerních desek

délka školení:	2 dny

Podpora výroby technikem dodavatele v rámci provedení finálního testu v rozsahu 2 dny, kdy může též být provedeno případné doškolení.

Školení bude probíhat v německém nebo anglickém jazyce.

II.

Požadavek na test zařízení v rámci realizace díla

- STC připraví tiskové desky a spotřební materiál pro test tiskového stroje,

- Test tiskového stroje bude proveden za přítomnosti techniků dodavatele před začátkem provedení generální opravy stroje v rozsahu 0,5 pracovního dne (max. 5 hodin),

- Totožný test bude proveden po ukončení generální opravy,

- Výsledky obou testů budou porovnány a následně schváleny zástupci obou smluvních stran podpisem Protokolu č. 1 (čl. IV odst. 7 písm. a)),

- Po podpisu Protokolu č.1 bude následovat zahájení zkušebního provozu zařízení v rozsahu 1 měsíce. Během zkušebního provozu bude zařízení využíváno k výrobě standardní produkce STC.

- Po ukončení zkušebního provozu bude podepsán Protokol č.2 (čl. IV odst. 7 písm. b)) a uhrazen doplatek 20%.

- Podpisem Protokolu č.2 začíná běžet záruční doba v délce 12 měsíců.