PŘEDPOKLÁDANÉ ETAPY PŘIPOJOVÁNÍ KONCOVÝCH SYSTÉMŮ

Cílem zadavatele je postupně zahrnout všechny spravované koncové systémy v rozsahu uvedeném níže v tabulce “Error: Reference source not found“ pod jednotné řízení privilegovaných účtů.

Zadavatel v rámci procesu připojování koncových systémů do PAM řešení předpokládá následující etapy:

| Etapa | Koncové systémy k připojení do PAM |
| --- | --- |
| Etapa 1 | Doménové řadiče (Active Directory) Windows servery připojené do domény Administrace M365 |
| Etapa 2 | VMware vSphere MS SQL MySQL Oracle |
| Etapa 3 | Windows servery (lokální účty) Linux/Unix servery (lokální účty) databázové účty všech platforem (lokální účty) |
| Etapa 4 | Síťové prvky (eSight) Bezpečnostní prvky (firewall, LogManager, Flowmon, Checkpoint) Řízení HW (DELL iDRAC, HPE iLo) |
| Etapa 5 | Windows služby, M365, HPE 3PAR HPE Storeone a další) |
| Etapa 6 | Informační systémy (ERP Cicero, BNS, RIS.NET, OKBase, a další interní systémy v STC) |

Součástí každé etapy bude:

- Dílčí detailní analýza připojovaných typů koncových systémů,

- Nastavení vlastního prostředí a potřebná úprava PAM řešení pro připojení,

- Otestování na vzorku reprezentativních systémů v testovacím prostředí,

- Akceptační testování nově připojovaných koncových systémů,

- Nasazení do produkčního prostředí.

Navržené etapy jsou pouze orientační. Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude v rámci analýzy připojování koncových aplikací ve smyslu čl. II odst. 3 písm. a) Návrhu smlouvy navrhovat vlastní členění dle jeho zkušeností. Zadavatel předpokládá využití doporučeného postupu výrobcem nabízeného řešení, pokud takový výrobce poskytuje.

Jednotlivé části plnění budou provedeny v dílčích dobách plnění postupně v termínech stanovených v čl. III odst. 2 Návrhu smlouvy.