Technická specifikace

1	Úvod	5

1.1	Účel dokumentu	5

1.2	Záměr STC v oblasti řízení identit a privilegovaných účtů	5

1.2.1	Konkrétní cíle	5

2	Předmět plnění VZ	7

2.1	Požadavky na rozsah plnění	7

2.2	Oblasti, které nejsou předmětem plnění VZ	7

3	Současný stav (ke dni uzavření Smlouvy)	8

3.1	Personální základna	8

3.2	IT infrastruktura	8

3.3	Active Directory	8

3.3.1	Technická architektura	9

3.3.2	Synchronizace a propojení	9

3.3.3	Připojené služby	9

3.3.4	Vytváření a správa účtů	9

3.3.5	Struktura OU (Organizačních jednotek)	9

3.3.6	Atributy a jejich správa	10

3.4	Exchange	10

3.4.1	Technická architektura	10

3.4.2	Synchronizace a propojení	10

3.4.3	Připojené služby	10

3.4.4	Instance a prostředí	10

3.5	HR systém	10

3.5.1	Obecná charakteristika systému	10

3.5.2	Technická architektura	10

3.5.3	Evidované typy osob a úvazků	10

3.5.4	Klíčové funkce a vlastnosti systému	11

3.5.5	Vícenásobné úvazky	11

3.5.6	Identifikační atributy zaměstnanců	11

3.5.7	Procesy nástupu a výstupu	11

3.5.8	Správa externistů a výjimky	11

3.5.9	ID karty	11

3.6	DMS	12

3.6.1	Současný stav autentizace a integrace s AD	12

3.6.2	Technická architektura	12

3.6.3	Technické možnosti integrace	12

3.6.4	Instance a prostředí	12

3.6.5	Správa přístupových práv	12

3.6.6	Uživatelská základna a životní cyklus účtů	12

3.6.7	Správa uživatelských účtů	12

3.7	ERP CICERO	12

3.7.1	Současný stav přihlašování a autentizace	12

3.7.2	Organizační struktura a správa uživatelů	13

3.7.3	Správa uživatelů a osobních čísel	13

3.8	Aktuální stav řízení privilegovaných účtů	13

3.9	Životní cyklus identit	14

3.9.1	Zaměstnanci	14

3.9.2	Externí Dodavatelé	14

3.10	Procesy související s privilegovanými účty	14

3.11	Architektura	15

3.11.1	Provozní dohled	15

4	Požadavky na celkové plnění dodávky	16

4.1	Kompatibilita s infrastrukturou objednatele	16

4.2	Pravidla a služby exitu	16

4.2.1	Bezprostředně po Go-live systému PAM	16

4.2.2	Při ukončení smluvního vztahu	17

5	Požadavky na plnění Etapy 1	17

5.1	Předimplementační analýza	17

5.2	Implementace a integrace Etapy 1	18

5.2.1	Instalace systému IdM	18

5.2.2	Migrace dat	18

5.2.3	Integrace na systémy Etapy 1	19

5.3	Dokumentace Etapy 1	20

5.4	Školení Etapy 1	21

5.5	Testovací provoz a akceptace pro Etapu 1	22

5.5.1	Testovací provoz	22

5.5.2	Akceptace a přechod do produkčního provozu – Go-live	22

5.6	Technické požadavky na řešení IdM	22

5.6.1	Použitá technologie a architektura	22

5.6.2	HW a SW nároky	24

5.6.3	Základní požadavky na uživatelské rozhraní	25

5.6.4	Konektory	27

5.6.5	Základní požadavky na synchronizaci dat	28

5.6.6	Přihlašování a přístupová oprávnění	30

5.6.7	Identity	32

5.6.8	Role	33

5.6.9	Atributy	36

5.6.10	Schvalování a zástupnost	37

5.6.11	Žádosti a schvalování	38

5.6.12	Plánovač úloh	39

5.6.13	Řízené systémy a jejich napojení	40

5.6.14	Evidence	41

5.6.15	Notifikace	42

5.6.16	Reporting	43

5.6.17	Migrační nástroje	44

5.6.18	Bezpečnost	44

5.6.19	Požadavky na zálohování	45

5.6.20	Požadavky na monitoring IdM zajistí monitoring na několika úrovních	45

6	Požadavky na plnění Etapy 2	46

6.1	Doplnění předimplementační analýzy pro Etapu 2	46

6.2	Implementace a integrace Etapy 2	46

6.2.1	Instalace systému PAM	46

6.2.2	Integrace na systémy Etapy 2	46

6.3	Dokumentace Etapy 2	47

6.4	Školení Etapy 2	47

6.5	Testovací provoz a akceptace pro Etapu 2	48

6.5.1	Testovací provoz	48

6.5.2	Akceptace a přechod do produkčního provozu	48

6.6	Technické požadavky na řešení PAM	48

6.6.1	Použitá technologie a architektura	48

6.6.2	HW a SW nároky	49

6.6.3	Zajištění vysoké dostupnosti	50

Integrace	51

6.6.4	Auditing, reporting a notifikace	52

6.7	Řízení privilegovaných účtů a hesel	53

6.8	Řízení a nahrávání relací	56

7	Požadavky na plnění Etapy 3, Podporu systémů (Služby podpory) a Rozvoj (ad hoc služby)	58

7.1	Doplnění předimplementační analýzy pro Etapu 3	58

7.2	Integrace na systémy Etapy 3	59

7.3	Dokumentace Etapy 3	59

7.4	Školení Etapy 3	59

7.5	Testovací provoz a akceptace pro Etapu 3	60

7.5.1	Testovací provoz	60

7.5.2	Akceptace a přechod do produkčního provozu	60

7.6	Podpora systému IdM	61

7.7	Podpora systému PAM	61

7.8	Rozvoj	62

# Úvod

## Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je definovat požadavky na dodávku a implementaci systémů IdM a PAM do prostředí objednatele, včetně integrace s vybranými systémy objednatele a dodání příslušných licencí k IdM a PAM, a to včetně technické podpory na dobu uvedenou v této Technické specifikaci a ve Smlouvě. Jedním z klíčových bodů implementace IdM a PAM je jejich vzájemná integrace, která vyplývá z požadavků uvedených dále.

Tento dokument, dále rovněž „Technická specifikace“, byl součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení s názvem Služby poskytování implementace a podpory IDM a PAM (dále jen „Zadávací řízení“) a je přílohou č. 1a Smlouvy na dodávku, implementaci a podporu systému pro správu identit (IdM) a systému pro řízení privilegovaných účtů (PAM) (výše a dále také jen „Smlouva“), která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení.

## Záměr STC v oblasti řízení identit a privilegovaných účtů

Implementace systémů PAM a IdM a jejich napojení na aktiva objednatele je v souladu s dlouhodobou koncepcí řízení privilegovaných účtů, řízení identit a přístupových oprávnění, jejich kontroly a zvýšení zabezpečení přístupů ke správě aktiv Státní tiskárny cenin, s.p. (dále jen „STC“).

### Konkrétní cíle

Centralizace správy identit a datové oddělení procesní správy životního cyklu identit od cílových systémů

Zajištění jednoho referenčního zdroje pro všechny identity IdM.

Eliminace roztříštěných a nejednotných evidencí identit v různých systémech

Automatizace životního cyklu identit

Automatizace procesů při nástupu, změně a výstupu zaměstnance.

Minimalizace manuálních zásahů IT útvaru.

Zajištění rychlé reakce na změny v HR systému.

Automatizace schvalovacích procesů.

Jednoznačná odpovědnost za konkrétní přístupová oprávnění.

Zvýšení bezpečnosti a souladu s legislativou

Zajištění, že přístupy mají pouze oprávněné osoby v nezbytném rozsahu.

Okamžitá deaktivace přístupů při ukončení pracovního poměru.

Podpora auditní dohledatelnosti a souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDRP“), ISO 27001 a dalšími předpisy.

Splnění legislativních požadavků vyplývajících ze zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZoKB“), zákona č. 266/2025 Sb., o kritické infrastruktuře, vyhlášky č. 409/2025 Sb., o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností a dalších relevantních právních předpisů.

Řízení, monitorování, zabezpečení a audit všech lidských i automatizovaných privilegovaných identit a činností při správě systémů STC.

Ochrana před hrozbami krádeže privilegovaných účtů a zneužití privilegovaných oprávnění.

Efektivní řízení přístupových oprávnění

Nastavení pravidel pro přiřazování přístupů dle rolí, útvarů a pozic.

Zajištění pravidelné recertifikace oprávnění (pravidelný audit přístupů).

Zajištění systematické a strukturované správy privilegovaných identit a účtů a na ně navázaných privilegovaných přístupů ke správě ICT systémů.

Zlepšení uživatelského komfortu

Podpora jednotného přihlašování (SSO) do IdM.

Samoobslužné portály pro správu hesel a žádosti o přístupy.

Zjednodušení administrativních procesů pro uživatele i IT útvar.

Podpora správy externistů a nestandardních případů

Zavedení řízeného procesu pro správu externích identit.

Řízení přístupů externistů v souladu s bezpečnostní politikou objednatele.

Integrace klíčových systémů

Zajištění propojení mezi HR systémem, AD, Microsoft Entra ID (Azure AD), DMS, ERP Cicero a dalšími systémy.

# Předmět plnění VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky, resp. Smlouvy je pořízení a implementace systémů pro správu identit (IdM) a privilegovaného přístupu (PAM) do STC.

## Požadavky na rozsah plnění

Celková aktivita implementace systémů IdM a PAM v prostředí objednatele musí být provedena ve třech etapách:

Etapa 1: implementace systému IdM a jeho napojení na aktiva definovaná v Příloze č. 1b Smlouvy bod 1.1.

Etapa 2: implementace systému PAM a jeho napojení na aktiva definovaná v Příloze č. 1b Smlouvy bod 1.4.

Etapa 3: napojení dalších aktiv definovaných v Příloze č. 1b Smlouvy bod 1.2.

Pro naplnění předmětu plnění veřejné zakázky objednatel požaduje dodávku a nasazení řešení v následujícím rozsahu (níže uvedené požadavky jsou dále rozpracovány v kapitolách níže):

Příprava předimplementační analýzy pro všechny jednotlivé Etapy 1 až 3;

Implementace systémů IdM a PAM a jejich napojení na požadované zdrojové a koncové systémy;

Poskytnutí potřebných licencí IdM a PAM a dalších licencí potřebných k provozu implementovaných řešení, vyjma licencí k externím notifikačním službám (např. SMTP, SMS brána) a software/platforem objednatele, které jsou uvedené v bodě 4.1 Technické specifikace a které nejsou součástí dodávky;

Výrobcem vyžadované speciální HW komponenty pro PAM (např. fyzické/virtuální vault/PSM appliance, HSM, KVM/serial console, MFA/PKI prvky, WORM/immutable úložiště pro nahrávky) jsou součástí dodávky systémů, pokud jsou uvedeny v technické specifikaci výrobce. Dodavatel dále v rámci dodávky dodá veškeré výrobcem doporučené komponenty, kterou jsou potřebné pro provoz řešení dle jeho Nabídky a v souladu se Zadávací dokumentací Zadávacího řízení. *PTK Veškerý dodávaný HW se stává majetkem STC a musí být dodán včetně podpory a záruky celého řešení po celou dobu trvání smlouvy v rámci dostupnosti systému viz příloha č. 5 (Požadavky na provoz řešení);

Dokumentace implementovaných systémů (dokumentace skutečného provedení, administrátorská dokumentace a uživatelská dokumentace);

Školení, školící materiály a dodání podkladů pro HR adopční kampaň;

Testovací provoz;

Nasazení do ostrého provozu (go-live);

Podpora implementovaných systémů a jejich licenční zajištění po celou dobu trvání smlouvy – viz kap. 7.6 a 7.7;

Ad hoc služby (rozvoj) – viz kap. 7.8;

Poskytnutí služeb exitu – viz. kap. 4.2.

## Oblasti, které nejsou předmětem plnění VZ

Pro vyloučení pochybností objednatel uvádí, že následující oblasti nejsou předmětem plnění veřejné zakázky, resp. Smlouvy:

Úprava systémů třetích stran, u nichž bude probíhat napojení na IdM a PAM (vyjma součinnosti pro analýzu a technické podpory při integraci a testech integračních/koncepčních vazeb; tyto činnosti budou čerpány z fondu Služby na vyžádání).

Dodávka uživatelských licencí pro AD.

HW vybavení a obecné OS pro provoz IdM a PAM; výjimkou je dodání a základní konfigurace předpřipravených virtuálních appliance (OVA/OVF) pro IdM a/nebo PAM včetně jejich embedded/base OS. Objednatel poskytne virtualizační platformu (např. VMware vSphere/ESXi), síť, IP adresy, úložiště a zálohovací politiku.

HW/SW pro ukládání a archivaci relací (session recording), pokud není výslovně uvedeno jinak v technické specifikaci.

# Současný stav (ke dni uzavření Smlouvy)

Současný stav (ke dni uzavření Smlouvy) správy identit a přístupů ve společnosti STC je založen na stabilní a moderní IT infrastruktuře, která zahrnuje klíčové systémy jako HR systém OKbase, Microsoft Active Directory, DMS a ERP systém CICERO. Všechny uvedené systémy jsou provozovány pouze on-premise a jedinou výjimku tvoří hybridní cloudové řešení Microsoft 365 včetně synchronizace s Microsoft Entra ID. Objednatel využívá automatizované procesy pro správu uživatelských účtů, přidělování základních oprávnění a správu organizační struktury, přičemž HR systém OKbase slouží jako primární zdroj identit zaměstnanců. V rámci současného prostředí je kladen důraz na efektivní spolupráci mezi IT, HR a bezpečnostním útvarem, a to včetně digitalizovaných workflow v DMS pro procesy nástupu a výstupu zaměstnanců.

Přestože je prostředí dobře nastaveno a využívá moderní technologie, objevují se oblasti, kde je prostor pro další optimalizaci a zvýšení efektivity. Patří sem například automatizace a centralizace správy externistů, zjednodušení procesů přidělování a odebrání přístupových práv, zlepšení evidence oprávnění a auditovatelnosti procesů, nebo integrace ERP systému CICERO s centrální autoritou identit. Tyto výzvy představují přirozenou příležitost pro další rozvoj a zvyšování kybernetické bezpečnosti prostřednictvím implementace systému Identity Management a Privileged Access Management.

Cílem je zachovat stávající výhody, jako jsou robustní infrastruktura, automatizované procesy a transparentní workflow, a zároveň využít potenciál IdM a PAM k ještě větší efektivitě, bezpečnosti a přehlednosti správy identit a přístupů ve společnosti.

## Personální základna

Počet zaměstnanců: cca 300–400

Počet členů IT týmu: vlastní interní IT útvar (10 lidí)

Externí Dodavatelé služeb: v rozsahu cca 50 identit

## IT infrastruktura

Hardwarová infrastruktura

Fyzické servery ve vlastních serverovnách s dostatečnou redundancí

Redundantní LAN infrastruktura

Redundantní SAN infrastruktura

Redundantní víceúrovňová NEXT-GEN FW infrastruktura

Virtualizace

VMware vSphere 8

Redundance přes HA cluster, failover řešení

Softwarová infrastruktura

Adresářová služba: Windows Server 2016/2022 synchronizace s Microsoft Entra ID (Azure AD)

Active Directory pro správu identity a přístupu (uživatelské účty, GPO)

Entra ID pro správu M365 účtů

SharePoint On-Prem pro interní dokumenty a workflow

ERP systém CICERO pro řízení provozu

Tiskové servery a řízení tisku přes SafeQ

## Active Directory

Objednatel využívá lokální AD s napojením na cloud řešení MS Azure do systému MS Entra ID. MS Entra ID je využívána primárně z důvodu řízení M365 uživatelů. Lokální AD slouží jako centrální autorita pro autentizaci uživatelů, ale neplatí to pro všechny systémy. Například ERP systém CICERO má zavedeny lokální uživatele a ti se autentizují proti lokální databázi.

### Technická architektura

V prostředí STC existuje jedna doména

Doména běží na Windows Server 2016/2022

Virtualizace pomocí VMware 8

AD je on-premise a je replikováno do systému Entra ID pomocí Microsoft Entra connect

Standardní schéma atributů v AD

Skupiny v AD reflektují organizační strukturu

Organizace pracuje s dvěma podstromy OU

Strukturou účtů a skupin

Strukturou DMS skupin

### Synchronizace a propojení

Synchronizace do cloudu pomocí Entra ID Connect

Synchronizovány jen vybrané OU

### Připojené služby

Microsoft 365 (M365): správa licencí M365, Teams, OneDrive

Exchange:

V hybridním režimu (Exchange online a on-premise)

mailové schránky, sdílené mailboxy a aliasy

DMS: žádosti o přístup/M365, schvalování

### Vytváření a správa účtů

Účty se zakládají automatizovaně skriptem při nástupu. Účet je vytvořen, script automaticky pošle heslo do fronty nového uživatele na tiskárnu. Uživatel si heslo vyzvedne po přihlášení osobní přístupovou kartou.

Je nastavena vynucená změna hesla při prvním přihlášení a resetu hesla. Neaktivní uživatelé jsou přesouváni do separátního OU, po retenční lhůty jsou automaticky mazáni. Stejný proces je reflektován v Entra ID. Výjimku tvoří uživatelé na mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD) a dlouhodobé nepřítomnosti, ti se nemažou.

### Struktura OU (Organizačních jednotek)

OU struktura reflektuje organizační schéma z HR systému OKbase.

Použitý model: víceúrovňová hierarchie, např.:

/Useky/ /Usek1/ /User/ /Utvar1/ /Computer/ /Groups/ /Contacts/

Používá se cca 250 OU s vnořenými OU, cca 1-6 úrovní.

### Atributy a jejich správa

Atributy se dělí do 3 kategorií (podle úrovně automatizace a zdroje), typicky:

Předávané z HR systému (OKbase): např. jméno, příjmení, nástup, pozice, nadřízený apod.

Custom atributy: např. typ MS licence, tyto jsou upravovány dalším skriptem na základě HR dat.

Ručně spravované atributy.

## Exchange

Objednatel provozuje lokální Microsoft Exchange v hybridním režimu s napojením na Microsoft 365. Aktuálně ve verzi 2016, kdy se přepokládá nejpozději do konce roku 2025 přechod na verzi Microsoft Exchange SE.

### Technická architektura

V prostředí STC existuje jeden Microsoft Exchange server.

OS Windows Server 2016, kdy do konce roku 2025 se bude jednat o Windows Server 2022.

Běží ve virtuálním prostředí jako VM.

### Synchronizace a propojení

Synchronizace do cloudu pomocí Entra ID Connect.

### Připojené služby

Microsoft Exchange Online.

### Instance a prostředí

Systém je provozován v jedné instanci:

Produkční prostředí

## HR systém

### Obecná charakteristika systému

Objednatel provozuje HR systém OKbase, který představuje lokálně provozovaný HR informační systém pro komplexní správu zaměstnaneckých údajů a agend. Primárním zdrojem identit pro interní zaměstnance je HR systém, identity externistů budou zakládány a spravovány v IdM a následně přenášeny do AD. Veškeré klíčové změny v životním cyklu zaměstnance (nástup, změna, ukončení, změna úvazku, MD/RD) jsou v OKbase zaznamenány a automatizovaně přenášeny do IdM, které následně provádí potřebné úkony v navazujících systémech.

HR Systém eviduje organizační strukturu společnosti. Organizační struktura obsahuje organigram a lze z ní určit podřízenost zaměstnanců. Organizační struktura je načítána pomocí scriptu, který zajistí automatické přiřazování organizačních rolí na základě zařazení uživatele ve struktuře.

### Technická architektura

Lokální provoz HR systému

Data uložena v SQL databázi vhodné pro integraci

V současnosti neexistuje nativní API

### Evidované typy osob a úvazků

Systém eviduje následující kategorie pracovníků:

Zaměstnanci v HPP (hlavní pracovní poměr)

DPP (dohoda o provedení práce)

DPČ (dohoda o pracovní činnosti)

Externisté nejsou evidováni – zakládají se přímo v AD manuálně. Nově požadujeme, aby byli externisté zakládáni a spravováni v IdM.

### Klíčové funkce a vlastnosti systému

Jedinečná identifikace

Každému zaměstnanci je přiřazeno osobní číslo, které je neměnné a zůstává zachováno i při opakovaném nástupu do organizace.

Správa zaměstnaneckých stavů

Systém rozlišuje mezi:

Aktivními zaměstnanci

Zaměstnanci vyňatými z evidenčního stavu (MD/RD, neplacené volno)

Neaktivními zaměstnanci (nastoupí, odešel…)

### Vícenásobné úvazky

Systém umožňuje evidenci více pracovních úvazků současně (např. kombinace HPP a DPP/DPČ). Objednatel umožňuje souběh více úvazků např. při mateřské dovolené a vedlejšího úvazku.

### Identifikační atributy zaměstnanců

Systém uchovává nejméně následující klíčové atributy:

Osobní číslo: Unikátní, neměnný identifikátor

Jméno a příjmení

Číslo PPV (více pracovních vztahů u jednoho zaměstnance)

Typ pracovního poměru: HPP/DPP/DPČ/statutáři

Evidenční stav: /MD/RD/neplacené volno/aktivní/…

Útvar: Podle organizační struktury

Manažer: Vedoucí podle organizační struktury

Pracovní pozice: Zařazení na pracovní pozici

Organigram: Umístění v organigramu

Datum nástupu: Datum začátku kontraktu podle smlouvy

Datum ukončení: Pro plánované a proběhlé deaktivace

Čísla ID karty: Pro fyzický přístup, dávkový přenos

### Procesy nástupu a výstupu

Proces nástupu je částečně automatizován, výstupy jsou řízeny ručně a vyžadují manuální potvrzení několika nadřízených. Správa speciálních stavů (např. MD/RD) není automatizovaná.

Poznámka: Login a e-mail se negeneruje přímo v HR systému, ale vytváří je script na straně IT útvaru na základě dat z HR systému.

### Správa externistů a výjimky

Externisté nejsou evidováni v HR systému a dříve se zakládali ručně v AD. Vznik účtů mimo OKbase probíhá cca 1× měsíčně přes workflow v DMS.

### ID karty

Bezpečnostní útvar vede v offline systému kompletní evidenci přístupových karet včetně auditní stopy (kdo, kdy vydal/vrátil – nástup/výstup). Tento stav je automatizovaně přenášen do OKbase.

## DMS

### Současný stav autentizace a integrace s AD

DMS je plně integrován s AD a využívá AD pro autentizaci uživatelů. V rámci AD existuje samostatný organizační strom specificky pro DMS, který odráží strukturu organizace a jsou v ní umístěny skupiny pro DMS.

### Technická architektura

Systém běží na on-premise SharePoint platformě s nadstavbou spisové služby od společnosti Allium, s.r.o.

Jednou denně probíhá synchronizace SharePoint listu z AD.

Uživatelé s vyššími oprávněními jsou spravováni prostřednictvím SharePoint skupin.

### Technické možnosti integrace

Systém využívá SharePoint platformu, která poskytuje standardní možnosti integrace s AD.

### Instance a prostředí

Systém je provozován ve třech instancích:

Produkční prostředí

Testovací prostředí

Vývojové prostředí

### Správa přístupových práv

Řízení přístupu v DMS je kompletně založeno na skupinách z AD. Systém reflektuje firemní strukturu a využívá následující mechanismy:

Základní oprávnění: řízena prostřednictvím AD skupin

Vyšší oprávnění: spravována skrze SharePoint skupiny, které mohou být naplňovány AD skupinami

Automatická synchronizace: SharePoint list si denně stahuje data z AD kvůli spisové službě, která nemá přímý přístup k AD

### Uživatelská základna a životní cyklus účtů

Počet uživatelů: Maximální počet odpovídá všem zaměstnancům organizace

### Správa uživatelských účtů

Proces založení, zrušení a správy oprávnění uživatelů v aplikaci neexistuje ve formalizované podobě.

Řízení probíhá prostřednictvím AD skupin a SharePoint skupin. Ale přístup k dokumentu je také možné získat napřímo ručním předáním ve spisové službě, nebo automaticky systémem díky účasti ve schvalovacím/ připomínkovacím workflow.

Systém je role-based s řízením na úrovni skupin.

## ERP CICERO

CICERO je ERP systém vyvíjený společností CICERO Stapro Group s.r.o. Jedná se o jeden z hlavních systémů pro řízení ve společnosti STC a plánuje se jeho další rozvoj (doplnění dalších modulů).

### Současný stav přihlašování a autentizace

CICERO v současnosti není žádným způsobem napojeno na Active Directory. Z tohoto pohledu se jedná o autonomně řízený systém na základě manuální správy.

Systém má dvě uživatelská rozhraní:

- Tlustý klient (aplikace na PC) – například pro modul fakturací. Přihlašování jménem a heslem (lokální autentizace).

- Tenký klient (web) – například pro moduly výroby, ale i moduly využívané pracovníky mimo výrobu. Přihlašování jménem a heslem nebo čipovou kartou (lokální autentizace).

Přihlašování probíhá dvěma způsoby podle typu uživatele:

- Výrobní zaměstnanci: Přihlašování prostřednictvím karet do JSU (PC ve výrobě) prostřednictvím tenkého klienta. Autentizace pomocí karty je implementována přímo v systému CICERO.

- Kancelářští zaměstnanci: Přihlašování pomocí uživatelského jména a hesla. Používají jak tlustého, tak tenkého klienta dle toho, které funkce/moduly systému CICERO využívají.

### Organizační struktura a správa uživatelů

Entity, role a pravá v systému:

Entita

Zaměstnanec: všichni pracovníci STC – manuální zaevidování

Uživatel: manuálně aktivovaní zaměstnanci s přístupovými právy spadající pod entitu zaměstnanec

Role

Pracovní zařazení: manuální přiřazení role uživateli na základě pracovní pozice

Vykonávané činnosti: manuální přiřazení role uživateli na základě vykonávané činnosti

Práva: jsou přidělena na roli a prostřednictvím role propůjčena uživateli.

V systému CICERO jsou evidováni všichni zaměstnanci STC, avšak organizační struktura neodpovídá skutečnosti, tedy stavu, jak je evidován v HR systému OKBase. CICERO pracuje s nákladovými středisky. Každá entita „uživatel“ je napojena právě na jednu entitu typu „zaměstnanec“. ID karty je evidováno u entity „uživatel“.

### Správa uživatelů a osobních čísel

Uživatelské účty i přístupové karty jsou do systému CICERO zadávány manuálně a ověřují se proti lokálnímu záznamu.

Osobní číslo v CICERO obsahuje předponu z prvních dvou písmen příjmení, z čehož vyplývá, že není shodné s ID zaměstnance v HR systému OKbase. Po konzultaci s výrobcem bylo potvrzeno, že Osobní číslo v CICERO není nikde v systému použito jako hlavní nositel unikátní položky, a tak je možné ho změnit, tedy sjednotit, aby bylo shodné s ID v OKbase.

Ve stávajícím stavu nelze měnit jména existujících uživatelů.

## Aktuální stav řízení privilegovaných účtů

Účty se zakládají a ruší ručně, na základě schválené žádosti. Žádost o založení / zrušení privilegovaného účtu schvaluje vedoucí IT útvaru, případně i další zaměstnanci dle typu aplikace nebo systému a nastaveného workflow (v rámci systému DMS).

Následující tabulka obsahuje přehled hlavních skupin IS s uvedením informace, jakým způsobem jsou privilegované účty těchto skupin IS v současnosti spravovány.

| Typ IS | Způsob správy privilegovaných účtů |
| --- | --- |
| Microsoft Windows servery | Privilegované účty v rámci Windows serverů (které jsou zařazeny v doméně) jsou spravovány ručně prostřednictvím administračních nástrojů / RSAT na základě schválené žádosti v DMS. |
| Linux servery | Účty se zakládají a ruší ručně na základě schválené žádosti v DMS prostřednictvím SSH na základě schválené žádosti v DMS. |
| Síťové prvky | Účty se zakládají a ruší ručně na základě schválené žádosti v DMS. Natavení probíhá přes SSH nebo přes management konzoli, nebo přes webovou management konzoli. |
| Virtualizační platformy | Účty se zakládají a ruší ručně prostřednictvím administrační konzole na základě schválené žádosti v DMS |
| Active Directory, Exchange servery | Účty se zakládají a ruší ručně prostřednictvím administračních nástrojů na základě schválené žádosti v DMS. |
| Další | Ostatní prvky využívají privilegované účty v AD a zařazení do specifických kontejnerů |
| IS | DMS SharePoint on-premis, ERP Cicero, RIS NET, Helpdeskový systém, Spisová služba, ISDS, OKBase, BNS, Správa certifikátů a časových razítek, MetaServer (vytěžování faktur), Správa www a e-shopu |
| Infrastruktura | Firewally, VMware, Antivir, LogManager, FlowMon, Veeam, ADDNET, Zabbix, správa serverů, správa diskových polí, telefonní ústředna, Bitwarden, ADDNET, síťová infrastruktura, správa firewallů |

Typy privilegovaných účtů, které se aktuálně používají:

Účty interních a externích uživatelů (tj. administrátorů),

Sdílené účty,

Účty aplikací,

Servisní účty,

SSH klíče.

## Životní cyklus identit

### Zaměstnanci

Identita zaměstnance vzniká automaticky při jeho nástupu, a to na základě informace z HR systému. Ručně je vytvořena žádost v DMS o nastavení přístupových práv dané identitě. Po schválení jsou ručně nastaveny přístupy do požadovaných aplikací a systémů. Obdobný postup se uplatní i v případě odchodu zaměstnance, kdy jsou před ukončením pracovního poměru vygenerovány žádosti o odebrání přístupů a po ukončení pracovního poměru v HR systému dojde k automatickému zablokování účtu v AD.

### Externí Dodavatelé

Každý systém má svého garanta. Požádat o přístup externisty může kdokoli, schvaluje Garant aktiva, Manažer kybernetické bezpečnosti a Správce IS.

## Procesy související s privilegovanými účty

V současné době u objednatele chybí jednotné a formalizované procesy související s řízením a používáním privilegovaných účtů napříč jednotlivými ICT a technologiemi. Rovněž neexistuje centrální evidence všech privilegovaných účtů a osob, které k nim mají přístup. Procesy se mohou lišit dle jednotlivých ICT systémů. Cílem objednatele je sjednotit a formalizovat procesy a začít řídit přístup k privilegovaným účtům pomocí technického řešení (PAM).

Účty jsou používány v rámci skriptů a integračních komponent IS, kde mohou být uloženy buď v otevřené formě, nebo v zabezpečeném úložišti.

## Architektura

ICT infrastruktura objednatele je rozmístěna v geograficky oddělených datových centrech, jejichž propojení a rozmístění ukazuje obrázek. Předpokládá se, že infrastruktura PAM řešení bude provozována v obou datových centrech.

Diagram č. 1: Topologie datových center

Jednotlivé lokality jsou připojeny do společné MPLS sítě. Primární a záložní datové centrum jsou vlastními linkami připojeny do internetu rychlostí 1/1Gbps. Pro zajištění přístupu interních administrátorů a externích Dodavatelů ke spravovaným prvkům je využíván vzdálený přístup pomocí technologie VPN s 2FA/MFA, popř. pomocí externího prostředí bez využití VPN (např. administrace Microsoft 2FA/MFA umístění v MS Azure). VPN typu site-to-site není možná.

### Provozní dohled

V rámci ICT prostředí objednatele je vybudován systém provozního monitoringu na technologii Zabbix. Objednatel požaduje využití tohoto dohledového systému pro sledování dostupnosti a vytížení PAM a jeho komponent.

# Požadavky na celkové plnění dodávky

Kapitola 4 popisuje obecné požadavky na plnění předmětu Smlouvy. Další požadavky na plnění předmětu Smlouvy jsou podrobněji definovány v kapitolách 5 až 10 této Technické specifikace. Pro odstranění pochybností jsou v kapitolách 4 až 10 uvedeny požadavky na dodavatele nezávisle na tom, zda jsou psány v přítomném či budoucím čase.

## Kompatibilita s infrastrukturou objednatele

Virtualizace: VMware vSphere 8.0.3 (vCenter, HA/DRS; podporovány OVA/OVF appliance pro IdM/PAM).

OS Windows: Windows Server Datacenter 2022 a 2025.

OS Linux:

  - Debian 11.x / 12.x

  - Red Hat/CentOS 6.x / 7.x.

Adresářové služby: Microsoft Active Directory (DFL 2012 R2), LDAPS/Kerberos.

Databáze: Microsoft SQL Server 2022 (16.0.4205.1) – Standard Edition.

Síťová segmentace: oddělené DMZ / APP / DB VLAN

Monitoring: Zabbix

Logy / audit: LogManager

Úložiště: k dispozici NAS (NFS/SMB) pro sdílená data a zálohy (exporty/importy, archivy logů, nahrávky relací).

Zálohy/DR: centrální zálohování VM a DB; obnova dle SLA (RTO/RPO).

Maximální dostupná kapacita pro implementaci a nasazení dodávaných systémů:

Pro systém IdM: 2× VM: 12 vCPU, 24 GB RAM, 200 GB SSD.

Pro systém PAM: 6× VM: 8 vCPU, 16 GB RAM, 150 GB SSD.

Úložiště: 2× NAS 2 TB (NFS/SMB; pro nahrávky).*PTK

- Souhrnná maximální kapacita:

72 vCPU

144 GB RAM

1,3 TB SSD (diskový prostor virtuálních serverů)

4 TB diskového prostoru NAS

- Uvedené parametry představují maximální kapacitu virtualizačního a úložného prostředí, kterou objednatel pro provoz systémů IdM a PAM poskytne. Dodavatel je povinen navrhnout

- architekturu řešení tak, aby nevyžadovala vyšší počet virtuálních serverů ani vyšší výkon

- (vCPU, RAM, disk) a kapacitu úložiště, než je uvedeno.*PTK

- Objednatel garantuje zajištění vysoce dostupné infrastruktury jako předpokladu implementace a provozu IdM/PAM (redundantní výpočetní uzly, napájení, síťová konektivita a úložiště v režimu HA).

## Pravidla a služby exitu

### Bezprostředně po Go-live systému PAM

Nejpozději 1 měsíc po go-live (viz harmonogram Etapa 2: Go-live (F2.7)) je dodavatel povinen vypracovat Exit plán obsahující souhrn podmínek a pravidel nezbytných k dalšímu řádnému užívání systémů IdM/PAM v případě výměny dodavatele pro podporu implementovaných systémů. Tento Exit plán musí být akceptován minimálně obsahovat:

aktualizovanou dokumentaci skutečného provedení,

export všech přiřazených atributů každé identity, včetně jejich hodnot,

auditní záznamy všech provedených operací související s přidělováním oprávnění u jednotlivých identit,

popis všech aktuálně využívaných napojení na okolní systémy (API, Rest-API, Web Services, apod.),

předání Master klíče / built-in administrátora systému PAM.

### Při ukončení smluvního vztahu

V případě ukončení smluvního vztahu (ať už řádného či předčasného) se Dodavatel zavazuje bez nároku na dodatečnou odměnu:

Aktualizovat (případně vytvořit, pokud v momentě ukončení Smlouvy neexistuje) Exit plán do 1 měsíce od doby, co se o ukončení dozvěděl, včetně aktualizace všech částí, exportů, záznamů, klíčů atd. obsažených v Exit plánu (viz. Kapitola 4.2).

Provést činnosti uvedené v Exit plánu (služby exitu).

Poskytnout konzultační služby minimálně v rozsahu 5 MD objednateli a/nebo třetí osobě pro účely možného pokračování jiným dodavatelem.

Přičemž rozsah a podoba Exit plánu bude v případě předčasného ukončení Smlouvy odpovídat tomu v jaké fázi realizace předmětu plnění, byla Smlouva ukončena a z jaké části byl objednateli předmět plnění předán.

# Požadavky na plnění Etapy 1

## Předimplementační analýza

Z důvodu provázanosti architektury řešení implementovaných v Etapách 1–3 je požadováno, aby předimplementační analýza prováděná v rámci Etapy 1 již obsahovala v potřebném (high-level) detailu analýzu PAM (Etapa 2) a analýzu napojení dalších systémů na IdM (Etapa 3) (dále jen jako „předimplementační analýza“).

Cílem předimplementační analýzy bude zpracovat analýzu obsahující minimálně tyto body:

Základní popis řešení, technologií a technických konceptů.

Analýza zdrojových systémů a dat a cílových systémů a způsobů integrace.

Analýza a návrh provozního modelu v rámci infrastruktury, potřebných zdrojů, sizingu.

Obecné technické předpoklady a požadavky na realizaci řešení.

Cílová architektura řešení.

Požadavky na součinnost objednatele.

Pro implementaci IdM a integrace systémů v Příloze č. 1b, Tabulce A:

Analýza identit, rolí, procesů a metodik

Definování business rolí, aplikačních a technických rolí a forem jejich tvorby 
(příprava migračního plánu do nástroje IdM)

Návrh procesů správy životního cyklu identit

Návrh schvalovacích workflow pro napojované systémy a pro jednotlivé businessové a aplikační role

Návrh postupu pro napojování systémů (bude sloužit jako podklad pro dodavatele těchto systémů k integraci na IdM) pro systémy uvedené v Příloze č. 1b v Tabulce A

Pro zdrojové systémy (OKbase)

Pro systémy napojené prostřednictvím AD včetně způsobu napojení na MS AD samotné

Pro koncové systémy napojené přímo na IdM (v rámci rozvojových aktivit)

Podrobný harmonogram implementace IdM (v rozsahu týkajícím se Etapy 1)

Osnova, rozsah a harmonogram školení pro administrátory a garanty (klíčové uživatele) zapojených systémů

Návrh testovacích scénářů a use-caseů, minimálně: UAT, funkční testy, integrační testy, systémové testy, výkonnostní testy, bezpečnostní testy, regresní testy, test výpadku jednoho z datových center

Návrh metodiky/postupu testování

Návrh use-caseů (upřesnění use-case proběhne v rámci implementace)

Pro implementaci PAM:

Architektura řešení s jejím vysvětlením.

Procesy a služby systému s jejich rozpisem a vysvětlením jejich účelu v rámci řešení.

Integrační architektura s infrastrukturními a monitorovacími systémy objednatele (Logmanger, SNMP, AD, SMTP, NTP, IdM).

Popis nakládání s daty, jejich uložení, zabezpečení, ochrana.

Detailní síťový a komunikační model řešení včetně interní komunikace mezi vnitřními prvky řešení.

Základní bezpečnostní analýza výchozího stavu, pokrývající minimálně privilegované účty, dlouhodobě neměněná hesla, Pass-the-Hash zranitelnosti a přístupové údaje, s ohledem na jejich dopad na návrh a implementaci PAM řešení.*PTK

Návrh řešení, které zamezí administrátorům PAM mít přístup k citlivým informacím, ke kterým mají přístup uživatelé aplikací spravovaných pomocí nástroje PAM (např. informace o mzdách). *PTK

Pro napojení dalších systémů na IdM uvedených v Příloze č. 1b v Tabulce E:

Analýza identit, rolí, procesů a metodik.

Definování business rolí, aplikačních a technických rolí.

Návrh postupu pro napojování systémů (bude sloužit jako podklad pro dodavatele těchto systémů k integraci na IdM) pro systémy uvedené v Příloze č. 1b v Tabulce E.

Obecné požadavky na předimplementační analýzu:

Předimplementační analýza bude objednateli předána ve zdrojových formátech i kompletní PDF formě a bude v českém jazyce. Mohou v ní být použité části v anglickém jazyce, např. ilustrace přímo od výrobce technologie apod., ale s doplňujícím vysvětlením, případně výkladem odborných pojmů v českém jazyce.

Dodavatel je zodpovědný za obsah předimplementačních analýz pro všechny Etapy (1, 2 a 3), jelikož je držitelem know-how nabízených technologií IdM a PAM, a doplní potřebná témata předimplementačních analýz, která dle jeho zkušení a názoru v této Technické specifikaci chybí.

## Implementace a integrace Etapy 1

Cílem této fáze Etapy 1 bude dodávka a implementace systému IdM v prostředí STC a realizace implementací a integrací se zdrojovými systémy a s koncovými systémy vymezenými pro tuto etapu, jejichž uživatelská základna bude spravována pomocí nástroje IdM. Součástí milníku je i migrace dat do nástroje IdM.

### Instalace systému IdM

Dodavatel provede instalaci IdM do třech nezávislých prostředí (1× Vývoj, 1× Test,1× Produkce). Počet nodů a hardwarové požadavky budou upřesněny v rámci předimplementační analýzy.

### Migrace dat

V rámci implementace systému IdM budou do nástroje převedena data ze zdrojových systémů, jako jsou organizační struktura, činnostní a organizační role, identity a další relevantní informace, které budou upřesněny v rámci předimplementační analýzy. Současně budou migrována data z napojovaných systémů, zejména aplikační role a další specifické údaje identifikované během analýzy. Přesný rozsah a obsah migrovaných dat bude detailně specifikován v dokumentaci předimplementační analýzy.

### Integrace na systémy Etapy 1

Bude provedena integrace systémů uvedených v Příloze č. 1b, Tabulce A na IdM.

#### OKbase - HR systém

Je požadována pouze jednosměrná komunikace z HR systému OKbase do IdM, zpětná synchronizace z IdM do OKbase neprobíhá.

OKbase ve vztahu k IdM bude vystupovat jako zdrojový systém pro informace o interních zaměstnancích, tak i jako napojovaný systém (skrze AD), k němuž jsou přístupy řízeny pomocí IdM.

Napojení z OKbase do IdM

STC požaduje napojení (čtení) autoritativního zdroje dat z HR systému.

Integrace bude realizována jako napojení na databasové Views.

Konsolidace dat bude upřesněna v rámci předimplementační analýzy a je požadována v rámci plnění této veřejné zakázky.

Z autoritativního zdroje budou do IdM načítány minimálně tyto typy objektů:

- Zaměstnanci (PP, DPČ, DPP)

- Organizační struktura a její parametry

- Ostatní parametry nutné pro správný chod a funkčnost IdM

#### Active Directory

Objednatel požaduje obousměrnou integraci na on-premise MS Active Directory, které je synchronizováno s Entra ID pomocí nástroje Microsoft Entra Connect Sync.

Scénáře přihlašování a ověřování

- Zajištění integrace IdM na SMS gateway STC, která umožní předání hesla interním i externím uživatelům prostřednictvím SMS.

Správa a provoz

- Automatizace správy účtů – IdM zajišťuje automatizované zakládání, změny a deaktivace účtů v AD i Entra ID na základě událostí z OKbase a schválených workflow.

- Organizační struktura – účty jsou v AD zařazovány do OU dle struktury z HR systému, což zajišťuje správné přiřazení skupin a politik.

- Správa skupin – IdM naplňuje skupiny v AD, které jsou dále synchronizovány do Entra ID a využívány pro řízení přístupů v cloudových aplikacích a DMS.

- Deaktivace a mazání účtů: při ukončení pracovního poměru interních zaměstnanců dle OKbase a při ukončení smlouvy externistů nově dle IdM (resp. nyní dle schvalovacího workflow v DMS) je účet v AD deaktivován a přesunut do dedikované OU, po uplynutí retenční lhůty je smazán. Stejný stav je zrcadlen v Entra ID.

#### DMS (SharePoint SE)

DMS bude i nadále řízeno přes AD. IdM bude tedy řídit DMS prostřednictvím AD. Stávající workflow bude převedeno do IdM.

#### Integrace s IdM a Active Directory

- Autentizace a autorizace: DMS využívá pro ověřování uživatelů a řízení přístupů Microsoft Active Directory (AD), přičemž struktura AD (OU, skupiny) odráží organizační strukturu definovanou v HR systému, nově bude řízeno v IdM.

- Správa skupin: Přístupová práva v DMS jsou řízena prostřednictvím AD skupin. Vyšší oprávnění a speciální role jsou spravovány v SharePoint skupinách, které jsou naplňovány na základě členství v AD skupinách synchronizovaných z IdM.

- Napojení na testovací prostředí: IdM bude řídit jak produkční, tak testovací instanci DMS, což umožní snadné testování nových procesů a změn bez dopadu na ostrý provoz.

Workflow a žádosti o přístupy

- Migrace workflow do IdM: Stávající workflow žádostí o přístupy (včetně VPN, DMS, ERP a dalších aplikací), která byla dosud realizována v DMS, bude převedena do IdM. DMS bude nahrazeno systémem IdM.

- Schvalovací procesy: Schvalování žádostí o přístupy bude řízeno v IdM na základě definovaných rolí a vlastnictví systémů. Vlastníci systémů budou automaticky notifikováni a workflow bude transparentně evidováno pro auditní účely.

- Automatizace provisioning: Po schválení žádosti v IdM dojde k automatizovanému přiřazení uživatele do příslušných skupin v AD, což se okamžitě promítne do přístupových práv v DMS.

#### Exchange

STC požaduje obousměrnou integraci na on-premise MS Exchange a Microsoft Exchange Online, které je synchronizováno s Entra ID pomocí nástroje Microsoft Entra Connect Sync.

Správa a provoz

- Automatizace správy účtů – IdM zajišťuje automatizované zakládání, změny a deaktivace mailboxů uživatelů na základě událostí z HR systému a schválených workflow.

- Na základě přidělené role v IdM se změní extension atribut v AD, který zajistí automatické nastavení Microsoft 365 licence, viz. kapitola 3.3.6 Atributy a jejich správa.

Automatická migrace lokálního mailboxu do Microsoft Exchange Online.

- Automatická konverze mailboxu na typ Shared Mailbox při ukončení pracovního poměru, nastavení automatické odpovědi, s kontaktem na nadřízeného.

- Na základě odebrání role v IdM proběhne změna extension atributu v AD, což následně zajistí automatické uvolnění Microsoft 365 licence, při ukončení pracovního poměru.

#### Integrace s řešením PAM

Pokud to řešení vyžaduje, tak přípravy pro budoucí integraci systému PAM musí být provedeny již během Etapy 1 nasazení řešení IdM. Tímto přístupem je zajištěna plynulá a bezpečná následná integrace PAM, která umožní efektivní správu privilegovaných přístupů a minimalizuje rizika spojená s přechodem mezi oběma systémy a zajistí efektivní správu privilegovaných přístupů v souladu s bezpečnostními požadavky organizace.

Budoucí integrace systému PAM do centrálního systému řízení identit (IdM) bude zajišťovat automatizované a řízené předávání informací o uživatelích, jejich rolích a oprávněních, včetně životního cyklu přístupů k privilegovaným účtům. IdM bude sloužit jako jednotný zdroj informací o identitách uživatele a na základě definovaných pravidel bude řídit poskytování, změny a odebrání přístupů v systému PAM.

#### Off-line systémy

IdM bude provádět v případě off-line systémů pouze formální evidenci, správu a schvalování požadavků na identity, uživatele a role a ty jsou pak manuálně zadávány do koncových systémů prostřednictvím řešitelské skupiny.

Tyto systémy budou identifikovány v rámci předimplementační analýzy pro Etapu 1 a 3.

## Dokumentace Etapy 1

Veškerá dokumentace k realizaci předmětu Smlouvy musí být vypracována v českém jazyce. Mohou v ní být použité části v anglickém jazyce, např. ilustrace přímo od výrobce technologie apod., ale s doplňujícím vysvětlením, případně výkladem odborných pojmů v českém jazyce.
Dodávka musí zahrnovat minimálně následující dokumenty:

Dokumentace skutečného provedení: Obsahuje detailní návrh dodaného řešení a popis všech úprav provedených v prostředí objednatele oproti výchozí či standardní konfiguraci jednotlivých komponent.

Dokumentace instalace softwaru: Musí obsahovat kompletní postupy pro instalaci a konfiguraci řešení (např. nastavení sítě, pojmenování služeb apod.). Na základě této dokumentace bude možné instalaci kdykoliv opakovat bez nutnosti dalších znalostí.

Plán obnovy (DR plan): Definuje postupy obnovy systému v různých krizových situacích, jako je nechtěné smazání či změna dat, ztráta přístupu k administrátorským účtům apod. Pro každý scénář je uveden přesný postup obnovy s ohledem na dostupné zálohovací mechanismy.

Testovací scénáře: Budou připraveny akceptační testy využívané jak objednatelem při ověřování funkčnosti aplikace, tak i později jako regresní testy pro kontrolu základních funkcí při nasazování nových verzí a upgradů řešení.

Plán přechodu do produkčního provozu: Před spuštěním IdM v produkčním prostředí bude vytvořen detailní plán nasazení. Ten bude obsahovat checklist se všemi nezbytnými kroky: instalace a konfigurace produkční instance IdM, import konfigurace z testovacího prostředí, rozplánování úloh, tvorba reportu rozdílů dat mezi IdM a řízenými systémy, čištění dat ve spolupráci s objednatelem, zálohování systémů a koordinace s objednatelem a případnými dodavateli, až po postupné nebo dávkové spuštění propisu dat do řízených systémů.

Plán zálohování: Dokumentace bude obsahovat návrh a popis zálohovacích postupů, které provádí jak objednatel (zálohy virtualizační platformy, zálohy dat ze serveru apod.), tak dodavatel (zálohy aplikačních dat IdM, konfigurace a logů). Veškerá uživatelská data musí být zálohována v šifrované podobě.

Dokumentace musí být kompletní a průběžně aktualizována po celou dobu trvání smluvního vztahu tak, aby vždy odpovídala aktuální verzi SW. Dokumentace může být poskytnuta i formou přístupu k online dokumentaci.

## Školení Etapy 1

Dodavatel zajistí přípravu podkladů pro HR adopční kampaň v rámci Etapy 1, přičemž tato adopční kampaň bude pokrývat všechny Etapy této veřejné zakázky. Součástí dodávky budou minimálně šablony e-mailů, texty pro intranet/FAX, one-pager a slide deck.

Dodavatel zajistí školení pracovníků STC v oblasti administrace, provozu a uživatelském používání implementovaného nástroje IdM dle požadavků uvedených níže.

Dodávaný produkt musí být doplněn o školící materiály a návody pro správu systému, a to alespoň v následujícím rozsahu:

Příručka administrátora

Tato příručka bude obsahovat detailní popis všech funkcí potřebných pro správu IdM. Slouží jako základní materiál pro školení nových administrátorů. Součástí příručky budou také návody krok za krokem s doprovodnými obrázky a výřezy obrazovek pro lepší orientaci.

Příručka vývojáře

Zahrnuje kompletní dokumentaci implementace IdM včetně:

Postupů pro vytváření vlastních funkcí a modulů pro rozšiřování řešení,

Návodů na vývoj nových konektorů pro integraci s dalšími systémy,

Pokynů pro psaní skriptů na transformaci dat mezi systémy.

Požadavky na školení

Řešení musí zahrnovat školení v rozsahu minimálně 3 MD v součtu pro tyto skupiny uživatelů:

Klíčoví uživatelé a garanti systémů (vč. online nahrávky)

Bezpečnostní správce (vč. online nahrávky)

Systémoví administrátoři (vč. online nahrávky)

Běžní uživatelé – online školení a nahrávky tohoto školení on-demand

minimálně 1× standardní on-line školení se záznamem

Obsah školení musí pokrýt i procesní změny:

jak HR zadává údaje v OKbase, aby fungovala automatická deaktivace,

jak probíhá onboarding/offboarding přes IdM.

## Testovací provoz a akceptace pro Etapu 1

### Testovací provoz

Testovací provoz představuje fázi, během níž jsou na produkční prostředí nasazeny scénáře ověřené v testovacím prostředí, avšak pod zvýšeným dohledem všech zúčastněných stran. Před uvedením IdM řešení do plného produkčního režimu provozuje dodavatel v úzké spolupráci se objednatelem IdM nástroj v režimu testovací provozu. Cílem této fáze je identifikace a následné odstranění případných provozních či konfiguračních nedostatků před zahájením produkčního provozu. Dodavatel v průběhu testovacího provozu poskytuje zvýšenou podporu při řešení zjištěných nedostatků.

Data a role během testovacího provozu

Výstupy analýzy AR/BR (Application Roles/Business Roles) mohou být v době napojování systémů založeny na starších datech (typicky 3–4 měsíce, pravděpodobně 6+).

Po napojení systémů musí dodavatel provést aktualizaci exportů uživatelů a re-konfiguraci/rekalibraci rolí (tj. znovu přiřadit role dle aktuální reality) tak, aby testovací provoz již pracoval s aktuálními daty.

Smluvní požadavek: Tyto aktivity (aktualizace exportů a opětovné přiřazení rolí vyvolané stářím dat) musí být výslovně zahrnuty v ceně a harmonogramu testovacího provozu.

Testovací provoz je ukončen schválením přechodu do produkčního provozu ze strany objednatele. Tímto aktem se IdM řešení jako celek předává do plného provozu. Testovací provoz tvoří závěr Etapy 1 a jeho délka bude činit min. 1 měsíc po dokončení fáze F1.2 dle harmonogramu. Testovací provoz bude probíhat po dobu nezbytně nutnou k ověření funkčnosti systému IdM.

### Akceptace a přechod do produkčního provozu – Go-live

Během testovacího provozu využívá objednatel IdM řešení v plném rozsahu a přistupuje k němu z provozního hlediska jako k plnohodnotnému produkčnímu prostředí. Zároveň průběžně sleduje a vyhodnocuje, zda prostředí splňuje stanovené požadavky.

Na konci testovacího provozu dodavatel provede akceptační testy (dle odsouhlasených testovacích scénářů definovaných v rámci předimplementační analýzy), které ověří, že systém IdM splňuje všechny požadavky stanovené v této Technické specifikaci a že příslušná část předmětu plnění je provedena v souladu s předimplementační analýzou (dále jen „testy“).

V okamžiku, kdy objednatel dospěje k závěru, že prostředí je plně funkční a odpovídá požadavkům zadání, podepíše s dodavatelem akceptační protokol o převzetí systému IdM a jeho předání do produkčního provozu.

Akceptace a přechod do produkčního provozu nemůže být provedeno dříve než po uplynutí prvního měsíce testovacího provozu a současně nemůže být dříve než vypracování dokumentace a průběh školení dle kapitol 5.3 a 5.4.

Součástí akceptace je kontrola existence a aktuálnosti dokumentace v rozsahu odpovídajícím dodávané verzi SW, resp. implementaci a konfiguraci v prostředí STC.

Dodavatel je povinen při přechodu do produkčního provozu předat veškeré zdrojové kódy a build/CI skripty s výjimkou případů, kdy se jedná o Standardní Software nebo jiné komponenty, ke kterým dodavatel nemá licenční oprávnění ke zdrojovým kódům.

## Technické požadavky na řešení IdM

Tato kapitola specifikuje funkční požadavky objednatele na budoucí řešení pro správu identit (IdM), které navrhované řešení dodavatele musí bezezbytku splňovat.

### Použitá technologie a architektura

Požadavky v této kapitole se týkají použité technologie a celkové architektury IdM řešení.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Využití cloud řešení | Je požadováno „on-premise“ řešení IdM, cloudové řešení IdM se nepřipouští. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A2 | Zabezpečení IdM | Všechny komponenty dodaného IdM řešení musí být dostatečným způsobem zabezpečeny prostřednictvím následujících minimálně nutných opaření: Musí být proveden hardening jednotlivých komponent IdM. Veškeré přenosy dat a informací musí být náležitě zabezpečeny z pohledu požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost. Musí být dostatečně zabezpečen přístup k citlivým údajům a funkcím systému (jako jsou například hesla, nebo funkcionalita změny hesel) pomocí kryptografických opatření. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A3 | Dodání a implementace | Implementace systému IdM musí být navržena tak, aby umožňovala rychlé, efektivní a co nejméně komplikované nasazení pro zjednodušení zahájení projektu; řešení musí být dodáno jako kompletní balíček (preferenčně OVA/OVF) včetně všech potřebných licencí a SW komponent pro jeho provoz (aplikační/middleware vrstva, runtime, konektory a případné DB komponenty), přičemž z rozsahu licencí jsou výslovně vyloučeny zdroje a platformy dle bodu 4.1, které zajišťuje objednatel. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A4 | Konektory | Součástí dodávky musí být také předem připravená sada základních konektorů (tzv. out-of-the-box), jejichž seznam je specifikován níže v požadavku A17 a A18. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A5 | Provozní prostředí | Řešení bude nasazeno minimálně ve třech oddělených prostředích: Testovací prostředí bude sloužit pro účely integrace a ověřování funkčnosti systému. V tomto prostředí budou probíhat testy jak ze strany dodavatele, tak ze strany objednatele. Testovací prostředí IdM bude minimálně napojeno na test prostředí OKbase, Dev prostředí DMS, a testovací prostředí AD (resp. strukturu OU), přičemž napojení ostatních systémů na testovací prostředí IdM bude definováno v rámci předimplementační analýzy. Produkční prostředí bude určeno pro ostrý provoz systému identity managementu v reálném prostředí organizace. Vývojové prostředí. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A6 | Modulární architektura | Architektura řešení bude modulární. Jednotlivé funkční celky budou odděleny do vlastních modulů s jasně definovaným rozhraním pro komunikaci s ostatními moduly. Každý z modulů půjde samostatně zapnout a vypnout a tím se zpřístupní nebo zablokuje jeho funkce i příslušné agendy v grafickém rozhraní. Po vypnutí a opětovném zapnutí modulu nedojde ke ztrátě dat, se kterými modul (například seznam uživatelských licencí) pracuje. Modularita řešení zajistí jednoduchou rozšiřitelnost o další nové funkce a moduly. Nově vydané moduly bude možné do IdM jednoduše začlenit jejich stažením a přidáním k již existujícím modulům. Veškeré implementace objednateli na míru v rámci plnění předmětu Smlouvy budou implementovány do odděleného modulu pro usnadnění nasazování nových verzí produktu a zajištění dlouhodobé udržitelnosti. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A7 | Škálovatelnost aplikace | Dodané řešení musí podporovat škálovatelnost v počtu spravovaných identit i napojených systémů; je požadována kapacita na 150–200 nových interních identit ročně a 1–3 nová systémová napojení ročně (s možností dalšího navýšení) a architektura umožňující paralelní, asynchronní a prioritizované zpracování požadavků (produkční/uživatelské nejvyšší priorita, reporty/dávky nižší). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### HW a SW nároky

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na hardwarové a softwarové nároky IdM řešení.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A8 | Využití virtualizace | IdM řešení musí být implementovatelné na platformě x86 a určeno ke spuštění na virtualizační platformě typu VMware (viz 4.1). Dodavatel musí v nabídce specifikovat: - počet požadovaných virtuálních serverů a jejich parametry s ohledem na dostatečnou výkonnost řešení a současnou adekvátnost parametrů, - požadavky na parametry komunikačních tras a síťových prostupů mezi jednotlivými komponentami řešení (pokud jsou takové kritické pro funkčnost). Maximální sizing IdM : - 2× virtuální server: 12 vCPU, 24 GB RAM, 200 GB SSD | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Základní požadavky na uživatelské rozhraní

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na uživatelské rozhraní IdM řešení.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A10 | Lokalizace | Uživatelské prostředí musí být lokalizováno minimálně do českého a anglického jazyka. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A11 | Webové rozhraní | Všichni uživatelé budou pracovat v jednotném webovém grafickém rozhraní. Webové rozhraní je přístupné pouze prostřednictvím protokolu https. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A12 | Přizpůsobení | Rozhraní musí umožňovat základní grafické přizpůsobení, a to alespoň v tomto rozsahu: Zobrazení loga organizace, Možnost vložení odkazu na technickou podporu. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A13 | Intuitivní používání | Uživatelské rozhraní systému musí být přehledné a snadno ovladatelné jak pro běžné uživatele, tak pro administrátory. V rámci různých oblastí systému (např. správa rolí, identit, organizací, systémů) musí být umožněn intuitivní přechod mezi souvisejícími obrazovkami. Například z detailu uživatele bude možné jedním klikem zobrazit podrobnosti o jeho přiřazených rolích, včetně informací o schvalovateli – pokud k těmto datům má uživatel oprávněný přístup. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A14 | Nástěnka uživatele | Jedno místo se všemi základními informaci (identita, role, úvazky) a souborem úkolů pro právě přihlášeného uživatele v IdM. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A15 | Uživatelské role | Webové rozhraní systému IdM zpřístupňuje jednotlivé funkce na základě oprávnění konkrétního uživatele. V prostředí objednatele lze počítat minimálně s těmito kategoriemi uživatelů: IdM administrátor – Zajišťuje kompletní správu systému IdM, včetně monitoringu provozu, správy rolí a přístupových oprávnění. Řeší nestandardní situace, kontroluje výstupy a sleduje životní cyklus identit. Má možnost delegovat svá oprávnění a nastavovat přístup na úrovni jednotlivých agend a datových objektů (např. identity, role, OU). Administrátor vybraných částí systému – Tento typ administrátora má oprávnění spravovat jen určité části organizační struktury (např. konkrétní úřady nebo skupiny uživatelů). Jeho úkolem je zajišťovat správu uživatelů v rámci svěřeného segmentu. Helpdesk pracovník – Má přístup k údajům o identitách a jejich přiřazených rolích. Mezi jeho hlavní činnosti patří resetování hesel. Role garant – Osoba zodpovědná za schvalování přidělení konkrétní role. Obvykle jde o vlastníka systému nebo dat. Může definovat obsah role, nastavovat atributy a seskupovat jím spravované role. Nadřízený – Má přístup k informacím o svých podřízených. Může jim podávat žádosti o přidělení rolí a zároveň schvalovat žádosti vycházející od nich. Dále může resetovat hesla svým podřízeným nebo upravovat vybrané atributy jejich účtů. Správce externistů – Zodpovídá za správu identit a přístupových práv externích pracovníků, kteří mu byli svěřeni. Běžný uživatel – Využívá samoobslužné funkce, jako je změna hesla, přehled o vlastních účtech a rolích, podávání žádostí o nové role a přístup k přehledu stavu svých požadavků. Správce offline systému – Provádí operace, jako je vytvoření, úprava nebo zrušení účtu, na základě notifikací zaslaných systémem IdM. Po provedení zásahu pak potvrzuje jeho dokončení zpět v systému IdM. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A16 | Hromadné změny | IdM umožní hromadně v grafickém rozhraní provádět změny na objektech identit, rolí a organizačních prvků. Minimálně budou dostupné hromadné operace pro: vkládání objektů, úprava objektů, mazání objektů. V případě identit bude možné vyfiltrovat hledané identity a přidělit jim hromadně role/oprávnění, změnit jim vedoucího, zablokovat, změnit organizační zařazení, změnit platnost kontraktu atd. Bude možné spustit proces předschválení přidělených přístupů pro vybrané role nebo vybrané uživatele. Každá změna provedená pomocí hromadné akce je auditovaná. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

Cílem je vybudovat stabilní a dlouhodobě udržitelné řešení, které bude možné provozovat jak prostřednictvím dodavatele, tak jiným externím subjektem nebo samotným objednatelem.

### Konektory

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na konektorovou vybavenost IdM řešení.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A17 | Konektory | Součástí dodávky bude minimálně následující sada konektorů. Tyto konektory musí být použitelné pro připojení standardních systémů bez nutnosti úprav, s výjimkou REST/WS konektoru a PowerShell, kde je potřeba doplnit konkrétní volání dle technické specifikace cílového systému. Obecné skriptovatelné konektory (např. DB, SSH) budou obsahovat ukázkové skripty pro operace CRUD nad napojenými systémy. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A18 | Minimální sada konektorů | Součástí dodávky bude minimálně následující sada konektorů. Tyto konektory musí být použitelné pro připojení standardních systémů bez nutnosti úprav, s výjimkou REST/WS konektoru a PowerShell, kde je potřeba doplnit konkrétní volání dle technické specifikace cílového systému. Microsoft Active Directory Exchange (Powershell) Azure (GraphAPI) CSV konektor REST a Web Service konektor PowerShell konektor LDAP konektor Databázový konektor (obecný skriptovaný konektor) Konektor pro offline/virtuální napojení systémů (např. pro systémy bez přímého rozhraní) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A19 | Vzorové skripty | Obecné skriptovatelné konektory (např. DB, SSH, PowerShell) budou obsahovat ukázkové skripty pro operace CRUD nad napojenými systémy. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A20 | Konektorová rozšiřitelnost | Systém IdM musí umožňovat snadné rozšíření o další konektory a podporovat jejich běh nejen v rámci samotného řešení, ale i na externích konektorových serverech. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A21 | Univerzální API | Řešení umožní kromě správy přes grafické webové rozhraní také kompletní správu přes univerzální API (např. REST): například pro napojení provozních systémů – monitoring, datawarehouse, SIEM atd. nebo pro aktivní (push) správu dat v IdM – například dávkové založení uživatelů, stažení reportu, stažení certifikátů atd. Veškeré operace umožněné v grafickém rozhraní musí být dostupné i pro automatizovanou správu přes univerzální API. Univerzální rozhraní komunikuje vždy šifrovaně. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A22 | API volání | Univerzální API bude podporovat interaktivní volání přímo z grafického rozhraní pro testování a konfiguraci. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Základní požadavky na synchronizaci dat

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na funkcionality v oblasti synchronizace a správy dat.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A23 | Provisioning | IdM musí podporovat synchronizaci změn (provisioning) směrem do řízených systémů v reálném čase. V případě dočasného výpadku cílového systému musí být k dispozici mechanismus pro automatické opakování neúspěšných operací, aby bylo zajištěno spolehlivé doručení změn. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A24 | Synchronizace | V případě obousměrného napojení musí řešení umožňovat jak přenos dat z IdM do koncového systému (např. vytvoření nebo úprava uživatele a jeho atributů), tak i zpětnou synchronizaci dat z cílového systému do IdM (např. získání informací o přidělených rolích). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A25 | Synchronizace dat | IdM umožní synchronizovat data o identitách, organizačních strukturách, kontraktech, rolích ze zdroje dat (HR, AD, csv, import) v režimech: plné synchronizace – tzn. veškerá data budou autoritativně načtena do IdM. rozdílové synchronizace – s využitím příznaku časové značky záznamu. Tzn. IdM zpracovává pouze ty záznamy, které mají časovou značku změny ve zdroji dat novější než běh poslední synchronizace IdM. Synchronizace všech objektů nebo definice filtru omezení synchronizovaných dat. Např. při zavádění IdM bude možné nejdříve vyzkoušet synchronizaci pro jednoho uživatele (vyfiltrovaného například podle příjmení) nebo skupinu uživatelů. Synchronizace dat lze spouštět manuálně z grafického rozhraní nebo plánovaně pomocí grafického plánovače úloh. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A26 | Testovací synchronizace | Synchronizace dat umožní běh v režimu, který nemění data v IdM. Výstupem takového běhu je seznam objektů, které by se při běžném běhu synchronizace změnily. Tento režim lze použít jak při iniciální synchronizaci pro kontrolu procesu, tak i opakovaně v provozu při očekávání velkých dávek změn. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A27 | Synchronizace pro párování dat | V rámci synchronizace dat bude možné nejen importovat data do IdM, ale také spárovat identity k jejich existujícím účtům (např. pro AD). Párování IdM umožní na základě konfigurace: vybraný atribut – např. osobní číslo korelace více atributů – např. jméno + příjmení | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A28 | Iniciální synchronizace rolí uživatelů | IdM automatickou synchronizací zajistí iniciální načtení stavu přiřazených rolí účtu z napojeného systému do IdM (např. stav přiřazených skupin u účtu v AD). IdM umožní iniciální nalití stavu systému i pro nepřímo (off-line) řízené systémy – např. pomocí importu ze souboru (účty, role, přiřazení rolí k účtům, organizační struktura, katalogizace rolí). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A29 | Zobrazení stavu synchronizace | V grafickém rozhraní je zobrazen stav probíhající synchronizace – zpracované objekty, log chyb, rychlost synchronizace nebo odhad zbývající doby trvání. Výsledek synchronizace je uchováván v auditu a lze zpětně dohledat v grafickém rozhraní veškeré běhy, výsledky a obsah předcházejících synchronizací. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A30 | Plánování běhu synchronizace | Synchronizace dat lze plánovat v grafickém rozhraní IdM. Synchronizace lze naplánovat na konkrétní čas. Synchronizace i jiné úlohy lze v plánovači v grafickém rozhraní zřetězit. Např. lze definovat, že synchronizace identit zaměstnanců začne v návaznosti na úspěšné dokončení synchronizace organizační struktury. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A31 | Transformace a mapování atributů | IdM musí umožňovat definici pravidel pro mapování atributů mezi systémy pomocí transformačních výrazů nebo pravidel. Systém bude obsahovat předdefinovanou knihovnu běžných transformačních pravidel (např. pro display Name v prostředí MS Active Directory). Dále musí být k dispozici integrované vývojové prostředí (IDE) v rámci webového rozhraní IdM pro tvorbu a úpravu transformačních skriptů. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A32 | Podpora pokročilých atributů | IdM musí být schopno pracovat i s komplexními a binárními atributy – jako jsou například certifikáty, fotografie uživatelů nebo autentizační tokeny – a zajistit jejich správnou synchronizaci. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A33 | Párování účtů a identit | Systém musí umožňovat nastavení pravidel pro spárování identity s účtem napříč napojenými systémy (např. propojení pomocí e-mailové adresy jako loginu). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A34 | White-list účtů | IdM musí podporovat možnost definice výjimek – tzv. white-list účtů, které nebudou nikdy automaticky upravovány (např. technické nebo servisní účty). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A35 | Auditní záznamy | Veškeré operace spojené se synchronizací a provisioningem musí být detailně zaznamenávány do auditního logu pro účely zpětné kontroly a bezpečnosti. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Přihlašování a přístupová oprávnění

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na přihlašování a přidělování přístupových oprávnění do systému IdM.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A36 | Jednotné přihlášení (SSO) do IdM | Systém IdM musí podporovat jednotné přihlášení (SSO) prostřednictvím integrace s Microsoft Active Directory. Uživatel, který je již ověřen v doméně MS AD, bude do IdM automaticky přihlášen bez nutnosti opětovného zadávání přihlašovacích údajů. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A37 | Centrální reset hesla | IdM umožní centrální správu hesla (změna, reset) pro MS AD i další napojované systémy. Změnu může provést uživatel, nadřízený, helpdesk nebo správce IdM. Oprávnění provést reset nebo změnu hesla lze konfigurovat v IdM dle potřeby. Při propisu hesla do řízených systémů umožní IdM propagovat i metadata o hesle, jako je platnost hesla, příznak povinné změny hesla (must change password) atd. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A38 | Jednotné heslo | IdM musí podporovat centrální správu jednotného hesla: pro všechny napojené systémy i pro několik skupin systémů – musí umožnit definici skupin systémů s vlastním jednotným heslem a specifickou politikou hesla. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A39 | Komplexní politika pro hesla | IdM musí umožnit definovat politiky hesel pro generování nových hesel a validování změn hesla. Politika musí splňovat komplexnost politik domény MS AD, zákonu o kybernetické bezpečnosti a příslušných vyhlášek a nařízení. IdM z bezpečnostních důvodů neumožní zobrazit heslo identit v ní spravované, a to ani administrátorovi s nejvyššími právy (ani při využití funkce generátoru hesel). Navíc musí umožnit definovat skupiny povolených a zakázaných znaků (whitelist, blacklist) kvůli možné distribuci hesel pomocí kanálů jako SMS, aby se znaky vzájemně nepletly. Např. malé el „l“ vs. velké i „I“. Produkt musí podporovat historii hesel uživatelů, v případě změny hesla přes IdM. Nová hesla zadaná v IdM jsou kontrolována proti historii. Hesla v historii jsou uložena tak, že není možné získat jejich čitelnou podobu. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A40 | Bezpečnost práce s hesly | Hesla nesmí být ukládána v čitelné podobě a musí být použity bezpečné hashovací algoritmy odolné vůči útokům. Hesla, která je nutné ukládat do IdM v podobě umožňující jejich použití (např. hesla technických účtů napojovaných systémů nutná pro navazování spojení) musí být uložena v šifrovaném úložišti odděleně od zbytku dat. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A41 | Generátor a validátor hesel dle komplexních politik | IdM umožní definování rozdílných politik pro generování nového hesla a pro validaci změny hesla. Pro generování hesla může být například využita politika, dle které se nepoužívají zaměnitelné znaky `I` a `l` - velké i a malé el, protože se můžou automaticky posílat v psané podobě a vyvolaly by zmatení uživatelů. Naopak ve validačních politikách se toto pravidlo neuplatní, protože uživatel/administrátor sám heslo zadává dle svého uvážení. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A42 | Auditní záznamy | Ve všech případech jsou informace o přihlášení zaznamenávány do auditního logu pro účely zpětné kontroly a bezpečnosti. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A43 | Řízení přístupu | Systém musí využívat pro řízení přístupu ke svým funkcím a datům stejný princip jako řízené cílové systémy – RBAC (). Přístupová práva jsou přiřazována prostřednictvím rolí, které definují oprávnění k jednotlivým oblastem systému a konkrétním datovým objektům. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A44 | Oprávnění k agendám | IdM umožňuje přesně nastavit oprávnění k jednotlivým agendám, jako je např. správa uživatelů, konfigurace systému, správa napojených systémů apod. Pro každou agendu lze zároveň určit, nad jakými daty může konkrétní role operovat. Např.: Garant externistů má přístup pouze ke správě „svých“ externistů. Běžný uživatel může upravovat jen vybrané atributy své vlastní identity, ale zároveň má právo zobrazit seznam identit v rámci organizace. Administrátor může mít oprávnění k realizaci konkrétních operací – spouštění workflow, vyplňování a schvalování formulářů, prohlížení reportů, přidělování/odebírání rolí apod. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A45 | Aplikační (business) role | Autorizace je nastavována prostřednictvím aplikačních (business) rolí a její princip je konzistentní s ostatními systémy zapojenými do IdM. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A46 | Multitenantní přístup | Systém musí rovněž umožňovat multitenantní řízení přístupu, což znamená možnost vymezit administrátorská oprávnění pouze na konkrétní části organizační struktury, vybrané skupiny uživatelů či specifické objekty. Tím je umožněno delegování správy na nižší organizační úrovně – každý delegovaný administrátor má práva pouze na "svůj" vymezený okruh uživatelů a dat. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A47 | Oprávnění pro běžného uživatele | IdM dále musí umožnit: Nastavit oprávnění i pro běžného uživatele, včetně možnosti: - zobrazit vlastní oprávnění a zařazení v organizační struktuře, - schvalovat žádosti, - spouštět přidělené reporty. Omezit práva na úroveň konkrétních atributů, např. uživatel může upravit své telefonní číslo, ale nemůže měnit přihlašovací jméno. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A48 | Zobrazení přidělených rolí | Veškerá oprávnění jsou spravována prostřednictvím rolí v rámci RBAC modelu. IdM musí poskytovat přehledný náhled na aktuálně platná oprávnění uživatele přímo v grafickém rozhraní – včetně informace, na jaké objekty, s jakým rozsahem oprávnění a na základě jakého pravidla byla práva přidělena. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A49 | Recertifikace přístupů | IdM musí umožnit pravidelnou recertifikaci přístupů odpovědnými osobami nebo garanty rolí. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Identity

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na práci s identitami.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A50 | Práce s identitami | Řešení poskytne v grafickém rozhraní přehlednou práci s identitami: Vyhledávání a filtrování uživatelů/identit podle atributu (jméno, příjmení, email, …), organizačního zařazení, přiřazených rolí, stavu identity (na mateřské, aktivní, odešlí, …) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A51 | Stav identity | IdM v grafickém rozhraní přehledně zobrazí stav identity – odlišeny budou nejméně: Aktivní/neaktivní identity Identity vyňaté z evidenčního stavu Identity s budoucím nástupem Identity s ukončenými úvazky Přes stav identit půjde jednoduše filtrovat, například pro rychlou kontrolu blížících se nástupů. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A52 | Příprava identity před nástupem | IdM musí umožnit identitě uživatelů, kteří mají nastoupit do organizace, přidělovat role pro aplikace dopředně. U jednotlivých rolí půjde definovat, zda se role má na identitu aplikovat a propsat do koncového systému. U systémů, jako např. AD, je požadována možnost vytvořit účet dopředu. Bude-li se účet propisovat před nástupem, bude účet vytvořen neaktivní a heslo k němu nebude předáno, dokud držitel identity nenastoupí. Některé jiné systémy tento režim využívat nemusí. Řešení musí zajistit distribuci jednotného iniciálního hesla do všech systémů v den nástupu zaměstnance. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A53 | Karanténa účtů | IdM musí umožnit karanténu účtů na definovanou dobu po ukončení identity s možností obnovení původních atributů. Zejména bude zachován login a e-mail v řízených systémech. Účty identit v karanténě nemají žádné přístupy (role) a jsou blokovány – tzn. uživatelé je nemohou používat. Po uplynutí doby karantény je účet ze systémů smazán. Na systémech, kde není karanténa nastavena, je účet smazán ihned při ukončení identity. Karanténu bude možné nakonfigurovat pro každý řízený systém zvlášť. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A54 | Ukončení identity | Při ukončení identity v identity manageru je pro účely auditů přístupů zachována kompletní auditní stopa. Lze zpětně dohledat, kam měla identita přístup v kterémkoli časovém úseku existence identity. V případě potřeby umožní identity manager periodické nebo ad-hoc odmazání (archivaci) auditních dat od konkrétního data (např. auditní informace starší 2 let). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Role

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na role a práci s nimi.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A55 | RBAC model | Řešení musí podporovat správu rolí podle principů RBAC modelu. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A56 | Fulltextové vyhledávání | IdM podporuje fulltextové vyhledávání skrze celou aplikaci. Běžný uživatel si tak například najde roli, o kterou chce žádat. Správce uživatelů dle loginu vyhledá požadovanou identitu atd. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A57 | Automatické přidělení rolí | IdM musí podporovat automatické přidělování rolí: na základě zařazení uživatele v organizační struktuře, na základě atributů identity, úvazku nebo jejich kombinace. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A58 | Schvalování pravidel | IdM musí umožnit schvalování pravidel pro automatické přidělování rolí. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A59 | Synchronizace skupin z AD | IdM musí umožnit načítání pouze vybraných skupin z AD na základě filtrů (vybraná OU, skupiny s vyplněnými konkrétními atributy) a označení skupin, o které nelze žádat v uživatelském rozhraní. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A60 | Seskupování rolí | IdM musí umožnit seskupování rolí do skupin, o které lze žádat a schvalovat jako celek, včetně možnosti vnořování a katalogizace skupin rolí. Skupinám rolí lze také nastavit automatická pravidla pro přidělování uživatelům jako běžné role. Skupiny rolí musí být v uživatelském rozhraní jasně graficky odlišeny od běžných rolí. Role lze seskupovat v grafickém rozhraní IdM nebo hromadně importovat seskupení rolí z jiných systémů či souboru. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A61 | Katalog rolí | Role nebo skupiny rolí musí být možné třídit do katalogu pro přehlednost. Role lze do katalogu vložit vícekrát. Jednou např. do složek tříděných podle systémů (AD, IS…) a podruhé např. do složky pro konkrétní útvar/projekt. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A62 | Kopírování rolí od uživatele | IdM musí podporovat kopírování role od jiného uživatele – v grafickém rozhraní umožní zkopírovat všechny nebo vybrané role. Při kopírování rolí od uživatele je graficky odlišeno, které role jsou speciálního typu – skupina rolí, automaticky přidělená role, manuálně přidělená role, role je součástí skupiny jiných rolí. Pokud je zapnuto schvalování, pak je žádost o změnu schvalována jako při běžném výběru z katalogu rolí. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A63 | Role management | Řešení musí obsahovat přehlednou agendu v grafickém webovém rozhraní pro správu rolí. Správa rolí umožní definovat jak administrátory IdM, tak delegovaným uživatelům – správcům rolí. IdM umožní v grafickém webovém prostředí zobrazovat oprávněným uživatelům kompletní informace o rolích včetně: seznamu držitelů role; seznamu systémů, pro které je role definována; seznamu systémů, odkud byla role synchronizována nebo kam byla zpropagována (provisioning dat); schvalovacího workflow a garantů role; skupin rolí, jejíž je role členem a zároveň seznamu rolí, kterým je role nadřazena; SoD – seznamu rolí, které jsou s danou rolí neslučitelné; parametrů role; složek katalogu, kam je role zařazena. IdM přehledně zobrazí u každé identity, jaké role má přidělena a jakým způsobem (žádostí vs automaticky dle pravidla). Zároveň bude zobrazeno, zda má uživatel roli přidělenu napřímo nebo skrze seskupení rolí. V případě skupiny rolí umožní zobrazit (rozkliknout či jinak zobrazit) všechny role dané přidělené skupiny. Zároveň bude u uživatele zřejmé, z jakého kontraktu/úvazku role pochází. IdM umožní automaticky načítat seznam skupin/rolí z řízených systémů – zejména MS AD. Role je možné zadávat i manuálně skrze grafické webové rozhraní nebo dávkově přes univerzální API nebo importem ze souboru. IdM umožní definovat vlastníky rolí, kteří mohou role upravit, smazat či přiřadit uživatelům. Vlastníci rolí a privilegovaní uživatelé mohou v grafickém rozhraní získat seznam držitelů role či si mohou role vyexportovat do reportu. Uživatelé s patřičnými oprávněními mohou nad vybranými uživateli spustit deduplikaci přiřazení rolí. Tento proces vyčistí duplicitně přiřazené role u uživatele – například pokud má uživatel roli automaticky a zároveň ji dříve získal manuální žádostí, je mu manuální role odebrána (nekončí-li platnost přidělení automatické role dříve než manuální). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A64 | Parametrizace přidělení rolí | IdM umožní parametrizovat přidělení rolí. Role může mít libovolný počet parametrů, které vyplňuje žadatel v rámci žádosti o roli. Parametry mohou být povinné nebo nepovinné. Parametry role jsou u role uloženy a je možné je změnit jinou žádostí o roli. Parametry role jsou součástí schvalování a jsou zřetelně viditelné pro schvalovatele žádosti. Hodnotu parametru může žadatel vepsat do textového pole. IdM bude podporovat i výběr hodnoty z číselníku udržovaného v IdM. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A65 | SoD (segregation of duties) | Role musí být možné definovat jako vzájemně výlučné s kontrolou při žádosti a možností dodatečného schvalování neslučitelných kombinací rolí. Přidělení neslučitelných rolí musí být možno evidovat v reportu. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Atributy

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na atributy.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A66 | Konfigurovatelné číselníky | IdM musí umožnit definovat různé číselníky v grafickém rozhraní. Příklady některých očekávaných číselníků: číselník stavu úvazku – pro výpočet vynětí z evidenčního stavu typ úvazku – DPP, HPP, DPČ, … typ uživatele – interní, externí, dohodář, stážista, … | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A67 | Rozšířené atributy identit, rolí a organizačních prvků | Základní objekty v IdM musí mít možnost definovat v grafickém rozhraní, jaké atributy budou u objektu evidovány a jakých datových typů jsou. Počet uživatelsky definovaných atributů nesmí být omezen. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A68 | Oprávnění nakládat s rozšířenými atributy | Uživatelsky definované rozšířené atributy bude moci editovat pouze uživatel s oprávněním správy tohoto atributu. Například IdM umožní nastavit, aby každý uživatel sám sobě mohl vyplnit soukromou e-mailovou adresu, ale nedovolí editovat tyto údaje ostatním uživatelům. Naopak některé atributy budou pouze popisné (např. ty, které jsou automaticky generovány systémem nebo synchronizovány z jiných systémů) a uživatel je uvidí v režimu pouze pro čtení, aby je nemohl nedopatřením změnit. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A69 | Validace hodnot rozšířených atributů | U každého uživatelsky definovaného atributu bude moci administrátor v grafickém rozhraní definovat, jak budou hodnoty při zadávání validovány. Například bude určeno, že korespondenční adresa je textový řetězec s nejméně třemi znaky. Validátor soukromého tel. čísla bude moci vyhodnotit, že objednatel zadává správný formát čísla. Validátory budou umět používat základní regulární výrazy pro práci s textem. Validátory umí vyhodnocovat zadaná data online, tzn. uživatel píše do formuláře a IdM vyhodnotí, zda zadaná hodnota odpovídá validátorům, případě graficky vyznačí chybu v zadání. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A70 | Standardní generátory hodnot | IdM umožní použít pokročilé generátory v GUI pro běžně generované atributy jako je login a e-mail. Taktéž umožní vybrat si tvar loginu a e-mailu uživatelů, například určitý počet písmen ze jména a určitý počet písmen z příjmení (nebo celé) a spojovací znak (nebo bez spojovacího znaku). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A71 | Validace unikátnosti hodnot | Generátory a validátory umožní zjištění unikátnosti hodnoty generovaného atributu v rámci IdM, ale i v rámci napojeného systému. Například IdM umožní validovat unikátnost vygenerovaného e-mailu v rámci IdM a domény MS AD, a to včetně e-mailových aliasů uživatelů. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Schvalování a zástupnost

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na schvalování a zástupnost.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A72 | Zástupnost pro schvalování – delegace | IdM umožní uživatelům, aby si v grafickém rozhraní nastavili zástupnost schvalování úkolů na: dobu určitou – např. z důvodu dovolené nebo dlouhodobé nemoci, dobu neurčitou – např. delegace schvalování úkolů na svého zástupce." Všechny úkoly, které byly delegovány jsou následně ve všech agendách grafického rozhraní jednoznačně označeny od koho -> na koho byl úkol delegován. Stejně tak je vyřešený úkol v rámci auditu uchován se stejnou informací o delegaci. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A73 | Zástupnost práv (stejná židle) | IdM umožní dočasně (dle data od-do) posadit uživatele na pozici jiného uživatele, jehož zastupuje, aby tak získal veškerá automatická práva v IdM i řízených systémech jako zastupovaný uživatel. Pokud je třeba, aby zastupující získal i role přidělené zastupovanému, IdM nabídne nástroj, jak tyto role jednoduše zkopírovat včetně možnosti nastavení platnost od-do, aby odpovídala posazení na pozici. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A74 | Zástupnost komunikace | IdM umožní delegovat posílání notifikací na jiného uživatele. Např. půjde veškerá notifikace z vedoucího přesměrovat na jeho asistentku. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A75 | Možnost přesunout schvalovací úkol na jiného řešitele. | Uživatelé s vyšším oprávněním, např. administrátor IdM, mohou úkol přesunout na jiného řešitele nebo úkol zrušit – typicky v situaci, kdy je současný řešitel nedostupný (nemoc, nenadálá nepřítomnost). Systém zároveň podporuje automatickou eskalaci: pokud úkol překročí definovanou SLA lhůtu, IdM jej automaticky předá náhradnímu řešiteli nebo nadřízenému dle eskalační matice (s možností více úrovní) a odešle notifikace. Eskalace může být kalendářně citlivá (pracovní dny/čas). Přesun, zrušení i eskalační události jsou řádně evidovány v auditu IdM. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A76 | Náhled za jiného uživatele | IdM umožní náhled do IdM pohledem jiného uživatele v režimu pro čtení. Tato funkce je zpřístupněna vybraným uživatelům dle nastavených práv v IdM. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A77 | Schvalovatel na základě role | IdM musí nabídnout možnost definovat skupinu (roli), jejíž členové budou vystupovat jako garanti/schvalovatelé nějaké jiné role. Tím bude zajištěna zastupitelnost v případě nepřítomnosti konkrétního garanta nebo při odchodu garanta. Členství ve skupině/roli lze automatizovat pomocí definovaných pravidel. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Žádosti a schvalování

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na žádosti a schvalovacího workflow.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A78 | Žádost o změnu oprávnění | Řešení musí disponovat samoobslužným portálem, kde uživatelé mohou žádat o změnu oprávnění. Podléhá-li žádost schvalování, je automaticky spuštěno schvalovací workflow. V žádosti o roli je zřetelně vyznačeno, kdo žádá, komu je žádáno, o jaké role, jaké jsou současné role identity a jaké jsou změny rolí (přidané, odebrané, nezměněné). IdM eviduje všechny žádosti o role v přehledu včetně jejich stavu a schvalovatelů, aby bylo dohledatelné, kdo aktuálně žádost řeší, nebo kdo ji finálně schválil. Obsahuje-li žádost o roli také role, které zajišťují provisioning (propis dat do řízeného systému), je ihned po schválení žádosti vyvolán propis dat do systémů. Každá žádost obsahuje evidenci, v jakém stavu se nachází, a to jak z pohledu schválení žádosti, tak z pohledu následné aplikace rolí do řízených systémů – tzn. zda již proběhl propis dat na základě aktuálně změněných rolí v dané žádosti. Schvalovací workflow je konfigurovatelné v aplikaci schvalovací kola lze zapínat/vypínat a workflow může být vícekrokové (více úrovní schvalování dle role či typu požadavku) U každé role je možné definovat, jakým workflow bude schvalována nebo zda nepodléhá schvalování. Konfigurace schvalování je dostupná v GUI pro administrátora IdM a změna nesmí vyžadovat restart aplikace. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A79 | Žádost o vybrané role | Administrátor IdM bude mít možnost definovat, o které role v IdM lze žádat a které se nebudou v žádostech uživatelů nabízet. Takto bude možné některé role načítat například z AD a definovat jejich automatické přidělování, avšak uživatelům se nebudou nabízet (a mást je) v žádostech. Jiným příkladem může být seskupování rolí, kdy uživatelé budou moci žádat o definované skupiny, avšak z důvodu složitosti se nebudou nabízet dílčí role. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A80 | Vizualizace průběhu workflow | Průběh konkrétního běžícího schvalovacího workflow je vizualizován ve webovém rozhraní. Vizualizovaný průběh je uložen v auditu pro možnost pozdější revize např. helpdeskem. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A81 | Přehled workflow | IdM zpřístupní přehled všech workflow včetně stavu (běží, ukončeno, …). Z přehledu workflow bude možné prohlédnout detail workflow včetně grafické vizualizace průběhu. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Plánovač úloh

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na plánovač úloh.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A82 | Plánovač úloh | IdM umožní procesy, hromadné operace a reporty spouštět pomocí plánovače. V plánovači bude moci administrátor v grafickém webovém rozhraní naklikat, kdy se má daná úloha spouštět a s jakou periodou. IdM umožní spouštět úlohy v návaznosti. Například v plánovaný čas je spuštěna synchronizace organizační struktury a po úspěšném dokončení synchronizace je spuštěna synchronizace identit, poté kontraktů, poté přidělování rolí, následně třeba report atd. IdM umožní pokročilejší plánování pomocí regulárních výrazů, CRONu nebo podobných výrazových prvků. IdM bude zobrazovat a uchovávat veškeré informace o plánovaných úlohách, zejména: Všechny rozplánované úlohy s vyznačením termínu příštího spuštění. V případě, že se úlohy spouštějí v návaznosti (synchronizace identit po synchronizaci organizační struktury), tak je tato závislost v plánovači vyznačená. IdM musí uchovávat pro auditní účely záznam o proběhlých úlohách včetně zpracovaných objektů a výsledku zpracování, chybových hlášení či varování. V rámci plánovače bude možné spustit vlastní připravené úlohy, jako třeba script pro hromadné operace. Spuštění vlastních úloh nevyžaduje rebuild či restart aplikace. IdM bude při dodání obsahovat sadu rozplánovaných úloh pro běžný provoz IdM, jako jsou úlohy životního cyklu identity, systémové úlohy, úlohy pro čištění zastaralých logů atd. IdM umožní plánované úlohy spouštět nanečisto, aby bylo možné kritické úlohy (např. mazací operace) vyzkoušet bez dopadu na data před plným spuštěním. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Řízené systémy a jejich napojení

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na napojení řízených systémů.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A83 | Grafický průvodce napojením systémů | IdM nabídne možnost napojit běžné systémy, minimálně: databáze, LDAP, MS AD, CSV a další pomocí grafického průvodce v GUI. Grafický průvodce zajistí jak vytvoření napojení systému, tak ověření funkčnosti napojení pro CRUD operace a přidělení role. Dále zajistí veškeré potřebné konfigurace jako vytvoření potřebných rolí pro napojený systém, vytvoření synchronizační úlohy pro iniciální spárování účtů k identitám. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A84 | Režimy online napojených systémů | IdM nabízí při komunikaci s koncovým systémem minimálně tyto režimy: Plný propis, Propis s kontrolou, Pouze pro čtení, Neaktivní. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A85 | Zobrazení operací | IdM umožní přehledně v grafickém webovém rozhraní zobrazit všechny operace, které čekají na propis do napojeného systému i všech již propsaných operací. IdM taktéž umožní: vyprázdnit vybrané čekající požadavky na propis do sytému opakovat požadavky (např. při nedostupnosti systému) automaticky v určených intervalech nebo manuálně v GUI. Při manuálním opakování operací zajistí IdM, že bude zachována posloupnost operací pro jednotlivé identity. (např. Create, update, delete), i když uživatel vybere pouze poslední operaci. Každou čekající či provedenou operaci přehledně zobrazí včetně kompletního výčtu všech hodnot, které IdM pro daný účet posílá. Zobrazí, jak stav v IdM, tak stav na systému a přehledně zvýrazní rozdíl hodnot, který je zpropagován do řízeného systému. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A86 | Aktivní hlídání operací | IdM umožní monitorovat všechny prováděné operace (Create, Update, Delete) pro každý systém. V IdM bude možné konfiguračně definovat bezpečné limity (varování, blokace) pro každou operaci na každém systému. Při překročení limitu varování bude IdM notifikovat administrátora. Při překročení limitu blokace bude IdM blokovat veškeré následné operace. Např. IdM umožní nastavit limit operací DELETE pro systém MS AD na úroveň 5 účtů za 30 minut pro varování a 10 účtů za 60 minut na zablokování. Takto bude možné ochránit účty v napojených systémech proti různým incidentům jako velká změna dat z HR systému. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A87 | Online zobrazení aktuálních atributů účtu na napojeném systému | IdM umožní v grafickém uživatelském rozhraní online náhled na účet a jeho atributy v napojeném systému. Administrátoři tak budou moci kontrolovat propis dat bez nutnosti použít jinou aplikaci pro správu řízených systémů, například pokud k ní nemají přístup. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A88 | Rozdílový seznam stavu účtů | IdM umožní pravidelně validovat stav účtů na koncovém systému oproti stavu v identity manageru a na základě toho vystaví report rozdílů. Rozdíly jsou evidovány až na úroveň konkrétních hodnot atributů účtů a stavu přidělených rolí/skupin. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A89 | Knihovna transformačních pravidel pro napojování systémů. | V rámci průvodce lze nastavit standardní pravidla pro změnu dat směrem do systému IdM i z IdM do řízeného systému. Knihovna obsahuje běžné transformace jako: změna datových typů. String <-> Int <-> Date apod. slučování více atributů do jednoho výstupního atributu. Např. jméno + příjmení -> display Name. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Evidence

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na evidenci certifikátů, licencí nebo drobného majetku.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A90 | Podpora managementu uživatelských certifikátů a licencí | IdM umožní napojení na certifikační autoritu pro: žádosti o certifikáty, hlídání platnosti a notifikace o blížícím se vypršení platnosti s odkazem na obnovu, obnova a stažení certifikátu. Validace manuálně nahraného certifikátu IdM přehledně v grafickém rozhraní zobrazí seznam certifikátů uživatele včetně sériového čísla a aktuálního data platnosti. IdM také umožní: manuálně vložit certifikát k identitě skrz grafické webové rozhraní a stáhnout certifikát, distribuovat certifikáty a sériová čísla do napojených systémů. IdM umožní v samoobsluze uživatelů požádat o licenci a její vydání je schvalováno podobně jako přidělení rolí. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A91 | Podpora evidence a managementu vydaného drobného majetku identitám | IdM v rámci správy životního cyklu identit zajistí možnost k identitám evidovat drobný vydaný majetek jako např. mobilní telefon, notebook, přístupové karty atd. Evidenci a přidělení drobného majetku bude přehledně řešeno v grafickém webovém rozhraní. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Notifikace

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na napojení řízených systémů.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A92 | Správa notifikací | IdM musí poskytovat možnost odesílat mailové a SMS notifikace. Rozhraní správy notifikací a náhledu na odeslané notifikace bude v grafickém rozhraní systému. IdM umožní konfiguračně v grafickém rozhraní deaktivovat odesílání e-mailů i SMS se zachováním logování pokusů o odeslání pro kontrolu notifikací. IdM musí podporovat odesílání testovacích zpráv. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A93 | Napojení na SMS bránu | Řešení musí obsahovat mechanismus na odesílání SMS notifikací. Mechanismus je možné napojit na SMS bránu. SMS brána není součástí poptávaného řešení. objednatel již provozuje vlastní SMS bránu. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A94 | E-mailové a SMS notifikační šablony | IdM nabídne možnost v grafickém rozhraní upravovat šablony notifikací odcházejících z IdM. Nejméně je možné upravovat: příjemce předmět a obsah dané notifikace E-mailové notifikace je možné definovat ve formátu čistého textu (plaintext) i stylovaného formátu (HTML). Do HTML šablony musí být možné vkládat hodnoty objektů z IdM, jako např. login identity, a také odkazy na objekty v IdM (např. odkaz na schvalovací úkol nebo odkaz na roli v IdM). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Reporting

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na napojení řízených systémů.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A95 | Požadavky na reporting | IdM musí podporovat generování reportů minimálně do formátu kompatibilního s MS Excel a do strojově zpracovatelných formátů jako např. JSON. IdM řešení umožní reporty generovat na vyžádání z grafického webového rozhraní i plánovat jejich pravidelné spouštění (např. každý den ráno přehledový report). V případě plánovaného spuštění IdM odešle po vytvoření reportu notifikaci s reportem či odkazem na získání reportu. Data obsažená v reportech budou podléhat stejnému systému řízení práv jako při prohlížení dat v grafickém webovém rozhraní nebo univerzálním API. Tzn. uživatel si do reportu může dát pouze taková data, na která má v IdM právo – např. vedoucí si může do reportu vyexportovat pouze sebe a své podřízené. Administrátor může exportovat všechny uživatele. Garant rolí může exportovat pouze role, jimž je garantem apod. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A96 | Základní set reportů | Dodané řešení bude obsahovat nejméně následující reporty: Denní přehled změn v životním cyklu identit – nástupy, odchody, nové mateřské apod… Denní přehled monitoringu aplikace – všechna varování či chyby procesů IAM (chyba v propisu, synchronizaci apod.) Přehled identit, kontraktů a přidělených rolí Přehled rolí a příslušných držitelů Změny v přiřazení rolí uživatelů v definovaném období Přehled změn hesla uživatelů pro vybraný systém Všechny změny účtů na vybraném koncovém systému | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Migrační nástroje

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na migrační nástroje nezbytné 
pro implementaci, rozvoj IdM, ale i pro případný přechod na jiné řešení.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A97 | Export/Import | IdM bude obsahovat migrační nástroje pro export konfigurací a naplnění IdM daty. Import dat: import externistů mimo HR – identit, platností kontraktů, garantů externistů, … naplnění off-line systémů – účty a atributy, role a jejich přiřazení k účtům, vazby na identity v IdM, import katalogů rolí, import organizačních struktur mimo HR – například z AD, csv, DB (struktury projektů), import pravidel pro automatické přidělování rolí Export/Import konfigurací (migrace IdM) je nutný zejména pro dávkový či automatizovaný přenos konfigurací z testovacího prostředí do předprodukčního/referenčního či produkčního systému. IdM umožní importovat/exportovat: konfiguraci aplikace IdM konfiguraci napojených systémů role pro napojené systémy i rolí pro přidělování práv v IdM | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A98 | Export dat z grafického rozhraní | Objekty identit, systémů a rolí lze v grafickém webovém rozhraní přehledně vyfiltrovat a hromadně exportovat do formátu kompatibilního s MS Excel. Dále lze z IdM jednoduše zálohovat do souboru konfigurace všech napojených systémů a všech rolí. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Bezpečnost

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na bezpečnost dodávaného řešení.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A99 | Okamžitá blokace účtů identity | IdM musí být schopno řešit mimořádné události při zcizení identity – okamžité zakázání identity ve všech řízených systémech. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A100 | Požadavky na auditní nástroje | IdM musí uchovávat kompletní auditní záznamy všech objektů s možností porovnání jejich stavů v různých časových okamžicích. Audit dále bude obsahovat nejméně: audit změn hesla, audit přidělení rolí včetně odkazu na proces a schvalovatele procesu, audit všech synchronizací – průběh, log chyb, log zpracovaných objektů, audit všech odchozích operací do řízených systémů včetně obsahu přenášených dat, provozní aplikační audit – zaznamenává události systému, notifikační log – zaznamenává log odeslaných emailových a sms notifikací, audit plánovaných úloh – všechny běhy úloh spuštěných v rámci plánovače, audit hromadných změn. IdM musí poskytovat kompletní auditní stopu od konkrétní změny až k její inicializaci včetně všech mezikroků. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| A101 | Podpora prohlížeče | Uživatelské rozhraní IdM musí být přístupné přes webové rozhraní s podporou prohlížeče MS Edge v nejnovějších verzích | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Požadavky na zálohování

Řešení bude zahrnovat pravidelné a aktivní zálohování dat a konfigurací, aby byla v případě neočekávaných událostí zajištěna jejich spolehlivá obnova dle definovaných recovery plánů. Součástí dodávky bude také doporučení pro zálohování infrastrukturních komponent spravovaných objednatelem, například zálohování virtualizačního prostředí nebo přenos záloh IdM na jiný server, což zajistí ochranu proti ztrátě dat v případě nenávratného poškození primárního serveru.

### Požadavky na monitoring IdM zajistí monitoring na několika úrovních

Komplexní monitoring provozu IdM s přehledem dostupným v grafickém webovém rozhraní. Administrátor bude mít možnost z jednoho místa snadno vyhodnotit aktuální stav systému a zjistit, zda je třeba zasáhnout. K dispozici budou zejména tyto přehledy:

Kompletní záznamy událostí systému s označením nevyřešených chyb.

Přehled chyb v komunikaci se systémy, zahrnující jak synchronizaci, tak propis dat.

Přehled čekajících a neprovedených úloh, reportů a operací směřujících do koncových systémů.

Denní souhrn obchodních změn týkajících se identit, jako jsou nástupy, odchody nebo nové výjimky z evidenčního počtu.

API pro externí monitoring a správu logů, které umožní integraci s nástroji Zabbix, Logmanager.

# Požadavky na plnění Etapy 2

## Doplnění předimplementační analýzy pro Etapu 2

Dodavatel doplní a aktualizuje předimplementační analýzu zpracovanou v rámci Etapy 1 o minimálně tyto body:

Případná aktualizace provozního modelu v rámci infrastruktury, potřebných zdrojů, sizingu.

Návrh politik PAM řešení detailně specifikovaných během analýzy a vycházející z „best practice“ doporučení výrobce technologie.

Technologické požadavky na zajištění provozu.

Popis konfigurace komponent PAM řešení.

Detailní popis instalačních postupů, a to včetně testovacího prostředí.

Detailní popis zálohování a obnovy PAM systému, řešení DR scénářů včetně návrhů testovacích scénářů zahrnujících totální výpadek a obnovy do provozního stavu (bude součástí akceptačních testů).

Návrh metodiky nakládání s break-glass účty a scénáře na jejich otestování (bude součástí akceptačních testů).

Popis způsobů aktualizace PAM řešení (všechny části PAM).

Monitoring PAM řešení.

Návrh detailního harmonogramu Etapy 2 a procesních kroků pro implementaci řešení včetně návrhu konfigurace řešení v jednotlivých fázích implementace a definice finální podoby dodávaného řešení.

Popis náběhu systému (popis testovacího provozu až do doby akceptace).

Návrh testovacích scénářů a use-caseů, minimálně: uživatelské akceptační testy (UAT), funkční testy, integrační testy, systémové testy, výkonnostní testy, bezpečnostní testy, regresní testy, test výpadku jednoho z datových center.

Návrh maximálně automatizovaného discovery procesu privilegovaných účtů po zavedení PAM.

## Implementace a integrace Etapy 2

Cílem této fáze bude dodávka a implementace systému PAM, v prostředí STC a realizace všech souvisejících implementací a integrací se zdrojovými systémy a s koncovými systémy, jejichž uživatelská základna bude spravována pomocí systému PAM.

### Instalace systému PAM

Objednatel provede instalaci systému do prostředí STC minimálně v tomto rozsahu:

nastavení politik pro PAM,

nastavení nahrávání privilegovaných relací,

integrace s dalšími systémy prostředí STC (zejména AD/LDAP a SSO, nástroje pro bezpečnostní a provozní monitoring)

nastavení zálohování atd.

V rámci této fáze dodavatel vybuduje také testovací prostředí systému PAM s plnou funkčností produkčního prostředí. HW zdroje formou virtuálních strojů a síťové prostředí pro testovací prostředí zajistí STC podle specifikace, kterou dodá dodavatel nejpozději po předimplementační analýze.

### Integrace na systémy Etapy 2

Dodavatel provede úvodní implementaci systému PAM pro vybrané koncové systémy

v prostředí STC a konfiguraci všech komponent systému pro tyto systémy:

VMware

Integrace VMware prostředí do PAM řešení tak, aby byla zajištěna vzdálená správa plně přes PAM technologii.

AD

Kompletní správa Microsoft AD přes technologii PAM.

Microsoft 365

Správa cloudového prostředí M365 výhradně přes technologii PAM.

IdM

Správa IdM technologie pomocí PAM.

Windows Servery

Zajištění správy Windows serverů přes RDP protokol výhradně přes technologii PAM, včetně zajištění nahrávání session (zajišťuje PAM).

## Dokumentace Etapy 2

Veškerá dokumentace k předmětu Smlouvy musí být vypracována v českém jazyce. Mohou v ní být použité části v anglickém jazyce, např. ilustrace přímo od výrobce technologie apod., ale s doplňujícím vysvětlením, případně výkladem odborných pojmů v českém jazyce.

Dodávka musí zahrnovat minimálně následující dokumenty:

Dokumentace dodaného systému: Produktovou dokumentaci výrobce ke všem dodávaným modulům PAM.

Dokumentace skutečného provedení: Obsahuje detailní návrh dodaného řešení formou diagramů a popis všech úprav provedených v prostředí objednatele oproti výchozí či standardní konfiguraci jednotlivých komponent.

Dokumentace instalace softwaru: Instalační dokumentaci (předpis pro prvotní instalaci a instalační postupy pro údržbu a rozvoj systému PAM) a dokumentaci k integrovaným systémům.

Plán obnovy (DR plan): Popis havarijních plánů pro obnovu služeb Systému PAM.

Testovací scénáře: Budou připraveny akceptační testy využívané jak objednatelem při ověřování funkčnosti aplikace, tak i později jako regresní testy pro kontrolu základních funkcí při nasazování nových verzí a upgradů řešení.

Plán přechodu do produkčního provozu: Před spuštěním PAMu v produkčním prostředí bude vytvořen detailní plán nasazení. Ten bude obsahovat checklist se všemi nezbytnými kroky: instalace a konfigurace produkční.

Plán zálohování: Dokumentace bude obsahovat návrh a popis zálohovacích postupů, které provádí jak objednatel, tak dodavatel.

Dokumentace musí být kompletní a průběžně aktualizována po celou dobu trvání smluvního vztahu tak, aby vždy odpovídala aktuální verzi softwaru. Dokumentace může být poskytnuta i formou přístupu k online dokumentaci.

## Školení Etapy 2

Dodavatel zajistí školení pracovníků objednatele v oblasti administrace, provozu a uživatelském používání implementovaného nástroje PAM dle níže uvedených požadavků objednatele.

Dodávaný produkt musí být doplněn o školící materiály a návody pro správu systému, a to alespoň v následujícím rozsahu:

Příručka administrátora: Popisující Systém PAM z pohledu administrátorů, která obsahuje popis všech administrátorských úkonů vyplývajících z požadavků této TS.

Požadavky na školení

Řešení musí zahrnovat školení v rozsahu minimálně 3 MD v součtu pro tyto skupiny uživatelů:

Klíčové uživatele a garanty systémů,

Bezpečnostní správce,

Systémové administrátory.

## Testovací provoz a akceptace pro Etapu 2

### Testovací provoz

Před uvedením systému PAM do produkčního prostředí bude dodavatel ve spolupráci se objednatelem provozovat PAM v testovacím prostředí. Cílem tohoto období bude identifikace případných provozních/konfiguračních nedostatků a jejich oprava před uvedením nástroje do produkčního provozu. V rámci tohoto období bude Dodavatel poskytovat zvýšenou podporu při řešení identifikovaných nedostatků.

Testovací provoz je ukončen schválením přechodu do produkčního provozu ze strany objednatele. Tímto aktem se PAM řešení jako celek předává do plného provozu. Testovací provoz tvoří závěr Etapy 2 a jeho délka bude činit min. 1 měsíc po dokončení fáze F2.2 Harmonogramu. Testovací provoz bude probíhat po dobu nezbytně nutnou k ověření funkčnosti systému PAM.

### Akceptace a přechod do produkčního provozu

Během testovacího provozu využívá objednatel PAM řešení v plném rozsahu a přistupuje k němu z provozního hlediska jako k plnohodnotnému produkčnímu prostředí. Zároveň průběžně sleduje a vyhodnocuje, zda prostředí splňuje stanovené požadavky.

Na konci testovacího provozu dodavatel provede akceptační testy (dle odsouhlasených testovacích scénářů definovaných v rámci Předimplementační analýzy), které ověří, že systém PAM splňuje všechny požadavky stanovené v této Technické specifikaci a že příslušná část předmětu plnění Smlouvy je provedena v souladu s předimplementační analýzou (dále jen „testy“). Testy proběhnou dle testovacích plánů, které jsou obsaženy v akceptované předimplementační analýze. objednatel je oprávněn vyžádat si doplnění plánu testů o další konkrétní testy, pokud to bude považovat za účelné pro ověření kompletní funkčnosti systému PAM. V okamžiku, kdy objednatel dospěje k závěru, že prostředí je plně funkční a odpovídá požadavkům zadání, podepíše s dodavatelem akceptační protokol o převzetí prostředí PAM a jeho předání do produkčního provozu.

Akceptace a přechod do produkčního provozu do produkčního provozu nemůže být provedeno dříve než po uplynutí prvního měsíce testovacího provozu a současně nemůže být dříve než vypracování dokumentace a průběh školení dle kapitol 6.3 a 6.4.

Součástí akceptace je kontrola existence a aktuálnosti dokumentace v rozsahu odpovídajícím dodávané verzi softwaru, resp. implementaci a konfiguraci v prostředí objednatele.

Dodavatel je povinen při přechodu do produkčního provozu předat veškeré zdrojové kódy a build/CI skripty s výjimkou případů, kdy se jedná o Standardní Software třetích stran nebo jiné komponenty, ke kterým dodavatel nemá licenční oprávnění ke zdrojovým kódům.

## Technické požadavky na řešení PAM

Tato kapitola specifikuje funkční požadavky objednatele na budoucí řešení pro správu privilegovaných účtů (PAM), které navrhované řešení dodavatele musí bezezbytku splňovat.

Tato kapitola je členěna dle jednotlivých požadavků následovně:

V kapitole 6.6 jsou uvedeny Obecné požadavky na PAM řešení,

V kapitole 6.7 jsou uvedeny požadavky na Řízení privilegovaných účtů a hesel,

V kapitole 6.8 jsou uvedeny požadavky na Řízení a nahrávání relací.

### Použitá technologie a architektura

Požadavky v této kapitole se týkají použité technologie a celkové architektury PAM řešení.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | On premise řešení | Je požadováno „on-premise“ řešení PAM, cloudové řešení PAM se nepřipouští. Aplikační brány PAM řešení mohou být umístěné v cloudu za podmínky, že neobsahují uživatelská data. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B2 | Použití bezagentního řešení | PAM řešení musí být „bezagentní“, nesmí tedy vyžadovat instalaci agentů na koncové systémy. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B3 | Zabezpečení PAM | Všechny komponenty dodaného PAM řešení musí být dostatečným způsobem zabezpečeny prostřednictvím následujících minimálně nutných opaření: Musí být proveden hardening jednotlivých komponent PAM. Musí být zabezpečena citlivá komunikace mezi komponentami, s externími systémy, nebo s uživateli s využitím dostatečně robustních kryptografických opatření. Musí být dostatečně zabezpečen přístup k citlivým údajům a funkcím systému (jako jsou například hesla, nebo funkcionalita změny hesel) pomocí kryptografických opatření. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### HW a SW nároky

Požadavky v této kapitole se týkají základních požadavků na hardwarové a softwarové nároky PAM řešení.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B5 | Využití virtualizace | PAM řešení musí být implementovatelné na platformě x86 a musí být instalováno do virtuální VMware infrastruktury objednatele. Výjimku může tvořit úložiště hesel produkčního prostředí, které (pokud tak dodavatel navrhne ve svém řešení) může být instalováno na fyzický server. Dodavatel dále doplní: Počet požadovaných virtuálních serverů (příp. fyzických serverů) a jejich parametrů s ohledem na dostatečnou výkonnost řešení a současnou adekvátnost parametrů, Požadavky na parametry komunikačních tras a síťových prostupů mezi jednotlivými komponentami řešení (pokud jsou takové kritické pro funkčnost). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B6 | Podpora | PAM řešení musí podporovat koncové systémy, které jsou u objednatele provozovány, viz Příloha 1b, Tabulka D, E. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B7 | Velikost úložiště pro archivaci | Součástí dodávky PAM musí být návrh úložiště pro archivaci nahrávek. Dodavatel uvede specifikaci potřebné kapacity, typu úložiště a připojení v popisu nabízeného plnění/řešení dodavatele. Pro výpočet potřebné kapacity úložiště může dodavatel vycházet z následujících předpokladů: - Budou nahrávány všechny administrátorské relace, přičemž počet administrátorů je uveden v Příloze č. 1b bod 1.6. Je požadováno uchování nahrávek pro okamžitý přístup (tj. bez nutnosti jejich vyvolání z archivu) po dobu alespoň 18 měsíců. Tato doba může být upřesněna v průběhu Etapy 2. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B8 | Podpora prohlížeče | Uživatelské rozhraní PAM musí být přístupné přes webové rozhraní s podporou prohlížeče MS Edge v nejnovějších verzích. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B9 | Využití nativních klientských aplikací | PAM musí umožnit připojení ke koncovému systému pomocí SSH/RDP z klientské stanice s využitím nativních klientských aplikací (např. PuTTY, Připojení ke vzdálené ploše) tak, že se uživatel nejprve ověří vůči systému PAM a následně PAM automatizovaně přihlásí privilegovaný účet na koncovém systému, po celou dobu musí být zajištěna izolace session, nahrávání a přihlašovací údaje privilegovaného účtu nesmí být uživatelem zadávány ani mu být zobrazeny.*PTK | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Zajištění vysoké dostupnosti

Požadavky v této kapitole se týkají zajištění vysoké dostupnosti (HA) PAM řešení.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B11 | Vysoká dostupnost PAM | Produkční prostředí PAM bude provozováno v režimu vysoké dostupnosti tak, aby výpadek jednotlivé komponenty neomezil funkčnost řešení ani přístup privilegovaných uživatelů ke koncovým systémům. U komponent, jejichž výpadek nemá za následek nedostupnost PAM služby ani omezení přístupu uživatelů, není režim vysoké dostupnosti požadován, pokud to odpovídá doporučení výrobce a je to řádně odůvodněno v předimplementační analýze včetně posouzení dopadů na bezpečnost a provoz.*PTK Každá z komponent PAM tedy musí obsahovat minimálně dvě samostatné instance provozované v HA módu active/active, nebo active/passive. Řešení vysoké dostupnosti musí být plně automatické. Řešení, která vyžadují jakoukoliv manuální intervenci pro přepnutí mezi instancemi v případě vzniku chybového stavu, nejsou přípustná. Vysoká dostupnost musí být plně zajištěna na úrovni dodávaného řešení, tedy buď na úrovni samotné aplikace a/nebo OS. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B12 | Dostupnost | Minimální požadovaná dostupnost PAM řešení v úrovni 99,75 % / měsíc. Do nedostupnosti služby PAM se nezapočítává čas, kdy je nedostupnost způsobena nedostupností infrastruktury zajišťované objednatelem. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Integrace

Požadavky v této kapitole se týkají požadavků na integraci PAM řešení s okolními systémy.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B13 | Lokálně vytvořené účty | PAM řešení musí umožnovat spravovat i lokálně vytvořené privilegované účty, tj. účty, které nejsou spravovány pomocí AD, ale byly založeny „manuálně“ na koncových systémech. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B14 | Integrace se Service Desk nástrojem | PAM řešení musí podporovat integraci se Service Desk nástrojem HelpDesk Requestor tak, aby z PAM bylo možné automatizovaně zakládat tikety (žádosti) v Requestoru pro požadavky související s privilegovanými účty (zejména zřízení, změna a zrušení privilegovaného účtu nebo přístupu). Minimálním požadavkem je možnost založit v Requestoru ticket s předáním relevantních údajů (typ požadavku, žadatel, cílový systém, požadovaný privilegovaný účet/přístup, odůvodnění, případně priorita). Integrace může být realizována prostřednictvím REST API, webových služeb nebo jiného standardního rozhraní podporovaného nástrojem HelpDesk Requestor. Není požadována plná obousměrná integrace, minimem je výše uvedené zakládání ticketů z PAM do Requestoru.*PTK | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B15 | Workflow pro řízení privilegovaných účtů | Součástí dodávky PAM řešení musí být návrh workflow pro řízení životního cyklu privilegovaných účtů (zřízení, změny, zrušení), které využívá Service Desk nástroj HelpDesk Requestor. Workflow musí při vzniku požadavku využívat integraci dle bodu B14, tj. automaticky založit odpovídající ticket v Requestoru.*PTK | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B16 | Integrace logů | Součástí dodávky musí být integrace PAM se stávajícím nástrojem pro sběr logů LogManager. Integrací se rozumí napojení PAM na nástroj tak, aby se přenášely bezpečnostní záznamy (logy) z PAM do systému LogManager. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B17 | Integrace s IdM systémem | Dodávané řešení musí podporovat integraci s dodávaným IdM systémem, který je součástí tohoto výběrového řízení. Integrací se rozumí možnost automatizované správy uživatelů a privilegovaných účtů | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

### Auditing, reporting a notifikace

Požadavky v této kapitole se týkají funkcionalit auditingu, reportingu a upozornění (notifikace).

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B18 | Zaznamenávání událostí | PAM řešení musí zaznamenávat události ve formě strukturovaných logů, které jsou v reálném čase přenášeny a vyhodnocovány v nástroji objednatele a ukládány pro případnou zpětnou analýzu. Musí být zaznamenány aktivity provedené: - Uživateli PAM (tj. administrátoři, kteří používají PAM řešení pro přístup k spravovaným koncovým systémům), - Správci PAM, kteří provádí konfiguraci PAM řešení a správu politik. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B19 | Typy zaznamenávaných událostí | Minimálně musí být zajištěno logování následujících typů událostí vykonaných v rámci PAM: - Úspěšné a neúspěšné přihlášení a odhlášení PAM, - Změny v konfiguraci PAM, - Přístup k heslu privilegovaného účtu nebo jeho použití, - Přístup k nahrané session. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B20 | Zabezpečení logů | Logy PAM musí být řádně zabezpečeny proti možným úpravám/smazání. PAM musí poskytovat funkce automatické archivace logů s možností nastavení frekvence a retence. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B21 | Reporting | PAM řešení musí podporovat vytváření reportů ve formátech PDF, CSV nebo MS Excel (XLS/XLSX). Měli by být k dispozici minimálně následující předdefinované typy reportů: - Seznam uživatelů a jejich oprávnění, včetně výpisu účtů, které mají k dispozici, - Seznam všech spravovaných účtů, včetně přiřazených politik hesel a výčtu uživatelů, kteří mají k danému účtu přístup, - Seznam aktivit nad účty (check out/in, přidělení účtu atp.). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B22 | Upozorňování na události | PAM řešení musí umožnit nastavit upozornění na základě vybraných událostí (např. přístup na systém, použití určitého účtu atd.). Upozornění musí být zasíláno e-mailem určené osobě. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B23 | Monitoring pomocí RestAPI | Systém umožňuje monitoring jednotlivých komponent pomocí RestAPI - integrace s monitoring systémy objednatele. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

## Řízení privilegovaných účtů a hesel

Požadavky v této kapitole se týkají požadavků na správu privilegovaných účtů a hesel.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splnění konkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B24 | Typy privilegovaných účtů | PAM řešení musí zajistit řízení následujících typů privilegovaných účtů: - Účty interních a externích uživatelů (tj. administrátorů), - Sdílené účty, - Účty aplikací, - Servisní účty, - SSH klíče. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B25 | Funkcionalita objevování účtů | PAM řešení musí v pravidelných intervalech provádět automatické objevování (tzv. „account discovery“) koncových systémů a privilegovaných účtů. Nově objevené účty musí být před přidáním do PAM posouzeny odpovědnou osobou (Správcem PAM), zda se jedná o uživatelský účet patřící konkrétní identitě, nebo zda se jedná o sdílený účet. Odpovědná osoba rozhodne o zařazení účtu do PAM, přiřadí privilegovaný účet příslušným uživatelům a nastaví odpovídající politiku hesel. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B26 | Zabezpečení úložiště hesel | Součástí PAM řešení musí být zabezpečené úložiště privilegovaných účtů a hesel. Toto úložiště musí být pravidelně zálohováno tak, aby byla zaručena jeho dostupnost. Zálohy musí být dostatečně zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu šifrováním. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B27 | Řízení přístupu k heslům | Musí být implementován proces zajišťující bezpečný přístup k heslům uložených v PAM, a to i v případě jeho částečné nebo úplné nedostupnosti. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B28 | Správa rolí v rámci PAM | PAM řešení musí umožňovat členit uživatele do následujících rolí: Uživatel PAM – je mu umožněn přístup k PAM a jeho běžné používání. Uživatelé PAM jsou administrátoři (interní zaměstnanci) nebo externí dodavatelé odpovědní za správu koncových systémů. Auditor – má přístup k auditním informacím a nahrávkám. Správce PAM – konfiguruje PAM nebo jeho část, může vytvářet/upravovat/odstraňovat objekty PAM. Správce PAM nesmí mít možnost odstraňovat auditní informace a nahrávky. Schvalovatel – schvaluje přístupy k vybraným skupinám účtů. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B29 | Politiky hesel | V PAM řešení musí být definovány politiky hesel, které budou aplikovány na uživatele nebo skupiny uživatelů. Politika hesel musí zajistit alespoň následující parametry: Minimální délka hesla, Složitost hesla (požadavky na povinné znaky), Maximální stáří hesla, Historie hesel (opakovatelnost hesla). Politiky hesel musí být vynucovány během generování nových hesel, nebo při manuálních změnách hesel prostřednictvím PAM. PAM musí automaticky provést změnu hesla na koncovém systému, pokud vypršelo jeho maximální stáří, které je definované v přiřazené politice hesel. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B30 | Vzdálená změna hesla | PAM řešení musí podporovat funkci vzdálené změny hesla na řízených koncových systémech (Příloha 1b, Tabulky D, E). Změna hesla musí být poskytnuta v rámci následujících akcí na řízeném účtu: Reset hesla, „Check-out“ nebo „Check-in“ hesla (poskytnutí hesla uživateli spolu s označením účtu jako používaného daným uživatelem, resp. jeho odznačení) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B31 | Upozornění na neautorizovanou změnu hesla | PAM řešení musí v pravidelném intervalu kontrolovat, zda heslo na koncovém systému odpovídá evidovanému heslu v PAM. V případě rozdílu musí být odeslána notifikace. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B32 | Identifikace a autentizace k PAM | Uživatelé musí přistupovat k PAM řešení prostřednictvím webového rozhraní a musí se autentizovat s využitím dvou faktorů následovně: První faktor autentizace: oproti lokálnímu, nebo externímu adresáři (např. AD/LDAP), Druhý faktor autentizace bude vůči existujícímu 2FA řešení Microsoft MFA nebo SMS. Přihlašování k vybranému spravovanému privilegovanému účtu musí probíhat pomocí automatizovaného přihlášení (SSO) tak, aby nebyly zveřejněny přihlašovací údaje. Uživatelé si tedy nebudou muset pamatovat mnoho hesel k různým koncovým systémům, ale budou využívat jen heslo svého účtu. Během SSO musí být heslo automaticky zadáno na pozadí bez možnosti jeho odhalení, tedy heslo nesmí být aplikaci předáno v prostředí uživatele (např. nesmí být v paměti uživatelské stanice). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B33 | Požadavky na dvoufaktorovou autentizaci | V prostředí objednatele je implementován Microsoft MFA / SMS. Jako autentizační prostředek jsou využívány jednorázová hesla (OTP). Je požadováno, aby pro přístup k PAM řešení bylo využito tohoto existujícího 2FA řešení. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B34 | Autorizace k použití privilegovaného účtu | Po úspěšném přihlášení k PAM získává uživatel množinu privilegovaných účtů, které může používat. Kromě účtů, které má uživatel volně k dispozici, může mít také přiřazeny účty, ke kterým smí získat přístup na základě vyplnění žádosti a jejím schválením. PAM musí zajistit podporu schvalovacího workflow tak, že pro konkrétní privilegové účty nebo skupiny privilegovaných účtů musí být definováni oprávnění schvalovatelé nebo skupiny schvalovatelů. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B35 | Schvalovací workflow | Součástí dodávky PAM musí být návrh schvalovacího workflow pro přidělení privilegovaného účtu uživateli (na základě podané žádosti). Navržené schvalovací workflow musí podporovat: víceúrovňové kaskádovité schvalování, schvalování skupinou v režimu 1 z N (alespoň jedno schválení z N schvalovatelů). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B36 | Žádost o použití privilegovaného účtu | Žádost o použití privilegovaného účtu musí být zaslána schvalovatelům na e-mail s uvedením důvod přístupu a požadovaného času přístupu. Na základě schválení ze strany schvalovatele získává uživatel přístup, a to buď na omezenou dobu, nebo na stálo. Součástí žádosti o použití účtu musí být zdůvodnění žádajícího uživatele a tato žádost musí být v PAM prokazatelně zaznamenána bez možnosti ji vymazat či jakkoliv změnit. Uživatel musí mít dále možnost zadat čas, na jak dlouho požaduje přístup a systém mu umožní přístup pouze ve stanoveném čase (vícenásobně). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B37 | Nouzové (emergency) přístupy | Musí být navržen a implementován proces pro nouzové (tzv. „emergency“) přístupy, kdy je potřeba získat okamžitě přístup k privilegovanému účtu a není dostupná příslušná odpovědná osoba. Při spuštění takového procesu musí být vytvořen záznam o této události a odeslána notifikace na určenou kontaktní osobu/osoby. Je požadováno, aby bylo součástí dodávky PAM návrh základních DR procesů. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B38 | Řízení aplikačních účtů | PAM musí zajistit správu účtů aplikací a poskytnout mechanismy pro omezení použití otevřeného hesla přímo ve zdrojovém kódu aplikace nebo skriptu. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B39 | Řízení SSH klíčů | PAM musí umožňovat ukládat a automaticky měnit SSH klíče na koncových systémech. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B40 | Sdílení privilegovaných účtů | PAM řešení musí umožňovat zamezit paralelnímu využívání sdíleného privilegovaného účtu různými uživateli, tj. musí umožnit označit řízené účty jako exkluzivní. Takové účty může v jednu chvíli používat (prostřednictvím funkce check-out/in a SSO) maximálně jeden uživatel. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B41 | Správa řešení pomocí Rest API | Řešení je možné spravovat pomocí Rest API a to minimálně na úrovni - vytváření uživatelů a účtů, nastavení oprávnění, změny politik, system health monitoring, schvalování požadavků, autentizace atp. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B42 | Integrace uživatelů z IdM nástroje do PAM řešení | Řešení PAM musí umožňovat automatizovaný onboarding uživatelů z IdM nástroje. Nový uživatel, který bude spravovat interní systémy, bude automatizovaně přidán do PAM řešení. Odebrání uživatele v IdM nástroji bude automatizovaně odebírat uživatele z PAM řešení. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B43 | Integrace privilegovaného účtu z IdM nástroje do PAM řešení | Řešení PAM musí umožňovat automatizovaný onboarding privilegovaných účtů pro správu systémů z IdM nástroje. Pro nově vytvořeného správce v IdM nástroji dojde k automatizovanému vytvoření privilegovaného účtu v PAM řešení. Odebráním správce z IdM nástroje dojde k odebrání privilegovaného účtu z PAM řešení. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

## Řízení a nahrávání relací

Požadavky v této kapitole se týkají požadavků na řízení a nahrávání relací.

| ID | Název požadavku | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, splněníkonkrétního požadavku) | Splňuje/Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B44 | Způsob nahrávání relací | Musí být zajištěno nahrávání relací, uskutečněných prostřednictvím PAM řešení. V případě, že je nahrávání pro daný privilegovaný účet zapnuto, musí být snímána obrazovka a logovány vstupy, které Uživatel zadá na klávesnici (key-logging). Lze tedy jednoznačně dohledat, kdo daný privilegovaný účet použil a jaké operace byly pod tímto účtem provedeny. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B45 | Formáty nahrávaných relací | PAM musí umožňovat nahrávat následující formáty relací: SSH, RDP, HTTPS. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B46 | Maximální velikost nahrávky | Nahrávky musí být efektivním způsobem zaznamenávány a přenášeny (např. formou komprimace, zaznamenávání pouze aktivní relace), aby nedocházelo ke výraznému zatěžování prostředků (úložiště, sítě). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B47 | Rozsah nahrávaných relací | Přesné politiky pro nahrávání relací Uživatelů PAM budou stanoveny v průběhu Implementace PAM. Nicméně, PAM musí být kapacitně schopen nahrávat současně relace všech Administrátorů připojených PAM. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B48 | Upozornění uživatelů | Uživatelé musí být PAM řešením upozorněni na skutečnost, že je jejich aktivita nahrávána. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B49 | Zabezpečení nahrávek | PAM řešení musí zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost nahrávaných záznamů po celou dobu, kdy jsou pod správou PAM. PAM musí zaručit, že není možné nahrávky jednoduše odstranit ani upravit, aby nemohla být zpochybněna jejich průkaznost. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B50 | Řízení přístupu k nahrávkám | Nahrávky musí být bezpečně přenášeny a ukládány v centrálním úložišti nahrávek. Po celou dobu jejich existence v PAM musí být zaručen pouze autorizovaný přístup k nim. Pouze autorizované osoby mohou mít k nahrávkám přístup, mohou je exportovat a prohlížet. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B51 | Princip čtyř očí | V případě potřeby musí PAM zajistit, že přístup k nahrávkám je umožněn pouze na základě metody čtyř očí (tj. je požadována autorizace přístupu k nahrávce další osobou). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B52 | Pozastavení/terminace relací | PAM řešení musí nabídnout možnost automatického pozastavení, nebo terminace potenciálně nebezpečných relací. Pravidla pro detekci potenciálně nebezpečných relací je možné plně editovat - typ události, uživatelé (možnost nastavení výjimek na úrovni skupin v AD) a typ reakce. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B53 | Možnost sledování relací v reálném čase | PAM řešení musí umožňovat sledovat aktivní relace dalším uživatelem (například auditor) a v případě nutnosti ukončit sledovanou relaci. Sledování "živých" relací je také možné pomocí prohlížeče a protokolu HTTPS. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B54 | Detekce a blokování podezřelých aktivit | PAM řešení musí umožňovat detekci podezřelých aktivit chování uživatelů v reálném čase a musí umožňovat automatické vynucení nápravných opatření - alerting, změna přihlašovacích údajů, terminace/pozastavení relací. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B55 | Export nahrávek | PAM musí umožňovat export nahrávek do samostatného souboru, který lze přenést na externí úložiště a přehrát „offline“, tj. bez nutnosti připojení k PAM. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B56 | Analýza nahrávek a vyhledávání | PAM musí umožňovat vyhledávání v rámci nahrávek relací dle klíčových slov a dalších parametrů, například: vyhledání určitého příkazu a získání výsledku všech relací, kde byl daný příkaz použit. PAM musí umožňovat v živém režimu připojení třetí osoby (např. Auditora, Správce PAM) k probíhající relaci. Třetí osoba může probíhající relaci předčasně ukončit. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B57 | Zálohování nahrávek | Úložiště s nahrávkami musí být pravidelně zálohováno, musí být zajištěna dostupnost těchto záloh a ochrana proti neoprávněnému smazání. Zálohy nahrávek musí být dostatečně zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu šifrováním. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B58 | Dostupnost záloh | Je požadováno uchování nahrávek pro okamžitý přístup (tj. bez nutnosti jejich vyvolání z archivu) po dobu 18 měsíců. Tato doba může být upřesněna v průběhu Etapy 2. | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| B59 | Požadavky na archivaci nahrávek | Je požadováno zajistit archivaci nahrávek na bezpečném úložišti. Z tohoto úložiště nemusí být nahrávky nutně okamžitě dostupné, je možné využít tzv. cold archive, tedy archivu, ze kterého je nutné před jejich prohlížením nejprve nahrávky přenést na určené místo (vyvolat). | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

# Požadavky na plnění Etapy 3, Podporu systémů (Služby podpory) a Rozvoj (ad hoc služby)

## Doplnění předimplementační analýzy pro Etapu 3

Doplnění a aktualizace předimplementační analýzy provedené v rámci Etapy 1 pro integraci systémů do systémů IdM uvedených v Tabulce B Přílohy č. 1b Smlouvy a aktualizace předimplementační analýzy dle potřeb pro integraci systémů v Etapě 3, minimálně v rozsahu:

Cílová architektura řešení

Aktualizace analýzy identit, rolí, procesů a metodik

Aktualizace business rolí, aplikačních a technických rolí a forem jejich tvorby

## Integrace na systémy Etapy 3

V rámci této Etapy bude provedena integrace (přes AD) koncových systémů na IdM uvedených v Příloze 1b, Tabulce B.

## Dokumentace Etapy 3

Veškerá dokumentace k realizaci předmětu Smlouvy musí být vypracována v českém jazyce.  Mohou v ní být použité části v anglickém jazyce, např. ilustrace přímo od výrobce technologie apod., ale s doplňujícím vysvětlením, případně výkladem odborných pojmů v českém jazyce.

V rámci této Etapy bude provedena aktualizace a rozšíření dokumentace vzniklé v předchozích Etapách 1 a 2   tak, aby odpovídala nově integrovaným systémům a provedeným úpravám řešení.

Dokumentace skutečného provedení: Bude doplněna o detailní popis integrace nových systémů, včetně všech úprav provedených v prostředí objednatele oproti předchozí konfiguraci jednotlivých komponent.

Dokumentace instalace softwaru: Bude aktualizována o případné změny v instalačních a konfiguračních postupech související s přidáním nových systémů. Dokumentace musí i nadále umožnit úplnou opakovatelnost instalace bez nutnosti dalších znalostí.

Plán obnovy (DR plan): Bude rozšířen o postupy obnovy pro nové integrační body a scénáře specifické pro připojené systémy.

Testovací scénáře: Budou doplněny o nové akceptační testy pokrývající integraci nových systémů. Původní scénáře budou v případě potřeby aktualizovány s ohledem na změny v konfiguraci či funkcionalitě.

Plán přechodu do produkčního provozu: Bude aktualizován s ohledem na kroky nezbytné pro nasazení nových integrací do produkčního prostředí. Aktualizovaný plán bude obsahovat doplněný checklist a harmonogram aktivit.

Plán zálohování: Bude rozšířen o popis zálohovacích postupů pro nově integrované systémy, včetně případných změn v zálohování aplikačních dat, konfigurací nebo logů.

Dokumentace musí být kompletní a průběžně aktualizována po celou dobu trvání smluvního vztahu tak, aby vždy odpovídala aktuální verzi SW. Dokumentace může být poskytnuta i formou přístupu k online dokumentaci.

## Školení Etapy 3

Dodavatel zajistí školení pracovníků STC v oblasti používání systému IdM rozšířeného o nově integrované systémy dle níže uvedených požadavků objednatele.

Dodávaný produkt musí být doplněn o školící materiály a návody pro správu systému, rozšířené o informace vztahující se k nově integrovaným systémům a rozšířené funkcionalitě IdM, a to alespoň v následujícím rozsahu:

Příručka administrátora: Aktualizovaná příručka bude rozšířena o popis správy a nastavení nově integrovaných systémů. Musí obsahovat detailní popis všech funkcí potřebných pro správu IdM v jeho rozšířené podobě. Příručka bude i nadále sloužit jako základní materiál pro školení nových administrátorů a bude doplněna o návody krok za krokem, doprovázené obrázky a výřezy obrazovek pro snadnější orientaci.

Příručka vývojáře: Příručka vývojáře bude aktualizována o popis nových integrací.
Musí obsahovat dokumentaci všech změn a rozšíření provedených oproti Etapě 1 a popis způsobu integrace nově napojených systémů do IdM.

Požadavky na školení

Řešení musí zahrnovat školení v rozsahu minimálně 3 MD v součtu pro tyto skupiny uživatelů:

Klíčoví uživatelé a garanti systémů

Bezpečnostní správce

Systémoví administrátoři

Běžní uživatelé – online školení a nahrávky tohoto školení on-demand

minimálně 1× standardní on-line školení se záznamem

## Testovací provoz a akceptace pro Etapu 3

### Testovací provoz

Cílem této fáze je identifikace a následné odstranění případných provozních či konfiguračních nedostatků před zahájením produkčního provozu. Dodavatel v průběhu testovacího provozu poskytuje zvýšenou podporu při řešení zjištěných nedostatků. Postupy realizace testovacího provozu budou vycházet z postupů ověřených a uplatněných během testovacího provozu Etapy 1 projektu, přičemž budou přiměřeně upraveny s ohledem na charakter nově integrovaných systémů a rozsah jejich napojení.

Data a role během testovacího provozu

Výstupy analýzy AR/BR (Application Roles/Business Roles) mohou být v době napojování systémů založeny na starších datech.

Po napojení systémů musí Dodavatel provést aktualizaci exportů uživatelů a re-konfiguraci/rekalibraci rolí (tj. znovu přiřadit role dle aktuální reality) tak, aby testovací provoz již pracoval s aktuálními daty.

Smluvní požadavek: Tyto aktivity (aktualizace exportů a opětovné přiřazení rolí vyvolané stářím dat) musí být výslovně zahrnuty v ceně a harmonogramu testovacího provozu.

Testovací provoz je ukončen po schválení přechodu do produkčního provozu ze strany objednatele. Tímto aktem se IdM řešení jako celek (řídící tedy i koncové systémy integrované v rámci Etapy 3) předává do plného provozu. Testovací provoz tvoří závěr Etapy 3 a jeho délka bude činit max. 1 měsíc po dokončení fáze F3.2. Testovací provoz bude probíhat po dobu nezbytně nutnou k ověření funkčnosti integrace na příslušné systémy.

### Akceptace a přechod do produkčního provozu

Během testovacího provozu využívá objednatel IdM řešení v plném rozsahu a přistupuje k němu z provozního hlediska jako k plnohodnotnému produkčnímu prostředí. Zároveň průběžně sleduje a vyhodnocuje, zda prostředí splňuje stanovené požadavky.

Na konci testovacího provozu proběhnou akceptační testy, které ověří, že systém IdM splňuje všechny požadavky stanovené v této Technické specifikaci a že příslušná část předmětu plnění je provedena v souladu s předimplementační analýzou (dále jen „testy“). Testy proběhnou dle testovacích plánů, které jsou obsaženy v akceptované předimplementační analýze. Objednatel je oprávněn vyžádat si doplnění plánu testů o další konkrétní testy, pokud to bude považovat za účelné pro ověření kompletní funkčnosti systému IdM.

Akceptace a přechod do produkčního provozu do produkčního provozu nemůže být provedeno dříve než po uplynutí dvou týdnů testovacího provozu a současně nemůže být dříve než vypracování dokumentace a průběh školení dle kapitol 7.3 a 7.4.

V okamžiku, kdy Objednatel dospěje k závěru, že prostředí je plně funkční a odpovídá požadavkům zadání, podepíše s dodavatelem akceptační protokol o převzetí prostředí IdM a jeho předání do produkčního provozu.

Součástí akceptace je kontrola existence a aktuálnosti dokumentace v rozsahu odpovídajícím dodávané verzi SW, resp. implementaci a konfiguraci v prostředí STC.

Dodavatel je povinen při přechodu do produkčního provozu předat veškeré zdrojové kódy a build/CI skripty s výjimkou případů, kdy se jedná o standardní software třetích stran nebo jiné komponenty, ke kterým dodavatel nemá licenční oprávnění ke zdrojovým kódům.

## Podpora systému IdM

Dodavatel zajistí odbornou technickou podporu k implementovanému řešení IdM od jeho nasazení do produkčního provozu (vč. podpory integrace dalších koncových systémů v rámci Etapy 3) po dobu dle čl. III odst. 4 Smlouvy.

Detailní požadavky obsahuje následující tabulka:

| Oblast | Požadavky |
| --- | --- |
| Servis produktů (maintenance) využitých implementovaném IdM | Dodavatel zajistí oficiální podporu výrobce, která zahrnuje minimálně: - registrace a odstraňování nalezených chyb v produktech včetně komunikace na výrobce produktů, - poskytování nových verzí produktů včetně certifikovaných i tak vyvinutých konektorů (upgrade), - zajištění oprav případných chyb produktů (patches), |
| Servisní služby (podpora) k implementovanému IdM | Dodavatel zajistí podporu, která zahrnuje minimálně: režim podpory dle definice v příloze č. 5 Smlouvy, včetně zajištění alokace kvalifikovaných kapacit a garance jejich dostupnosti; Zajištění a provoz jednotného kontaktního místa pro příjem a evidenci (dále též „kontaktní místo“) servisních požadavků, incidentů, vad a požadavků na konzultaci (dále též „požadavek“) uplatněných objednatelem, včetně reportingu o čerpaných službách; - konzultační služby spojené s provozem a správou dodaného řešení IdM (vč. školení dle potřeby), použitých produktů a všech konektorů v rozsahu maximálně 20 člověkohodin měsíčně - diagnostika a odstranění vad funkcionality dodaného řešení IdM, - řešení problémů a havarijních situací v souvislosti s provozem dodaného řešení IdM, jednotlivých produktů a konektorů, - servis při upgrade, patch řešení IdM nebo úpravě IdM konektorů napojených na koncové systémy. |

## Podpora systému PAM

Dodavatel zajistí odbornou technickou podporu k implementovanému řešení PAM od jeho nasazení do produkce po dobu dle čl. III odst. 4 Smlouvy.

Detailní požadavky obsahuje následující tabulka:

| Oblast | Požadavky |
| --- | --- |
| Servis produktů (maintenance) využitých implementovaném PAM | Dodavatel zajistí oficiální podporu výrobce, která zahrnuje minimálně: - registrace a odstraňování nalezených chyb v produktech včetně komunikace na výrobce produktů, - poskytování nových verzí produktů včetně certifikovaných i tak vyvinutých konektorů (upgrade), - zajištění oprav případných chyb produktů (patches), |
| Servisní služby (podpora) k implementovanému PAM | Dodavatel zajistí podporu, která zahrnuje minimálně: režim podpory dle definice v příloze č. 5 Smlouvy, včetně zajištění alokace kvalifikovaných kapacit a garance jejich dostupnosti; Zajištění a provoz jednotného kontaktního místa (je požadováno, aby se jednalo o totožné kontaktní místo, jako v případě produktu IdM) pro příjem a evidenci (dále též „kontaktní místo“) servisních požadavků, incidentů, vad a požadavků na konzultaci (dále též „požadavek“) uplatněných objednatelem, včetně reportingu o čerpaných službách; - konzultační služby spojené s provozem a správou dodaného řešení PAM (vč. školení dle potřeby), použitých produktů a všech konektorů v rozsahu maximálně 20 člověkohodin měsíčně - diagnostika a odstranění vad funkcionality dodaného řešení PAM, - řešení problémů a havarijních situací v souvislosti s provozem dodaného řešení PAM, jednotlivých produktů a konektorů, - servis při upgrade, patch řešení PAM nebo úpravě PAM konektorů napojených na koncové systémy. |

## Rozvoj

Dodavatel poskytne objednateli ad hoc služby, přičemž:

Ad hoc služby mohou být čerpány pro rozšiřování implementace systémů PAM a IdM na další koncové systémy dle přílohy č. 1b Smlouvy, Tabulek C a E.

Ad hoc služby mohou být dále čerpány na úpravu poskytnutého plnění, tj. systémů, jejich rozvoj a pro další potřebné činnosti, které objednatel bude od dodavatele vyžadovat.

Čerpání bude probíhat dle konkrétních potřeb objednatele, a to postupem dle čl. II odst. 5 bod 5.3 Smlouvy.

V případě rozvoje je dodavatel povinen aktualizovat dokumentaci skutečného provedení o provedené změny či rozšíření dotčených systémů